巢湖市夏阁镇圩堤白蚁隐患防治

询价文件

**项目编号：**

**招标人：巢湖市夏阁镇人民政府**

**招标代理机构：合普项目管理咨询集团有限公司**

**二〇二〇年十二月**

**巢湖市夏阁镇圩堤白蚁隐患防治**

**询价公告**

各潜在投标人：

合普项目管理咨询集团有限公司受巢湖市夏阁镇人民政府的委托，就其巢湖市夏阁镇圩堤白蚁隐患防治进行询价采购。欢迎符合规定条件的投标人参加投标。

一、项目名称：巢湖市夏阁镇圩堤白蚁隐患防治

二、项目编号：

三、项目主要内容：圩堤、堤坝的白蚁防治（详见采购需求）

四、预算价（人民币）：29.45万元（招标人报价不得高于此预算价）

五、报名方式：

1、投标人自行在网站上下载本询价文件，开标时缴纳询价文件工本费200元每份。

六、投标人资格要求：

1.必须符合《政府采购法》第二十二条之规定；

a.具有独立承担民事责任的能力且在中华人民共和国境内注册；

b.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.供应商营业执照经营范围具有白蚁防治

3、法人代表授权委托书、被授权人身份证原件（若供应商为法人代表，则无须提供授权委托书原件，只需提供法人代表身份证原件即可）

七、开标时间和地点：

1、报价文件递交时间：2020年 12 月 23 日 14 时30分-15时00分。

2、报价文件递交地点：夏阁镇人民政府会议室（安徽省合肥市巢湖市巢湖北路）

3、报价文件递交截止时间：2020年 12月23 日15 时 00 分

4、开标时间：2020年 12月 23 日15时 00 分

八、联系人及联系方式：

采购人：巢湖市夏阁镇人民政府

联系人：金站长 电话：180 0565 5158

招标代理机构：合普项目管理咨询集团有限公司

联系人：张工 电话：130 8551 8889

**预算价**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 合价  （元） | 备注 |
| 一 | 人工挖蚁巢费用（含巢穴开挖、菌圃清理、回填、夯实、植草、局部地表施药、药物诱杀防治等） |  |  |  |  |  |
| 1 | 巢穴 | 巢 | 440  （暂定量） | 650.00 | 286000.00 | 以活巢计费，活捉蚁王、蚁后；死巢、废弃巢穴不计费。活捉蚁王、蚁后后需提供三种不同拍摄视角的影像资料。 |
| 二 | 临时工程费 | 项 | 1 | 2% | 5720.00 | 按照人工挖巢费用（即第1项的费用的2%记取） |
| 三 | 安全措施费 | 项 | 1 | 1% | 2860.00 | 按照人工挖巢费用（即第1项的费用的1%记取） |
| 预算价(元） | | 一+二+三项合计 | | | 294580.00 | |

**一、采购内容及要求**

1、巢湖市夏阁镇范围内圩堤、堤坝蚁巢进行治理，暂定蚁巢440（巢），具体数量按实际发生量为准。

2、采购最高控制价：贰拾玖万肆仟伍佰捌拾元整（￥：294580.00元）。

**二、服务要求**

1、服务期限要求：自合同签订之日起30日历天内，实施完成该项目。

**2、服务技术要点、要求：**

1）、重点治理，消灭堤圩、堤坝上的成龄老巢白蚁。

⑴挖巢根治：蚁巢是白蚁生活的大本营和繁殖中心，挖出主蚁巢。消除副巢和幼龄巢，捕捉蚁王，蚁后就能彻底根除该窝白蚁，达到除根治本的目的。活捉蚁王、蚁后后需提供三种不同拍摄视角的影像资料。

⑵局部地表施药：对有障碍物或有其它影响不能挖巢的施用高效低毒的药或药剂，因为药粉是一种传染药，如有少数白蚁中毒，即可相继传染，最后大批白蚁相继死亡。施工位置：上下游各50m；施工方法：在设计范围内，找出白蚁活动迹象，密集度进行、施用药粉或药剂；技术要求：破土找出蚁道，看见活白蚁才施药粉，当场封闭。药剂选择最佳施药时间，下午6点——7点；使用药物：杀白蚁乳油20％灭蚁粉药物浓度：0.4％药物防护期可达8年——10年。

**2、药物诱杀防治：**

（1）在施工过程中，用挖巢和药杀都不能达到灭治效果的要采用此种方法进行灭治：

（2）施工位置：施工范围内的所有圩堤；

（3）施工方法：用长1m木桩，断面直径10-12cm，均分三部分斜钻三孔，填好诱饵和药物钉入地下蚁患处。

（4）技术要求：药桩打地下70cm（诱饵孔和药物孔）地面留30cm（补药孔）当白蚁取食在地表木桩上段，第三孔实施补药。

（5）使用药物：（1）灭蚁灵  （2）灭蚁粉

3、堤坝表面施药毒杀幼龄巢防止白蚁再次入侵：这项工作即可毒杀圩堤原有白蚁，亦可作防止白蚁再次入侵，两种不同操作方法取得相应的双重效果。

⑴、毒杀幼龄巢白蚁：在加固清表后，进行土方回复之前施用药剂，该药特性在土壤渗透慢，加上回土覆盖不易蒸发，多次实践证明，用来毒杀地下1-1.5m深的幻龄白蚁效果非常理想。

⑵、防止白蚁再次入侵：为了保证和巩固白蚁灭治效果；要在综合整治土建坝面工程竣工后，再施药一次，堤圩的白蚁来源在没有自身传播和周边蔓延的前提下，是由空中飞来繁殖蚁传播的（药性向下渗透，外来白蚁入土无法生存）。

（3）施工位置：施工范围内的所有圩堤溢洪道出水口。

（4）施工方法：按规范施药方法施喷药水，不得漏喷。迎水坡不能超越正常水位斜面2m。背水坡至坝基平台。

（5）技术要求：药物配比精确，潮湿土表，按药物对气候要求，选择最佳施药时间，施喷药物水剂。

（6）使用药物：杀白蚁乳油20％

（7）药物浓度：0.4％比例：1：50-100，药物防护期8年—10年。

**4、防治质量效果要求：**

⑴、堤圩开挖白蚁成龄巢成龄老巢达98％以上。

⑵、局部表面施药效果98.5％以上。

⑶、药桩诱杀效果达99％以上。

⑷、整体坝面施药效果100％。

⑸、安全施工，确保工程施工中无事故。

1. 药械管理员严格规定管理和使用药物。

b.药物施工时，不准吸烟，施工完毕必须洗手、洗脸。

c.严格遵守操作规程，杜绝中毒事故发生。

⑹、环保施工，施工中严格遵守药品作用制度。

a.使用国家药检部门容许使用的环保药物。

b.药具必须回收，不准随意丢弃。

c.配药用水及药具不准在河内清洗防污染河内水源。

5、指派专人负责做好工程日志，详细记录每日施工进度和效果。

**三、付款方式**

完成工程量50%，支付工程款的40%，工程竣工验收后付至合同价款的80%，决算审计后付至总工程价款的97%，余款作为质保金，质保期满后付清。

**响应文件格式**

**巢湖市夏阁镇圩堤白蚁隐患防治**

**响**

**应**

**文**

**件**

**投标人：**

**年 月 日**

**目 录**

一、法定代表人身份证明

二、投标文件签署授权委托书

三、投 标 函

四、承诺书

五、询价函

六、已标价的工程量清单

七、其它材料（资质证书、营业执照等投标人认为有必要递交的材料）

**1.法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人单位名称） 的法定代表人（责任人）。

特此证明。

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日

###### 2.投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人（责任人），现授权委托 （单 位 名 称） 的 （姓名） 为我公司签署 项目的投标文件的法定代表人（责任人）授权委托代理人，投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字） 性别 ： 年龄：

身份证号码： 职务：

投标人： （盖章）

法定代表人（责任人）： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

**注：1.法定代表人身份证复印件和授权委托人身份证复印件附后（加盖公章） ；2.若是法定代表人参加开标会的不需要提供授权委托书**。

##### 3、投 标 函

（招标人名称）：

1、我方己仔细研究并完全接受 (项目编号) 、 （项目名称） 的全部内容，我方愿按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 工期 日历天。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方承诺，我方如有下列情形之一, 同意放弃投标保证金：

（1）我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件；

（2）我方在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金；

（3）我方投标时隐瞒资料；

（4）我方投标时提供了虚假资料;

4、我方承诺，我方如有隐瞒资料或提供虚假资料的情形，我方如被推荐为中标候选人或确定为中标人，同意取消我方的中标候选人或中标人资格；我方如果已经履行施工合同的，我方的履约保证金不予退还。

5、如我方中标，我方严格执行以下承诺：

（1）我方在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）如果我方中标，我方将按照规定提交中标总价10%的履约保证金。

（4）对属于实行约谈和履约承诺项目表的项目,我方严格按照招标文件的规定执行。

（5）我方在合同约定的期限内完成并移交我方全部合同工程。

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

**4、承诺函**

本企业郑重承诺：

1、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

2、项目实施中一切安全事故均由本企业承担，与招标人无关。

3、我公司按招标文件要求在规定时间内完工，工程质量达到合格要求。

**4、我公司在工程实施过程中无分包及拖欠农民工工资问题。**

本公司若有违反本承诺内容的行为或提供数据信息不真实，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受对本企业不良信用网上通告，愿意接受作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。并同意招标人直接没收履约保证金。

投标人(盖章)

2020 年 月 日

### **5.询价函**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 巢湖市夏阁镇圩堤白蚁隐患防治 |
| 投标人全称 |  |
| 报价  （人民币） | 大写：  小写： |
| 工期、付款方式 | □是 □否 响应招标文件需求 |
| 其他 |  |

投标人公章：

年 月 日

**6.报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 合价  （元） | 备注 |
| 一 | 人工挖蚁巢费用（含巢穴开挖、菌圃清理、回填、夯实、植草、局部地表施药、药物诱杀防治等） |  |  |  |  |  |
| 1 | 巢穴 | 巢 | 440  （暂定量） |  |  | 以活巢计费，活捉蚁王、蚁后；死巢、废弃巢穴不计费。活捉蚁王、蚁后后需提供三种不同拍摄视角的影像资料。 |
| 二 | 临时工程费 | 项 | 1 | 2% |  | 按照人工挖巢费用（即第1项的费用的2%记取） |
| 三 | 安全措施费 | 项 | 1 | 1% |  | 按照人工挖巢费用（即第1项的费用的1%记取） |
| 投标价(元） | | 大写： | | | 小写： | |

投标人盖章：

年 月 日

1. **其它材料**

**（格式自拟）**