采购需求

（本需求仅供参考，具体以磋商文件为准）

前注：

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 2021年6月30前付合同总价款的30%，尾款于项目验收合格后一次性支付。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽水清木华生态科技股份有限公司，具体地点：肥东县白龙镇青龙社区，该公司美国薄核山核桃栽植区（详见附图：“2021年合肥市重大林业有害生物防治（美国薄壳山核桃蛀干害虫综合防治）示范区域图”）。 采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后至2021年12月10日前完成本项目全部服务内容。 |
| 4 | 本项目采购标的所属行业 | 其他未列明行业 |

- 二、项目概况

项目服务范围覆盖安徽水清木华生态科技股份有限公司美国薄壳山核桃栽植区域，面积约1700亩（详见附图：“2021年合肥市重大林业有害生物防治（美国薄壳山核桃蛀干害虫综合防治）示范区域图”）， 采取生物、人工（物理）、无公害化学防治等综合防治措施，防治目标害虫为以星天牛为主等蛀干害虫。

- 三、服务需求

- （一）实施范围

安徽水清木华生态科技股份有限公司，具体地点：肥东县白龙镇青龙社区，该公司美国薄壳核山核桃栽植区（详见附图：“2021年合肥市重大林业有害生物防治（美国薄壳山核桃蛀干害虫综合防治），面积约1700亩。

- （二）实施期限

自2021年3月1日开始服务，至2021年12月10日前完成本项目全部服务内容。

- （三）实施内容

采取生物、人工（物理）、无公害化学防治等综合防治措施，防治目标害虫为以星天牛为主等蛀干害虫。

虫情监测调查

按照目标害虫生物学特性、发生规律、监测调查技术要求，进行虫情监测、调查，准确掌握虫情发生情况，为及时防治提供依据。

需提供科学、合理虫情调查监测方案。

2、及时防治

⑴成虫期防治

成虫羽化期（2021年6月-9月）补充营养时，采取人工捕捉、集中诱杀、无公害化学药剂防治等措施杀灭成虫。

⑵幼虫期防治

幼虫危害期（2021年4月-10月），采取生物制剂、无公害化学药剂防治等措施杀灭幼虫。

具体防治时间、防治次数由虫害发生情况、虫情调查结果双方共同确定。

需提供科学、合理防治作业实施方案。

- （四）验收标准

1、幼虫死亡率不低于90%；

2、成虫补充营养时造成的枝条枯死（断折）率不大于5%。

- 四、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需一切应有费用。