诸暨市五泄镇十四都村和西皇村省级白蚁综合治理示范采购项目

（编号：诸广和2021－06-34）

招

标

文

件

采  购 单 位：诸暨市五泄镇人民政府

采购代理机构：诸暨广和工程管理服务有限公司

二〇二一年六月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    诸暨市政府采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2021年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

# 第一章  招标公告

项目概况 诸暨市五泄镇十四都村和西皇村省级白蚁综合治理示范采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年7月15日14:30时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

采购组织类型：分散采购委托代理

项目编号：诸广和2021－06-34

项目名称：诸暨市五泄镇十四都村和西皇村省级白蚁综合治理示范采购项目

预算金额：45万元

最高限价：45万元

采购需求：诸暨市五泄镇十四都村和西皇村省级白蚁综合治理示范采购项目，采购预算为45万元整。

本项目不接受联合体投标。

评标办法：综合评分法

二、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、具有本项目实施能力，具有良好信誉的独立法人；

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；；

4、本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：2021年6月25日至2021年7月1日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间）

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取招标文件。进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件（仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年7月15日14:30时（北京时间）

投标地点（网址）：投标人应于2021年7月15日14:30时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台，逾期上传不予接收。

开标时间：2021年7月15日14:30时（北京时间）

开标地点（网址）：诸暨市东旺路218号永业大厦8楼开标室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：详见招标文件。

七、投标保证金：

本项目不收取投标保证金。

八、其他注意事项：

投标人应于开标时间前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在开标时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至诸暨广和工程管理服务有限公司邮箱，传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后1小时内进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至诸暨广和工程管理服务有限公司邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间前按要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。

开标时间后1小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。投标人制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。同时为保障项目开标的连贯性、减少电子投标的意外事件，制作电子投标人员与开标人员最好为同一人，预留同一手机号码。

九、业务咨询：

1、采购单位联系人：赵柳琼   采购单位联系电话：(0575) 87776279

采购单位地址：诸暨市五泄镇人民政府
      质疑联系人：唐一彬       质疑联系方式：13616859981

2、代理机构联系人：徐招红   代理机构联系电话：0575-87911619/17858166756
    传真:0575-87911619
    邮箱：286276670@qq.com

代理机构单位办公地址：诸暨市东旺路218号永业大厦8楼

质疑联系人：赵堡英             质疑联系方式：0575-87911619

3、同级政府采购监督管理部门名称：诸暨市财政局政府采购监管科

联系人：金永康

监督投诉电话：0575-87113458

地址：诸暨市人民中路356号

诸暨市五泄镇人民政府

诸暨广和工程管理服务有限公司

二○二一年六月二十五日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市五泄镇十四都村和西皇村省级白蚁综合治理示范采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本本次报价设有最高限价，投标单位的投标报价不得超过最高限价，否则其投标无效。最高限价为人民币45万元，本项目综合整治面积及绿化树木由业主指定。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的，采购人将整体择定中标人。 |
| 8 | 资格审查 | 供应商资格采用资格后审方式，依据法律、法规和招标文件规定，采购人或采购人代表对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 详见招标公告。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 资格文件 | （1）企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）； （2）特定的资格证明材料复印件（如有，加盖单位公章）； （3）法定代表人授权委托书（法定代表人提供身份证复印件，格式见附件)； （4）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准） （5）投标人注册地社保机构出具的近三个月投标人代表授权委托人）缴纳社会保障资金的证明材料复印件，且该资金必须由投标人缴纳，法定代表人投标的只需要提供身份证复印件。 （6）联合投标协议书（若需要）； （7）联合投标授权委托书（若需要）； （8）其他资格证书。 |
| 12 | 商务技术文件 | （1）投标人情况介绍； （2）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （3）成功案例和业绩证明（如有）； （4）对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及产品说明（如需要）； （5）投标详细配置清单和技术偏离表； （6）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （7）保证项目质量的技术力量及技术措施（如需要）； （8）投标人建议的供货、实验、验收方法或方案（如需要）； （9）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （10）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“商务技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 报价文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）小微企业声明函（若有，格式见附件）； （5）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件） （6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须加盖单位公章。 |
| 14 | 现场演示 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 15 | 投标样品 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 16 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 17 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 18 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和分包。 |
| 19 | 履约保证金 | 按采购需求执行。 |
| 20 | 投标文件递交截止时间 | 2021年7月15日14:30时整。 |
| 21 | 投标文件递交地点 | 政采云平台。 |
| 22 | 开标时间 | 2021年7月15日14:30时整。 |
| 23 | 开标地点 | 诸暨市东旺路218号永业大厦8楼开标室。 |
| 24 | 质疑与答疑时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。 |
| 25 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 26 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 27 | 小微企业有关政策 | 根据财政部和工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2021〕46号）文件的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》并加盖本单位公章，并在说明制造商情况。 1小微企业价格扣除。 1.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 1.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 1.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 1.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 1.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 1.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小微企业； 3.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 28 | 其他 | 特别提醒： 1、本项目招标代理费由中标方支付，具体收费标准按国家发改委【2011】534号文件和国家计委【2002】1980号文件执行，收费基数为标的合同总金额，不足3000元按3000元收取。 2、以上费用在领取中标通知书前付清。 3、代理费缴纳账户：诸暨广和工程管理服务有限公司，开户行：农业银行诸暨浣江支行，账号：19531901040008168。 |

## 一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2“采购代理机构”系指诸暨广和工程管理服务有限公司。

2.3“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标委员会在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标人及投标委托有关说明

4.1授权代表须为投标人正式员工，投标文件中需提供授权代表的社保证明复印件加盖投标人公章（须为本单位为其缴纳的近三个月社保证明，未按要求提供社保证明的不视为投标人的授权代表）。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取政府采购代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

6.4供应商在政府采购项目投标过程中应诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将作废，将该供应商列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参加政府采购活动的处罚或其他处罚。

6.5本项目涉及采购货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.6国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.7进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

- 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人和采购代理机构将补充（更正）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）是招标文件的组成部份。

7.4质疑供应商在收到该更正（补充）公告后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

## 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 9.投标人的风险

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9.2任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时，把补充公告内容进行研究，采购代理机构可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有往来通知、函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目的投标应以人民币计。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.6投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

14.投标文件的有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求，但其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1本项目免收投标保证金。

- 15.2如投标人有下列情形之一的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任：

- 15.3.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.3.2投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.3.3中标人无正当理由在规定的时间内不与采购人签订合同的；

15.3.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

15.3.5其他严重扰乱招投标程序的；

15.3.6向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.3.7中标人无正当理由放弃中标的；

15.3.8投标人质疑投诉提供虚假情况；

15.3.9存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

- 16.投标文件的制作

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容编制投标文件。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件分开制作。如投标文件商务技术标内容含有报价的内容，将被视作无效标处理。

17.2投标人应在开标前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

17.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.4投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.5不论投标人中标与否，投标人文件均不得撤回其投标。

17.6未按时解密视为投标文件撤回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限时内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2未按照招标文件规定要求盖章；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6投标文件的商务技术标内容含有报价的内容；

18.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

18.2在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

（4）投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

（5）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。无关人员不得进入开标现场。

19.2本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

20.开标程序

20.1投标截止时间后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

20.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

20.3对商务技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

20.4评标委员会对商务技术标有效的投标单位进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标单位；

20.5对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分；

20.6确定预中标人。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、如中标单位投标文件和招标文件要求不一致，且评审过程中未发现的，履约应按有利于采购人的要求执行。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 五、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

22.2不得向外界透露任何与评标有关的内容；

22.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

22.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.5评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

22.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

22.8除单一来源采购以外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

22.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22.10本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

23.评标程序

23.1资格审查

依据法律、法规和招标文件规定，采购人或采购人代表对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

23.2形式审查

评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.3实质审查与比较

23.3.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以“政采云”在线询标或其他有效形式形式进行答复。投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.3.3投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。否则，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作无效标处理。

23.3.4如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.3.5各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.3.6评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

23.3.7评标委员会对明显不合理的投标报价，有权要求投标人在规定时间内提交说明，投标人不能提供的或提供的材料不能说明问题的，评标委员会可以判定其投标无效。

23.3.8评审人员对有关招标文件、投标文件、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

23.3.9评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.如投标人或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

24.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制；

24.2不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

24.3不同投标人的投标文件载明的项目管理或联系人员为同一人；

24.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5不同投标人的投标文件遗留其他投标人不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

24.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

24.7采购响应截止时间后，采购人协助投标人撤换或更改投标文件的；

24.8采购人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

24.9不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

24.10属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同的投标；

24.11投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

24.12不同投标人与同一投标人联合投标的；

24.13采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

24.14采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

24.15采购人（或采购代理机构）与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

24.16法律、法规或规章规定的其他串通行为。

25.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并加盖公章确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

27.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

28.评标过程的保密

28.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，采购人、评标委员会成员都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

28.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 六、定标

29.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

29.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，将上报诸暨市财政局，诸暨市财政局将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

30.中标通知与中标结果公告

30.1采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，由采购代理机构通过“政采云”平台确认并签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

31. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

31.1提供虚假材料谋取中标的；

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

31.3与采购人、其他投标人恶意串通的；

31.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标过程中与采购人进行协商谈判；不按照招标文件和投标文件订立合同或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

31.6拖延、拒签合同的；

31.7存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

32.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，本项目流标，重新组织采购。

## 七、授予合同

33.签订合同

33.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

33.2招标文件、中标人的投标文件和评标过程中投标人的询标时作出的承诺及其澄清文件等作为合同签订的依据和主要附件。

33.3采购人对合同内容负责。合同金额200万元及以上的必须由法律顾问根据《政府采购法》、《合同法》对合同条款进行审查，出具法律意见书后方可签订合同。对于合同金额200万元以下的项目，采购单位自行组织审查合同条款。

33.4合同一式三份，采购单位和中标人各执一份，代理公司存档一份。

33.5中标人和采购单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

34.履约保证金

34.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

34.2中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交。中标人在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。履约保证金不计息。

34.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.合同备案

采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定通过政采云系统将采购合同进行网上备案。

八、质疑和投诉

36.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

36.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

36.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

## 九、良行为记录

投标人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的 | 6个月 |
| 2 | 投标有效期内撤回其投标文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购人做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 虚假投诉、恶意投诉和不按程序、规定时间进行质疑投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的 | 1年 |
| 9 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 10 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 12 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 13 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 14 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 15 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 16 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 17 | 提供虚假资料参加投标的 | 3年 |
| 18 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 19 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 20 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 21 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 十、解释

37.本招标文件的解释权属于采购单位和诸暨广和工程管理服务有限公司。

第三章   评标办法及评分标准

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=20%

（4）技术分评分细则（80分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人项目实施能力 | 12分 | 1.投标人具有白蚁防治专业技术职称中级以上（含白蚁防治技师）的，每人得3分；最高得6分。 2.投标人持有白蚁防治上岗证书和职业资格证书的专职人员4人得 4分；每增加1人得1分，最高6分。（提供由全国白蚁防治中心或省白蚁防治中心颁发的职业技术证书） 以上投标时提供人员名单、证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月社保证明材料复印件加盖投标人公章，缺一不得分。 |
| 2 | 投标人创新服务能力 | 4分 | 投标人取得省级及以上科技型、创新型企业得2分，市级得1分，没有不得分。投标人通过建设行政部门进行白蚁防治机构备案的企业得2分。 投标时提供证书复印件加盖投标人公章。 |
| 3 | 白蚁综合治理技术方案 | 38分 | 1.评委根据投标人针对本项目蚁情调查深入，数据准确，白蚁危害品种齐全，危害评定等级严谨正确等情况酌情打分（0—8分） |
|  |  |  | 2.评委根据投标人针对本项目技术要素齐全，技术方法合理、科学，代表我国白蚁防治发展趋势等情况酌情打分。（0—8分） |
|  |  |  | 3. 评委根据投标人针对本项目白蚁防治重点难点的分析和理解正确到位等情况酌情打分。（0—5分） |
|  |  |  | 4. 评委根据投标人针对本项目质量保证和安全措施到位等情况酌情打分。（0—5分） |
|  |  |  | 5. 评委根据投标人针对本项目项目管理计划，施工进度安排科学合理等情况酌情打分。（0—4分） |
|  |  |  | 6. 评委根据投标人针对本项目应急保证，文明生产，环境保护措施到位，责任明确等情况酌情打分。（0—4分） |
|  |  |  | 7. 验收标准流程科学合理，方法符合行业规范并具有可操作性等情况酌情打分（0—4分） |
| 4 | 投标人白蚁防治业绩 | 8分 | - 1.供应商提供自2018年1月1日以来同类项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得5分。（注：提供合同和中标通知书，或合同和发票扫描件并加盖磋商供应商公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。） 2.2018年1月以来参与省级及以上政府部门评（鉴）定的白蚁防治示范项目的，每满足一个得3分，本项目最高为3分。（提供合同、发票和列为省级及以上政府部门评（鉴）定示范项目的文件复印件加盖公章） |
| 5 | 投标人设施设置及资质 | 6分 | - 1、提供0.45吨以上汽车一辆得2分。提供白蚁防治专用工具全自动喷雾器，得1分。 标书内提供：相应的（汽车行驶证或购置发票和全自动喷雾器购置发票）复印件加盖投标单位公章。（注：非投标人自有的不得分） 2、企业资质（0-3分）：投标人已取得ISO9001质量管理体系证书且在有效期内的得1分，ISO14001环境管理体系认证证书且在有效期内的得1分，职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的得1分，没有不得分。 标书内提供（证书）复印件加盖投标单位公章。 - 注：投标人针对本项目招标需投入的专用交通工具（行驶证车辆所有人必须是投标单位名称）。 |
| 6 | 投标人制度保证 | 4分 | - 施工记录档案资料及工程质量验收等资料齐全的得0-2分。 - 具有公司章程，人员岗位职责，考勤管理制度，安全生产制度，应急预案措施和奖惩法制度，白蚁防治产品管理制度等齐全，内容符合行业规范，可操作性强。（本项最高2分，每缺一项制度或制度内容不全面扣0.5分，扣完为止）。 备注：格式自拟，评委自主打分。 |
| 7 | 拟采用白蚁防治治药械的有效性、环保性 | 8分 | - 针对本项目拟投入白蚁灭治药物和监测装置有效性和作用原理描述：0-2分； - 使用具“三证”的白蚁防治药物的得2分，缺证的不得分； - 监测装置曾在省级及以上示范项目中被应用的得2分（提供证明材料复印件加盖公章）； 4.拟投入的诱杀产品（诱杀包、诱杀箱）属于省级以上行政事业单位推荐产品或省市及以上科研产品得2分（提供推荐文件或科研产出证明文件复印件加盖公章）。 |

（5）本次评审有效投标单位全部入围进行商务评审。

# 第四章   采购需求

(一)项目实施人员费用

中标供应商应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

(二)项目概况

主要完成十四都村和西皇村核心区域内的建筑和绿化树木、公共设施的白蚁治理。进度安排如下：

1、完成十四都村和西皇村的白蚁灭治工作；并完成白蚁预防工作；完成白蚁监测控制平台安装；完成其他虫害的治理工作。

2、需修缮的白蚁预防工程应根据处理对象、现场施工条件等选择适宜的白蚁预防技术。

3、服务期：3年。自合同签订之日起三年，其中2021年11月30日前通过主体项目验收。

（三）技术要求

1、对投标公司的要求：

（1）人员要求：项目经理（技术负责人）1 人，专职负责本项目工作；施工员4人及以上。

（2）专职人员需与由社保部门出具的养老保险证明对应，养老保险证明应为开标前3个月的缴纳情况，则以最近正常缴纳的3个月养老保险证明为准；

（3）相关专业技能证书发证单位为全国白蚁防治中心、浙江省白蚁防治中心。

2、对拟投入本项目的项目组的要求：

（1）项目经理（技术负责人）1 人，应具有白蚁防治专业高级技工或助理工程师及以上资格证书，专职负责本项目工作；

（2）施工员4人(包括驾驶员)及以上，应经过白蚁防治职业技能培训与考核鉴定，持有白蚁防治职业资格证书或职业培训合格证书（业务量大时或白蚁活动高峰期应增配施工员）；

（3）配置有白蚁防治施工机械设备与保障质量安全的技术装备，有环境安全的药物专储仓库。

（四）防治服务的技术依据

投标人应响应《浙江省传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁防治技术导则》，《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）的规定，施工方案由相关部门审定后方可实施。

十四都村和西皇村核心区域的白蚁防治宜先进行蚁情初查，并根据蚁情初查的结果实行分类管理。白蚁防治分类管理应符合下列规定：

1．白蚁危害严重的，应实施白蚁综合治理；

2．白蚁危害一般的，应实施危害点白蚁灭治；

3．基本无蚁害的，宜实施动态监测。

主要技术措施：

1、传统建筑修复性保护、除危性保护、一般性维护白蚁防治结合白蚁治理过程进行，对传统建筑中易孳生白蚁的部位和触墙着地木构件进行药物屏障处理。

2、传统建筑屋面处理符合下列规定：

（1）在望板（砖）铺设完毕后，进行药物屏障处理；

（2）在防滑木条铺钉完毕，铺屋面瓦件前进行药物屏障处理。

3、传统建筑木构件处理符合下列规定：

（1）完整保留的木构件，重点处理虫孔、虫蛀部位；

（2）剔朽修补的木构件，重点处理剔除截朽部位及修补的拼缝；

（3）槽朽替换的木构件，重点处理木构件与其他构件连接的部位；

（4）复制补配的木构件，重点处理木构件与其他构件连接的部位；

（5）木质柱应重点处理与柱础或地面接触的截面和着地端 1000mm 高度，墙包柱或贴墙柱应整体处理；

（6）木质梁应重点处理与柱或其他构件榫接部位，触墙或入墙的应重点处理触墙或入墙端500mm 长度；

（7）木质门框、窗框、墙板应重点处理着地周边和贴墙周边。

4、传统建筑木构件处理在木构件落架修复完毕或制作完成后，或安装到位并嵌补腻子前，或木椽及遮椽板加工完成后，配合维修工程进行。

5、传统建筑木构件处理可采用涂刷法、浸渍法或低压喷洒法，并符合下列规定：

（1）木构件表层及修补部位有一定的渗透深度，外露虫孔部位应有充足的药剂渗入，必要时作二次重复处理；

（2）触墙、着地、木构件交接等部位进行重点处理；

（3）药物处理过的木构件及时覆盖遮阴，避免长时间阳光暴晒而影响药效。

6、传统建筑若清理原有地面及垫层，重铺室内地面的，进行白蚁防治药物屏障处理，并应符合下列规定：

（1）药物屏障处理宜在清理原有地面及垫层后，原土夯实前（最迟至铺墁地面砖前）进行；

（2）在进行地面药物屏障处理的同时，对内墙地面以上500mm墙体喷晒适量白蚁防治药剂。

7、传统建筑监测控制白蚁防治符合下列规定：

（1）宜安装地下型监测装置；

（2）室内监测装置宜埋设在墙角、门后、楼梯等较隐蔽的位置，也可隐藏在地面砖下；

（3）在房屋外围环境安装监测装置时，宜安装在庭院天井的绿地内，并应贴近房屋外墙；

（4）监测装置的安装间距宜为 3000mm~5000mm；

（5）地下型监测装置应触及土壤层，装置外壳周边应填实土壤；

（6）应对安装好的监测装置编号或作记号，并在施工图上标记安装位置。

（7）监测装置应定期进行检查、维护。维护周期：每年上半年、下半年各1次，特殊情况协商确定。

8、古树名木监测控制白蚁防治符合下列规定：

（1）应防治并重，在治理白蚁危害后，应同步落实白蚁防治技术措施；

（2）白蚁治理和白蚁防治的范围宜为古树名木树身及以树基为中心、半径为10m 的区域；

（3）地下型监测装置宜埋设在以树木主干为圆心半径1000mm范围内的土层下；

（4）地上型监测装置宜设置在树木主干空心内壁的隐蔽位置或不易被人为破坏的部位；

（5）监测装置应定期进行检查、维护。维护周期：每年上半年、下半年各1次，特殊情况协商确定。

（五）工作质量检查考核

1、根据《浙江省传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁防治技术导则》，《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）、相关部门相关规章制度执行。

2、白蚁防治单位设立传统村落白蚁综合治理项目组，配足相应的项目人员和施工设备，明确工作和职责分工，确保项目顺利实施。

3、白蚁综合治理项目经理（技术负责人）应具有白蚁防治专业高级技工或助理工程师及以上资格证书。

4、在实施传统村落蚁害调查、白蚁综合治理施工时，项目经理必须到岗。

5、采购单位指派专人或委托第三方负责质量监督，其主要工作职责如下：

（1）检查施工是否符合相关标准和方案；

（2）检查工作量是否达到合同要求；

（3）检查治理效果是否符合方案要求；

（4）每阶段施工结束后在相关技术资料上签字确认。

6、白蚁综合治理过程中所采购使用的药物、监测装置等经过委托方质量监督人员的查验，使用数量应记录备案。

7、白蚁防治单位严格按照方案组织实施，施工时间、施工区域、施工标准、用药数量、工作量等必须符合合同和综合治理方案要求。

8、白蚁防治单位按照流程和过程管理的要求，在施工的各个环节，认真、完整做好技术资料记录。

9、白蚁综合治理施工资料的收集与管理由白蚁防治单位负责。资料收集应及时、准确、完整和可靠，项目完工后归档管理。

10、白蚁综合治理每阶段结束后白蚁防治单位应填写白蚁综合治理施工记录表。

11、安全管理

（1）白蚁防治使用的药物符合《中华人民共和国农药管理条例》和国家现行有关产品标准的规定，并具有农药登记证、农药生产许可证或农药生产批准文件。

（2）白蚁防治单位在项目施工前进行安全教育，施工过程中采取适当的施工安全措施和个人防护，保障白蚁防治施工人员和公众的安全。

（3）白蚁防治单位加强环境安全管理，选用对环境友好的白蚁防治药物，严格控制药物的使用浓度和剂量，减少化学药物对自然环境的污染。

（4）防治过程中的安全生产事故责任由中标单位全部自负。

（七）安全生产

不发生药物渗漏、环境污染、人身安全等安全生产事故。

安全生产事故责任由中标单位全部自负。

（八）作风效能

保证服务质量和工作效能，做到文明、及时、主动服务。

（九）处罚规定

1、如按规定要求未完成业务的，每个项目罚款5000元。

2、由于中标单位工作失误，造成客户不满意或投诉的，每次罚款500-2000元。

3、由于中标单位工作失误，造成客户投诉或发生较大责任事故，导致采购人受上级部门问责或处分的，扣罚5000元，并中止合同，取消下一轮投标中标资格。

（十）中标单位若违反以下规定之一的，采购人有权利终止合同

1、发现投标时提供虚假投标文件资料的。

2、中标单位未按规定要求配备人员、设备的。

3、对工作质量检查考核中存在问题，采购人书面通知责令限期整改，而中标单位一月内达不到整改要求的。

4、由于中标单位工作失误，造成客户投诉或发生较大责任事故，导致采购人受上级部门问责或处分的。

（十一）商务要求

1、中标单位配备要求

（1）场地要求：中标单位在签订合同后一个月内须安置好在诸暨市的办公地点及场所，并提供详细信息（地址、人员名单、联系电话）。

（2）机械设备要求：中标单位拟投入本项目的白蚁防治、专用汽车（每辆车载重量在0.45吨及以上）不少于1辆，驾驶员1名，以及配备必要的白蚁防治设备、工具、药物、安全、统一工作服、劳保用品。

（3）监测装置及使用的饵料、粉剂要求：符合浙江省住房和城乡建设厅批准并发布的ＤＢ33/T 1108-2018《房屋白蚁监测控制系统应用技术规程》要求并向采购单位报备。

- （4）药物要求：药物拟用环保、高效的白蚁专用药物，药物农药证书必须登记为白蚁类目，本项目药物分为预防和灭治两类药物，本项目拟用10%联苯聚酯微囊悬浮剂、20%吡虫啉悬浮剂、0.5%氟虫腈粉剂三种药物，须提供本项目拟用的三种药物对应的“农药三证”。不提供做无效标处理；

2、项目承包方式及报价要求

1、投标单位应根据国家的有关规定和白蚁防治等工作要求，并结合企业的实际情况进行投标报价。投标单位的投标报价为完成本招标文件规定的各项工作内容和要求的单价，包括人员费用、器械费用、药物费用、监测装置费用、合理利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中。

- 2、本项目投标报价实行固定总价包干，投标总价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括材料费、人工费、技术服务费、交通费、资料装订费、器械设备使用费、宣传费、合理利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中。磋商供应商应根据国家的有关规定和白蚁综合治理、宣传等工作要求，并结合企业的实际情况进行报价。

3、本次报价设有最高限价，投标单位的投标报价不得超过最高限价，否则其投标无效。最高限价为人民币45万元，本项目综合整治面积及绿化树木由业主指定。

4、付款方式

- 本项目合同签订后15日内支付合同总价的20%作为预付款（具体以财政资金到位情况为准）；2021年综合治理服务验收合格并通过后采购人支付合同价款的50%，2022年综合治理服务验收合格并通过后采购人支付合同价款的15%，2023年综合治理服务验收合格并通过后采购人支付合同价款的15%。

（十二）验收要求：

1、验收标准

（1）传统村落全面治理区域验收合格同时满足下列6个条件：

施工符合治理方案要求，施工资料完整；

治理范围内的传统建筑白蚁危害等级按《建设工程白蚁危害评定标准》 GB/T51253评定不高于Ⅰ级；

治理范围内的其他房屋建筑白蚁危害率下降 90%及以上；

治理范围内的古树名木白蚁危害等级按《建设工程白蚁危害评定标准》GB/T51253 评定不高于Ⅰ级；

治理范围内的其他园林植被白蚁危害率下降 90%及以上。

室外白蚁蔓延入侵到传统建筑内危害的风险基本消除。

（2）动态监测区域如委托治理，验收标准由白蚁防治单位和委托方协商制定。

（3）白蚁防治验收标准符合《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T 51253）的规定。

（4）白蚁预警的验收标准由白蚁防治单位和委托方协商制定。

2、验收方法

（1）十四都村和西皇村白蚁综合治理验收可委托第三方实施，也可由委托方和白蚁防治单位共同组建的验收组实施。

（2）验收人员应认真核实白蚁综合治理档案，现场查勘白蚁综合治理效果。

（3）验收现场查勘可采用抽样调查的方法，具体抽样数量由委托方和白蚁防治单位协商确定。

（4）验收产生的相关费用由中标人承担。

（十三）其他要求

1、中标单位必须在施工时采取安全保障措施，保证安全施工。施工过程中产生的安全事故及责任均由中标单位自行承担。

2、中标方须无条件配合采购人对本项目的考核，并按考核要求做好相关工作。施工完成后参照《传统村落白蚁防治工程质量监督考核》办法进行考核，并根据考核结果支付相应费用；

维护期二年根据《传统村落白蚁防治工程质量维护考核》办法进行考核，考核时间为每年12月，服务费用每年在考核后根据考核情况支付。采购人根据项目的实际情况，可对考核办法进行相应调整，中标方须无条件配合。

（十四）附件

传统村落白蚁防治工程质量监督和考核

| 项目 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、白蚁防治项目质量管理（10分） | 1、收到白蚁防治合同后3个工作日内及时进行现场勘查，提出制定白蚁防治施工方案依据和建议 | 未及时勘查的扣1分 |
|  | 2、白蚁防治施工方案应及时送达甲方1份，项目负责人应熟悉白蚁防治施工方案 | 未将施工方案及时送达甲方扣0.5分，方案有明显差错发现一处扣0.5分 |
|  | 3、组织白蚁防治施工应提前一天上报甲方。 | 不上报一次扣1分 |
|  | 4、做到施工安全无事故，白蚁防治项目负责人应及时向甲方说明安全事项，施工人员应严格执行安全操作规定 | 不穿戴工作服安全帽的每人次扣0.5分 |
|  | 5、整理收集质量验收资料齐全，白蚁防治单位应收集提供如下资料：(1)调查记录；(2)施工方案；(3)施工记录；(4)施工过程照片； | 缺一份资料扣1分，各项记录填写不详实扣0.5分，随意涂改一处扣0.5分 |
|  | 6、白蚁防治单位按照流程和过程管理的要求，在施工的各个环节，认真、完整做好技术资料记录，纸质档案资料与数据应及时填写记录清楚。 | 不及时填写和输入资料的扣0.5分 |
|  | 7、白蚁综合治理施工资料的收集与管理由白蚁防治单位负责。资料收集应及时、准确、完整和可靠，项目完工后归档管理。 | 资料收集不及时、不准确、不完整或不可靠得扣0.5分 |
| 二、白蚁防治项目施工质量管理（40分） | 1、根据浙江省传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁防治技术导则《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）、相关部门规章制度执行。 | 未按相关规章制度执行的扣1分 |
|  | 2、传统建筑修复性保护、除危性保护、一般性维护白蚁预防结合白蚁治理过程进行，对传统建筑中易孳生白蚁的部位和触墙着地木构件进行药物屏障处理。 | 未对传统建筑中易孳生白蚁的部位和触墙着地木构件进行药物屏障处理的扣1分 |
|  | 3、传统建筑修缮屋面处理符合下列规定： （1）在望板（砖）铺设完毕后，进行药物屏障处理； （2）在防滑木条铺钉完毕，铺屋面瓦件前进行药物屏障处理。 | 未按传统建筑屋面相关规定处理的，每一项内容扣1分 |
|  | 4、传统建筑修缮木构件处理符合下列规定： （1）完整保留的木构件，重点处理虫孔、虫蛀部位； （2）剔朽修补的木构件，重点处理剔除截朽部位及修补的拼缝； （3）槽朽替换的木构件，重点处理木构件与其他构件连接的部位； （4）复制补配的木构件，重点处理木构件与其他构件连接的部位； （5）木质柱应重点处理与柱础或地面接触的截面和着地端 1000mm 高度，墙包柱或贴墙柱应整体处理； （6）木质梁应重点处理与柱或其他构件榫接部位，触墙或入墙的应重点处理触墙或入墙端500mm 长度； （7）木质门框、窗框、墙板应重点处理着地周边和贴墙周边。 | 未按传统建筑木构件相关规定处理的，每一项内容扣1分 |
|  | 5、传统建筑木构件处理在木构件落架修复完毕或制作完成后，或安装到位并嵌补腻子前，或木椽及遮椽板加工完成后，配合维修工程进行。 | 未配合传统建筑木构件维修工程的扣1分 |
|  | 6、传统建筑修缮木构件处理可采用涂刷法、浸渍法或低压喷洒法，并符合下列规定： （1）木构件表层及修补部位有一定的渗透深度，外露虫孔部位应有充足的药剂渗入，必要时作二次重复处理； （2）触墙、着地、木构件交接等部位进行重点处理； （3）药物处理过的木构件及时覆盖遮阴，避免长时间阳光暴晒而影响药效。 | 传统建筑木构件未用涂刷法、浸渍法或低压喷洒法处理的扣1分 |
|  | 7、传统建筑若清理原有地面及垫层，重铺室内地面的，进行白蚁预防药物屏障处理，并应符合下列规定： （1）药物屏障处理宜在清理原有地面及垫层后，原土夯实前（最迟至铺墁地面砖前）进行； （2）在进行地面药物屏障处理的同时，对内墙地面以上500mm墙体喷晒适量白蚁预防药剂。 | 传统建筑若清理原有地面及垫层，重铺室内地面的，未进行白蚁预防药物屏障处理扣1分 |
|  | 8、传统建筑监测控制白蚁防治符合下列规定： （1）宜安装地下型监测装置； （2）室内监测装置宜埋设在墙角、门后、楼梯等较隐蔽的位置，也可隐藏在地面砖下； （3）在房屋外围环境安装监测装置时，宜安装在庭院天井的绿地内，并应贴近房屋外墙； （4）监测装置的安装间距宜为 3000mm~5000mm； （5）地下型监测装置应触及土壤层，装置外壳周边应填实土壤； （6）应对安装好的监测装置编号或作记号，并在施工图上标记安装位置。 （7）监测装置应定期进行检查、维护。维护周期：每年上半年、下半年各1次，特殊情况协商确定。 | 传统建筑未按要求安装监测装置的扣1分，监测装置未定期进行检查和维护的扣1分 |
|  | 9、古树名木监测控制白蚁防治符合下列规定： （1）应防治并重，在治理白蚁危害后，应同步落实白蚁防治技术措施； （2）白蚁治理和白蚁防治的范围宜为古树名木树身及以树基为中心、半径为10m 的区域； （3）地下型监测装置宜埋设在以树木主干为圆心半径1000mm范围内的土层下； （4）地上型监测装置宜设置在树木主干空心内壁的隐蔽位置或不易被人为破坏的部位； （5）监测装置应定期进行检查、维护。维护周期：每年上半年、下半年各1次，特殊情况协商确定。 | 古树名木未按要求安装监测装置的扣1分，监测装置未定期进行检查和维护的扣1分 |
|  | 10、白蚁防治单位设立传统村落白蚁综合治理项目组，配足相应的项目人员和施工设备，明确工作和职责分工，确保项目顺利实施。 | 未按要求配足相应的项目人员和施工设备的扣1分 |
|  | 11、白蚁综合治理项目经理（技术负责人）应具有白蚁防治专业高级技工或助理工程师及以上资格证书。 在实施传统村落蚁害调查、白蚁综合治理施工时，项目经理必须到岗。 | 未按要求配项目经理，及项目经理未到岗的扣1分 |
|  | 12、白蚁综合治理过程中所采购使用的药物、监测装置等经过委托方质量监督人员的查验，使用数量应记录备案。 | 使用的药物、监测装置等未经委托方质量监督人员的查验的扣1分 |
|  | 13、白蚁防治单位严格按照方案组织实施，施工时间、施工区域、施工标准、用药数量、工作量等必须符合合同和综合治理方案要求。 | 未按照方案组织施工的扣2分 |
|  | 14、安全管理 （2）白蚁防治单位在项目施工前进行安全教育，施工过程中采取适当的施工安全措施和个人防护，保障白蚁防治施工人员和公众的安全。 （3）白蚁防治单位加强环境安全管理，选用对环境友好的白蚁防治药物，严格控制药物的使用浓度和剂量，减少化学药物对自然环境的污染。 （4）防治过程中的安全生产事故责任由中标单位全部自负。 | 未按要求安全管理的扣1分 |
| 三、药物管理登记（10分） | 1、白蚁防治药物的使用，必须履行POPS公约》（又称《斯德哥乐摩公约），应符合《中华人民共和国农药管理条例》和国家现行有关产品标准的规定并应具有农药登记证，农药生产许可证或农药生产批准文件。药物应有专人管理和专用仓储 | 不按国家标准使用药物扣1分，药物无专人管理和专用仓储扣1分 |
|  | 2、作好药物登记 | 不作好药物登记一次扣1分 |
|  | 3、药物不能滞留车上和其它场所过夜，不能随意处置它人 | 不按规定处置一次扣1分 |
|  | 4、药物容器集中处理，不得任意丢弃或作他用。剩余药物不得倒入池塘、河流、喷向花草等 | 不按规定处置一次扣1分 |
| 四、企业质量保证体系（40分） | 1、基础建设：有固定的办公地点及场所，有醒目的门牌号和公司名称，有明显的岗位标识 | 门牌号很难叙说清楚，导致群众上门咨询困难的扣3分 |
|  | 2、成立一年以上的企业（公司）应有白蚁防治咨询平台和电话咨询热线，应设立工作前台（有公司乘坐、宣传图片、白蚁标本窗柜、白蚁防治动漫图解宣传墙等） | 缺一项扣1分 |
|  | 3、施工设施：专门的施工车辆两辆，应配备低压力、大流量的喷洒设备及药物配置工具，应根据任务需要及时加配施工车辆，确保任务完成，照相机1部 | 施工设施达不到标准配置的扣3分 |
|  | 4、技能培训，公司每季度开展一次理论和实际操作能力培训，同时公司员工应积极参加白蚁防治主管部门组织的理论和实际操作能力培训，不合格的应劝退或辞职，做到持证上岗，无证作业应责令其整改，并停止从事白蚁防治活动等事项 | 缺一次扣1分，不参加上级主管部门技能培训的一人次扣1分，不合格的、不劝退的扣2分 |
|  | 5、规程规章：应有公司章程、公司理念，人员岗位职责 考勤管理制度，安全生产制度和措施， 白蚁防治项目台账，药物使用台帐、项目进度阅览表，服务质量承诺书等 | 缺一项扣1分 |
|  | 6、企业（公司）每月工作情况和工作计划，应在25日前上报甲方，应及时上报年度工作总结，努力完成甲方交办的各项任务 | 不及时上报的扣2分，不能按时完成交办的任务每项扣2分 |
|  | 7、企业（公司）应注重社会效益和企业效益并举。做到遵纪守法，诚实守信，公平竞争，合法经营 | 产生严重负面影响的扣10分 |
| 考核分满分100分，90分及以上为合格；90分-80分为基本合格（不含90分），80分以下为不合格。基本合格在当年应付服务款中扣除20%的服务款；不合格者扣除当年所有实际白蚁防治工作量的服务款，甲方有权终止合同。 |  |  |

传统村落白蚁防治工程质量维护考核

| 项目 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、监测控制装置的检查和维护（50分） | 1、监测装置检查一年不少于2次，且检查时间应在白蚁活动盛期，在检查期间应及时和建设单位、小区物业及住户沟通，做好检查和解释工作。(4分） | 未及时检查一次扣2分 |
|  | 2、当监测装置检查时发现有白蚁活动时，每2周—4周检查1次，经喷粉或者投放饵剂处理后，应每2周检查1次，至白蚁群体被灭杀。(4分） | 未及时检查一次扣1分 |
|  | 3、当检查监测装置时发现乳白蚁或大白蚁，土白蚁活动时，每2周不少于1次，经喷粉或者投放饵剂处理后，每2周检查1次，直至白蚁群体被灭杀。(4分） | 未及时检查一次扣1分 |
|  | 4、在检查时，发现有损坏和丢失的监测装置及时更换和补充。(4分） | 未及时更换和补充一次扣1分 |
|  | 5、更换监测装置内发霉、腐烂的饵料。(4分） | 未及时更换和补充一次扣1分 |
|  | 6、调整松动、积水和遭破坏的监测装置的安装位置，重新安装。(4分） | 未及时重新安装一次扣1分 |
|  | 7、消除监测装置四周的灌木、杂草，消除监测装置内的泥土、树根、草根等。(4分） | 未及时消除灌木、杂草、泥土、树根、草根等一次扣1分 |
|  | 8、驱赶进入监测装置内的其他花虫和小动物。(4分） | 未及时驱赶进入监测装置内的其他花虫和小动物一次扣1分 |
|  | 9、根据建筑和四边环境的变化，及时调整监测装置的安装位置或增减监测装置的数量。(3分） | 未及时调整监测装置的安装位置或增减监测装置的数量一次扣1分 |
|  | 10、在检查发现监测装置监测到白蚁后，在监测装置内采取喷粉或者直接投放饵剂的方法杀灭白蚁，并及时恢复原状，投放饵料的监测装置及时检查并添加饵料。(3分） | 未及时喷粉或者直接投放饵剂并及时恢复原状一次扣1分 |
|  | 11、监测到的白蚁群体，要进行种类鉴定，并分别记录，当一个白蚁群体被灭杀后，应对相关检测装置进行清理，并重新放入饵料或安装新的监测装置。(3分） | 未对相关检测装置进行清理，并重新放入饵料或安装新的监测装置一次扣1分 |
|  | 12、对有监测到白蚁的监测装置周边建筑进行白蚁危害检查，在建筑物内有白蚁活动情况，及时进行灭治处理。(3分） | 未及时灭治一次扣1分 |
|  | 13、详细记录每个监测装置的检查和维护，白蚁检查灭杀处理等情况，按规定写《白蚁监测控制工程检查与维护记录表》。(3分） | 未及时记录一次扣1分 |
|  | 14、及时把监测装置的检查和维护情况录入白蚁防治管理系统，《房屋白蚁监测控制工程检查与维护记录表》在服务期结束时，移交诸暨市白蚁防治站。(3分） | 未及时移交一次扣1分 |
| 传统建筑白蚁治理后的回访、复查考核细则（50分） | 1、回访、复查时段在白蚁活动盛期。（10分） | 未及时回访、复查一次扣2分 |
|  | 2、回访复查时工作人员应着白蚁工作装，并向被复查的传统村落管理部门和住户提供白蚁防治复查证明。（3分） | 未着白蚁工作装或提供白蚁防治复查证明一次扣1分 |
|  | 3、对传统建筑进行全面细致的检查，发现白蚁危害，应及时采取措施灭治。（10分） | 未及时采取措施灭治一次扣2分 |
|  | 4、对回访复查时应向管理单位工作人员或住户，详细询问有无白蚁分飞，危害等情况。（2分） | 未及时详细询问有无白蚁分飞，危害等情况一次扣1分 |
|  | 5、中标单位如接到采购方的蚁情通知后（传统建筑），应在5个工作日内组织技术人员到现场进行灭治。（10分） | 未及时组织技术人员到现场进行灭治一次扣2分 |
|  | 6、在回访复查中发现白蚁并及时灭治并采取相应的补救措施，包治期为2年，如在2年内发现白蚁危害，由中标单位无偿进行灭治。（5分） | 未及时灭治一次扣1分 |
|  | 3、施工设施：专门的施工车辆两辆，应配备低压力、大流量的喷洒设备及药物配置工具，应根据任务需要及时加配施工车辆，确保任务完成，照相机1部（5分） | 未配备施工设施一件扣1分 |
|  | 7、回访复查完毕，填写《传统村落白蚁综合治理回访复查表》，并会同房屋业主或管理部门公司共同签字，提交诸暨市白蚁防治站存档备案。（5分） | 未提交诸暨市白蚁防治站存档备案扣5分 |
| 考核分满分100分，90分及以上为合格；90分-80分为基本合格（不含90分），80分以下为不合格。基本合格在当年应付服务款中扣除20%的服务款；不合格者扣除当年所有实际白蚁防治工作量的服务款，甲方有权终止合同。 |  |  |

第五章  诸暨市政府采购合同（通用条款）

合同编号：

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及诸暨广和工程管理服务有限公司（编号：诸广和20    —    —    号）采购文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购项目

| 产品（或服务）名称 | 产品（或服务）内容 | 数量（或服务期限） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、产品（或服务）要求

1、*********

2、*********

3、*********

..............................

（以上按采购文件采购需求中对应的服务要求内容填写）

三、产品（或服务）质量要求

1、*********

2、*********

3、*********

..............................

（以上按采购文件采购需求中对应的服务质量内容填写）

四、项目验收

项目由甲方单位组织验收，产品（或服务）完成后  15  天内验收完毕，  7  天内提出质量异议。具体按照诸财采监〔2021〕20号关于印发《诸暨市政府采购履约验收暂行办法》的通知执行。

五、付款方式

（按采购文件规定付款方式填写）

六、履约保证金

1、中标方在签订合同前需向采购单位缴纳合同金额      % 的履约保证金。

2、履约保证金在甲方将项目验收合格后，无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品（或服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品（或服务）的价格为相应中标产品（或服务）的价格，且事先须向诸暨市财政局审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收产品（或服务），由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的 0.5 %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付产品（或服务），甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付产品（或服务）的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期部分产品（或服务）货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，代理机构存档一份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

第六章  应提交的有关格式范例

一、封面格式

商务技术文件或报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖章）

日期：       年     月     日

## 二、投标函（格式）

致：诸暨广和工程管理服务有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：诸广和 2021-**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

日期：        年       月       日

## 三、授权委托书（格式）

致：诸暨广和工程管理服务有限公司

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　，职务           ，身份证号码                            ，以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

## 四、开标一览表（格式）

项目名称：
项目编号：诸广和 20**-**-**

单位：元

| 标号 | 标的内容 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写 | 大写 |
|  |  | ￥ |  |

投标人：          （盖章）

日      期：     年    月    日

五、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：诸广和         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格条件、评审成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议。如果我公司在递交响应文件后还对采购文件提出质疑的，愿意接受相关部门依据政府采购法第77条第1款做出的处罚决定。

三、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在采购文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为采购响应人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

日      期：     年    月    日

六、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人（盖章）：

日      期：     年    月    日

七、小微企业有关政策

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2021﹞46 号）的规定，本公司（或联合体）参加          （采购单位）的

项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.…………。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

2、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2021﹞46 号）的规定，本公司（或联合体）参加          （采购单位）的

项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：

1、投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2021〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件4）的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

3、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              （采购单位）的                       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日