厦门信息学校2021-2022学年

有害生物和白蚁防治项目相关要求

一、项目名称：厦门信息学校2021-2022学年有害生物和白蚁防治项目

项目控制价：人民币6.5万元整。

二、工程概况：厦门信息学校总面积约6万平方米，包括：每层楼洗手间、消防通道、垃圾桶、厨房、排水沟、化粪池、下水道、绿化带、停车场等公共区域的防虫灭鼠、白蚁防治工作。

三、服务项目：控制老鼠、蚊子、苍蝇、蟑螂虫害的标准密度范围。指导甲方搞好环境卫生基础设施，包括：室、内外各区域放置垃圾桶并加盖，盆景增加垫盘，填平室、内外的积水处，及时清理腐烂的动、植物等。做好“四害”防治设施，包括：下水道加装防蚊闸。雨、污水井盖贴上防蚊贴，窗户安装防蚊窗纱及所有管道加装防鼠设施等。对校内所有房屋建筑，绿化地（含绿化地内所有绿植树木）进行白蚁防治，及时发现问题，并确保校园区域内无白蚁繁殖，与学校物业绿化积极配合，发现白蚁蚁窝及时处理。

四、施工安排：

1、每月对每层楼洗手间、化粪池、下水道、绿化带、排水沟等范围公共环境蚊、蝇、蟑螂孳生地，栖息地消杀2次；

2、每月对绿化带公共环境全面进行灭鼠2次；

3、每1个月对学校范围内下水道进行烟雾消杀一次；

4、每周对食堂、宿舍进行全面室内外有害生物消杀，并对食堂和宿舍重点卫生区域里死角进行指导清理，做到无蟑螂老鼠滋生繁衍；

5、每周对教师办公楼进行全面室内外有害生物消杀，并对室内进行消毒，及时清理教师办公室内紫外防蚊灯的垃圾；

7、积极配合学校医务室工作人员做好发现传染病班级的室内消毒。响应时间不得超过两天。

6、每周对全校建筑物和绿地进行检查，及时发现问题，并确保校园区域内无白蚁繁殖。

7、与学校物业绿化积极配合，发现白蚁蚁窝及时处理，响应时间不得超过2天。

8、遇特殊情况可增加次数。

9、如遇到上级检查或全校性大型活动，具体安排以学校为准。

五、工期要求：

从合同签订之日起一年内的有害生物和白蚁防治服务。（前壹个月为试用期，届时我校将组织人员对供应商的消杀和白蚁防治服务及成果进行综合量化评分，评分不合格将酌情考虑更换服务商）

六、质量标准：

符合国家和厦门市规定要求并能通过相关部门验收。