附件1

汕头海关白蚁防制服务项目方案

一、防制概况：

防制单位：中华人民共和国汕头海关

服务期：一年

防制范围：1、珠江路34号总关大院(主、副楼各房间、通道、食堂及周边管沟、各楼层梯间、卫生间、准军事化训练场地、院内树木)；2、珠江路38号大院(各房间、停车场、通道、周边管沟、各楼梯间、卫生间、立体车库及其附属设施、院内树木)； 3、龙湖办公区(各房间、三楼多功能厅、通道、食堂及周边管沟、各楼层梯间、卫生间、院内树木)；4、凯逸家园16幢海关公寓（各房间）；5、关史陈列馆(各房间、通道、周边管沟、梯间及配套设施和院内树木)；6、第一宿舍大院第5幢及第9幢；7、海关三个宿舍大院(公有住房、管理组、活动室和花圃树木)；8、中山路97号。

二、施工单位工作职责：

白蚁防制灭制期限内，施工人员严格按照白蚁防制及灭制操作规程和质量标准，确保用药安全，并派出专业主管安排工作，质量监督员负责质量、安全的监督和检查，建立档案，每次施工后由海关监督人员签名确认，保质保量完成白蚁防制灭制工作。

三、白蚁防制灭杀方法：

1、直接喷药粉：在室内或室外如发现白蚁可直接喷药白蚁身上及周边，使白蚁个体携带这种慢性中毒药剂回主巢，相互传染，最后全巢传染死亡；优点灭治效果好，能使巢群整体死亡；也不破坏建筑物，不用开挖；不污染环境，对人畜安全。

2、直接喷药水：在室内或室外喷洒药水，直接灭杀，或形成屏障，降低白蚁的进入及对环境的破坏。

四、白蚁防制的施工与方案：

1、每月对以上防制范围全面检查一次，发现白蚁侵害及时施药治理，并拍照存档上报，施药区域15天后回查。

2、虫害滋生季节每年4、6、8、10月份防制范围内花圃树木全面喷洒灭虫药水一次（共4次），控制消灭虫害。

3、每次检查施药在海关人员的陪同和监督下进行，双方在《白蚁防治检查记录表》做好签名确认，每次记录作为验收凭证。

4、防制期间发现白蚁侵害，经海关通知后，24小时内上门免费服务（或根据实际情况双方沟通决定上门灭治时间）。

五、防制费用：贰万捌仟元整（￥28000.00元），此费用为一年包治费用(以上价款包括药物、器具、交通、安全及税金等)。