- 厦门大学嘉庚学院询价函

报价单位：                           （加盖公章）

工程项目：教师公寓二期白蚁防治项目

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：蒋老师 0596-6288526 何老师 0596—6288492 林老师 0596-6288710

传    真：0596—6288224

- 工程概况

  - 工程地点：厦门大学嘉庚学院教师公寓二期

  - 工程内容：按照原建设部《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部令第130号）、住房与城乡建设部发布行业标准《房屋白蚁预防技术规程》（编号JGJ/T245-2011）、福建省住房与城乡建设厅《关于进一步加强白蚁防治管理工作的通知》（闽建房〔2013〕18号）等国家和地方关于建筑工程白蚁防治的规定、规程、办法和操作程序所包含的全部内容对厦门大学嘉庚学院教师公寓二期白蚁防治项目服务，包括但不限于以下工作范围：（1）基坑岩土白蚁防治；（2）基础白蚁防治；（3）沿外墙进行墙外毒土处理；（4）基坑回填土、建筑物沉降缝和伸缩缝的白蚁防治；（5）电缆等各种进入室内的管线，采用墙外毒土的方法进行封口处理；（6）结构和墙体白蚁防治；（7）门、窗框处理；（8）其他建筑区域白蚁防治。

  - 防治期限：包治期不低于15年，每年复查一次

  - 工程量：第一层（含地基基础和地下室）面积约49901.97㎡；第二层以上（含第二层）面积约32707.84㎡。

  - 工程最高控制价：本项目收费标准按照福建省财政厅关于新建房屋白蚁防治收费标准问题的批复（闽价费【2014】153号）计取，白蚁防治费用为：232413.75元，其中：地下及一层部分：199705.91元（5000*7+5000*6+5000*5+5000*4+29901.97*3=199705.91元）；二层及以上部分：32707.84元（32707.84*1=32707.84元）。

- 报价

| 序号 | 工程名称 | 最高控制价 | 折扣 | 防治费用 | 包治期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门大学嘉庚学院教师公寓二期白蚁防治项目 | 232413.75元 |  |  |  |  |

白蚁防治单位：                                  （公章）

- 报名时间及说明

  - 参与本次报价的报名时间：从询价函发布之日起，凡参加报价的单位应于2022年5月25日前，由法定代表人或委托代理人亲赴厦门大学嘉庚学院主3#910办公室报名。（因疫情防控需要，来访报名前请提前一天先与何老师、林老师联系，办理入校手续）。

- 报名资料要求

  - 白蚁防治服务机构工商营业执照（复印件1份，加盖白蚁防治服务机构单位公章）；、

  - 白蚁防治主管部门颁发的《房屋白蚁防治备案证书》（复印件1份，加盖公章）；

  - 固定办公场所证明和独立的药品存放仓库（产权证或租赁合同复印件1份，加盖公章）；

  - 中级以上技术职称的生物、药物检测和建筑工程专业技术人员（每项不得少于1人）的劳动合同、身份证明、资格证书（复印件1份，加盖公章）；

  - 白蚁保治基金管理制度（原件1份，加盖公章）；

  - 施工制度及操作规程（原件1份，加盖公章）；

  - 近3年内在漳州市工程量（按建筑面积计）不少于20万平的新建房屋白蚁防治项目的相关业绩证明材料（合同及竣工验收报告书复印件等）。

  - 非企业法人本人提交申请材料的，还需提交企业授权委托书（原件1份）及代理人身份证（复印件1份，加盖公章，核对原件）；法人提交申请的提交本人身份证（复印件1份，加盖公章，核对原件）。

- 报价时间及要求

本次报价为现场报价。报价单位将其报价资料及施工方案一式四份（必须机打，手填无效）装入档案袋密封，报价资料每页都盖公章（或者盖骑缝章），档案袋密封处加盖公章。请于2022年6月1日14：00派代表亲赴厦门大学嘉庚学院主3#909会议室现场报价，迟到的报价作废。

- 工程质量标准及验收要求

  - 以白蚁防治施工方案和施工技术规范为质量验收标准。

  - 白蚁防治工程施工完成后，形成“漳州市房屋白蚁防治工程竣工验收报告书”，报送招标人和房屋白蚁防治管理主管部门（备案）。

- 报价要求及说明

  - 报价为综合总价包干（含税价），包工包料、包质量、包安全、包文明施工、包报建和验收，包技术服务，包协助该项目施工。

  - 报价资料必须填写完整，并盖单位公章。

  - 付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。

    - 第一次付款：合同签订后，先行支付合同总价的20%，作为缴纳包治基金费用，并进行备案手续办理。

    - 第二次付款：地下建筑部分防治施工完工后，支付至合同总价的50%；

    - 第三次付款：地上建筑部分防治施工完工后，支付至合同总价的80%；

    - 第四次付款：待《房屋白蚁防治工程竣工验收报告书》递交后，支付至合同总价的95%剩余5%作为保修金，待包治期满后无任何违约的情况下予以支付。

  - 报价有效期为60天。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2022年5月12日