湘潭市五人民医院有害生物防治项目

采购需求

- 项目名称：湘潭市第五人民医院有害生物防治项目

- 合同期限：一年

- 付款方式：签订合同6个月后验收合格付合同款50%；12个月后验收合格付合同款50%

- 全年有害生物防治项目安排

- 11--3月温度底。老鼠在室内活动较多，这一阶段主要是做好室内灭鼠工作。施工方法是：布放灭鼠毒饵、粘鼠板、电网捕鼠。

- 4—6月气温逐渐升高，四害繁殖迅速，这一阶段增加施工密度，对四害进行捕杀及预防。在医院下水道出污泥后定期进行热力烟雾杀虫以防过冬的有害生物在医院内漫延。对外围增加毒饵的设放，减少鼠害。对外围绿化场地和垃圾堆定期进行喷药消杀。

- 7—9月是高温季节，这一阶段对蚊蝇的捕杀和预防是重点。定期在医院进行超低容量与滞留喷洒杀灭蚊蝇。同时对外围绿化地和垃圾站等处进行喷药消毒灭虫。

- 10—12月天气转凉，此阶段主要是做好老鼠和蟑螂的消杀工作，医院生产区与办公室区清洗后进行喷药处理，每月一次以控制蟑螂数量。

医院各区域有害生物防治项目安排

按全年工作安排对医院区域进行消毒灭虫、鼠工作。

每月不定期对进行消毒灭虫、鼠工作。

每年安排两至三次集中灭鼠工作，即连续一周时间对全医院区域进行灭鼠工作。

医院办公区、食堂定期布放粘鼠板、毒鼠饵料。

6至9月每月进行一次超低容量或者滞留消杀工作。

生产区域

按全年工作安排对医院会办公区、食堂进行消杀工作。

每月定期对办公区域进行综合消杀。

6至9月每月对生产区域蚊蝇、蟑螂及鼠密度巡查。发现密度加大进行粘鼠板与电网捕杀工作。

办公区域

按全年工作安排对办公区域进行消杀工作。

每月定期对区域进行综合消杀。

每月对区域做一次巡查钟对虫鼠害情况进行超低容量与粘鼠板或电网捕杀。

湘潭市五人民医院会外围

按全年工作安排对医院外围区域进行消杀工作。

5至9月对垃圾池、地沟等易滋生蚊蝇地每月进行喷洒消杀。

5至9月定期对绿化带场地喷洒消毒灭虫药品，每月定期巡查对绿化地路灯处喷洒消毒灭虫药品。

5至9月定期对医院办公区、食堂外围巡查，针对虫鼠害密度安排针对性的具体消杀工作。

医院办公区、食堂下水道出污口在公司内定期清理后进行热力烟雾杀灭工作。