福州市新建房屋白蚁预防工程

施 工 合 同

合同编号:

项目名称:  福州地铁智慧园白蚁预防工程

建设单位:  福州地铁智慧园有限公司

施工单位:

甲方：福州地铁置业有限公司

乙方：

甲方建设的 福州地铁智慧园 工程项目,委托乙方为白蚁预防施工单位，现双方根据《中华人民共和国民法典》，建设部《城市房屋白蚁防治管理规定》及其他有关法律、法规，在平等、自愿、协商一致的基础上就福州地铁智慧园白蚁预防施工任务达成如下协议：

第一条   工程概况

1、工程名称：福州地铁智慧园白蚁预防工程

2、工程地点：长乐区鹤上镇

3、工程范围：智慧园项目第一层（地基基础含地下室）、第二层以上（含第二层）白蚁防治。

4、建筑层次与结构：详见施工图。

5、使用功能：

6、建筑物防治总面积（暂定）67572.79平方米，其中：第一层（地基基础含地下室）建筑面积（暂定）21895.47平方米。

7、工期：本工程自2022年 9 月开工，计划于2022 年 10 月竣工。

8、工程保治期：从建设工程竣工验收，并出具由甲乙双方共同签章的“房屋白蚁预防验收合格证明”之日起15年。

第二条   双方职责

1、甲方职责

1.1、提供建筑基础平面图、底层平面图、不同结构的楼层平面图、设计总说明、门窗表及建筑总平面图各一份。

1.2、负责协调、监督工程建筑施工单位，将工程施工进度提前一天通知乙方，以便乙方安排防蚁施工，防止少防、漏防。

1.3、根据乙方提供的施工方案，督促建筑施工单位配合防蚁施工，为乙方提供施工条件。

1.4、在十五年保治期内发现乙方预防处理的施工项目有蚁害，应及时通知乙方灭治。

1.5、负责监督，检查白蚁防治质量、进度和验收工作。

1.6、在合同期内配合乙方做好每次的回访复查工作。

1.7、工程竣工验收后，如有改建必须通知乙方再次进行白蚁预防处理（费用由甲方承担），否则发生蚁害由甲方负责，与乙方无关。

1.8、委托厦门协诚工程管理咨询有限公司进行白蚁防治工程监理。

2、乙方职责

2.1、甲方享有要求乙方履行合同义务的权利，乙方不得拒绝。

2.2、负责制定白蚁预防施工方案，并报甲方和主管部门。

2.3、严格按施工方案和技术规范进行施工，做好质量检查记录。在十五年保治期内，如发生蚁害，由乙方无偿灭治。

2.4、根据甲方提供的工程进度及时进行蚁防施工，如有改动施工时间必须提前一天通知甲方，否则必须承担甲方因无故拖延而影响建筑施工进度（墙外毒土工程施工遇雨顺延）而造成的经济损失。

2.5、必须接受甲方监理公司对施工质量的监督。

2.6、白蚁预防施工、竣工资料及“房屋白蚁预防验收合格证明”应准备一式贰份，提交甲壹份、乙方留档壹份以备查验。

2.7、在合同期内负责组织甲方（或业主代表）进行回访复查工作。

2.8、二次装修预防项目不在合同保治范围，如甲方需要可另行补充合同，预防费用另计。

2.9、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的在建或已竣工工程，乙方应赔偿甲方损失，甲方有权在工程结算款中扣除。

2.10、乙方在施工过程中应遵守安全文明施工要求，施工安全由乙方负责。

第三条    施工用药

1、乙方必须遵守《中华人民共和国农药管理条例》，保证不使用国家明令禁止生产或销售的药物，所使用的药物必须取得农药登记证（登记范围包括白蚁防治）、农药生产许可证或农药生产批准文件、产品质量标准、产品质量检验合格证。药剂要选择药效时间长的优质药物，保证白蚁防治工程在15年内不出现蚁害。

2、用药过程必须有甲方和监理单位签证，监理单位必须履行现场监理职责，如实记录乙方使用的药品名称、数量、用药时间及各阶段的用药量。

第四条   工程费用及付款办法

1、合同价款（暂定）：本合同采用固定单价合同，白蚁防治工程总费用为¥      元（大写：            ）。

其中：不含税金额为 ****元，适用增值税率为****%，如因国家税收政策调整增值税率的，不含税价不变，总价及税额根据调整后的增值税率计算。第一层（地基基础含地下室）：¥****元（单价：	****元/平方米）；第二层以上建筑（含第二层）：¥****元（单价：****元/平方米）。

2、工程竣工并验收合格后，按照建设工程规划许可证上的面积数量与上述单价进行结算，以建设单位委托的第三方审核单位审定的金额为准。

3、收费标准按《福建省物价局、福建省财政厅关于重新核定房屋白蚁防治收费标准的通知》（闽价[2002]房572号）规定的收费标准打五折后再下浮执行。

4、付款方式：

本合同约定分三次付清合同价款，每期付款前乙方向甲方提供相应的请款材料和等额增值税专用发票。合同签订后15日内支付合同价款的30%；竣工验收后15日内支付至合同价款的80%；建设单位委托的第三方审核单位审结后15日内付清尾款。

第五条  质量标准与验收办法

1、以《房屋建筑白蚁预防施工技术规范》（试行）和施工方案作为质量验收标准。

2、乙方完成分部工程施工后，由甲方和监理单位代表在乙方提供的记录上现场签证验收，作为竣工验收依据。

3、白蚁预防工程施工完毕后，甲方应在接到乙方通知后十日内会同监理公司进行验收，必要时可邀请专业人员参加验收。经验收合格后，甲乙双方与监理公司共同签章出具“房屋白蚁预防验收合格证明”。

4、若中间验收或竣工验收不合格，乙方应在甲方限定时间内整改完毕后重新验收，由此所产生的费用由乙方承担。

第六条   定期回访

乙方在白蚁预防工程竣工验收后第一年起至第十年每年复查一次，第十一年起至合同期结束，每年复查2次。复查由乙方代表及甲方代表参加（或业主代表）参加，复查回访后由甲方代表（或业主代表）在乙方的复查记录表上签字认可，乙方将每次回访复查记录整理归档，送甲方（或业主委员会）一份存档。

第七条  保治基金

1、本合同生效后15日内，乙方应按合同约定的白蚁预防工程总费用的20%计人民币¥******元（大写：*******）留足保治基金，专项用于新建预防工程的复查复治。

2、乙方保治基金专户缴存的银行帐户，接收主管部门检查监督。

开户银行：***************；

账户名称：**************；

账    号：*************

3、保治基金的管理与使用按照福州市住房保障和房产管理局《关于印发<福州市白蚁防治企业白蚁保治基金管理暂行办法>的通知》（榕房【2011】41号）文件执行。

4、保治期内发现蚁害，乙方必须按照有关规定立即予以勘察，并履行灭治的责任。如若乙方未履行复查和灭治义务，甲方和业主均有权另请他人复查和灭治，所需费用由乙方承担。

第八条   违约责任

1、甲方不按时支付工程款，应按银行同期贷款利率支付违约金。

2、乙方未按施工方案施工或用药，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担包括返还工程价款总额、赔偿甲方另行委托施工单位施工的工程价款及其所造成的全部经济损失。

乙方未按施工方案施工或用药，甲方不解除合同的，甲方有权要求乙方返工整改，并有权要求乙方按工程价款的10%支付违约金给甲方，并赔偿由其所造成的经济损失等违约责任。

4、乙方未按施工进度要求如期竣工并验收合格的，以工程价款总额的银行同期同类贷款利率支付违约金给甲方（甲方有权那违约金额在应付未付款中扣除），违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

第九条    合同的生效与终止

1、本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，至乙方十五年保治期限届满时终止。

2、本合同生效后，由乙方携合同文本及已收到工程款的凭证，到福州市住房保障和房产管理局办理合同备案。

第十条     附则

1、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。凡因本合同引起的或本合同有关的任何争议，协商不成的，应提交福州仲裁委员会执行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均由约束力。

2、本合同涉及单位必须严格按物价部门公布的收费标准执行。

3、本合同一式柒份，甲、乙双方各执叁份，送市住房保障和房产管理局备案壹份。

甲方：福州地铁智慧园有限公司   乙方：  ******

法定代表人：                   法定代表人：

（或授权代理人）：            （或授权代理人）：

年    月    日