2022年度西湖区水库山塘大坝白蚁防治

服务项目

招 标 文 件

采购人：杭州市西湖区水利局

2022年9月

目     录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标文件格式	6

投标人注意事项

一、如遇投标截止时间推迟、采购需求变动等，采购人将会在网上发布更正公告（通知），请投标人及时关注原招标信息发布媒介。

二、开标时间（投标截止时间）以“北京时间”为准，投标人应当在开标时间前到达开标室并递交投标文件，否则投标文件将被拒绝接收。

三、投标单位所报白蚁挖巢单价或项目总价超出投标限价为无效投标；被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝；当投标单位不足3家时，根据公开招标管理办法将废标。

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和《西湖区农业局政府采购制度》（西农〔2021〕146号）等有关文件精神，杭州市西湖区水利局作为采购人（以下简称“采购人”）就“2022年度西湖区水库山塘大坝白蚁防治项目”进行公开招标，具体如下：

一、项目概况：

由于区域内江南的气候非常适宜黑翅家蚁等白蚁的生存，2018年对西湖区水库山塘大坝白蚁进行了有效治理，根据杭州市地方标准规范《堤坝白蚁防治管理规范》（DB3301/T 0204-2017），需再次对全区水库山塘大坝进行白蚁危害情况调查，并对发现的白蚁进行防治。西湖区21座水库山塘大坝基本情况及2018年白蚁普查情况详见下表：

西湖区21座水库山塘大坝基本情况及2018年白蚁普查情况表

| 序号 | 山塘水库名称 | 坝高（米） | 最大坝长（米） | 面积（平米） | 2018年白蚁危害普查巢穴数（处） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板壁山水库 | 20.9 | 163 | 2700 | 6 |  |
| 2 | 光明寺水库 | 10.4 | 70 | 800 | 6 |  |
| 3 | 徐家弄山塘 | 5.3 | 85 | 350 | 18 |  |
| 4 | 双泥池山塘 | 5.8 | 152 | 450 | 11 |  |
| 5 | 青石桥山塘 | 7.8 | 92 | 500 | 7 |  |
| 6 | 龙尾巴山塘 | 22.7 | 87 | 1700 | 9 |  |
| 7 | 小余家坞山塘 | 8.5 | 65 | 400 | 2 |  |
| 8 | 晒门前山塘 | 9 | 42 | 500 | 4 |  |
| 9 | 珍珠俺山塘 | 6 | 58 | 400 | 4 |  |
| 10 | 青龙山山塘 | 11.2 | 37 | 500 | 3 |  |
| 11 | 杭渣坞山塘 | 17.3 | 55 | 1200 | 3 |  |
| 12 | 苦竹坞山塘 | 6.6 | 36 | 200 | 5 |  |
| 13 | 瓦窑弄山塘 | 6 | 27 | 200 | 1 |  |
| 14 | 塘子坞山塘 | 7.5 | 71 | 450 | 4 |  |
| 15 | 潮蓬坞山塘 | 7 | 48 | 450 | 1 |  |
| 16 | 张前弄山塘 | 6.4 | 60 | 400 | 15 |  |
| 17 | 石塘坞山塘 | 11.9 | 64 | 700 | 3 |  |
| 18 | 杨家门山塘 | 6.7 | 65 | 400 | 0 |  |
| 19 | 西穆坞山塘 | 10.8 | 100 | 450 | 5 |  |
| 20 | 佛殿坞山塘 | 7 | 46 | 400 | 8 |  |
| 21 | 勃兰湾山塘 | 5.9 | 74 | 400 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  | 13550 | 120 |  |

中标单位需先开展全区水库山塘白蚁危害调查，编制白蚁危害调查报告，根据调查情况开展白蚁巢穴的挖除，蚁巢数量需经采购人确认同意后实施挖除，未经同意的不予计量。最终按实结算，并不得超本项目预算。项目预算资金9万。

工作内容包括：蚁巢挖除、埋设白蚁诱杀包和安装白蚁引诱桩监测设施，诱杀包埋设不小于1处/8平米；蚁巢开挖须抓鲜活蚁王、蚁后，进行施药，土方回填夯实；安装白蚁引诱桩监测设施应提供三年的免费维护。诱杀包药剂须提供不影响水体安全证明。

二、项目要求：

1、要求采用人工挖巢法，主巢挖除同时挖除副巢，捕捉蚁王、蚁后，巢内施药、回填。治理效果应达到相关技术标准和要求。

2、巢内所施药物要求高效无毒，对人、畜无害，彻底杀灭残余白蚁。

3、蚁巢挖除后经甲方人员验收后方可回填，回填要求分层夯实处理，每20公分夯实一次，恢复大坝原貌。

4、埋设白蚁诱杀包不小于1处/8平米，投放包剂需用土壤进行覆盖，不得暴露在自然环境中，并提供不影响水体安全证明。

5、安装引诱桩白蚁监测设施，要求木桩长250mm×50mm×50mm插入土壤中200mm，间距10米设置，并提供3年的免费更换维护（3年内对损坏的引诱桩监测设施进行更换）。

6、项目实施工期要求合同签订后10天内完成全区水库山塘现场调查，并根据《堤坝白蚁防治管理规范》（DB3301/T 0204-2017）要求，编制《2022年西湖区水库山塘大坝白蚁危害情况调查报告》；45天内完成所有水库山塘大坝白蚁防治工作。

7、投标人完工后应向采购人提交治理情况相关资料（包括竣工报告、施工记录情况表，一式两份）。

三、投标单位基本要求：

1、在中华人民共和国境内注册的独立法人。符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并承诺履行本采购文件各项规定的单位。

2、企业经营范围具有白蚁防治范围，并具有类似工程业绩。

四、费用报价与结算：

1、蚁巢挖除投标报价采用单巢报价，每巢最高报价为480元，除治巢数计量以抓获巢内的“蚁王、蚁后”对数为准，深度小于（含）20厘米的主巢及副巢不计费，实际巢数以甲方代表签证为准，未经核实签证的不予计量。报价应包括坝体开挖、白蚁巢穴（主、副巢）挖除、施药、回填夯实、坡面修复等所有费用与必要的利润。

2、埋设诱杀包和安装白蚁引诱桩监测设施根据前期普查面积确定计量数，报价采用单处报价，诱杀包埋设不小于1处/8平米；安装引诱桩白蚁监测设施，要求木桩长250mm×50mm×50mm插入土壤中200mm，间距10米设置，并提供3年的免费更换维护（3年内对损坏的引诱桩监测设施进行更换）。

3、投标人不应由于报价太低放弃中标，也不应由于项目大小或其他原因影响服务质量，如发生上述情况的将对投（中）标人进行信用不良记录，并抄送有关部门，直接影响后续投标。

五、投标：

1、凡有意参加投标者，请在西湖区门户网站（http://www.hzxh.gov.cn/）自行下载招标文件，并根据自身能力编制投标文件。（投标文件格式详见附件）

2、投标人应于2022年10月9日上午09:30（北京时间）前将投标文件（相关附件）直接递交至杭州市西湖区文一西路858号西湖区行政服务中心西楼5栋579会议室。开标需携带本人身份证原件，非法定代表人的需携带单位授权委托书。（附件原件包括企业营业执照（统一社会信用代码证书）、类似业绩证明（类似业绩合同等证明材料）等备查）

五、联系方式：

采购机构名称：杭州市西湖区水利局

联系地址：杭州市西湖区文一西路858号西湖区行政服务中心西楼5栋

联系人：郑工，电话0571-85022492

日期：2022年9月28日

第二部分 投标文件格式

投标人须知

前附表

| 序号 | 名 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 2022年西湖区水库山塘大坝白蚁防治项目 |
| 2 | 投标保证金 |  | 无 |
| 3 | 投标有效期 |  | 投标文件递交后60天内有效 |
| 4 | 投标文件份数 |  | 报价文件：正本一份、副本四份（含企业营业执照（统一社会信用代码证书）、类似业绩证明等证明材料均需加盖公司公章） |
| 5 | 评标方法 |  | 最低价中标 |
| 6 | 1）本项目预算公开，总预算价为：9.0万元； 2）本项目投标报价超过预算价或蚁巢挖除报价超过限价 的（即投标报价>预算价），其投标视为无效； |  |  |
| 7 | 原件提交 | 本项目如要求提交原件的，请各投标人在开标前提供相关原件，原件不提供或者原件与复印件不一致，为投标无效。 |  |
| 8 | 废标 | 当投标单位不足3家时，根据公开招标管理办法将废标。 |  |

二、投标报价表

项目名称：2022年西湖区水库山塘大坝白蚁防治项目

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价小写（元） | 报价大写（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白蚁危害现场调查及调查报告编制 | 项 | 1 |  |  | 根据《堤坝白蚁防治管理规范》（DB3301/T 0204-2017）开展全区水库山塘白蚁危险现场调查并编制白蚁危害调查报告。 |
| 1 | 蚁巢挖除 | 巢 | 120 |  |  | 1、投标报价每巢最高报价为480元；2、除治巢数计量以抓获巢内的“蚁王、蚁后”对数为准，深度小于（含）20厘米的主巢及副巢不计费。3、蚁巢挖除数量为根据2018年普查数据暂估，实际巢数以甲方签证为准，未经核实签证的不予计量。 |
| 2 | 埋设诱杀包 | 个 | 1694 |  |  | 防治总面积约13550平米，诱杀包埋设不小于1处/8平米。 |
| 3 | 安装引诱桩白蚁监测设施 | 处 | 341 |  |  | 根据《堤坝白蚁防治管理规范》（DB3301/T 0204-2017）安装引诱桩白蚁监测设施，要求木桩长250mm×50mm×50mm插入土壤中200mm，间距10米设置；并提供3年的免费更换维护。 |
| 4 | 合 计 |  |  |  |  | 报价应包括普查、大坝开挖、白蚁巢穴（主、副巢）挖除、施药、回填夯实、护坡修复、诱杀包埋设、监测设施安装等所有费用与拟获得的必要利润，且蚁巢开挖每巢最高报价不超过480元，最高总报价不超过9.0万元。 |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准，上述蚁巢挖除数量为前期普查阶段暂估数量，每座水库山塘数量的蚁巢需经采购人确认同意后实施挖除，未经同意的不予计量。最终按实结算，并不得超本项目预算。项目预算资金9.0万。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

三、投标响应函

杭州市西湖区水利局：

(投标人全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织            项目采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本四份，以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起 60日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将不被退还。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

8、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（公章）:

联系人：                                邮政编码：

联系地址：

联系电话:                 传真号码：

日    期：        年  	月 		日

四、授权委托书

杭州市西湖区水利局：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我公司全权处理                   项目的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                     授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

（法定代表人、授权代表的身份证正反面复印件附后。）

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

五、无失信行为承诺书

杭州市西湖区水利局：

本公司承诺：在本项目采购和执行期间，本公司、公司法定代表人及项目负责人不在国家相关行政主管部门公布的不良信用记录名单中，愿意接受社会各界监督。若本公司、公司法定代表人及项目负责人在此期间被列入失信被执行人等失信行为记录名单，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并愿意承担相关法律责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：20  年  月   日

六、类似项目实施业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以合同签订时间为准，提供合同（或中标通知书）或验收报告（或质量评定报告）。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

七、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：