报价注意：按照兵器平台规定，比价完毕后必须勾选供应商，因我公司流程多，程序繁琐，从比价到签订合同持续时间较长，因此请贵公司报价在选择报价有效期时将时间设定为3个月，谢谢合作。

会议中心、俱乐部木地板更换和白蚁防治比质比价方案

我公司决定对会议中心、俱乐部木地板进行更换和白蚁防治。为规范管理，规避风险、减少纠纷，安排施工前需提前须进行比质比价择优选择一家施工单位，签订施工合同，特对该项目比价方案要求如下：

一、施工单位资质要求：建筑安装总承包三级以上或相关专业合格资质。

二、施工单位业绩：施工单位项目经理必须有相关项目施工业绩，业绩以合同复印件为准。

三、参加比价施工单位均须有法人委托书，对该项目委托项目经理，承诺对项目经理实施的施工行为给予认可并承担相应责任。

四、本项目采用兵器采购网上报价，各参与投标方需在规定时间内在网上报价。施工单位需提供有效资质资料（如为复印件需加盖公章）、公司法人委托书（附法定代表人及项目经理身份证明）、施工人员购买工伤保险证明复印件等资料。施工方纸质详细报价资料应于兵器采购平台报价截止时间前通过亲自送达或邮寄方式报至湖北襄阳宜城市雷河发展区东方化工厂设备能源部杨廷明收。

五、各报价单位按附件维修方案和现场勘察情况制定具体的实施内容，编制报价清单。项目承包形式为包工包料，价款采用工程量清单固定单价。请对施工现场仔细勘察，尽可能详细的按施工内容编制报价清单，报价清单写入合同，结算时单价不变，工程量依据工程完工后现场审核确定。报价清单力求做到准确无误、不缺项（如缺项，结算审核时不予增补）、不多项（如多项，未实施项结算时直接予以扣除，且该项内容过多，将造成报价偏高），所以请务必慎重填写报价清单。

六、报价清单参考以下格式（可根据实际修改）：

| 序号 | 项目内容 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧地板拆除 | 300m2 |  |  |  |
| 2 | 木地板安装 | 300m2 |  |  |  |
| 3 | 白蚁防治 |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |
| 5 | 税额 |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |

七、请各施工单位自行组织现场踏勘，以便获取自己负责的有关编制比价文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由施工单位自己负担。

八、工程完工验收合格并开具发票入账后付工程款的90%，余款10%作为质保金，一年后无质量问题付清。

九、报价资料应包含以下内容：价格、工期（计划工期为20天）、资质及相关工作业绩、安全施工方案。

设备能源部

2022年10月27日