采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人：  宁国市自然资源和规划局  提供并负责解释）

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可；

2、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系，或接受答疑截止时间前联系采购人和代理机构，否则视同理解和接受，投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、投标人在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

一、项目介绍：

全市松林12.53万亩林业有害生物日常监测与松材线虫病秋季疫情专项普查以及全市美国白蛾监测普查等；胡乐国有林场及方塘乡板桥、汪溪街道等重点地区松树主干打孔注药预防1.2万株。服务期三年，第二、三年根据财政预算确定工程量。

二、采购需求一览表及主要服务要求

2.1采购需求一览表

| 序号 | 服务事项 | 主要服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 松林美国白蛾等监测普查 | - 全市松林面积12.53万亩进行松材线虫病秋季专项普查及日常监测巡查； - 2、城关及交通主干道地区美国白蛾全年三代专项普查及日常监测巡查； 3、每个乡镇及胡乐国有林场聘请专兼职林业有害生物监测员20名，设立监测点50个； 4、控制价为38万元。 |
| 2 | 松树主干打孔注药 | 在方塘、胡乐林场、港口等重点地区松树树干打孔注药预防松材线虫病12000株，每株控制单价25元（含注射药物采购费用）。 |

备注：上述分项控制价为本次相应招标服务内容的全部费用的控制金额，各分项服务事项报价不得超过采购人给定的各分项控制价，否则作无效投标处理。

2.2主要服务要求

（一）松林及美国白蛾等监测普查

1、要求松林普查全覆盖、无遗漏；外业调查使用新版2.0松材线虫病疫情防控监管平台；秋季专项普查结束要求提供普查报告及相关表格等材料；

2、普查其他技术要求遵照“安徽省松材线虫防治指南”第二条“疫情监测与封锁”和安徽省松材线虫病防治技术标准第一部分“人工地面调查技术规程”执行；采样镜检按LY/ T 1123-1993规定的方法进行；

3、美国白蛾三次专项普查及日常巡查监测地点主要是城关及交通主干道地区；

4、设置测报点50个。要求挂设美国白蛾性信息素监测点25个；松林及经济林测报点25个，测报点设置地点及人员由采购方提供协助。

5、要求一名专业人员常年驻点采购人负责监测普查工作，采购方可提供办公室场所。

（二）松树树干打孔注药保护

1、打孔作业小班由采购人提供，需先进行每株调查作用二维码挂牌标号；

2、打孔注药完成时间在2023年2月20日前；

3、药剂必须提供“三证”并将相关生产厂家和使用情况在中标后及时向采购人提供。操作方法遵照“安徽省松材线虫防治指南”附件10“打孔注药保护技术”执行。

4、秋季普查时死亡率不得超过1‰（千分之一），枯死松树每超过一株赔偿500元。

三、投标人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目（专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、本项目的特定资格要求：中华人民共和国境内注册，具有合法有效的营业执照，且具有相关的工具设备、专业人员及专业技术服务能力。

四、投标人必须提交的证明文件：招标文件求提供的证明文件。

五、合同主要条款：

1、付款方式：合同签订后预付40%合同价款（中标供应商须提交经采购人认可的银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施），余款在秋季普查验收和树干注药保护验收合格后后一次性付清。

2、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交仲裁委员会仲裁或者法院裁决。

六、提供服务时间要求（包含服务期）：自合同签订之日起三年（合同一年一签）。

七、服务地点：采购人指定地点

八、质量标准：合格，符合国家及地方现行有关标准、规范的要求，满足采购人要求。

九、其他要求：

1、必须接受采购人和第三方监理的技术监管，监理报告纳入总验收报告之中；监理报告认定不合格的将重新返工或认定为服务项目不合格，不予以验收。

2、打孔注药保护项目实行全程跟踪作业；

3、普查每次结束时进行验收，普查期间进行抽查监督，发现普查没有到实地、遗漏小班、清点枯死数量不实、采样不符合要求等问题要求及时整改，情节严重的要求全部返工重新普查。

4、中标供应商按采购人要求提供主要工作的相关日志和档案，作为验收必须材料之一。

5、中标供应商提供虚假材料或签订合同时机器设备未到位或设备能力不达要求的，采购人均有权取消其中标资格，并没收履约保证金。

6、第一年项目验收合格，签订第二年合同，依此类推。如果第一年项目验收不合格或公司其它原因退出的，采购人将重新进行招标。每年服务内容根据报批的实施方案确定，合同每年签订一次。

7、聘请的专职监测员接受采购人的技术指导和工作安排。

8、本项目采购预算为本次采购服务内容的全部费用，第二、三年根据财政预算确定工程量，服务费用根据每年的服务内容确定，但单株服务价格不变。