采购需求

一、项目概况

1、项目名称：林业有害生物防治项目。

2、建设内容：枯死松树清理。

3、实施依据：根据《安徽省财政厅安徽省林业局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（皖财资环[2022]466号）、《霍山县林业局关于申报2022年中央财政林业转移支付资金任务计划的报告》（霍林财[2021]194号），批准2022年中央财政林业改革发展资金湿地等生态保护支出资金40万元，明确用于国有林业总场林业有害生物防治任务。

二、实施方案

1、实施范围：佛子岭林场黄巢寺工区南起新场、东至老田棚、北至三宝尖、西至馒头石，面积约960亩。

2、施工时间：2023年1-3月。

3、清理株数：约2850株。

4、技术方案：因在森林防火期，不宜采用焚烧清理法，拟采用网罩清理法。伐倒松树枯死树后，将树干截成不得大于80公分的树段，连同直径1㎝以上的枝桠全部一起集中进行网罩处理；伐桩高度不得超过5cm，在伐桩上留置编号和GPS坐标后，采用钢丝网罩密封，伐根附近存留明显识别标记，全过程摄像并存档，逐株按编号以营林区、小班、树种建立台账；所有疫木不允许外运出作业林区。

5、经费预算：因国有林场山场比较偏僻、分散、交通不便，枯死松树清理难度大，参照衡山镇、佛子岭镇枯死松树清理及2021年国有林场清理价格，建议每棵枯死松树清理限价为140元。霍山县国有林业总场2022年中央财政林业改革发展资金湿地等生态保护支出林业有害生物防治项目经费预算为40万元。

三、项目验收

由林业局相关股室和国有林业总场联合对枯死松树清理数量和质量进行验收。