采购需求

（以下内容仅供参考，以采购文件为准）

前注：

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，在合同、担保措施生效以及具备实施条件后3个工作日内采购人支付40%预付款，第二次防治经验收合格后，采购人支付项目总费用的30%；第三次防治经验收合格后，甲方在年底前付清年度费用的余额部分。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省长丰县 |
| 3 | 服务期限 | 服务期一年。合同履约完成后，经采购人考核合格，在采购人年度预算能够保障的前提下，经双方协商无异议，可续签下一年合同（合同一年一签），最多可续签一年；续签合同不得改变原合同的服务范围、服务内容、服务标准、服务人员数量、合同单价等实质性内容。 |
| 4 | 本项目采购标的所属行业 | 农、林、牧、渔业 |

二、项目概况

对全县范围内国道（G206）、省道（S311）、部分县道（X006、X008、X009、X010、X015、X017、X018、X019、X054等）、县城及北城主干道路两侧林带，县城及北城主要公园，部分飞防避让区等开展防治。同时做好美国白蛾等成虫监测及幼虫调查。约为6万亩次，根据监理根据实地测量或影像图测算为计算依据。

三、服务内容

1、在上述范围内的林带或林地周边，设置美国白蛾诱捕器100套，在美国白蛾成虫期按时进行监测、记录。

2、根据目标害虫（美国白蛾为主）发生规律及相关技术规程，做好虫情监测与普查，准确掌握虫情发生动态，及时开展防治。

3、防治手段为地面无公害防治，施药机械以车载式高射程喷雾机为主，部分地块可使用烟雾机，对使用高射程喷雾机、烟雾机施药效果不佳的林带、片林，应采用植保无人机开展防治。药剂为三证齐全的无公害农药（灭幼脲、烟碱苦参碱等）。5-10月间分别进行3次防治作业，具体防治时间根据害虫发生情况、虫情调查结果商定。

4、美国白蛾有虫株率低于2%、虫害失叶率不大于10%的为合格，否则应及时加以补防，直至达到要求。如出现某一地段某一区域未达到防治效果，虫害失叶率大于10%的，且超出防治适期无法补防的，扣除合同款内本地段折合面积工程款全款。

四、报价要求

报价按单价报价，最高报价不得高于20元/亩次（含监测）。供应商应考虑服务期限内相关投标报价风险，服务期限内投标单价不变。最终结算价=成交单价*实际防治亩次数，最终结算价款不得超过130万元/年。