- 第三章  采购需求

前注：

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付合同额的40%，并在合同、担保措施生效及具备实施条件后3个工作日内支付完成。项目完成并验收合格后支付合同额的60%。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥高新区 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后 1 年。合同期满后，如供应商履约服务质量良好，经双方同意且年度预算得到保障情况下，可以续签 2 年合同，合同1年1签,年度金额不变。 |
| 4 | 初审业绩 | 无 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 林业 |

二、项目概况

为深入推进合肥高新区生态文明建设，进一步落实保护发展森林资源目标责任制，构建林长管理长效机制，拟对高新区1.75万亩林业有害生物全境网格化监测及突发林业有害生物（林业病虫害）危害实施应急防治任务。

三、服务需求

1、监测对象

以美国白蛾及杨树食叶害虫为主以及其它林业与园林有害生物。

2、监测范围

重点路段：创新大道、枫林路、云飞路、科学大道、望江西路、香樟大道、海关路、玉兰大道、黄山路、天达路、天柱路、习友路、金桂路、梧桐路、永和路、彩虹路、燕子河路、长宁大道、晥水路、柏堰湾路、合欢路、海棠路、长江西路、环湖路、明珠大道、方兴大道、铭传路；托管区内主干道路（长江西路小庙段、上小路小庙段，小高路小庙段，新桥大道小庙段，王长路X047小庙段）。

重点区域：蜀峰湾公园、天乐公园、王咀湖公园、坝下河公园、坝下河涵养林、城创公司周边、黄山路游园、高压走廊绿化、小西河、退耕还林；托管区范围内退耕还林地（包括雷麻、郑岗、黄栗、姚家、余岗、河南、大柏、小柏等行政村退耕还林地范围）

3、美国白蛾监测

调查树种：杨树、悬铃木、柳树等美国白蛾喜食树种

监测期：每年4月中旬-11月中旬。

监测方法：在全区1.75万亩林地开展林业有害生物网格化监测，按美国白蛾越冬代成虫期、第一代幼虫期；第一代成虫期、第二代幼虫期；第二代成虫期、第三代幼虫期以及越冬蛹期等7个阶段，分别进行网格化监测调查。其中：美国白蛾成虫期，在踏查的基础上，对美国白蛾可能发生危害的区域设置诱捕器，共设置美国白蛾诱捕器60套（一器二芯，第一次在组装设置诱捕器时使用，第二次换芯，在第一代美国白蛾成虫监测时替换，一般在每年7月），并进行GPS定位，记录设置地点、设置时间、主要树种等信息；美国白蛾幼虫期，采取线路踏查与临时标准地调查相结合的方式，设计踏查路线，覆盖整个监测区域。对发现美国白蛾幼虫区域，设置临时标准地开展详查，填写调查记录表。美国白蛾蛹期，对监测到美国白蛾成虫或发现美国白蛾网幕的区域，采取设置临时标准地方式开展美国白蛾越冬蛹的调查。在幼虫孵化期要求至少每3天现场踏查幼虫网幕并及时作无害化处理。

根据美国白蛾发生规律，定人、定点、定时、定责进行监测调查，监测记录危害寄主、美国白蛾成虫诱捕数量，填写调查记录表。在美国白蛾成虫期内，每3天至少调查一轮。每年11月份，调查一轮美国白蛾越冬代蛹。

美国白蛾成虫期、幼虫期、蛹期，每轮调查结束后24小时内向采购人提交1次美国白蛾成虫监测结果，包含发生位置、数量、寄主树种信息。在调查中发现美国白蛾幼虫时第一时间向采购人报告，并及时进行无害化处理；每个成虫期调查结束后24小时内上报本虫期的生产性预报，全年上报3次，并经采购人确认。

监测作业完成后，向采购人提交监测作业总结（附监测记录汇总表、生产性预报及相关图文表格资料），并提交翌年美国白蛾发生预测报告。

4、绿化树种常见病虫害监测

监测对象：以杨小舟蛾、杨扇舟蛾、星天牛、方翅网蝽、樟巢螟、重阳木锦斑蛾、黄杨绢野螟、国槐尺蠖、栾树多态毛蚜、白粉病为主，同时监测监测点的其它林业与园林病虫害危害情况。

调查树种：杨树、悬铃木、柳树、香樟、乌桕、香樟、紫叶李、石榴、紫薇、桑树、重阳木、桂花、国槐等树种。

监测期：全年。

监测方法：在高新区1.35万亩林地开展网格化监测，按照《林业有害生物监测预报技术规范》（LY/T2516-2015）的监测要求，设置监测点不少于60个，采用标准地（段）或标准株调查的方法，设置标志牌，标志牌须有地理位置名称、坐标（可使用GPS定位）等信息。其中：杨树杨小舟蛾标准地不少于6个，杨树杨扇舟蛾标准地不少于6个，法梧星天牛标准地不少于6个，法梧方翅网蝽标准地不少于6个，黄杨绢野螟标准地不少于6个，香樟樟巢螟标准地不少于6个，重阳木锦斑蛾标准地不少于6个，国槐尺蠖标准地不少于6个，栾树多态毛蚜标准地不少于6个，白粉病标准地不少于6个，对监测目标树种零星分布的，采用标准株调查的方式。

根据病虫害发生规律，定人、定点、定时、定责进行监测调查，监测记录病虫害发生种类、危害寄主、病虫害发生程度，填写调查记录表。在监测期内，每周至少调查一轮。

每轮调查结束后24小时内向采购人提交1次病虫情动态，病虫情动态内容包括病虫害名称、危害植物、发生地点及防治方法。根据病虫情动态，在每种病虫害发生期，分别编写生产性预报，及时上报采购人，并经采购人签字确认。根据采购人工作安排，积极配合采购人开展林业病虫害监测和防治技术培训。

监测作业完成后，向采购人提交监测作业总结（附监测记录汇总表、生产性预报及相关图文表格资料），并提交翌年主要林业病虫害发生预测报告。

5、病虫情上报

定期上报生产性预报建议，分析本年度主要病虫害发生原因，并作长期预测。每周向业主单位提交一周监测统计数据情况，每月向业主单位至少提交1次书面监测报告及生产性预报(其中在5-9月美国白蛾虫情发生期，每周至少提交一次美国白蛾的监测报告)，每半年提供上半年发生实况及下半年趋势预测，年底前提供全年监测报告。在全年监测过程中，发现美国白蛾或其它林业有害生物危害症状，应立即口头上报，并于24小时内书面上报采购人。报告应包括病虫害名称、危害植物、发生地点、生产性预报以及防治方法等内容。全年工作完成后，报告全年监测工作总结，附监测记录汇总表、监测报告、 生产性预报及相关表格材料、汇编病虫情资料及美国白蛾的生活史，主要病虫害中长期发生趋势及相关材料，对下一年病虫情发生进行预测。

6、防治工作全过程咨询

为采购人提供病虫害防治工作全过程咨询，包括但不限于对病虫害防治主体单位的防治进行指导，每季度组织培训不少于1次，每月对病虫害防治主体单位防治措施及防治效果进行检查不少于1次，并形成书面通报。

四、服务要求

1、人员要求：供应商需投入10名以上专业技术人员实施相关监测作业。合同履约期内供应商应为本项目提供1名全年驻点工作人员，必须熟练使用日常办公软件、资料整理归档和虫情调查技术规范，需经采购人认可并服从采购人工作安排；野外监测调查人员不得少于9人并配备外业调查工具，具有野外调查的工作经验，熟悉美国白蛾、杨树食叶害虫、合肥地区常见绿化树种病虫害等虫情调查的业务规范。

2、设备要求：供应商需投入满足美国白蛾、常见绿化树种病虫害调查密度和频次的监测车辆，不少于5台。

3、数据信息化管理要求：鉴于本项目作业覆盖范围广、时间跨度长、技术环节要求高等特点，需应用高新技术管理方式加强项目管理。 在监测过程中运用林业有害生物监测专用软件进行监测，将监测结果及时汇报。

4、档案资料管理要求：对各项监测形成包括但不限于影像、图表、林业有害生物监测数据、文字材料等形式的系统资料，及时归档整理储存保管，未经采购人许可，严禁备份、严禁向外泄露。

5、安全要求

制订本项目作业安全管理方案和应急处置方案，配备必要劳动保护用品，监测一线作业人员必须购买意外伤害保险，保证本项目实施过程中不发生安全生产事故或引发次生灾害，若发生任何因供应商责任的安全事故或由供应商原因引发的次生灾害，责任由供应商全部负责并赔偿所有损失。

6、应急防治

对高新区范围突发林业有害生物危害，以美国白蛾、杨树食叶害虫等为重点实施应急防治工作任务。

7、其他要求

(1)在项目实施过程中，美国白蛾诱捕器及各类病虫害标准地（段） 设置完成后 5 日内，将诱捕器及各标准地（段）坐标位置图、表提供给采购人。

(2)标志牌要求：标志牌材质：PVC，尺寸不小于：30cm*20cm；立柱材质：不锈钢，立柱地面高度不低于 70cm。

五、验收及标准

项目完工后，由采购人、供应商共同制定质量验收方案，邀请林业有害生物专家成立专家组，检查各主要监测对象各项调查数据是否齐全，根据合同约定的验收标准、验收程序进行验收，验收费用由供应商承担。

六、报价要求

投标供应商报价不得超过46.7万元，报价应包括但不限于人员工资、监测、 设备、交通、耗材、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等为完成本项目所发生的一切费用。

七、其他要求

1、如供应商未按照采购人通过书面、微信或电话通知等方式要求的时限,开展工作或提交材料，每延迟一天，缴纳违约金1000元。

2、如供应商未经采购人同意擅自更换项目负责人，每次缴纳违约金2万元/（人•次），如供应商未经采购人同意擅自更换项目组成员，每次缴纳违约金2000元/（人•次）。

3、采购人安排的会议、检查，投标供应商必须参加，未经采购人同意不参加的，缴纳违约金1000元/人.次。

4、如供应商各类通报、生产性预报中未指出的病虫害监测问题，被上级部门通报的，每个问题缴纳违约金5000元/次。因监测不到位或不及时造成病虫害大规模爆发的，供应商按照合同金额的2%缴纳违约金。

5、如因供应商提供的防治措施错误导致病虫害防治效果不佳的，缴纳违约金2000元/次。