政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：2023年4个村白蚁灭治及8个村白蚁复查灭治项目

采购单位：龙口市住房保障和房产物业服务中心

编制单位：龙口市住房保障和房产物业服务中心

编制时间：2023年05月23日

一、需求调查情况

（一）是否开展需求调查

否

- 需求调查方式

无

（三）需求调查对象

无

（四）需求调查结果

1.相关产业发展情况

/

2.市场供给情况

/

3.同类采购项目历史成交信息

/

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

/

5.其他相关情况

/

二、需求清单

（一）项目概况

该工程为2023年4个村白蚁灭治及8个村白蚁复查灭治，总预算为152.11万元，共分二包。第一包为龙口市徐福街道北乡城白蚁灭治，最高限价为35.153515万元；第二包为龙口市下丁家镇3个村白蚁灭治和龙口市8个村白蚁复查灭治，最高限价为116.955651万元。

（二）采购项目预（概）算

总  预  算：152.11万元

（三）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年4个村白蚁灭治及8个村白蚁复查灭治项目 | C19990000 | 宗 | 1 | 否 |

（四）技术商务要求

技术要求

一、采购标的具体情况：

1.项目说明：

第一包：龙口市徐福街道北乡城白蚁灭治

该工程位于龙口市徐福街道北乡城村，白蚁灭治户数126户。施工内容包括:地面打眼灌联笨菊酯悬浮液；木质结构打眼灌乳油、煤油；空园、屋顶、檐口喷联苯菊酯悬浮液；院内外砖、毛石墙面注药、喷药用联苯菊酯水乳液；地面打眼下监控诱杀桩、对木柴垛进行药物处理等。建设单位：龙口市住房保障和房产物业服务中心。

第二包：龙口市下丁家镇3个村白蚁灭治和龙口市8个村白蚁复查灭治

（一）龙口市下丁家镇口子村白蚁灭治

该工程位于龙口市下丁家镇口子村，白蚁灭治户数59户。施工内容包括:地面打眼灌联笨菊酯悬浮液；木质结构打眼灌乳油、煤油；空园、屋顶、檐口喷联苯菊酯悬浮液；院内外砖、毛石墙面注药、喷药用联苯菊酯水乳液；地面打眼下监控诱杀桩、对木柴垛进行药物处理等。建设单位：龙口市住房保障和房产物业服务中心。

（二）龙口市下丁家镇小陈家村白蚁灭治

该工程位于龙口市下丁家镇小陈家村，白蚁灭治户数121户。施工内容包括:地面打眼灌联笨菊酯悬浮液；木质结构打眼灌乳油、煤油；空园、屋顶、檐口喷联苯菊酯悬浮液；院内外砖、毛石墙面注药、喷药用联苯菊酯水乳液；地面打眼下监控诱杀桩、对木柴垛进行药物处理等。建设单位：龙口市住房保障和房产物业服务中心。

（三）龙口市下丁家镇于家口村白蚁灭治

该工程位于龙口市下丁家镇于家口村，白蚁灭治户数159户。施工内容包括:地面打眼灌联笨菊酯悬浮液；木质结构打眼灌乳油、煤油；空园、屋顶、檐口喷联苯菊酯悬浮液；院内外砖、毛石墙面注药、喷药用联苯菊酯水乳液；地面打眼下监控诱杀桩、对木柴垛进行药物处理等。建设单位：龙口市住房保障和房产物业服务中心。

（四）龙口市8个村白蚁复查灭治

该工程位于龙口市下丁家镇西吕家村；诸由观镇辛家村、淳于村、董家村；徐福街道乡城东西村；东江街道小李家村、庙周村、北山村，白蚁灭治户数1127户，监控诱杀桩6077个。复查内容包括:蚁情复查、地面监控诱杀桩检查、加药、更换监控桩芯等。

2.工程量清单：见附件。

3.本工程项目所适用的技术规范及标准：

3.1颁发的现行技术规范、验收标准、强制性标准条文、操作规程。

3.2本工程适用的相关行业、部门的法规、技术规范、验收标准、操作规程。

3.3山东省现行相关法规、技术规定。

3.4工程所在地现行有关规定。

4.本项目为交钥匙项目，供应商必须完成所有工程量清单中的工程项目并做好人工药物灌注、喷洒、诱杀装置设置和药物放置等相关的白蚁灭治服务工作，提供完成服务所需的设备，药品及装置。供应商需制定完善合理的灭治施工方案、白蚁应急蚁情处理预案和售后期内白蚁回访灭治方案，提供3年免费回访灭治，针对售后服务期内发生的蚁情反复要迅速启动应急预案开展灭治服务，确保蚁情得到有效控制不扩散。灭治工程及服务要求达到安全及相关规范要求。供应商对竞争性磋商文件、工程量清单以及本工程涉及的所有内容全部做出响应 。

商务要求

一.付款方式：工程完工验收合格后，支付至全部工程量价款的60%；工程完工并验收通过1年后，按最终审定的工程结算定案值支付至 97%，完工验收3年后无质量问题付清余款（无息）。

二.工期：第一包自接到采购人开工通知之日起60日历天内竣工；第二包自接到采购人开工通知之日起180日历天内竣工。

三.质量标准：工程质量必须达到合格标准。

需满足的采购政策需求

1、 根据山东省财政厅、山东省工业和信息化厅关于转发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，本项目专门面向中小企业采购（在政府采购活动中，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策），不再对小微企业报价给予扣除。报价单位根据企业自身情况如实判断是否符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《中小企业划行标准规定》的规定，因自身问题，造成废标或其他实质性不响应磋商文件的，后果自行承担。

2.若报价单位为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。本项目专门面向中小企业采购，不再对监狱企业报价给予扣除。投标时须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件， 否则评审时不予承认。

3.若报价单位为残疾人福利性单位，按照财政部、民政部 、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。本项目专门面向中小企业采购，不再对残疾人福利性单位报价给予扣除。投标时须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予承认。

三、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2023年5月23日起至 2023年5月26日止。

四、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在报价单位的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于 2023年5月27日前将书面意见反馈至采购人或采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满 5 个工作日内予以处理。

采购人或采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议报价单位可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议报价单位可以向采购人同级财政部门提出投诉。

五、项目联系方式

1、采购单位：龙口市住房保障和房产物业服务中心

地址：龙口市花木兰街141号九鼎大厦

联系人：杨鹏飞

联系方式：0535-8952269

2、采购代理机构：龙口市华龙工程招标代理有限公司

地址：龙口市东莱街道松岚苑北临街楼中段

联系人：柳经纬

联系方式：0535-8542276