# 采购项目服务内容、服务要求及商务要求

## 一、项目概述

按照白蚁防治必须“先治后防，标本兼治”的原则，为彻底杀灭现存坝体的白蚁群体，杀灭主巢后的补充型繁殖蚁，最大限度地灭杀坝表面层众多的幼龄巢群，大范围地灭杀周山白蚁群体，对大坝采取全面预防处理，使坝体达到长期抗蚁、防蚁能力，采购人夹江县河湖保护中心根据实际工作需要，拟对“光辉、齐红”等27座病险水库完成白蚁综合整治，依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）第三条之规定，拟采用政府采购竞争性磋商方式面向全社会公开征集供应商，项目采购预算86.2万元，项目采购标的对应《四川省政府采购品目分类目录》（川财采［2021］28号）的品目名称为：其他服务，对应的编号为：C99。

- 项目采购标的清单及对应的中小企业划分标准所属行业：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夹江县2023年小型水库工程设施维修养护项目（白蚁综合整治） | 1 | 项 | 其他未列明行业（其他服务业） |

附表1：白蚁综合整治水库清单

| 序号 | 水库名称 | 水库类型 | 坝 型 | 危害程度 | 所在乡镇 | 所在村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 詹湾 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） | 马村镇 | 王堰村 |
| 2 | 光辉 | 小（1） | 均质土坝 | Ⅱ级（中度危害） | 吴场镇 | 光辉村 |
| 3 | 齐红 | 小（1） | 均质土坝 | Ⅱ级（中度危害） |  | 百茶村 |
| 4 | 幸福 | 小（1） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） |  | 丰收村 |
| 5 | 民心 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） |  | 新合村 |
| 6 | 恒心 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） |  | 三管村 |
| 7 | 民主 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） |  | 新合村 |
| 8 | 建设 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） |  | 建川村 |
| 9 | 爱国 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅱ级（中度危害） |  | 丰收村 |
| 10 | 光荣 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） |  | 光荣村 |
| 11 | 永兴 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） |  | 光荣村 |
| 12 | 铁道 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅱ级（中度危害） | 新场镇 | 营房村 |
| 13 | 民益 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） |  | 营房村 |
| 14 | 红星 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） |  | 万福村 |
| 15 | 万八块 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） |  | 欣梧村 |
| 16 | 红光 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅱ级（中度危害） |  | 欣梧村 |
| 17 | 红卫 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） |  | 欣梧村 |
| 18 | 何冲 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） |  | 欣梧村 |
| 19 | 红华 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） |  | 欣凤村 |
| 20 | 红山 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） |  | 欣凤村 |
| 21 | 东风 | 小（1） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） |  | 东风村 |
| 22 | 新林 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） | 甘江镇 | 定慧村 |
| 23 | 新建 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） |  | 定慧村 |
| 24 | 崩土坎 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） |  | 甘霖村 |
| 25 | 夹马槽 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅱ级（中度危害） |  | 甘霖村 |
| 26 | 车冲 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅲ级（严重危害） | 黄土镇 | 蟠龙村 |
| 27 | 向阳 | 小（2） | 均质土坝 | Ⅱ级（中度危害） | 木城镇 | 联兴村 |

附表2：白蚁综合整治各点位具体服务内容

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 詹湾水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 77 |
|  | 主巢 | 个 | 4 |
|  | 副巢 | 个 | 86 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 2187 |
|  | 施药面积 | m2 | 2478 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 217 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 2478 |
| 2 | 光辉水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 169 |
|  | 主巢 | 个 | 5 |
|  | 副巢 | 个 | 102 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 6067 |
|  | 施药面积 | m2 | 7645 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 669 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 7645 |
| 3 | 齐红水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 57 |
|  | 主巢 | 个 | 2 |
|  | 副巢 | 个 | 26 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 3420 |
|  | 施药面积 | m2 | 6513 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 571 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 6513 |
| 4 | 幸福水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 112 |
|  | 主巢 | 个 | 4 |
|  | 副巢 | 个 | 96 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 3536 |
|  | 施药面积 | m2 | 4217 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 369 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 4217 |
| 5 | 民心水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 86 |
|  | 主巢 | 个 | 3 |
|  | 副巢 | 个 | 62 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 1869 |
|  | 施药面积 | m2 | 2050 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 180 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 2050 |
| 6 | 恒心水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 83 |
|  | 主巢 | 个 | 3 |
|  | 副巢 | 个 | 71 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 2728 |
|  | 施药面积 | m2 | 3328 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 292 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 3328 |
| 7 | 民主水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 64 |
|  | 主巢 | 个 | 2 |
|  | 副巢 | 个 | 28 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 1109 |
|  | 施药面积 | m2 | 1454 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 128 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 1454 |
| 8 | 建设水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 53 |
|  | 主巢 | 个 | 4 |
|  | 副巢 | 个 | 96 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 2114 |
|  | 施药面积 | m2 | 3780 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 333 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 3780 |
| 9 | 爱国水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 101 |
|  | 主巢 | 个 | 2 |
|  | 副巢 | 个 | 32 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 2277 |
|  | 施药面积 | m2 | 2868 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 252 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 2868 |
| 10 | 光荣水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 76 |
|  | 主巢 | 个 | 3 |
|  | 副巢 | 个 | 43 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 1940 |
|  | 施药面积 | m2 | 2590 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 228 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 2590 |
| 11 | 永兴水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 78 |
|  | 主巢 | 个 | 3 |
|  | 副巢 | 个 | 45 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 1813 |
|  | 施药面积 | m2 | 2067 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 182 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 2067 |
| 12 | 铁道水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 46 |
|  | 主巢 | 个 | 1 |
|  | 副巢 | 个 | 21 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 1280 |
|  | 施药面积 | m2 | 1680 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 147 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 1680 |
| 13 | 民益水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 77 |
|  | 主巢 | 个 | 2 |
|  | 副巢 | 个 | 33 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 2014 |
|  | 施药面积 | m2 | 2586 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 228 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 2586 |
| 14 | 红星水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 121 |
|  | 主巢 | 个 | 5 |
|  | 副巢 | 个 | 128 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 3506 |
|  | 施药面积 | m2 | 4384 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 385 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 4384 |
| 15 | 万八块水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 70 |
|  | 主巢 | 个 | 4 |
|  | 副巢 | 个 | 92 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 3294 |
|  | 施药面积 | m2 | 3756 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 329 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 3576 |
| 16 | 红光水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 77 |
|  | 主巢 | 个 | 3 |
|  | 副巢 | 个 | 52 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 1894 |
|  | 施药面积 | m2 | 2189 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 193 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 2189 |
| 17 | 红卫水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 76 |
|  | 主巢 | 个 | 3 |
|  | 副巢 | 个 | 49 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 1715 |
|  | 施药面积 | m2 | 2035 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 179 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 2035 |
| 18 | 何冲水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 56 |
|  | 主巢 | 个 | 4 |
|  | 副巢 | 个 | 86 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 1448 |
|  | 施药面积 | m2 | 1830 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 161 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 1830 |
| 19 | 红华水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 173 |
|  | 主巢 | 个 | 2 |
|  | 副巢 | 个 | 38 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 1184 |
|  | 施药面积 | m2 | 1184 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 105 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 1184 |
| 20 | 红山水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 106 |
|  | 主巢 | 个 | 2 |
|  | 副巢 | 个 | 28 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 2800 |
|  | 施药面积 | m2 | 3188 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 280 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 3188 |
| 21 | 东风水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 188 |
|  | 主巢 | 个 | 7 |
|  | 副巢 | 个 | 138 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 5833 |
|  | 施药面积 | m2 | 6453 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 565 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 6453 |
| 22 | 新林水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 78 |
|  | 主巢 | 个 | 3 |
|  | 副巢 | 个 | 47 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 2190 |
|  | 施药面积 | m2 | 2540 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 222 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 2540 |
| 23 | 新建水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 69 |
|  | 主巢 | 个 | 2 |
|  | 副巢 | 个 | 26 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 2609 |
|  | 施药面积 | m2 | 3092 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 271 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 3092 |
| 24 | 崩土坎水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 48 |
|  | 主巢 | 个 | 2 |
|  | 副巢 | 个 | 35 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 1543 |
|  | 施药面积 | m2 | 1871 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 165 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 1871 |
| 25 | 夹马槽水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 54 |
|  | 主巢 | 个 | 2 |
|  | 副巢 | 个 | 35 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 1909 |
|  | 施药面积 | m2 | 2699 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 236 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 2699 |
| 26 | 车冲水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 122 |
|  | 主巢 | 个 | 4 |
|  | 副巢 | 个 | 86 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 1699 |
|  | 施药面积 | m2 | 1699 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 149 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 1699 |
| 27 | 向阳水库 |  |  |
|  | 白蚁整治 | 项 | 1 |
|  | 毒土隔离沟 | m | 71 |
|  | 主巢 | 个 | 2 |
|  | 副巢 | 个 | 39 |
|  | 毒土网孔 | 个 | 1263 |
|  | 施药面积 | m2 | 1358 |
|  | 埋设诱杀包 | 包 | 137 |
|  | 大坝除草（含转运） | m2 | 1358 |

## 注：1.以上附表1和附表2中的内容属于实质性要求，但不需要供应商在技术应答或商务应答响应文件中单独进行响应，供应商参与本项目磋商活动，提交了响应文件则视同完全满足上述要求，供应商须针对上述服务点位及服务内容并结合自身服务能力综合评估作出报价。如因供应商自身原因，在获得本项目成交资格后，无法完成上述白蚁整治服务，或者达不到采购人要求标准的，采购人有权终止政府采购合同，并向同级财政采购监管部门报告，认定为成交供应商虚假响应，对成交供应商按国家法律法规规定进行处理（实质性要求）。

## 2.表2的白蚁综合整治清单内容是2022年白蚁普查报告的结果，数据内容仅供参考，最终实施以大坝除草和完全消灭白蚁为最终目的。

## 三、技术服务要求（实质性要求）

1、找蚁路挖巢

在水库坝体背水坡的坝体、斜坡面，根据白蚁活动迹象和规律，选准部位在坝面挖沟找路，分析判断出主蚁道，挖出主巢、副巢，取出蚁王蚁后，同时取出卫星菌圃，进行窝巢施药，然后填实巢穴。

2、设置毒土隔离沟

在大坝两端的山体接合部位设置毒土隔离沟，在沟内投放、喷洒高效、低毒、环保的专用药物并回填夯实，重点阻止坝身周边区域的白蚁源进入大坝吸水取食。

3、坝面施药

在大坝背水坡及两边山体50米以内喷施高效、低毒、环保的专用药剂, 一方面能有效地杀死在堤坝表面上取食活动的白蚁，还能达到全巢白蚁相互感染中毒死亡的效果。

4、清理沟壁主蚁道

清理沟壁主蚁道，可杀灭主巢及未能杀灭的白蚁个体，特别是补充型繁殖蚁，以杜绝在主巢死亡后很短就形成新的巢群，产生危害。

- 5、设置毒土网幕

在堤坝背水坡钻孔灌注药浆，布局呈梅花形，在药内掺入适量的天鹰杀白蚁乳油等药剂，搅拌均匀后，灌入孔内，然后封闭孔口，杀死堤坝表层20cm以下的初建群体和有翅成虫，同时，也能抑制和杀灭堤坝深处的蚁巢到表层觅食的白蚁。

6、投放毒饵诱杀包

由于堤坝两端白蚁危害严重，地形复杂，四周植被茂密、杂草树木较多，是白蚁生长繁殖，适合白蚁生栖的地方，为预防白蚁上坝、减少白蚁的来源，需在大坝周围植被较复杂的地带设置毒饵诱杀坑，诱集杀灭四周的白蚁群体，降低蚁群基数，更好的保护坝体不受白蚁侵害。

四、商务要求（实质性要求）

- 1、服务要求：

1）服务期限要求：合同签订生效之日起60个日历天。

- 2）服务地点要求：按采购人指定的地点。

- 2、采购合同内容条款要求：

- 2.1、付款方式：

- 1）政府采购合同签订生效后，成交供应商向采购人提供付款书面申请和付款所需票据凭证资料后15日内通过银行转账向成交供应商支付合同总金额的30%作为预付款；

- 2）白蚁综合整治工作全部完成后，经验收合格后支付至合同总金额的80%；

- 3）验收合格之日起满2年，无成交供应商质量问题，支付至合同总金额的90%；

- 4）验收合格之日起满5年，支付合同剩余金额；

### 5）每次付款前，成交供应商须向采购人提供等金额的正规税务发票。

2.2验收及标准

1）符合或达到现行国家、行业标准要求；

2）符合本项目的采购文件的要求；

3）符合供应商磋商响应文件的要求；

4）符合现行相关法律法规要求。

2.3违约责任

- 采购人与中标人双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

- 任何一方违约给对方造成的直接损失均负有赔偿责任，对方均有权视情况要求对方继续履行合同或提出解除合同。

- 如因中标人在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。

2.4争议解决办法

- 采购人与中标人双方就本协议所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2）诉讼费应由败诉方承担。

3）在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分继续执行。

- 2.5其他商务要求：

#### 1）报价要求：报价是供应商全部完成本项目所有的服务内容的全部工作、服务内容的综合最终报价，包括供应商履约过程中的人工、机具、差旅、保险、税金、药料、验收、资金利息、合理利润、后期服务（如有）及与供应商履约本项目所需要的其他所有费用。采购人在项目结算时不再向中标人支付其他任何费用。如出现在响应报价估算错误等引起的损失由竞标人自行承担，最终报价不得超过最高限价。

2）后期服务时间：5年。在第三到五年服务期内需每年进行白蚁普查，如果发现个别地方有白蚁的迹象，成交供应商将进行免费治理。

3）其他相关事宜：

- ①.因本项目涉及户外作业，本项目要求成交供应商获得成交资格后，须为本单位针对本项目投入的所有相关人员购置安全责任或人身意外保险，合同履行期间发生任何安全责任事故，由此造成的所有责任和损失均由成交供应商自行承担,采购人不承担任何责任。（供应商在响应文件中单独提供承诺函，未单独提供或未按要求提供的作无效响应处理）。（实质性要求）

- ②.在本磋商文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与成交供应商在订立合同时明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）。

注意：本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定磋商文件编制存在重大缺陷，磋商小组应当停止评审.