漳州市龙文区人民武装部新营区项目白蚁防治单位

一、项目概况：本次招标范围总建筑面积13372.54㎡，详见总平面图。

二、防治范围：按照房屋建筑白蚁预防工程施工技术规定，范围为该工程所有建筑物地上地下白蚁防治施工，不含二次装修白蚁防治施工；白蚁预防性处理包治期为15年，每年复查一次，在包治期内如发现白蚁，应根据漳州市白蚁防治规定及时给予灭治。

三、服务取费：参照《福建省物价局关于新建房屋白蚁防治收费规定的通知》闽价费[2014]153号的70%计取，本次项目采用固定单价包干（包工包料），最终按相关部门审核或审查通过的施工图纸面积为准，该费用包含20%保治基金。

四、施工工期：从本项目开工之日起至工程竣工验收之日止(具体开工时间以业主发出的通知为准，竣工时间根据工程实际情况确定)。

五、付款方式：

第一次付款：合同签订后，由施工单位提出申请，建设单位先行支付合同总价的 20%给施工单位作为缴纳包治基金费用，并进行办理备案手续；

第二次付款：地下建筑部分防治施工完工后，由施工单位提出申请，建设单位于 15个工作日内再支付至合同总价的 50%给施工单位；

第三次付款：地上建筑部分防治施工完工后，由施工单位提出申请，建设单位于 15 个工作日内再支付至合同总价的 80%给施工单位；

第四次付款：待施工单位递交《房屋白防治工程竣工验收报告书》后，由施工单位提出申请，建设单位于一个月内支付剩余的尾款。

备注：建设单位在支付施工单位各阶段合同价款的时限应从施工单位在各阶段提出支付申请并提供该阶段合同价款的增值税专用发票等资料后当天起算，如施工单位在各阶段未提供上述资料，建设单位有权拒绝支付合同价款。

本合同价款含增值税税率为 6%的税额，实际结算时以“增值税税率6%对应的不含税价与实际开的额之和”算支付。

六、双方约定的其它事项

1、白蚁防治施工药剂的使用范围、浓度和使用量等应严格按照《房屋白蚁预防工程施工技术规范》的规定使用。一经检查发现不符合房屋白预防工程施工技术规范的规定，施工单位应向建设单位支付 2000 元/次的违约金，并应无条件采取补救措施，直至符合规范要求并通过验收合格。如因此给建设单位造成损失的，施工单位还应予以赔偿。

2、施工期间，施工单位必须精心组织施工，在确保施工质量的情况下，配合土建施工进度，服从施工承包商的管理，并在接到进场施工的通知后于一日内组织白蚁防治工作逾期施工单位应向建设单位支付 1000 元/天的违约金，并承担延误工期等给建设单位造成的经济损失。

3、从建设单位支付合同总价 20%作为包治基金费用且接到建设单位备案通知之日起5个作日内，施工单位应前往白蚁防治站办理完成备案手续，并将通过备案的合同提交建设单位归档，否则，施工单位应向建设单位支付 500 元/天的逾期违约金。