漳州台商投资区文圃大道一号会议中心

白蚁防治服务项目

编号：

施

工

合

同

（委托方）甲方: 漳州台商投资区资产运营集团有限公司

（受委托方）乙方:                             公司

（委托方）甲方: 漳州台商投资区资产运营集团有限公司

法定代表人或代表： 黄艺伟

地址：漳州台商投资区英明路11号

联系电话：

（受委托方）乙方:                  公司

法定代表人：

地址：

联系电话：              手机：

现依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本合同事项协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

1.1 项目名称：漳州市台商投资区文圃大道一号会议中心白蚁防治项目

1.2 项目地点：福建省漳州市台商投资区文圃大道1号

1.3 防治范围：会议中心楼一层、二层

第二条  防治措施要求及方式、防治服务制度要求、合同价款

2.1防治治方法措施要求

- 1、乙方白蚁防治技术人员对房屋进行敲、听、看或使用可视白蚁探测仪进行全面检查白蚁危害情况，发现白蚁部位立即进行治理；使用白蚁专用药根据白蚁密度实际情况控制药量，喷施在蚁道、蚁巢、分飞孔及部分危害部位内；施药后让白蚁中毒相互传染，一个群体相继死亡。（治理白蚁同时不对木门框及木地板等进行大面积拆卸破坏）

- 2、再对房屋的建筑物装修装饰材料以预防为主进行处理，系釆用高效低毒、长效药剂进行全面防治及对踢脚线及所有墙角、木门框等进行施药；施药时根据实际情况适当使用药量进行喷洒让药剂渗透，形成一道屏障预防白蚁入侵。

- 3、白蚁防治工作治理完成，5-7天后乙方白蚁防治员再进行复查（使用可视白蚁探测）白蚁治理效果；达到无白蚁活体无蚁化。

- 4、白蚁防治合同服务期限内：乙方定期进行（半年一次）复查维护。

2.2防治服务制度要求：在施工期间包工、包施工原料、包质量、包安全，且不影响甲方的正常工作；选用高效.低毒药物，对人畜安全环保卫生用药。工作时间内应注意施工安全及甲方有关规章制度；做好施工记录，如实反应防治效果及存在的问题并由甲方相关部门负责人或代表签字验收。

2.3合同价款：经双方协商同意，服务范围；一层、二层总面积：2184.08㎡。优惠后总价金额（大写）人民币：        ；￥：    元。（含福建增值税专用发票税率1%，普票/专票。）

上述合同服务期限内：固定总价包含项目施工药剂、人工费、设备原料运输费、机械设备折损费等所有乙方为完成本工程所包含的费用。

- 付款方式：

3.1该项目施工工期完成后进行付款；在甲方验收确认后，在收到乙方提供的等额增值税专用发票后30日内，由甲方向乙方以转账形式支付合同总价款项。若乙方未及时提供等额增值税专用发票，甲方有权拒绝支付合同款项。

第四条  合同防治期限和防治工期

4.1 防治服务期限：包治两年，维保期间不再收取任何费用。

4.2 防治工期：2天。

第五条  甲方责任和义务

5.1甲方必须按时向乙方支付防治服务费。

5.2甲方须提供乙方服务用水，用电等其他有关工作需求。

5.3甲方须在乙方的指导下搞好日常清洁卫生及消除废旧木头等杂物，以避免滋生白蚁隐患。

5.4甲方应专人负责与乙方协调配合好白蚁防治工作。

5.5在合同期内甲方应配合乙方做好每次的回访复查工作。发现由乙方防治范围有蚁害，应及时通知乙方灭治，费用由乙方负责。

第六条  乙方责任和义务

6.1防治过程中，乙方应采取措施安全施工，在防治过程中出现问题，由乙方负责。

6.2乙方为甲方服务区域使用的药物必须取得农药登记证、农药生产许可、或农药生产批准文件、合格证相关证书。

6.3乙方必须严格按合同防治范围和施工法进行施工，做好质量检查记录。6.4乙方每次施工完成提供一份施工单给甲方，由甲方代表或现场负责人签字确认验收。

第七条  违约责任

7.1违反本合同约定，或无故终止合同视为违约，违约方按合同法有关规定， 承担违约责任。

7.2在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约;

7.3违约金的计算方法：合同生效后，违约一方应按合同总金额的3%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第八条  争议解决办法

甲乙双方履行合同时发生争议，应双方协商或者要求有关主管部门调解。协商和调解不成的，可向甲方所地法院起诉。

- 其它

- 无

第十条

10.1本合同一式肆份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力，未尽事宜由双方共同另行商议，协商所达成的补充合同、协议具有同等法律效力。

第十一条 合同生效、合同签订地址

10.1本合同双方约定签章后生效。

10.2合同签订地址：福建省漳州台商投资区英明路11号

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

经办人：

签订日期：                          签订日期：