**白蚁防治采购需求**

**[一]项目概况**

1、项目名称：白蚁防治项目

2、项目地点：新余市公用事业服务中心所辖公园、道路、苗圃等。

3、质量标准：符合国家、省市现行规范文件要求及甲方规定质量要求。

4、合同期限：一年，从乙方进场当日开始计算。

**[二]采购需求清单及费用**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 采购预算价 | 备注 |
| 1 | 白蚁防治 | 1 | 170000.00 | 绿化面积：约400万平方米  行道树：约3万株 |

采购总价值约17万元（此费用包含乙方的人工费、药品费、材料费、后期服务费、税费等所有费用）。

**[三]双方责任与义务**

**1、甲方责任与义务**

（1）负责告知乙方具体的防治区域及范围。

（2）负责通知乙方具体进场时间。

（3）协调有关工作，方便乙方进场施工。

**2、乙方责任与义务**

（1）乙方根据甲方白蚁种类和危害状况等情况，灵活运用自己的技术优势，采取多种方式进行白蚁防治。

（2）乙方须指派专人为现场施工代表，负责履行、监督、落实合同，按要求组织白蚁防治施工，确保工程质量符合合同要求。

（3）乙方进场后须对甲方要求的灭治范围进行全面蚁患认真检查和灭治处置。

**[四]防治标准及要求**

1、在防治范围和防治期内不再发生白蚁危害情况。

2、乙方在防治期内，每月现场巡查不少于四次，发现蚁情须及时防治，并做好巡查、防治及回访复查记录，甲方可随时进行查验，乙方须如实反映防治效果及存在的问题。

3、甲方所辖范围的树木，存在白蚁危害的树木需要及时进行防治。

4、乙方确保白蚁防治质量标准达《DBJ50/T-034-2018白蚁防治施工技术标准》要求。乙方提供详细的预防施工技术方案作为合同附件。

5、乙方使用的药剂，应符合国家规定标准，低毒，对人、畜无害。

6、乙方在施工过程中，必须遵守甲方规章制度，不得造成甲方的设施设备损坏。

**[五]验收**

白蚁防治按季度进行验收，一年四次，每次由甲方组织验收小组对乙方承包范围内的白蚁防治工程量、质量效果进行验收，验收结果经双方确定以后，双方代表在规定的验收单上签字确认。

**[六]工程款支付方式**

工程款按一年四次，分次支付，每次由甲方验收合格后，乙方凭验收单原件和正规税务发票到甲方结账，甲方按财政资金到位情况进行支付。

**[七]违约**

1、乙方严格按照甲方通知的时间进场开始进行白蚁防治，每逾期一天，应承担总支付金额千分之五的逾期违约金，逾期超过5天以上时，甲方可以解除合同，产生的一切费用由乙方负担。

2、在防治期内，甲方在不定期检查发现所辖范围内存在白蚁危害时，有权随时通知乙方进行防治，乙方必须在第一时间内到达现场进行防治。如拒绝拖延，每逾期一天，应承担总支付金额千分之五的逾期违约金，逾期超过5天以上时，甲方可以解除合同，产生的一切费用由乙方负担。

3、乙方进场后第一季度须达到一定的防治效果，若无效果，甲方可直接扣钱；第二季度若仍无效果，甲方有权取消合同，一切责任由乙方自行承担；第四季度须达到防治区域内树木树干上无明显白蚁危害。

**[八]其它说明**

1、乙方必须配合甲方完善采购及验收手续，做好甲方竣工验收资料的整理及归档工作。

2、乙方在进行白蚁防治过程中，必须严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定，必须采取一切必要措施，做好相关防护工作，确保安全施工。在防治过程中发生的一切财产损失及人身意外伤害均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

3、具体条款内容以签订合同为准。

4、甲方支付工程款，乙方必须凭验收单、白蚁防治记录表及符合甲方财务要求的发票，按甲方财务制度进行支付。

5、乙方应配合甲方做好此次白蚁防治采购项目，如出现不配合、质量、效果不符合甲方要求的情况，甲方有权扣除当次费用，并自行承担《新余市政府采购信用评价指标体系》中采购人对供应商的信用评价后果。

**[九]商务要求**

1、报价要求：报价需上传明细报价清单并注明响应产品参数，加盖公章及法人章。

2、资质要求：报价时需上传加盖监管局公章、公司公章和公司法人章的营业执照，经营范围须与白蚁防治内容相关。

3、资格要求：供应商需具有相应的白蚁防治施工经验。

4、供货要求：中标单位需在项目成交后3个工作日内与甲方工作人员联系对接并供货。