附件1

政府采购项目

采 购 需 求

项目名称： 银川市市政管理局2024年病媒生物防制项目

采购单位： 银川市市政管理局

编制单位： 银川市市政管理局

编制时间： 2024年3月18日

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

本项目不需要开展需求调查。

（一）是否开展需求调查     /

（二）需求调查方式       /

（三）需求调查对象       /

（四）需求调查结果       /

二、需求清单

（一）项目概况

2024年银川市以春秋季灭蟑螂、灭蝇和夏秋季灭孑孓、灭蚊为主的病媒生物防制服务项目。具体内容：森林公园、华雁湖、宝湖公园、凤凰公园6轮次灭蚊、蝇。其中：绿地69690㎡，水域：45000㎡；自治区党委周边（含太阳岛区域、阅海万家D区典农河段水域、悦海宾馆东南水域及木栈道周边）水域及绿地6轮次灭蚊、蝇；其中：绿地71100㎡，水域44000㎡；丽景湖公园、中山公园、海宝公园、西夏公园、文昌湖（东西两湖）、兴庆湖（宁大湖）、流芳园水域及绿地6轮次灭蚊、蝇；其中：绿地134585㎡，水域24400㎡；兴庆区老旧小区、无物业小区楼栋灭蟑；1800栋；金凤区、西夏区老旧小区、无物业小区楼栋灭蟑；1400栋；根据温度等病媒孳生条件以及疾控对病媒生物密度监测情况具体确定，预计 10 月底前完成消杀。

（二）采购项目预（概）算

预（概）算：2000000.00元

最高限价：2000000.00元

包1预算：385080.00元

包1最高限价：385080.00元

包2预算：414936.00元

包2最高限价：414936.00元

包3预算：389984.00元

包3最高限价：389984.00元

包4预算：420000.00元

包4最高限价：420000.00元

包5预算：390000.00元

包5最高限价：390000.00元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 银川市市政管理局2024年病媒生物防制项目一标段 | C169999 | 项 | 1 | 否 |
| 2 | 2 | 银川市市政管理局2024年病媒生物防制项目二标段 | C169999 | 项 | 1 | 否 |
| 3 | 3 | 银川市市政管理局2024年病媒生物防制项目三标段 | C169999 | 项 | 1 | 否 |
| 4 | 4 | 银川市市政管理局2024年病媒生物防制项目四标段 | C169999 | 项 | 1 | 否 |
| 5 | 5 | 银川市市政管理局2024年病媒生物防制项目五标段 | C169999 | 项 | 1 | 否 |

（四）技术商务要求

（1）技术要求

1、作业范围

一标段：森林公园、华雁湖、宝湖公园、凤凰公园6轮次灭蚊、蝇。其中：绿地69690㎡，水域：45000㎡；

二标段：自治区党委周边（含太阳岛区域、阅海万家D区典农河段水域、悦海宾馆东南水域及木栈道周边）水域及绿地6轮次灭蚊、蝇；其中：绿地71100㎡，水域44000㎡；

三标段：丽景湖公园、中山公园、海宝公园、西夏公园、文昌湖（东西两湖）、兴庆湖（宁大湖）、流芳园水域及绿地6轮次灭蚊、蝇；其中：绿地134585㎡，水域24400㎡；

四标段：兴庆区老旧小区、无物业小区楼栋灭蟑；1800栋；

五标段：金凤区、西夏区老旧小区、无物业小区楼栋灭蟑；1400栋；

2、作业频次

一至三标段消杀次数 6 次，具体消杀时间由采购人统一安排。乙方必须保证有充足的人员 及设备，必要时应安排多个作业组同时开展防制，确保在采购人规定的时限内按时保准完成作业。（因特殊天气情况等，经采购人书面准许方可顺延期限。）

四、五标段具体消杀时间由采购人统一安排。乙方必须保证有充足的人员 及设备，必要时应安排多个作业组同时开展防制，确保在采购人规定的时限内按时保准完成作业。（因特殊天气情况等，经采购人书面准许方可顺延期限。）

3、作业方法

对老旧小区地沟采取热烟雾熏杀，沿街垃圾箱采用滞留喷洒方式，滞留喷洒雾滴中直 径不得高于 10—50 微米，其中 10 微米雾滴数量大于等于 90%；对大、中型水域采用施撒孑 孓粉方式进行，水域周边绿地、芦苇采用滞留喷洒方式进行；水域周边绿地、芦苇滞留喷洒作业时严禁使用有机磷类药物。

4、药品要求

符合国家相关规定，严禁使用国家明令禁止的药品，采用高效、低残留的菊酯类药品。

通过近几年的病媒生物防制工作，本地蚊虫对国产药品产生了一定的耐药性，建议使用优于以往的国产药品。

5、工作目标

以重点区域各类孳生场地为重点，通过本方案的实施，使蚊、蟑、蝇密度符合达到国

家卫生城市 C 级标准以上。具体指标如下：

5.1 灭蚊标准

(1)路径指数≤0.8；

(2)采样勺指数≤5%,平均每阳性勺＜8 只蚊虫幼虫和蛹；

(3)停落指数＜1.5。

5.2 灭蟑标准

（1）蜚蠊成若虫侵害率≤5%；

（2）平均每阳性间（处）成若虫数小蠊≤10 只，大蠊≤5 只。

6、质控工作要求

供应商应自行建立质控体系和记录，如密度检测体系、质量管理体系、登记记录体系

并形成详实、可追溯的书面资料，且该资料应无偿、及时的向采购人提供。

供应商自行建立的质控体系资料记录中应包含以下内容： 病媒生物孳生地的清理情  况；现场消杀程序是否按规范进行；在完成防制服务后及时进行防制效果自我检查，对于

防制质量进行初步检验；现场发现的其他问题以及处理情况。

7、验收方式

由银川市疾控中心对消杀区域进行灭前监测和灭后评估，并出具监测报告。根据监测 报告，验收合格后，采购人在采购验收通知书上签字并填写专家意见，及时向乙方告知结 果；如果验收不合格，由供应商重新进行消杀作业，直到验收合格为止，由此产生的一切

费用全部由乙方自行承担。

商务要求

1.合同履行期限：2023 年 10 月底前完成消杀，具体消杀时间由采购人统一安排。

2.项目实施地点：银川市。

3.付款方式：按合同约定执行。