- 白蚁防治服务附则

- 服务区域

- 名称：白蚁治理

- 地点：郴州市人民西路31号

- 施工范围(项目）：

- 医院内所有树木。

- 医院内建筑物。

- 工期：项目开工一个月内完工。

- 服务保质期：从工程竣工之日起 1年内，即自2024年 6月 1日开工至2025 年5月31日止。

- 白蚁防治承包方式：本项目采用包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包总造价的总承包方式。

- 第三条：施工技术方案

- 对已感染白蚁的树木从根部至树干进行治理。

- 对未感染白蚁的树木进行预防。

- 对合同范围内的建筑物进行白蚁治理。

- 对建筑物内的家具、装修部分进行白蚁防治。

- 二  双方权利义务

- 第四条  甲方权利义务

- 甲方指派张海飞为甲方代表（联系电话：15115586188）负责合同履行。对白蚁防治质量、进度进行监督检查，负责工程中间验收、办理竣工验收。

- 甲方应于乙方竣工后及时支付白蚁防治款。

- 第五条  乙方权利义务

- 乙方指定    为乙方施工代表（联系电话：）施工，保质、保量、保工期、保安全、保文明施工、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

- 乙方应在合同签订后 7日内进场施工。（雨天除外）

- 乙方应严格执行施工规范、安全操作规程。做好各项质量检查记录，参加竣工验收。

- 乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。

- 三  服务质量及验收标准

- 本白蚁防治服务以合同规定的技术方案作为质量验收评定标准。乙方应确保施工后三个月内所有施工标的物基本上看不到白蚁活动的痕迹。其主要防治方法：

- 1、灭巢法：直接用低毒、高效的灭白蚁粉剂对有白蚁活动地方采用见蚁施药、被害物施药、巢内施药。

- 2、诱杀法：在白蚁活动区域埋没诱杀系统，用白蚁喜食的食料制成的毒饵投放，让其自行取食传染中毒而死。

- 3、喷洒法：在防治范围内采用机动喷雾器，将药液普通均匀喷洒在建筑物周围的草丛、空地的土壤里，让其自然渗透到30厘米深度。

- 第七条  全部白蚁防治服务施工完毕后，乙方应通知甲方验收。甲方负责在 7 日内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。

- 第八条  乙方负责对本白蚁防治进行每年四次的复查，由甲方在复查结果上加具意见。

- 四  服务价款及付款方式

- 合同总价为：                           。

- 按季度付款，每季度支付      （        ），乙方开具合法有效的完税发票，甲方以转账的方式支付给乙方。

- 乙方账号：

- 开户行：

- 乙方按甲方确认后的施工方案，每施工段施工后必须报请甲方签署施工签单，作为付款依据。

- 五  其他约定

- 本白蚁防治服务竣工之日起，乙方确保本项目（属合同预防范围）在保质期内不受蚁害；如出现蚁害，乙方的接到甲方通知后48小时内无偿派人灭治，否则甲方有权另派人灭治，乙方应承担全部费用并赔偿由此造成的一切损失。

- 乙方不得使用剧毒农药，如因使用药品不当造成的事故，乙方承担全部责任。

- 乙方承诺无商业贿赂行为，如查实有商业不良记录，则合同自动失效，并承担相应的违约责任。

- 六  违约责任

- 甲方违反合同第四条的约定，使乙方未完成规定的工程施工目标，乙方有权要求甲方在5个工作日内解决。逾期未整改的，造成乙方的经济损失，甲方应给予乙方相应赔偿。

- 乙方违反本合同约定，未能达到约定的施工目标，甲方有权要求乙方在20个工作日内解决。逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方的经济损失，乙方应给予甲方经济赔偿。

- 七  附  则

- 因履行本合同发生的争议，双方协商解决，协商不成，双方均需向甲方所在法院提起诉讼。