- 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

- 3.1、采购项目概况

1、本项目为2024年度红火蚁防治项目。目前红火蚁已在天府新区、锦江区、武侯区等12个区县中大范围泛滥，以致于不得不对其采取防控措施。在过去几年的防控工作中，部分区县存在技术力量薄弱、应急物资不足等问题，因此本次2024年度红火蚁应急物资储备采购正是为了能够及时应对成都市各区县如若发现的红火蚁疫情而展开快速有效的处置措施；在物资富余的情况下及时高效的控制疫情，把红火蚁发生面积及危害降到最小，保证市民健康安全及市政设施免受红火蚁侵蚀，大大提高红火蚁防控效率和工作能力。

- 3.2、服务内容及服务要求

- 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 984,700.00

采购包最高限价（元）: 984,700.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林业有害生物防治服务 | 1.00 | 984,700.00 | 项 | 农、林、牧、渔业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

- 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：林业有害生物防治服务

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 按照《四川省红火蚁监测防控技术方案（试行）》开展防控工作，主要采用点面结合、诱杀为主的技术，选择合适的药剂、时间及技术进行疫情防治。 1、防治范围：根据四川省农业农村厅和四川省林业和草原局联合制定的《四川省红火蚁发生县、乡级行政区名录》以及结合成都市现在发现红火蚁疫情的新发生区，目前全市红火蚁发生区县主要有金牛区、武侯区、郫都区、龙泉驿区、简阳市、崇州市、天府新区、高新区、双流区、锦江区、新津区、金堂县等12个区县的公园绿地、园林绿化区域，发生面积约3000亩。 2、防治时间 根据气候条件，每年开展2次全面防控。第一次防治在春季红火蚁婚飞前或婚飞高峰期进行；第二次全面防治选择在夏、秋季气候条件适宜时进行，根据当地实际气候条件作出相应调整。 3、防治技术 开展化学防治： 3.1二阶段处理法 适用活蚁巢密度较大、分布普遍且采用诱饵监测法普遍诱到工蚁的发生区。二阶段处理法是先在红火蚁发生区域撒布毒饵剂，10-14天后再以触杀性杀虫剂或其他方法处理单个蚁巢。大面积撒施毒饵剂防治效率较高，而采用颗粒剂/粉剂灭巢法等处理单个蚁巢速效性较强，两者结合使用，防治效果较好。 3.2 毒饵法 适用不同类型的红火蚁发生地点，一般施用间隔期为1个月。根据发生实际情况，主要采用杀蚁饵剂（0.05%-0.1%茚虫威），可以选择对单个蚁巢进行处理，也可在发生区普遍撒施毒饵。在蚁巢密度大、分布普遍的红火蚁严重发生区域可采用单个蚁巢处理与普遍撒施毒饵相结合的方法，以提高防治效果。 3.2.1 单个蚁巢处理 适用活蚁巢密度较小、分布较分散且诱饵监测法诱集工蚁数量较少的发生区。在距蚁巢10-50cm处点状或环状撒放毒饵，注意不要扰动蚁巢。每个活蚁巢施用毒饵10-30克。一般直径为20-40cm的蚁巢使用推荐用量的中间值，小于20cm或大于40cm的蚁巢使用推荐用量的下限值和上限值。 3.2.2 普遍撒施毒饵 适用蚁巢密度较大、分布普遍或采用诱饵监测法普遍诱到工蚁、但很难发现活蚁巢的发生区。撒施毒饵时要覆盖发生区所有地点。一般每亩施用500-1000克。 3.2.3 补施毒饵 在使用毒饵剂防治红火蚁后，对分布有活蚁巢、诱集到工蚁的地点进行补施处理。一般采用围绕这些地点小范围点施的方法。处理活蚁巢时毒饵剂的用量同单个蚁巢处理，处理诱集到工蚁的地点按推荐用量的下限值使用。 3.2.4 综合施用 在红火蚁严重发生的区域，活蚁巢密度大、分布普遍时可采用防治单个蚁巢和整个区域相结合的综合施用法，并适当加大毒饵用量。 3.2.5 注意事项 使用毒饵剂时地表适宜温度为21-35℃，地面应较干燥，使用后6小时内无降雨，并且尽量在红火蚁活动觅食时间施用。如遇降雨，需适时补施药剂。 3.3 粉剂灭巢法 适用于蚁巢明显的发生区域。选用防治红火蚁专用粉剂，例如0.6%高效氯氰菊酯粉剂。使用高效氯氰菊酯等粉剂时，先利用钢签等工具破坏蚁巢，待工蚁大量涌出后迅速将药粉均匀撒施在工蚁身上。使用量根据蚁巢大小和商品使用说明确定，一般直径为20～40cm的蚁巢使用推荐用量的中间值，小于20cm或大于40cm的蚁巢分别使用推荐用量的下限值和上限值。施药要快速，施用粉剂不宜在有较大风力的天气下进行。 4、科学安全用药 红火蚁化学防控应选用经我国农药管理部门登记在册的，对环境友好、低毒高效的农药。在防治时应在无风到微风天气情况下使用粉剂；使用饵剂时勿将毒饵与其它物质（如肥料）混合使用，并保持毒饵新鲜干燥。禁止使用含氟虫胺成分的农药产品防控红火蚁。在水源保护区、水产养殖区、居住密集区等区域防治红火蚁时应注意药剂种类选择，防止对有益生物的杀伤和环境污染。防治技术实施人员要做好防护工作，避免被红火蚁蜇伤或农药中毒。在施药区应插上明显的警示牌，避免造成人、畜中毒或其他意外。药剂具体参数要求如下： 序号; 名称; 规格; 技术参数; 数量; 备注. 1; 红火蚁杀虫饵剂; 100克*100袋/件; 杀蚁饵剂(0.05%-0.1%茚虫威); 1500件; 每年每亩用量约1.2千克，可防治面积达11250亩。. 2; 红火蚁杀虫粉剂; 100克*100袋/件; 杀蚁粉剂（0.6%高效氯氰菊酯）; 100件; 一般直径为20～40cm的蚁巢推荐用量为25克/巢。. 3; 红火蚁可湿性粉剂; 100克*100袋/件; 可湿性粉剂(8%高效氯氰菊酯可湿性粉剂）; 20件. 4; 电动撒播器; /; （1）电机转速：500转/分 （2）动力类型：电动 （3）电池规格：10Ah 12v， 充电时间：3小时左右 （4）自动化程度：全自动对发生面积大、蚁巢密度高的草地、农田、园林绿化等区域，可使用专用毒饵撒播器撒施。; 18台. 5; 红火蚁粉剂喷粉机; /; （1）电动设计：锂电池直充，电动喷粉设计，一键开关，操作简单，安全便捷。 （2）喷头：喷头为特殊钢材质、尖头造型，硬度大、耐腐蚀、可深入红火蚁蚁巢，实现定向喷粉，节药高效。 （3）高压喷粉：高压气流将粉剂送达蚁巢各蚁室、蚁道，全面触杀蚁巢内部红火蚁。 （4）机身：全铝机身，轻便材质，背负舒适，轻松开展灭蚁作业。 （5）容量：可装大约1-2kg的红火蚁粉剂 （6）使用方法：把喷枪插入蚁巢内部，控制开关，就可将粉剂直接输送到蚁巢内部，让蚁巢内更多红火蚁接触粉剂，有效提升粉剂触杀致死率、提高作业效率、保障防控作业安全。; 5台. 6; 红火蚁监测器; 100个/箱; （1）材料：材料成分为PP塑料聚丙烯。 （2）产品结构：由引诱盒、隔离罩、采集管等组成，引诱盒包括内盒和外盒两部分； （3）内盒有向内凹陷直径为30mm±2mm的诱饵存放仓和盖子，盖子通过衔接带与外盒相连，外盒侧壁具有2个长×宽为50mm×18mm（误差±2mm）的开口； （4）隔离罩顶端有内径为10mm±2mm的开口，开口处设有螺纹与采集管衔接； （5）采集管长为60mm×10mm（误差±2mm）的类柱形管； （6）产品整体：底端外径70mm±2mm，主体高100mm±2mm；; 6箱. 7; 红火蚁监测旗; 25支/捆; （1）尺寸：18cm×19cm×50cm（误差±2mm）； （2）材料：铜版纸双面覆膜（PE膜）； （3）红火蚁施药标示牌的基本型式是一三角形标识旗，标识牌的标签为红色（注明“红火蚁监测”字样）； （4）性能要求：具有安全警示字眼，易识别。; 20捆. 5、其他要求 （1）根除区域设立警示牌，以防其他人员进入。 （2）要求由专业防控队伍对红火蚁根除区进行根除防治。 （3）投药时避免接触到居民游客，农田避免接触到家禽牲畜。 （4）根除防治人员须严格按照要求、相关规范的规定进行工作，实施方须对其防治人员的工作负责。 （5）根除防治人员须严格遵守相关的法律法规，服从管理，接受监督，要注意施工安全，防止发生火灾和人身意外事故；在防控期内不发生违法犯罪行为的。 |

- 3.2.3人员配置要求

采购包1：

按照项目需求自行配置

- 3.2.4设施设备要求

采购包1：

按照项目需求自行配置

- 3.2.5其他要求

采购包1：

无

- 3.3、商务要求

- 3.3.1服务期限

采购包1：

自合同签订之日起365日

- 3.3.2服务地点

采购包1：

采购人指定地点

- 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

（1）履约验收主体：采购人。 （2）履约验收时间：2026年12月30日完成所有区域红火蚁动态清零后。 （3）履约验收方式：由采购人组织相关专业人员进行验收。 （4）验收办法：采购人与成交供应商应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库[2016]205号）的要求进行验收。 （5）验收标准：按国家相关规定及采购文件的要求、中标（成交）供应商的投标（响应）文件及服务承诺与合同约定标准进行验收。采购人、成交供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与投标（响应）文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

- 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

- 3.3.5支付约定

采购包1： 付款条件说明： 签订合同后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 65.00%。

采购包1： 付款条件说明： 红火蚁防治完成后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 35.00%。

- 3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1：

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

- 3.4其他要求

1.售后服务：2026年12月30日完成所有区域红火蚁的动态清零。2.其他要求：①安全责任：本项目实施安全由成交方负责；过程中的一切人身安全责任由供应商负责。（单独提供承诺函）。②报价应是最终采购人验收合格后的总价，供应商应根据本项目的实际情况与自身现实情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险自行报价。（含资料费、材料费、人工费、交通费、保险、利润、税费等其他有关各项的全部费用）③其他要求：在本磋商文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与成交供应商订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）。3.①3.4其他要求为3.3商务要求的补充事宜，须在商务应答表中应答，否则视为无效投标。②3.3商务要求和3.4其他要求均为实质性要求，不满足视为无效投标。4.因系统固化原因，文件中5.6确定成交供应商第二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。中期限按照《成都市财政局关于进一步优化营商环境促进政府采购提质增效的通知》(成财采发(2021)61号)“二、进一步加强政府采购执行管理，14.规范采购结果管理。采购人应当自收到评审报告之日起 3个工作日内依法确定中标、成交供应商，除法定情形外不得采用随机方式确定中标、成交供应商。”为准。