服务需求及质量要求

一、项目概述

对校内白蚁进行防治，在校内进行白蚁巢穴开挖、对不能开挖区域设置化学屏障、对重点区域提供并利用白蚁隐患探测仪等高科技设备进行综合防治服务。防治区域主要包括：行政楼、教学楼、学生宿舍、食堂、公共楼宇等；校区绿化重点保护区域；校区内行道树、乔木、灌木丛中蚁穴；其他砖木结构建筑。

二、最高限价

本项目最高限价为40000.00元，供应商的报价不得超过此最高限价，否则为无效报价。

三、商务要求

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 服务期满经采购人验收合格，并出具验收报告后一次性付清合同价款。 |
| 2 | 服务地点 | 采购人指定项目地点。 |
| 3 | 合同履行期限 | 1年 |

四、服务及质量要求

1、规范要求：白蚁防治必须符合中华人民共和国行业标准“园林白蚁防治方案”及省白蚁预防技术规程等国家、地方主管部门现行有关规定。成交供应商质量保证符合《房屋白蚁预防技术规程》建设部第130号令《城市房屋白蚁防治管理规定》及其他最新标准。

2、白蚁防治要求：安庆医药专科高等学校所辖区域找寻白蚁巢穴，设立化学屏障、成交人自行提供并利用白蚁隐患探测仪等高科技设备进行综合防治。服务期内供应商至少每月1次定期治理、定期巡查，5-10月份为每月2次集中治理，每次安排专业防治人员不少于3人，每次防治时成交人需通知管理单位负责人进行现场监督，并对防治服务及施工内容共同确认签字。集中治理天数根据实际情况而定。每次完成防治后均需详细记录并提请采购人验收，每防治一处，确认一处，用户和管理单位负责人共同签字。要求成交供应商坚持治标与治本相结合；重点时间防治与常规时间防治相结合；重点区域防治和普通区域防治相结合；药物防治和器械防治相结合。

3、零星防治作业：对白蚁及病媒生物防治的零星防治，成交供应商在接到采购人电联后，无需设备的，需在2小时内完成防治作业，需要药物及设备的，在5小时内完成防治作业。

4、药物的选择和使用，必须遵守《中华人民共和国农药管理条例》，所使用的药物必须取得农药登记证登记范围、农药生产许可证或农药生产批准文件、产品质量标准、产品质量检验合格证。

5、防治效果：承包期间校区内绿化树木各建筑无大量白蚁爆发、无新增白蚁迹象。

四、现场管理

要求服务期内集中治理期间需要有技术人员常驻现场，其他时间供应商自行安排技术人员现场巡视。

五、安全管理

1、供应商自备专用工具和车辆并负责管理，对可能产生的所有安全问题负完全责任。

2、按照采购人的时间要求开展作业，避免对采购人的正常工作和师生生活环境造成影响，施工过程中要加强环境保护，不得对校区环境造成污染。

3、供应商按照安全生产管理条例有关规定，安全生产，文明施工。治理过程中发生的任何事故由供应商承担完全责任。

4、供应商不得损坏原有管网、绿化景观、道路等设施，损坏部分由供应商自行修复，如未修复按实际发生费用从合同价款中扣除。

六、验收及质保

1、服务期内每次治理后需要供应商提供记录详实、可靠的施工日志及影像资料，作为单次施工验收资料交由采购人，服务期满后依据单次的验收资料形成项目总验收报告。

2、供应商必须按照磋商文件及有关国家规范内容规范施工，验收必须达到合格标准。隐蔽工程必须及时通知采购人验收并办理签证手续，变更项目必须按照采购人变更通知要求和建设规范组织施工。

七、合同终止

1、合同期内，成交供应商未按照合同内容进行作业，导致校区白蚁大量爆发，采购人有权单方终止合同，并不予支付任何费用，如对采购人产生经济损失，采购人有权要求成交供应商进行赔付。

2、成交供应商在签订合同后服务期内单方面终止合同的，采购人将不予支付任何费用，如对采购人产生经济损失，采购人有权要求成交供应商进行赔付。

八、报价要求

本项目的磋商报价采用总价报价方式，包括但不限于完成项目服务所需的人工费、材料费、交通费、食宿费、印刷费、管理费、保险、税金、利润、其他辅助工作相关的所有费用及合同包含的所有风险、责任、义务等一切相关费用等。

九、违约金

（1）成交人安排的常驻技术员在已报备的工作时间内（9:00-17:00）,不得缺勤、迟到、早退，每发现一次扣除人民币200元。

（2）成交人未按照竞争性磋商文件及合同有关要求组织防治作业的，每出现一次扣除人民币2000元。

（3）施工作业过程中存在不文明施工（随地大小便、打赤膊、大声呼喊产生噪音等），影响师生教学、工作秩序的，每发生一次扣除人民币1000元。

（4）作业垃圾（药品包装物等）未带离至校外并妥善处置的，发现一次扣除人民币2000元，并由此产生的对人员、环境造成危害的，成交人负全责。

（5）服务期内，有出现因防治工作不到位导致的白蚁泛滥及绿植死亡、枯黄等现象的，采购人将根据严重程度，每次扣除人民币500-5000元。

（7）服务期任何时间内，采购人调取中标单位施工日志，成交人无法及时提供详实、可靠的材料时，每出现一次，扣除人民币1000元。

以上违约项目，所有违约金将累计，在支付合同款时全部扣除，不予支付。