- 采购需求说明

一、项目概况

根据上级白蚁防治相关文件精神，并结合南陵县实际情况，对南陵县在册水库大坝和5级以上堤防工程进行白蚁等害堤动物隐患普查及防治工作。

二、服务内容

1.在诱杀包布设及挖蚁巢之前需进行第一次白蚁危害普查，时间为5-6月；在诱杀包布设及挖蚁巢之后进行第二次白蚁危害普查，时间为9-11月。普查范围：55座在册水库大坝、5级及以上堤防工程约250公里堤。项目的具体实施部位由采购人根据普查结果确定。

2. 白蚁防治包含挖蚁巢和诱杀包布设。其中挖蚁巢含蚁巢主、副巢（人工、机械）开挖、清理、回填、人工辅助、机械调运等，回填需夯实。

三、报价要求

1、本项目报价形式：本项目投标报价方式以费率的形式报价，报价保留两位小数，报价格式为**.**%，此处费率是指优惠至给定标准比例，如成交费率75.00%是指结算金额=按以下明确的控制单价×75.00%×实际发生数量。成交后按成交费率，据实结算。

“挖蚁巢”控制单价880元/巢(含副巢)、“诱杀包布设”控制单价20元/处。

2、项目合同金额为按要求完成本项目所有费用。供应商应考虑采购人相关要求以及合同期内各项成本费用调整的风险等，供应商投标时综合考虑并承担。

四、人员要求

成交供应商需配备一名项目负责人和相应的项目组成员来完成本项目工作。除评标办法中要求提供的相关人员证明材料作为评分条件外，响应文件中无需提供其余人员的相关证明材料。

- 采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 所属行业（按工信部联企业〔2011〕300号） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲南陵县2024年在册水库和堤防白蚁防治项目 | 南陵县55座在册水库大坝、5级及以上堤防工程约250公里堤。 | 含蚁巢主、副巢（人工、机械）开挖、清理、回填、人工辅助、机械调运等，回填需夯实，详见采购需求说明。 | 210个日历天 | 符合水利部印发《水利工程白蚁防治工作指导意见》、白蚁防治相关国家标准 | 其他未列明行业 |  |