采购需求

(仅供参考，具体以采购文件为准)

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，在合同、担保措施生效以及具备实施条件后3个工作日内采购人支付40%预付款，完成6-9月份全县小型水库及保庄圩堤防白蚁普查防治任务后支付至合同价款的80%，编制年度普查报告后支付至合同价款的100%。 备注：①预付款支付前，成交供应商须向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。 ②在签订合同时，成交供应商书面明确表示无需预付款的，按皖财购〔2022〕556 号文规定，采购人可不再支付预付款。 |
| 2 | 服务地点 | 长丰县境内 |
| 3 | 服务期限 | 5-6月、9-11月各开展一次水库大坝及保庄圩堤防普查，全面查清水库大坝、4级堤防工程白蚁等害堤动物隐患和危害情况，建立防治工作台账，编制检查报告并存档。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：2024年度长丰县水利工程白蚁等害堤动物普查防治项目 所属行业：其他未列明行业 |

- 二、项目概况

根据《安徽省水利工程白蚁防治技术规程》，开展173座小型水库大坝及徐庙保庄圩、罗塘保庄圩、庄墓保庄圩33.92km堤防等水利工程开展白蚁防治普查、防治、技术指导、培训及资料整编工作，并提交堤防白蚁防治普查报告。

- 三、服务需求

1、工作内容：开展173座小型水库大坝及徐庙保庄圩、罗塘保庄圩、庄墓保庄圩33.92km堤防等水利工程开展白蚁防治普查、防治、技术指导、培训及资料整编工作，并提交堤防白蚁防治普查报告。

2、人员要求：项目负责人1人、资料员2人、技术员12人。

- 四、报价要求

本项目报总价和分项报价。报价为完成本项目的全费用价格，其组成包括但不限于人员工资、管理费、服装费、办公费、交通费、通讯费、培训费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等为完成本项目所发生的一切费用。

供应商应充分考虑项目现场实际情况和周围环境，谨慎报价，并承担相应风险。