兴坂佳苑白蚁防治中介服务机构公开选取

一、项目概况

1.项目名称：兴坂佳苑

2.建设地点：漳州市古雷港经济开发区

3.工程建设规模：项目规划总用地面积约36014.43平方米，总建筑面积为 136177.42平方米，规划建设建发办公楼1栋，建发员工宿舍楼1栋，安置房8栋楼及配套社区卫生室、居家养老服务点、党建用房、文体活动房、物业用房、消控中心、变电所、生鲜超市等公共配套建筑。

4.建设单位：漳州古雷新城资产运营管理有限公司

5.项目投资：本项目总投资约68000万元(其中建安费约52355.12万元)。

6.服务内容：白蚁防治

7.防治范围：按照房屋建筑白蚁预防工程施工技术规定，范围为该工程所有建筑物地上地下白蚁防治施工；白蚁预防性处理包治期为15年，每年复查一次，在包治期内如发现白蚁，应根据漳州市白蚁防治规定及时给予灭治。

- 二、服务费：

- 白蚁防治收费标准参照《闽价费【2014】153号)》测算为272965元，按标准收费四折计算为109186元。即本项目采用固定总价+风险包干，发包价为109186元，该费用包含 20%保治基金，不再另行支付其他费用。

- 三、施工工期及防治周期要求：总工期暂定为720日历天，具体时间根据房建施工实际情况。

四、付款方式：

乙方完成第一层（含地基基础和地下室）后，经甲方或监理人验收合格后且乙方向甲方递交完整的请款资料后，甲方支付至合同总价的50%。

第二次付款：甲方收到《房屋白蚁防治工程竣工验收报告书》后，乙方向甲方递交完整的请款资料后，甲方支付至合同总价的80%。

第三次付款：乙方在白蚁预防工程竣工验收后第一年起至第十年每年复查一次，乙方将每次回访复查记录整理归档，送甲方一份存档且递交完整的请款资料后，甲方支付至合同总价的90%。

第四次付款：乙方在白蚁预防工程竣工验收后第十一年起至合同期结束每年复查至少两次。乙方将每次回访复查记录整理归档，送甲方一份存档且递交完整的请款资料后，甲方支付至合同总价的100%。

（若本项目的所在地的主管部门要求需要提交保治基金，则乙方应当提交相应的保治基金，甲方则提前支付第三次、第四次的支付款。）

- 五、履约保证金：人民币10000元，待采购人签发最后一个工程的白蚁防治验收证书后一次性无息退还。

- 六、服务事项

- 服务时间：自合同生效之日起720天。

- 是否重点项目：否

- 回避单位：无

- 星级选择：三星级及以上

- 采购方式：随机抽取

- 服务金额：白蚁防治费为109186元