## 一、采购需求一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 采购内容 | 详见“第一章 磋商邀请” |
| 数量 | 详见第三章中的“服务要求” |
| 服务期 | 详见第三章中的“商务条款” |
| 服务地点 | 详见第三章中的“商务条款” |
| 备注 | 本项目为交钥匙项目，报价内容包含报价内容包  含磋商文件规定的完成相关服务所需的设备、人员、  培训、技术支持、税费等一切相关费用。 |

## 二、采购要求

1. 服务需求:

一）、服务范围：

赛城湖东堤堤防白蚁、红火蚁危害综合防治工程。

技术要求及内容：

1、此次堤坝白蚁、红火蚁防治采用国际上普遍推崇的“毒饵诱杀法”，这种灭杀方法施药简单，不会影响坝体结构，绿色环保。

2、设置黑光灯，利用有翅成虫的趋光性，设置黑光灯进行诱杀。

3、施药方法：在堤防工程蚁患区和蚁源区，把饵剂投放到蚁害经常活动的泥被泥线、分飞孔、蚁道等处，或投放到引诱桩（堆、坑、片）内；

4、黑光灯设置要求：黑光灯必须安置在距离坝脚200米以内。

1. 商务条件

商务条款

1、付款方式：该合同服务期2年，第一次付款期是在签订后集中灭杀30天成效显著，经现场验收符合防治标准要求，支付合同总价款的60%；第二次付款期为满一年后（以合同支付时间为准）经现场验收符合防治标准要求，支付合同总价款的20%；第三次付款期为满两年后（以合同支付时间为准）经现场验收符合防治标准要求，支付剩余价款。

2、质量保证期：质量保证期为二年，2年内检查及处理5次。

3、服务地点：采购人指定项目地点

4、项目验收合格

5、其他相关事项