## 邀请招标公告

项目编号：YXHCZB-2024-015

- 招标条件

本招标项目  胜利海堤白蚁防治工程  (项目名称)已批准建设，项目业主为 莆田市胜利海堤管理处 ， 建设资金来自 上级拨款 (资金来源)，招标人为 莆田市胜利海堤管理处 ，委托的招标代理单位为 永信恒昌工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行 邀请 招标，邀请单位为：莆田市宇楠生物防治有限公司、上海沃创有害生物防治有限公司、莆田正义有害生物防治有限公司 。

- 项目概况和招标范围

  - 建设地点： 莆田市城厢区、秀屿区  ；

  - 工程建设规模：胜利海堤堤长1.85km，大坝为土石坝，大坝迎水坡和背水坡植被丰富，堤坝两端蚁害区及蚁源区地表植被相当丰富及海面漂流上岸的废木料，非常适宜白蚁的繁衍生息。胜利海堤大坝两端和大坝迎水坡上部、坝顶和背水坡均有大量白蚁活动；

  - 招标范围和服务内容：防治范围包括大坝主体及堤坝两端坝脚外延500米等，具体详见招标文件 ；

  - 服务周期：2年（3个月的防治期+21个月的防治质保服务期，其中关键时间节点为：合同签订后3个月内完成防治范围内杂树、杂草及垃圾等全面清理，白蚁等害堤动物全面消杀及防治工作；通过完工验收后进入21个月的质保服务期，期间须再进行防治范围内杂树、杂草及垃圾等全面清理，具体按招标人通知）；

5）质量要求：按照白蚁防治相关技术规范开展防治工作，防治完工验收时及质保服务期内复查，确保白蚁危害等级达到Ⅰ级（具体评定标准详见附件，若国家、省、市等相关部门有出台更新的评定标准则按最新的标准为准。）

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人须具备独立的法人资格并具备有效的企业法人营业执照（经营范围含有白蚁防治服务)。

2)本招标项目不接受联合体投标；

3)本项目为邀请招标，只有受到邀请的单位才可参与投标。

4）投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力。

5）本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

……

- 招标文件的获取

招标人自2024年 5 月 31 日起在莆田市人民政府网、新点电子交易平台-福建专区（http://fujian.etrading.cn）上发布招标公告，投标人可登录网站自行下载招标文件。

- 5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：简单低价法。

- 6.投标保证金的递交

本招标项目的投标保证金为人民币：贰仟元整(￥2000元），投标保证金在开标前以现金方式与投标文件一同提交。未按规定要求交纳投标保证金的投标将被拒绝。

- 投标文件的递交

1）投标文件递交的截止时间(投标截止时间)： 2024 年  6  月 13 日 9 时30分；提交地点为：莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道龙兴路(路口)二楼（莆田数字城市电子交易服务平台）。

2）逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 发布公告的媒介

招标人在莆田市人民政府网、新点电子交易平台-福建专区（http://fujian.etrading.cn）发布邀请招标公告。

9.联系方式

招标人：   　 莆田市胜利海堤管理处

联系人：            方先生

电话/传真：       13599027838

招标代理人：   永信恒昌工程管理有限公司

联系人：     肖女士

电话/传真：   0594-2671278

招标人：莆田市胜利海堤管理处          招标代理机构：永信恒昌工程管理有限公司

2024 年5月31日