胜利海堤白蚁防治工程

招 标 文 件

（邀请招标）

招 标 编 号：           YXHCZB-2024-015

项 目 名 称：         胜利海堤白蚁防治工程

招  标  人：          莆田市胜利海堤管理处    （盖章）

招标代理人：        永信恒昌工程管理有限公司  （盖章）

日期：2024年5月

目 录

第一部分  投标人须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编写

（四）投标文件的递交

（五）开标、评标及定标

（六）授予合同

（七）付款方式

第二部分  合同条款

第三部分  投标文件组成（格式）

第四部分  法定代表人资格证明书（格式）

法定代表人授权委托书（格式）

第一部分  投标人须知

（一）总则

1  工程说明

1.1项目名称：胜利海堤白蚁防治工程

1.2建设地点：莆田市城厢区、秀屿区

1.3建设规模：胜利海堤堤长1.85km，大坝为土石坝，大坝迎水坡和背水坡植被丰富，堤坝两端蚁害区及蚁源区地表植被相当丰富及海面漂流上岸的废木料，非常适宜白蚁的繁衍生息。胜利海堤大坝两端和大坝迎水坡上部、坝顶和背水坡均有大量白蚁活动。

1.4招标范围：防治范围包括大坝主体及堤坝两端坝脚外延500米等。

1.5服务内容：

（1）对防治范围内白蚁等害堤动物全面消杀及防治工作，编制实施总结验收报告；

（2）对堤防迎水坡、堤顶及背水坡范围内杂树、杂草及垃圾等进行全面清理并清运；

- （3）完成验收后，进入防治质保服务期，并不定期到现场检查白蚁防治工作(含检查、巩固、复查、监测等)，现场检查工作不少于4次，按实际情况所需适当增加检查次数（不增加费用）；

- （4）质保服务期满后提交防治工作总结报告。

1.6承包方式：包工包料

1.7质量标准：按照白蚁防治相关技术规范开展防治工作，防治完工验收时及质保服务期内复查，确保白蚁危害等级达到Ⅰ级（具体评定标准详见附件，若国家、省、市等相关部门有出台更新的评定标准则按最新的标准为准。）

1.8服务周期：2年（3个月的防治期+21个月的防治质保服务期，其中关键时间节点为：合同签订后3个月内完成防治范围内杂树、杂草及垃圾等全面清理，白蚁等害堤动物全面消杀及防治工作；通过完工验收后进入21个月的质保服务期，期间须再进行防治范围内杂树、杂草及垃圾等全面清理，具体按招标人通知）。

1.9资金来源：上级拨款

2 投标人的资格资质要求：

2.1本招标项目要求投标人须具备独立的法人资格并具备有效的企业法人营业执照（经营范围含有白蚁防治服务)。

2.2本招标项目不接受联合体投标；

2.3本项目为邀请招标，只有受到邀请的单位才可参与投标。

2.4投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力。

2.5本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

3  投标有效期 90 日历天（从投标截止之日算起）。

4  投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

5 招标文件

招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、修改和澄清的答疑文件组成。

6现场踏勘

6.1招标人不组织现场勘察。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2 参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。投标人不参加现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

6.3投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7  招标人不组织投标答疑会。

8  招标文件的澄清及修改

8.1投标人对招标文件如有疑点要求澄清，应于2024年 6 月 7 日17：30前向招标人提出疑问，同时应列明招标项目名称和编号。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人将在 2024年 6月 11 日17：30时前在莆田市人民政府网(http://www.putian.gov.cn/)、新点电子交易平台限额以下项目专用平台福建专区（http://fujian.etrading.cn）上发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。该答复、澄清、修改或补充文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9  本项目最高限价为 10.07 万元。投标人的投标报价不得高于或等于最高限价，否则作废标处理。

9.1投标人的报价应包含防治服务全过程机械、人工、药物、运输、税金等一切费用。

10  投标保证金的缴交和退还

10.1投标保证金金额为人民币:贰仟元整(￥2000元)，投标保证金在开标前以现金方式与投标文件一同提交。未按规定要求交纳投标保证金的投标将被拒绝。

10.2未中标投标人的投标保证金当场退还。中标人的投标保证金在签订服务合同后退还。

10.3投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。

10.4发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(4)中标人在规定的期限内未能提交履约保证金的；

(5)法律、法规规定的其他情形。

11 服务期限、质量及其他要求

11.1服务期限：2年（3个月的防治期+21个月的防治质保服务期，其中关键时间节点为：合同签订后3个月内完成防治范围内杂树、杂草及垃圾等全面清理，白蚁等害堤动物全面消杀及防治工作；通过完工验收后进入21个月的质保服务期，期间须再进行防治范围内杂树、杂草及垃圾等全面清理，具体按招标人通知）。

11.2质量要求：按照白蚁防治相关技术规范开展防治工作，防治完工验收时及质保服务期内复查，确保白蚁危害等级达到Ⅰ级（具体评定标准详见附件，若国家、省、市等相关部门有出台更新的评定标准则按最新的标准为准。）

11.3其他要求：

（1）为保障白蚁防治工作质量，中标人需配备满足本项目防治要求的人员及机械设备，并确定一名项目负责人进行防治工作跟进；

（2）中标人必须保证日常业务人员的稳定性，用于开展灭治服务。对实施防治工作表现不好或不听进现场管理人员劝阻、不配合现场指引工作的人员，招标人可以要求中标人更换人员。

（3）中标单位工作人员进行防治工作必须按要求统一着装或配戴工作卡，言行规范，文明上岗。服务期间，中标人应遵守现场的一切规章制度，应自行负责施工现场的安全管理，安全、文明施工及施工人员的安全责任，做好工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全。中标单位工作人员在作业期间，发生安全事故(包括但不限于自身的人身伤害、伤亡等安全事故)及违反国家相关法律法规的行为等均由中标人负责，招标人不承担任何责任；

（4）本项目防治期间必需使用经国家有关部门批准生产的药剂，并提供药品三证。

（5）加强对环境的保护，严禁在地下水位以下的土层使用水溶性药剂，严禁向周围植物随意喷药，严禁将清洗工具的污水随意倾倒，严禁把用空的废弃物随意乱抛，在人员密集区域进行药剂低压喷洒时，必须保证安全操作，疏散公共区域人群，避免药物对行人造成伤害。各工序施药处理完毕后，做好醒目标识，及时向各区域管理单位交代安全事宜，避免药物中毒事故的发生；

（6）服务期内，如发现蚁害，中标人必须在接到招标人书面通知或电话通知后24小时内安排人员到现场进行白蚁防治；

（7）中标人未能达到所约定的服务目标，招标人有权要求中标人限期整改，逾期未整改的，招标人有权终止合同。若是在合同期限内出现严重的、明显的蚁害，招标人限期要求整改而逾期未整改的或整改不见效果，导致招标人经济损失的，中标人应承担赔偿责任；

（8）招标人日常巡查抽检中如发现中标人没按要求开展巡查、防治、现场管理等工作的，每次以书面通知通报，若超过2次(含2次)的书面通报，招标人可扣除项目防治服务费1%/次，如一年内累计超过4次的书面通报，招标人有权无条件终止合同。

（三）投标文件的编写

12 投标文件的组成

12.1 投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函，中文打字并装订成册。

12.2 投标文件由下列内容组成：

（1）投标承诺函；

（2）营业执照复印件并加盖单位公章；

（四）投标文件的递交

13 投标文件的密封及标记

投标文件（正本一份、副本三份）应密封完整。外包封上应写明：①招标人名称；②招标编号；③投标人的名称、地址与邮政编码，包封口处应加盖投标人公章，并由法定代表人盖章。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

14投标文件的提交和投标截止时间

14.1 投标文件提交截止时间2024年 6 月 13 日9时30分 ，提交投标文件地点为：  莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道龙兴路（路口）二楼（莆田市数字城市电子交易服务平台）     。

14.2投标人须随带个人身份证、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书参加开标会。

14.3存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

（1）投标文件逾期送达的；

（2）投标人代表未按14.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书的或有效个人身份证明的；

（3）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按要求签字、盖章的；

（4）投标人不属于本项目邀请的企业。

（五）开标、评标、定标

15 开标

15.1开标会定于2024年 6 月 13 日9时30分在  莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道龙兴路（路口）二楼（莆田市数字城市电子交易服务平台） 进行，开标会由招标人或招标代理机构主持，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

15.2开标程序：

(1)招标人或招标代理机构介绍参加开标会的有关单位；

(2)招标人及招标代理机构查验投标人代表身份；

(3)唱标并作相应记录，投标人代表对唱标内容进行核对并签字确认。唱标内容为：投标人名称、投标报价等其它必要的内容。

16评标

16.1 招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

16.2存在下列情形之一的，应当作为废标处理：

16.2.1 投标人的营业执照不符合招标文件要求的；

16.2.2 投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容的；

16.2.3 对项目价款、服务期、履约保证金的等承诺不满足招标文件要求的；

16.2.4投标人未按招标文件要求提供企业证件等复印件或复印件未加盖投标人公章的；

16.2.5投标报价未按招标文件规定报价的。

17确定中标人

17.1资格审查小组完成评审后对各投标文件的评审结果进行汇总，对投标文件审查合格且满足招标文件实质性要求的投标人，推荐一名最终投标报价最低的投标人为中标候选人(若有两个和两个以上的投标人的投标报价最低并且相同的，抽签选择中标候选人)。

17.2招标人或招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构签字确认后入档。

17.5招标人应当自确定中标人之日起，将招标项目名称、中标人名称及其中标金额在莆田市人民政府网、新点电子交易平台限额以下项目专用平台福建专区公示。

（六）授予合同

19签订合同

19.1 招标人与中标人应于中标通知书发出之日起10日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订承包合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。

19.2中标人因非不可抗力事由放弃中标的、逾期不与招标人签订合同的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交履约保证金的，招标人可取消其中标资格，没收其投标保证金并重新招标。

20 履约保证金

20.1中标人在签订合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%，履约保证金应采用现金转账或银行保函或担保保函或保证保险 的方式提交。

506035000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020．2履约保证金的有效期应当截止到合同规定的验收合格之日。中标人完成合同约定内容并通过验收后，凭相关合格证明文件,申请无息返回履约保证金。

（七）付款方式

21 付款方式

21.1本项目不预付工程款。

21.2白蚁防治工程完工并经验收合格，中标人提供完工资料后招标人支付总价款的50%。防治质保服务期1年内第二次复查防治效果达到合同要求后，招标人再支付工程总价款的30%。若在复查中发现开挖蚁巢中有白蚁存在，说明投放药物无效，不予付款，中标人应及时采取措施治理，直到下一次复查满足合同要求方予付款，防治质保服务期相应自动延长。防治质保服务期满并经复查防治效果达到合同要求后结清余下的20%。

附件：

水利工程白蚁危害等级划分及评定标准危害

| 危害 程度 | 评价指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地表活动特征及指示物 | 内部活动特征 | 对水工建筑物影响 |
| 轻度 危害 (I级) | 蚁患区平均每1000m发现1处及以上泥被、泥线、蚁巢伞等外露特征； 蚁源区平均每1000m发现3处及以上泥被、泥线、蚁巢伞等外露特征。 | 蚁患区开挖出蚁巢，主巢巢腔最小直径小于等于250mm，或最大蚁后体长小于等于30mm； 蚁患区蚁巢尚处幼年巢期。 | 有白蚁活动迹象，但未因白蚁活动造成散浸，湿坡等危害水利工程安全的一般险情。 |
| 中度 危害 (Ⅱ级) | 蚁患区平均每1000m发现多于5处及以上泥被、泥线、蚁巢伞等外露特征； 蚁源区平均每1000m发现15处及以上泥被、泥线、蚁巢伞等外露特征； 蚁源区发现分飞孔。 | 蚁患区开挖出蚁巢，主巢巢腔最小直径大于250mm且小于等于350mm，或最大蚁后体长大于30mm且小于等于50mm； 在蚁患区发现成年蚁巢。 | 因白蚁活动造成散浸，湿坡等危害水利工程安全的一般险情。 |
| 严重 危害 (Ⅲ级) | 蚁患区平均每1000m发现多于10处及以上泥被、泥线、蚁巢伞等外露特征； 蚁患区发现分飞孔。 | 蚁患区开挖出蚁巢，主巢巢腔最小直径大于350mm，或最大蚁后体长大于50mm； 蚁患区开挖出成年蚁巢3处以上； 工程主体发现贯穿性蚁道。 | 因白蚁活动造成漏洞、跌窝、滑坡等危害水利工程安全的较大以上险情。 |

注:1.可根据地表活动特征及指示物、内部活动特征、对建筑物的影响等指标进行水利工程白蚁危害等级评定；当采用不同指标确定的危害等级不同时，应按其中最高等级确定危害程度；

2.每类评价方法危害程度有多项评价指标的，满足其中一项指标即可定性为该类危害。

第二部分  合同条款

胜利海堤白蚁防治工程合同

甲方： 莆田市胜利海堤管理处

乙方：

胜利海堤堤长1.85km，大坝为土石坝，大坝迎水坡和背水坡植被丰富，堤坝两端蚁害区及蚁源区地表植被相当丰富及海面漂流上岸的废木料，非常适宜白蚁的繁衍生息。胜利海堤大坝两端和大坝迎水坡上部、坝顶和背水坡均有大量白蚁活动。由于胜利海堤白蚁危害较为严重，为确保海堤大坝安全，本着以防为主、防治结合、因地制宜、综合治理的方针，经公开招标由乙方中标，承担胜利海堤白蚁防治工程施工任务。为目前甲、乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及有关文件规定，结合本工程实际情况，经双方协商一致，同意签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：胜利海堤白蚁防治工程

2、工程地点：莆田市城厢区、秀屿区

3、防治范围：防治范围包括大坝主体及堤坝两端坝脚外延500米等。

二、主要服务内容及服务、质量要求

1、服务内容：

（1）对防治范围内白蚁等害堤动物全面消杀及防治工作，编制实施总结验收报告；

（2）对堤防迎水坡、堤顶及背水坡范围内杂树、杂草及垃圾等进行全面清理并清运；

（3）完成验收后，进入防治质保服务期，并不定期到现场检查白蚁防治工作(含检查、巩固、复查、监测等)，现场检查工作不少于4次，按实际情况所需适当增加检查次数（不增加费用）；

（4）质保服务期满后提交防治工作总结报告。

2、服务要求：

（1）为保障白蚁防治工作质量，乙方需配备满足本项目防治要求的人员及机械设备，并确定一名项目负责人进行防治工作跟进；

（2）乙方必须保证日常业务人员的稳定性，用于开展灭治服务。对实施防治工作表现不好或不听进现场管理人员劝阻、不配合现场指引工作的人员，甲方可以要求中标人更换人员。

（3）乙方工作人员进行防治工作必须按要求统一着装或配戴工作卡，言行规范，文明上岗。服务期间，乙方应遵守现场的一切规章制度，应自行负责施工现场的安全管理，安全、文明施工及施工人员的安全责任，做好工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全。乙方工作人员在作业期间，发生安全事故(包括但不限于自身的人身伤害、伤亡等安全事故)及违反国家相关法律法规的行为等均由乙方负责，甲方不承担任何责任；

（4）本项目防治期间必需使用经国家有关部门批准生产的药剂，并提供药品三证。

（5）加强对环境的保护，严禁在地下水位以下的土层使用水溶性药剂，严禁向周围植物随意喷药，严禁将清洗工具的污水随意倾倒，严禁把用空的废弃物随意乱抛，在人员密集区域进行药剂低压喷洒时，必须保证安全操作，疏散公共区域人群，避免药物对行人造成伤害。各工序施药处理完毕后，做好醒目标识，及时向各区域管理单位交代安全事宜，避免药物中毒事故的发生；

（6）服务期内，如发现蚁害，乙方必须在接到甲方书面通知或电话通知后24小时内安排人员到现场进行白蚁防治；

（7）乙方未能达到所约定的服务目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同。若是在合同期限内出现严重的、明显的蚁害，甲方限期要求整改而逾期未整改的或整改不见效果，导致甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任；

（8）甲方日常巡查抽检中如发现乙方没按要求开展巡查、防治、现场管理等工作的，每次以书面通知通报，若超过2次(含2次)的书面通报，甲方可扣除项目防治服务费1%/次，如一年内累计超过4次的书面通报，甲方有权无条件终止合同。

3、乙方应严格按照《土石坝养护修理规程》、《白蚁防治施工技术规程》及其他相关规范、规定要求进行施工。乙方在施工中采用的所有灭蚁药剂应符合国家质量、环保标准要求，并需提供生产厂家合格证书。

4、质量要求：

按照白蚁防治相关技术规范开展防治工作，防治完工验收时及质保服务期内复查，确保白蚁危害等级达到Ⅰ级（具体评定标准详见附件，若国家、省、市等相关部门有出台更新的评定标准则按最新的标准为准。）

三、服务期限（防治期及防治质保服务期）

服务期限：2年（3个月的防治期+21个月的防治质保服务期，其中关键时间节点为：合同签订后3个月内完成防治范围内杂树、杂草及垃圾等全面清理，白蚁等害堤动物全面消杀及防治工作；通过完工验收后进入21个月的质保服务期，期间须再进行防治范围内杂树、杂草及垃圾等全面清理，具体按甲方通知）。

四、施工安全

乙方应严格遵守安全技术、操作规程和其他相关的法规、规范，切实采取安全防护措施，防止发生施工事故及交通事故。如发生任何安全事故，一切责任由乙方自行负责。

五、验收标准和方式

1、验收标准：《土石坝养护修理规程》、《白蚁防治施工技术规程》。

2、验收方式：甲方指定专人负责现场管理与协调，甲、乙双方根据各自指派的现场代表按照有关条款规定进行验收，并签署完验收报告。

六、合同总金额及支付方式和时间

1、合同总金额为人民币：大写       元（￥    元）。

2、本项目不预付工程款。

3、白蚁防治工程完工并经验收合格，中标人提供完工资料后招标人支付总价款的50%。防治质保服务期1年内第二次复查防治效果达到合同要求后，招标人再支付工程总价款的30%。若在复查中发现开挖蚁巢中有白蚁存在，说明投放药物无效，不予付款，中标人应及时采取措施治理，直到下一次复查满足合同要求方予付款，防治质保服务期相应自动延长。防治质保服务期满并经复查防治效果达到合同要求后结清余下的20%。

七、甲、乙双方的权利和义务

1、甲方有权要求乙方对不符合施工要求的项目绩效整改，并有权采取整改措施，对于整改所产生的一切费用由乙方承担。

2、甲方享有乙方在白蚁防治工程和白蚁防治有效期限内为其提供白蚁防治服务的权利。

3、甲方应为乙方施工过程提供必要的现场施工协调。

4、乙方在挖巢过程中占用的果树、花草、树木、砌石和挖巢后的回填土方等均由甲方协调解决，但费用由乙方承担。

5、施工期间，甲方应为乙方的工作、生活提供必要的条件，但费用由乙方自理。

6、乙方应在约定的工期内完成白蚁防治工程施工任务，做好施工期资料搜集，并切实做好防治质保服务期内的复查治理工作。在合同规定的白蚁防治质保服务期限内发生蚁害，乙方应无偿提供白蚁防治服务。

八、违约责任

在执行合同过程中如何一方违约，违约方都应向另一方支付白蚁防治工程款总额10%的违约金。给对方造成损失的，须承担赔偿责任。

九、争议的解决方式

本合同在履行过程中若方式争议，由双方当事人协商解决。协商不成，可向人民法院起诉。

十、合同效力

1、甲乙双方法定代表人签字、单位加盖公章后生效。合同期满，双方全部履行完毕合同规定的权利、义务且付清工程款后失效。

2、本合同一式   份，甲乙双方各执    份。

十一、其他事宜

本合同若有未尽事宜，由双方共同协商，并签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。

甲方（签章）：               乙方（签章）：

法人代表：                   法人代表：

现场负责人：                 现场负责人：

电话：                      电话：

开户行：                    开户行：

账户名称：                  账户名称：

账号：                      账号：

地址：                      地址：

合同签订时间：2024年  月  日

合同签订地点：莆田市胜利海堤管理处

第三部分  投标文件的组成（格式）

胜利海堤白蚁防治工程

投 标 文 件

（    本）

“开标时间前不得开封”

招标编号：

项目名称：

招  标  人:

投  标  人：                       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     (签字并盖章)

投标人地址:

投标人邮政编码：

编制时间：

投标文件的组成

（1）投标承诺函

（2）营业执照复印件并加盖单位公章

### 投标承诺函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}   工程招标文件，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、建设标准及其他有关文件后，我方愿以投标报价人民币(大写)              元(RMB：￥      元)作为投标报价，并按上述要求承包上述白蚁防治项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资格不能满足招标文件要求的条件。

3、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求服务周期  2年（3个月的防治期+21个月的防治质保服务期，其中关键时间节点为：合同签订后3个月内完成防治范围内杂树、杂草及垃圾等全面清理，白蚁等害堤动物全面消杀及防治工作；通过完工验收后进入21个月的质保服务期，期间须再进行防治范围内杂树、杂草及垃圾等全面清理，具体按招标人通知） 内完成并移交全部工程，工程质量达到 按照白蚁防治相关技术规范开展防治工作，防治完工验收时及质保服务期内复查，确保白蚁危害等级达到Ⅰ级（具体评定标准详见附件，若国家、省、市等相关部门有出台更新的评定标准则按最新的标准为准。）  标准

4、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定向招标人缴交履约保证金。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方在此声明：本承诺函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

投 标 人：                                    （盖章）

单位地址：__________         _________________________

法定代表人或其委托代理人：              （签字并盖章）

邮政编码：__________电话:          传真：_____________

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：       年        月       日

- 营业执照复印件并加盖单位公章

### 注：上述证书应加盖投标人公章，未加盖公章的作废标处理。

第四部分  法定代表人资格证明书（格式）

法定代表人授权委托书（格式）

1、法定代表人资格证明书

单位名称：_____________________________________________

单位性质：_____________________________________________

地    址：_____________________________________________

成立时间：                年           月            日

经营期限：_____________________________________________

姓    名：        性别：      年龄：         职务：_____

系          （投标人单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                         （盖公章）

日  期：               年             月               日

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系           （投标人全称）        的法定代表人，现授权委托            （单位全称）        的   （姓名）   为我公司代理人，以本公司的名义参加         (招标人全称)       的           (工程项目全称)              的投标活动。代理人在资格后审、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转让委托权，特此委托。

代理人：   (签名或盖章)             性别：

年龄：                              职务：

身份证号码：

法定代表人：                        （签名或盖章）

授权委托日期：            年        月        日

投标人：（公章）

注：投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，不必提供本授权委托书。