- 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，在合同、担保措施生效以及具备实施条件后3个工作日内采购人预付合同价的40%作为预付款，完成年度所有任务并通过验收后支付剩余合同款。 （注：供应商应向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。） |
| 2 | 服务地点 | 肥西县紫蓬山旅游开发区 |
| 3 | 服务期限 | 合同服务期1年。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：紫蓬山2024年度美国白蛾等重大林业有害生物防治 所属行业：其他未列明行业 |
| 5 | 供应商资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商所提供的服务为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位承接； 3.本项目的特定资格要求：无。 |

二、项目概况

（一）项目内容：

（1）根据林业有害生物发生规律及相关技术规程，以准确掌握的病虫情发生实际情况为基础，制定防治实施计划或方案报采购人审核同意后，按照确定的防治区域和时间开展防治，防治面积由采购人确认。防治对象为发生程度为中等以上的、严重影响重点路段、重点区域绿化美化和林木健康的食叶类、刺吸类害虫。防治方式为集中开展预防性除治和应急除治，一般为3个作业小组，每组作业人员不得少于4人，道路防治使用水平距离≥90米的大型车载高射程喷雾设备，片林防治因地制宜配备担架式喷雾机、烟雾机等各种防治机械，在一个防治适期的5天内完成一轮防治作业，确保防治及时有效。

（2）药剂配比

药剂选择和配比：药剂为25%甲维灭幼脲悬浮剂，喷雾每亩50-55克；3.6%烟碱·苦参碱微囊悬浮剂，1000-3000倍液稀释喷雾。（具体参照2024年度美国白蛾等重大林业有害生物监测防治工作指南）

（3）防治药剂符合相关技术标准，“三证”齐全（生产许可证、农药登记证或临时登记证、农药标准），且在有效期内的农药，于年度开展防治前的一周内足量购置存放在仓库，6-11月间根据病虫害防治需要领取开展防治作业。

注：响应文件中无须提供上述相关证书等证明材料，合同签订后服务实施前由采购人负责核查。若不能满足谈判文件要求，采购人有权终止合同并上报政府采购监督管理部门依规严肃处理。

（二）档案要求

在各项监测、防治作业时同步建档立册，分类建立作业日志，形成包括但不限于影像、日志、图表、文字材料等形式的系统资料，及时归档整理储存保管。

（三）验收

1.验收组织：由属地乡镇、监理方、成交供应商共同制定质量验收方案，邀请县林业主管部门人员、有关森防专家、监理人员等组成验收组，开展验收工作,组织现场抽查。

2.验收标准：食叶类害虫防治后林木平均叶片保存率不低于90%、虫株率低于2%；刺吸类害虫防治后叶片保存率90%以上，虫口密度等于或小于5头/10cm²，否则应及时加以补防，直至达到要求。

三、服务需求

1、成交供应商须接受采购人全过程监管，对本项目的资料和现场全程核查、评估。

2、做好工作计划、总结、人员培训及资料整理工作，并及时报送采购人。

3、安全要求：制订本项目安全施工管理方案和应急处置方案，配备必要劳动保护用品，防治一线作业人员必须购买意外伤害保险，保证本项目实施过程中不发生安全生产事故或引发次生灾害，若发生任何因成交供应商责任的安全事故或由成交供应商原因引发的次生灾害，责任由成交供应商全部负责并赔偿所有损失。

4、防治相关要求：防治作业前必须报采购人同意，采购人对防治的物资、安全等准备工作检查合格后方可开展，由采购人与县级林业主管部门共同确认防治面积。

5、人员和设备要求：具有与本项目实施相匹配的技术人员和作业车辆、高射程喷雾机和烟雾机。

6、时间和进度保障要求：按照合同要求，保证在采购人规定的时间内完成防治作业，进度保障措施完善。

7、资料管理和保密要求：本项目中所有由采购人提供或实施过程中产生的包括但不限于图纸、电子地图、勾绘地图等文字图表、电子资料等未经采购人许可，严禁备份、严禁向外泄露。

四、报价要求

1、本项目报价采用按   元/亩次,进行报单价，单价控制价为15元/亩次，总控制价为46.3019 万元，最终以实际防治面积核算最终价款。供应商报价不得高于最高限价，否则按无效响应处理。供应商所报报价为完成本次采购项目的全费用价格，其费用价格包括但不限于所投防治服务、设备费用、药剂费用、保险、税费、和交付后约定期限内服务等为完成本次采购项目所发生的一切费用。

2、供应商可自行踏勘现场，充分了解本项目的服务范围及内容，一旦成交，成交供应商不得以任何理由提出成交价调整。

3、供应商应充分考虑项目履约期间的市场、政策等因素影响，将所有风险考虑在报价中。

4、供应商应熟悉工作流程，确保符合要求，相关费用由供应商在报价中综合考虑，计入报价，成交后不予调整。未发现的遗漏，视同此遗漏已经包含在供应商的谈判报价中，签订合同时不得增补。

五、其他要求

1、供应商可自行踏勘现场。成交后不得以未到现场和不完全了解现场情况为由，提出异议和任何形式的增加合同外金额或其它要求，由此发生的一切后果，其责任由成交供应商自负。

2、鉴于本项目具有服务时间长、服务范围广、地形地貌复杂、作业难度大、不可预见性强等特点，为了预防和控制项目实施过程中潜在的事故或紧急情况发生，成交供应商需在项目实施过程中加强应急救援管理。