松风酒店项目（一期）、漳古2022P01号地块及漳古2022P02号地块白蚁防治服务

一、项目概况：

（一）松风酒店项目(一期)：本项目总建筑面积10158.92平方米，其中，地下室建筑面积约974.59平方米（含人防地下室545.99平方米、主楼内地下室428.60平方米），地上占地面积约4212.32平方米（含迎宾楼3884.28平方米，配套用房328.04平方米），地上计容建筑面积10458.25平方米，地上总建筑面积9184.33平方米。项目主要建设内容有1栋三层商务酒店、1栋一层配套用房、人防地下室。

（二）古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）：本项目总建筑面积81586.05平方米，其中，不计容地下室建筑面积约18743.86平方米，地上占地面积约6261.52平方米，地上计容建筑面积62842.19平方米。项目主要建设内容有1栋高层商务办公、1栋行政办公、1#高层住宅、2#高层住宅、3#、4#多层住宅、5#大门、变配电室发电机房、及地下室1层。

（三）古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）：本项目总建筑面积175562.43平方米，其中，不计容地下室建筑面积约40296.67平方米，地上占地面积约11869.03平方米，地上计容建筑面积135201.93平方米。项目主要建设居民住宅楼及小区配套设施(社区卫生室、居家养老服务用房、党建用房、文体活动室、社区食堂、老幼托管所、社区终端共同配送站、垃圾分类生态搜集点、物业用房、消控中心、门卫、变电所)、农贸市场(生鲜超市)和沿街商业。

二、服务范围及主要内容：服务内容包含但不限于：（1）负责制定白蚁预防施工方案，并报漳州九龙江古雷发展集团有限公司（下称“九古发展集团”）和主管部门（如需）。（2）严格按施工方案和技术规范进行施工，做好质量检查记录，在十五年包治期内，如发生蚁害，由中选单位无偿灭治。（3）根据现场实际工程进度及时进行白蚁防治施工，如改动施工时间必须提前一天通知甲方并取得甲方书面同意，否则，需赔偿因影响建筑施工进度(墙外毒土工程施工遇雨顺延)而给甲方造成的经济损失。（4）必须接受九古发展集团或九古发展集团委托的监理公司对白蚁防治施工质量的监督。（5）各项目竣工验收且中选单位在各项目中的白蚁防治施工经验收合格的，中选单位应制备白蚁防治施工方案、竣工资料及“房屋白蚁预防验收合格证明”各一式贰份，提交九古发展集团壹份、中选单位留档壹份以备查验。（6）在合同期内负责组织九古发展集团(或物业代表)进行回访复查工作。（7）二次装修预防项目不在合同包治范围，如九古发展集团需进行二次装修白蚁防治项目，可另行签订补充合同，服务费用另计。

三、服务期限：施工工期从各个项目开工之日起至项目工程竣工验收之日止(具体开工时间以建设单位发出的通知为准，竣工时间根据工程实际情况确定)。

- 四、质量要求:中选单位必须遵守《中华人民共和国农药管理条例》，保证不使用国家明令禁止生产或销售的药物，所使用的药物必须取得农药登记证(登记范围包括白蚁防治)、农药生产许可证或农药生产批准文件、产品质量标准、产品质量检验合格证。用药过程必须有九古发展集团或监理单位签证，监理单位必须履行现场监理职责，如实记录乙方使用的药品名称、数量、用药时间及各阶段的用药量。

五、资质要求

- （一）要求具备白蚁防治单位备案证书；

- （二）从事白蚁防治的专业人员须持有白蚁防治的《岗位证书》

- 或职业资格证书。同时，中选单位需向九古发展集团提供拟投入白蚁

- 防治的专业人员在中选单位处的社保缴交记录及任职证明。

- 六、委托方式：漳州市工程项目网上中介服务平台网上竞价+随机选择的方式确定。

七、服务费控制价：白蚁防治服务参照《福建省物价局福建省财政厅关于新建房屋白蚁防治收费标准问题的批复》（闽价费[2014]153号）的60%计取，本次项目采用固定单价包干（包工包料），最终按相关部门审核或审查通过的施工图纸面积为准，按实际工程量结算，该费用包含20%保治基金。三个项目白蚁防治费用最高控制价为331550.46元，防治费用最终结算价不能超过合同暂定价。(合同价款含增值专用发票税率为6%的税额，如遇国家税率调整，以不含税价为依据重新计算）。最低控制价按最高控制价下浮50%计取，即最低限价为165775.23元。

八、服务费支付方式：

（一）中选单位每完成一个项目的白蚁防治工作，并提交相应正式成果文件，经九古发展集团确认通过后，支付对应项目白蚁防治费用的80%；

（二）包治期满后，中选单位需提交包治期期间每年的白蚁复查回访等相关资料，经九古发展集团或物业确认通过后，支付对应项目白蚁防治费用的20%。

注：中选单位每次请款前，需向九古发展集团提出支付申请并开具等额增值税专用发票，九古发展集团收到上述申请和发票后于次月支付。

- 漳州九龙江古雷发展集团有限公司

- 2024年8月

合同编号：

松风酒店项目（一期）、漳古2022P01号地块及漳古2022P02号地块

白蚁防治合同

建设单位（甲方）：漳州九龙江古雷发展集团有限公司

施工单位（乙方）：

签订地点：漳州市古雷港经济开发区

签订时间：      年    月    日

因松风酒店项目（一期）、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）及古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）建设需要，甲方在漳州市工程项目网上中介服务平台，通过随机抽取的方式确定乙方为白蚁防治服务单位，为松风酒店项目（一期）、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）及古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）提供白蚁防治服务。现甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、住房和城乡建设部《城市房屋白蚁防治管理规定》及其他有关法律、法规，在平等、自愿、协商一致的基础上就松风酒店项目（一期）、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）及古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）的白蚁防治达成如下协议：

第一条   概况

（一）服务范围：松风酒店项目（一期）、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）项目及古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）项目新建建筑基础及主体建筑白蚁防治（不含二次室内装修）。其中：

（1）松风酒店项目（一期）：本项目总建筑面积10158.92平方米，其中，地下室建筑面积约974.59平方米（含人防地下室545.99平方米、主楼内地下室428.60平方米），地上占地面积约4212.32平方米（含迎宾楼3884.28平方米，配套用房328.04平方米），地上计容建筑面积10458.25平方米，地上总建筑面积9184.33平方米。项目主要建设内容有1栋三层商务酒店、1栋一层配套用房、人防地下室。

（2）古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）：本项目总建筑面积81586.05平方米，其中，不计容地下室建筑面积约18743.86平方米，地上占地面积约6261.52平方米，地上计容建筑面积62842.19平方米。项目主要建设内容有1栋高层商务办公、1栋行政办公、1#高层住宅、2#高层住宅、3#、4#多层住宅、5#大门、变配电室发电机房、及地下室1层。

（3）古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）：本项目总建筑面积175562.43平方米，其中，不计容地下室建筑面积约40296.67平方米，地上占地面积约11869.03平方米，地上计容建筑面积135201.93平方米。项目主要建设居民住宅楼及小区配套设施(社区卫生室、居家养老服务用房、党建用房、文体活动室、社区食堂、老幼托管所、社区终端共同配送站、垃圾分类生态搜集点、物业用房、消控中心、门卫、变电所)、农贸市场(生鲜超市)和沿街商业。

（二）服务地点：漳州市古雷港经济开发区。

（三）服务内容（包括但不限于）：（1）负责制定白蚁预防施工方案，并报甲方和主管部门（如需）。（2）严格按施工方案和技术规范进行施工，做好质量检查记录，在十五年包治期内，如发生蚁害，由乙方无偿灭治。（3）根据甲方提供的工程进度及时进行白蚁防治施工，如有改动施工时间必须提前一天通知甲方并取得甲方书面同意，否则需赔偿因无故拖延而影响建筑施工进度（墙外毒土工程施工遇雨顺延）而造成的经济损失。（4）必须接受甲方或甲方委托的监理公司对白蚁防治施工质量的监督。（5）各项目竣工验收且乙方在各项目中的白蚁防治施工经验收合格的，乙方应制备白蚁防治施工方案、竣工资料及“房屋白蚁预防验收合格证明”各一式贰份，提交甲方壹份、乙方留档壹份以备查验。（6）在合同期内负责组织甲方（或物业代表）进行回访复查工作。（7）二次装修预防项目不在合同包治范围，如九古发展集团需进行二次装修白蚁防治项目，可另行签订补充合同，服务费用另计。

（四）服务期限：从松风酒店项目（一期）、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）、古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）开工之日（具体开工时间以建设单位发出的通知为准）起至松风酒店项目（一期）、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）、古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）竣工验收之日（具体竣工时间根据工程项目实际情况确定）止。

（五）白蚁防治包治期：十五年，自松风酒店项目（一期）、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）、古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）竣工验收且乙方向甲方提交由甲乙双方共同签章的相应项目的“房屋白蚁预防验收合格证明”之日起算。

第二条   双方职责

（一）甲方

（1）提供建筑基础平面图、底层平面图、不同结构的楼层平面图、设计总说明、门窗表及建筑总平面图各一份，配合乙方作出施工方案。

（2）负责协调、监督建筑施工单位将工程施工进度提前一天通知乙方，以便乙方安排防蚁施工，防止少防、漏防。

（3）根据乙方提供的组织设计或施工部位，督促建筑施工单位配合乙方白蚁防治施工，无偿为乙方提供施工条件。

（4）在十五年包治期内发现乙方预防处理的施工项目有蚁害，应及时通知乙方灭治。

（5）负责监督、检查白蚁防治质量、进度和验收工作。

（6）在合同期内配合乙方做好回访复查工作。

（7）松风酒店项目（一期）、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）、古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）竣工验收后，如需对松风酒店项目（一期）、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）、古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）进行改建，必须通知乙方再次进行白蚁防治施工（费用由甲方承担），否则发生蚁害由甲方责，与乙方无关。

（8）委托 甲方指定单位 作为松风酒店项目(一期)、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）、古雷林前片区安商一体化开发项目的白蚁防治工程监理单位。

（二）乙方

（1）负责制定白蚁防治施工方案，并报甲方和主管部门（如需）。

（2）严格按施工方案和技术规范进行施工，做好质量检查记录，在十五年包治期内，如发生蚁害，由乙方无偿灭治。

（3）根据现场实际工程进度及时进行白蚁防治施工，如改动施工时间必须提前一天通知甲方并取得甲方书面同意，否则，需赔偿因影响建筑施工进度(墙外毒土工程施工遇雨顺延)而给甲方造成的经济损失。

（4）必须接受甲方或甲方委托的监理公司对白蚁防治施工质量的监督。

（5）各项目竣工验收且乙方在各项目中的白蚁防治施工经验收合格的，乙方应制备白蚁防治施工方案、竣工资料及“房屋白蚁预防验收合格证明”各一式贰份，提交甲方壹份、乙方留档壹份以备查验。

（6）在合同期内负责组织甲方（或物业代表）进行回访复查工作。

（7）二次装修预防项目不在合同包治范围，如甲方需进行二次装修白蚁防治项目，可另行签订补充合同，服务费用另计。

第三条   施工用药

乙方必须遵守《中华人民共和国农药管理条例》，保证不使用国家明令禁止生产或销售的药物，所使用的药物必须取得农药登记证(登记范围包括白蚁防治)、农药生产许可证或农药生产批准文件、产品质量标准、产品质量检验合格证。用药过程必须有甲方或监理单位签证，如实记录乙方使用的药品名称、数量、用药时间及各阶段的用药量。

- 第四条   服务费用及付款办法

（一）服务取费：参照《福建省物价局福建省财政厅关于新建房屋白蚁防治收费标准问题的批复》（闽价费[2014]153号）的60%计取，本次项目采用固定单价包干（包工包料），最终按相关部门审核或审查通过的施工图纸面积为准，该费用包含20%保治基金。

（二）合同价款：暂定白蚁防治工程总费用为人民币¥      元（大写：                ，不含税金额：       元，税率：    %，税额：        元，如遇国家税率调整，以不含税价为依据重新计算），固定单价包干，合同单价在合同履行过程中不再调整，不因政策性价格的调整及其他任何事由而增减。合同最终结算价不能超过合同暂定价。

（三）付款方式

1.乙方每完成一个项目的白蚁防治工作，并提交相应正式成果文件，经甲方确认通过后，支付对应项目白蚁防治费用的80%；

2.包治期满后，乙方需提交包治期期间每年的白蚁复查回访等相关资料，经甲方或物业确认通过后，支付对应项目白蚁防治费用的20%。

注：

1.乙方每次请款前，需向甲方提出支付申请并开具等额增值税专用发票，甲方收到上述申请和发票后于次月支付。

2.不论乙方实际在松风酒店项目（一期）、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）、古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）中进行白蚁防治施工的面积为多少，甲方依据本合同合计支付予乙方的服务费用不超过合同暂定价(合同价款含增值专用发票税率为6%的税额，如遇国家税率调整，以不含税价为依据重新计算）。

第五条  质量验收标准

（一）以房屋建筑白蚁预防施工技术规范和施工方案作为质量验收标准。

（二）乙方完成松风酒店项目（一期）、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）、古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）分部工程白蚁防治施工后，由甲方或者甲方委托的监理单位以房屋建筑白蚁预防施工技术规范和施工方案作为质量验收标准在乙方提供的记录上现场签证验收，作为乙方在松风酒店项目（一期）、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）、古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）中的全部白蚁防治施工验收合格的依据。

（三）乙方完成松风酒店项目（一期）、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）、古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）全部白蚁防治施工后，甲方需在接到乙方通知后十日内会同甲方委托的监理单位进行验收，必要时可邀请专业人员参加验收。经验收合格的，甲、乙双方与监理公司共同签章出具“房屋白蚁预防验收合格证明”。

第六条   服务范围及复查回访

（一）按照房屋建筑白蚁预防工程施工技术规定，乙方的服务范围为松风酒店项目（一期）、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）、古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）所有建筑物地上地下的白蚁防治施工，不含二次装修白蚁防治施工；

（二）白蚁防治施工的包治期为15年。包治期内，乙方需每年对松风酒店项目（一期）、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）、古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）的白蚁防治效果复查回访一次，复查回访由乙方代表及甲方代表参加（或物业代表）参加，复查回访后由甲方代表（或物业代表）在乙方的复查回访记录表上签字认可，乙方将每次复查回访记录整理归档，送甲方（或物业中心）一份存档；乙方对松风酒店项目(一期)、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）、古雷林前片区安商一体化开发项目的白蚁防治效果进行复查回访时，若发现白蚁，乙方应根据漳州市白蚁防治规定规定及时给予灭治。

第七条  保治基金（若有）

（一）乙方保治基金专户缴存的银行账户                  。接受主管部门检查监督。

（二）包治期内发现蚁害，乙方必须按照有关规定立即予以勘察，并履行灭治的责任。如若乙方未履行复查和灭治义务，甲方和业主均有权另请他人复查和灭治，所需费用由乙方承担。

第八条   违约责任

（一）乙方未按白蚁防治施工方案施工的，应承担包括全额返还服务费用、赔偿返工及所造成的所有经济损失等违约责任。

（二）乙方未按约定用药的，应承担包括全额返还服务费用、赔偿返工及所造成的所有经济损失等违约责任。

（三）乙方未按期完工的，自逾期之日起，每延迟一天应支付违约金1000元。

（四）包治期3年内，甲方每发现一次蚁害，乙方需支付违约金1000元。

第九条   业主的权利

甲方未及时督促乙方履行复查回访、保治等义务时，松风酒店项目（一期）、古雷林前片区置地广场开发项目（商住综合体）（漳古2022P01号）、古雷林前片区安商一体化开发项目（漳古2022P02地块）的业主有权要求乙方履行复查回访、保治等义务，乙方不得拒绝。

第十条   合同的生效与终止

（一）本合同在甲、乙双方签章后生效，至乙方十五年包治期届满时终止。

（二）本合同生效后，由乙方携合同文本及相关资料，到相应主管部门办理合同备案。

第十一条     附则

（一）本合同附件

（1）白蚁防治施工方案；

（2）甲方提供的工程建设施工许可证或规划用地许可证复印件（加盖公章）；

（3）双方约定的其它附件；

（4）附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力；

（二）争议解决

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第  2  种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向项目所在地人民法院起诉。

（三）本合同涉及单位必须严格按物价部门公布的收费标准执行。

（四）本合同一式陆份，漳州九龙江古雷发展集团有限公司持叁份，乙方持贰份，送漳州古雷港经济开发区行政审批局备案壹份。

（五）双方约定的其它事项：

1、                   /                              。

2、                   /                              。

（本页无正文，为双方签章页）

| 甲方: 漳州九龙江古雷发展集团有限公司(盖章) | 乙方: |
| --- | --- |
| 法定代表人:（签字或印章） | 法定代表人:（签字或印章） |
| 委托代理人: / | 委托代理人: |
| 经办人: / | 经办人: |
| 开户银行: 兴业银行漳州古雷支行 | 开户银行: |
| 银行账号:1620 7010 0100 0020 65 | 银行账号: |
| 电话: 0596-6987601 | 电话: |
|  | 日期: |