- 采购需求

一、项目名称：2024年益阳市赫山区堤防白蚁等害堤动物防治项目

二、项目预算：2460000元

三、资金来源：中央财政水利发展资金

## 第一节 采购清单一览表

主要内容为对赫山区进行白蚁等害堤动物综合治理，在堤防的整个背水坡50米范围与迎水坡水位线以上进行全面防治。

| 堤防名称 | 堤防等别 | 治理长度（ km） |
| --- | --- | --- |
| 烂泥湖笔架山乡段大堤 | 4级 | 0.78 |
| 张芦渠右岸防洪堤 | 4级 | 4.90 |
| 鹿角湖笔架山乡段大堤 | 4级 | 20.42 |
| 张芦渠左岸防洪堤 | 4级 | 11.10 |
| 兰溪河赫山街道段河堤 | 4级 | 2.00 |
| 资水会龙山街道段防洪大堤 | 3级 | 8.00 |
| 志溪河会龙山街道段防洪大堤 | 4级 | 7.50 |
| 兰溪河兰溪镇段北支左岸河堤 | 4级 | 16.50 |
| 兰溪河兰溪镇河堤左岸 | 4级 | 19.40 |
| 撇洪河兰溪镇河段 | 3级 | 2.40 |
| 撇洪河龙光桥街道段河堤 | 3级 | 2.40 |
| 兰溪河龙光桥街道段河堤 | 4级 | 20.30 |
| 撇洪河欧江岔镇段河堤 | 3级 | 4.95 |
| 烂泥湖垸镜明河堤 | 4级 | 25.41 |
| 侍朗河支河河堤 | 4级 | 6.50 |
| 烂泥湖欧江岔镇段大堤 | 4级 | 7.49 |
| 泉交河左支河河堤左岸 | 4级 | 5.41 |
| 泉交河堤右支河河堤右岸 | 4级 | 5.00 |
| 泉交河左支河河堤 | 4级 | 5.95 |
| 撇洪河泉交河镇段河堤 | 3级 | 6.95 |
| 撇洪河泉交河镇段河堤 | 3级 | 7.09 |
| 东烂泥湖大堤 | 4级 | 2.10 |
| 侍郎河河堤 | 4级 | 6.82 |
| 张芦渠堤 | 4级 | 5.41 |
| 围山渠堤 | 5级 | 9.734 |
| 合计 |  | 214.51 |

## 第二节 技术要求

1、针对堤防制定具体白蚁防治方案，在约定的工期内完成施工任务；

2、保证工程安全，不污染环境，投放、喷洒药物时应竖立警示牌，并服从采购人派驻现场代表的管理；

3、负责给每一位防治人员购买人身伤害意外保险，承担防治实施期间的工伤事故及其他保险费用；

4、治理实施期间的水、电费用及线路接引费用、临时设施等费用均由中标人承担；

5、中标人必须保证工程质量，发生施工不符合要求等质量问题，中标人应及时予以整改。如验收时发现白蚁防治不到位时，中标人应及时予以改正，在未达到采购人的整改要求前，采购人有权拒付工程款。采购人发现中标人使用不合格药物等材料，中标人应24小时内更换合格产品，否则，采购人有权随时立即单方解除合同，所有费用退还采购人，损失由中标人承担。

## 第三节 商务要求

一、服务期限、地点

服务期限：90日历日

服务地点：采购人指定地点

二、验收

1、中标人应严格按照《水利工程白蚁防治技术规范》组织施工，在所施工的堤防范围内进行打孔灌药，喷洒药物，并将所发现的白蚁主、副巢一并挖除，巢内白蚁用药杀灭，再回填夯实。

2、中标人所用白蚁防治药物必须符合环保规定，不得影响河流的水质安全；

3、防治工作服从当地乡镇水利管理单位的管理，中标人施工完成后，采购人联合区财政局、区水利局、赫山区水利工程质量监督机构、堤防所在地乡镇水利管理单位进行现场验收，并在白蚁等害堤动物防治工程验收表上盖章签字。

三、付款方式

工程验收合格后由乙方向甲方提供正规票据，甲方支付至工程款金额的97%，余下3%作为质保金，质保金待质保期满后无息一次性支付。

四、其它需要说明的事项

质保期为壹年，自验收合格之日起算，中标人保证壹年之内没有白蚁危害。中标人实行跟踪服务，质保期满后贰年免费复查。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。