- 采购内容与要求

# 项目概况

# 1.项目名称：衡东县2024年水利工程白蚁等害堤动物防治项目

# 2.实施地点：衡阳市衡东县

3.规模：对衡东县132座小型水库和23km的堤防进行白蚁普查、挖蚁巢、治理、施药、安装白蚁监测装置等防治工作。

4.项目预算：本项目总采购预算为：￥1924348.13元，其中分为四个包，各投标人分包投标，分包中标，一个投标人只允许投其中一个包。其中：包一采购内容为（序号1-45），本包采购预算为：￥607225.50元；包二采购内容为（序号46-85），本包采购预算为：￥519281.26元；包三采购内容为（序号86-132），本包采购预算为：￥524119.23元；包四采购内容为堤防（河堤），本包采购预算为：￥273722.14元。（具体分包内容详见工程清单）

# 工作内容

| 序号 | 工作名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 小型水库 |  | 座 | 132 |
| 1、 | 白蚁普查 | 水库工程(土石坝)白蚁等害堤动物检查包括日常巡查、全面检查以及专业检查，检查内容包括白蚁、獾、狐、鼠等害堤动物隐患。在水库工程(土石坝)蚁患区和蚁源区通过人工排查法、引诱法、仪器探测法等方法，查找白蚁外露特征、白蚁活动痕迹，判断蚁巢分布范围及深度等;通过观察水库工程(土石坝)是否存在獾等害堤动物活动痕迹寻找洞口，做好獾等害堤动物危害、周围环境及处理情况记录。一年2次 | 座 | 132 |
| 2、 | 蚁巢处理 | 白蚁蚁巢开挖回填采用追踪蚁道挖巢法、判定巢位挖巢法对蚁巢进行开挖，取出主巢和副巢的所有菌圃，灭杀白蚁，并采用与工程原土料类似的回填土夯实至原貌。一年2次 | 个 | 668 |
| 3、 | 白蚁饵剂诱杀 |  | ㎡.次 | 114397.4 |
| 4、 | 计划检测桩 |  | 套 | 1290 |
| 二 | 堤防 |  | km | 23 |
| 1、 | 普查长度 | 堤防工程白蚁等害堤动物检查包括日常巡查、全面检查以及专业检查，检查内容包括白蚁、狐、鼠等害堤动物隐患。在堤防工程蚁患区和蚁源区通过人工排查法、引诱法、仪器探测法等方法查找白蚁外露特征、白蚁活动痕迹，判断蚁巢分布范围及深度等；通过观察堤防工程是否存在獾等害堤动物活动痕迹寻找洞口，做好獾等害堤动物危害、周围环境及处理情况记录。堤防工程白蚁等害堤动物检查工作量以1km堤防(基准堤高)为基准测算(包括临、背河两侧，背河堤脚外50m)，检查次数按2次/年计算。 | km | 23 |
| 2、 | 蚁巢处理 | 白蚁蚁巢开挖回填采用追踪蚁道挖巢法、判定巢位挖巢法对蚁巢进行开挖，取出主巢和副巢的所有菌圃，灭杀白蚁，并采用与工程原土料类似的回填土夯实至原貌。一年2次 | 个 | 115 |
| 3、 | 白蚁饵剂诱杀 |  | ㎡.次 | 345000 |
| 4、 | 白蚁监测装置 |  | 套 | 230 |

三、防治工程量清单

| 衡东县2024年度小型水库白蚁等害堤动物防治工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡（镇） |  | 水库名称 |  | 总库容（万立方 米） |  | 主坝尺寸坝 高（ m） |  | 主坝尺寸坝长 | 白蚁普查 | 计划挖巢 （个） |  | 计划施药 （㎡） | 计划检测桩（套） | 包号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | （m） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石滩乡 |  | 扒虎塘水库 |  | 11.05 |  | 4 |  | 109 | 1 | 5 |  | 436 | 10 | 包一 |
| 2 | 石滩乡 |  | 八虎塘水库 |  | 10.03 |  | 8 |  | 115 | 1 | 6 |  | 920 | 15 |  |
| 3 | 石滩乡 |  | 白泥塘水库 |  | 24.28 |  | 4.7 |  | 98 | 1 | 5 |  | 460.6 | 10 |  |
| 4 | 石滩乡 |  | 草塘水库 |  | 24.5 |  | 6.9 |  | 103 | 1 | 5 |  | 710.7 | 10 |  |
| 5 | 石滩乡 |  | 大山水库 |  | 30 |  | 6 |  | 93 | 1 | 5 |  | 558 | 10 |  |
| 6 | 石滩乡 |  | 关冲水库 |  | 17.34 |  | 3.1 |  | 65 | 1 | 4 |  | 201.5 | 4 |  |
| 7 | 石滩乡 |  | 观头冲水库 |  | 39.9 |  | 6.5 |  | 191 | 1 | 15 |  | 1241.5 | 20 |  |
| 8 | 石滩乡 |  | 贯村水库 |  | 31.57 |  | 5.3 |  | 92 | 1 | 5 |  | 487.6 | 10 |  |
| 9 | 石滩乡 |  | 归塘水库 |  | 33.07 |  | 3.6 |  | 72 | 1 | 5 |  | 259.2 | 10 |  |
| 10 | 石滩乡 |  | 义塘水库 |  | 31 |  | 7.8 |  | 72 | 1 | 4 |  | 561.6 | 7 |  |
| 11 | 石滩乡 |  | 玉塘水库 |  | 26 |  | 3.7 |  | 98 | 1 | 4 |  | 362.6 | 10 |  |
| 12 | 大浦镇 |  | 北塘水库 |  | 26.3 |  | 6.5 |  | 76 | 1 | 5 |  | 494 | 10 |  |
| 13 | 大浦镇 |  | 大福源水库 |  | 117 |  | 14.4 |  | 58 | 1 | 5 |  | 835.2 | 10 |  |
| 14 | 大浦镇 |  | 大王冲水库 |  | 48.07 |  | 11 |  | 178 | 1 | 10 |  | 1958 | 20 |  |
| 15 | 大浦镇 |  | 冬风水库 |  | 14.1 |  | 8.4 |  | 84 | 1 | 5 |  | 705.6 | 10 |  |
| 16 | 大浦镇 |  | 反应塘水库 |  | 27.07 |  | 5 |  | 160 | 1 | 8 |  | 800 | 20 |  |
| 17 | 大浦镇 |  | 细村水库 |  | 20.32 |  | 7.8 |  | 58 | 1 | 3 |  | 452.4 | 10 |  |
| 18 | 霞流镇 |  | 大源渡水库 |  | 10.48 |  | 8.1 |  | 58 | 1 | 4 |  | 469.8 | 6 |  |
| 19 | 霞流镇 |  | 感应塘水库 |  | 28.86 |  | 8.6 |  | 184 | 1 | 10 |  | 1582.4 | 20 |  |
| 20 | 霞流镇 |  | 高杯塘水库 |  | 35.38 |  | 6.8 |  | 149 | 1 | 10 |  | 1013.2 | 20 |  |
| 21 | 霞流镇 |  | 谷溪冲水库 |  | 129.71 |  | 12.3 |  | 254 | 1 | 14 |  | 3124.2 | 20 |  |
| 22 | 霞流镇 |  | 荷叶塘水库 |  | 28.26 |  | 7.2 |  | 122 | 1 | 5 |  | 878.4 | 10 |  |
| 23 | 霞流镇 |  | 旷王冲水库 |  | 10.08 |  | 3 |  | 57 | 1 | 3 |  | 171 | 5 |  |
| 24 | 霞流镇 |  | 毛咀垅水库 |  | 20.12 |  | 8.2 |  | 132 | 1 | 6 |  | 1082.4 | 13 |  |
| 25 | 霞流镇 |  | 洋塘水库 |  | 10.48 |  | 4.9 |  | 106 | 1 | 5 |  | 519.4 | 10 |  |
| 26 | 吴集镇 |  | 大方冲水库 |  | 17.48 |  | 14.2 |  | 49 | 1 | 5 |  | 695.8 | 10 |  |
| 27 | 吴集镇 |  | 大岭水库 |  | 28.8 |  | 13 |  | 55 | 1 | 5 |  | 715 | 10 |  |
| 28 | 吴集镇 |  | 东茅冲水库 |  | 25.1 |  | 9.5 |  | 41 | 1 | 3 |  | 389.5 | 6 |  |
| 29 | 吴集镇 |  | 河叶塘水库 |  | 17.94 |  | 6.2 |  | 78 | 1 | 5 |  | 483.6 | 10 |  |
| 30 | 吴集镇 |  | 贺家冲水库 |  | 26.3 |  | 6.8 |  | 91 | 1 | 5 |  | 618.8 | 10 |  |
| 31 | 吴集镇 |  | 红旗水库 |  | 18.72 |  | 9.8 |  | 114 | 1 | 5 |  | 1117.2 | 10 |  |
| 32 | 吴集镇 |  | 喉咙杆水库 |  | 10.18 |  | 10.6 |  | 56 | 1 | 5 |  | 593.6 | 10 |  |
| 33 | 吴集镇 |  | 湖溪塘水库 |  | 49.01 |  | 4.6 |  | 366 | 1 | 12 |  | 1683.6 | 36 |  |
| 34 | 吴集镇 |  | 立新塘水库 |  | 21.15 |  | 6.3 |  | 68 | 1 | 3 |  | 428.4 | 6 |  |
| 35 | 吴集镇 |  | 六角冲水库 |  | 10.3 |  | 7.7 |  | 29 | 1 | 3 |  | 223.3 | 3 |  |
| 36 | 吴集镇 |  | 龙塘冲水库 |  | 20.94 |  | 6.9 |  | 108 | 1 | 5 |  | 745.2 | 10 |  |
| 37 | 吴集镇 |  | 龙源水库 |  | 95.21 |  | 10.9 |  | 111 | 1 | 5 |  | 1209.9 | 10 |  |
| 38 | 吴集镇 |  | 螺头冲水库 |  | 41.14 |  | 7.6 |  | 35 | 1 | 3 |  | 266 | 4 |  |
| 39 | 吴集镇 |  | 山塘水库 |  | 21.96 |  | 7.4 |  | 58 | 1 | 3 |  | 429.2 | 6 |  |
| 40 | 吴集镇 |  | 肖家冲1水库 |  | 10.43 |  | 10.1 |  | 38 | 1 | 3 |  | 383.8 | 4 |  |
| 41 | 吴集镇 |  | 新林水库 |  | 224.08 |  | 28 |  | 78 | 1 | 8 |  | 2184 | 20 |  |
| 42 | 吴集镇 |  | 映塘水库 |  | 54.9 |  | 12.6 |  | 49 | 1 | 4 |  | 617.4 | 4 |  |
| 43 | 吴集镇 |  | 左家冲水库 |  | 12.19 |  | 8.5 |  | 27 | 1 | 2 |  | 229.5 | 2 |  |
| 44 | 杨林镇 |  | 方冲水库 |  | 42.19 |  | 17.3 |  | 79 | 1 | 5 |  | 1366.7 | 10 |  |
| 45 | 杨林镇 |  | 沙泥塘水库 |  | 18 |  | 7.1 |  | 50 | 1 | 3 |  | 355 | 5 |  |
| 46 | 草市镇 |  | 柳塘水库 |  | 107.82 |  | 8.2 |  | 54 | 1 | 3 |  | 442.8 | 5 | 包二 |
| 47 | 草市镇 |  | 山湖水库 |  | 51.71 |  | 6.1 |  | 108 | 1 | 5 |  | 658.8 | 10 |  |
| 48 | 草市镇 |  | 潭山源水库 |  | 194.32 |  | 20.6 |  | 75 | 1 | 5 |  | 1545 | 10 |  |
| 49 | 草市镇 |  | 小丰源水库 |  | 64.29 |  | 16.8 |  | 105 | 1 | 5 |  | 1764 | 10 |  |
| 50 | 草市镇 |  | 小江水库 |  | 20.4 |  | 17.6 |  | 72 | 1 | 5 |  | 1267.2 | 10 |  |
| 51 | 草市镇 |  | 油麻石水库 |  | 104.96 |  | 11.4 |  | 76 | 1 | 4 |  | 866.4 | 7 |  |
| 52 | 南湾乡 |  | 江源冲水库 |  | 138.59 |  | 18.2 |  | 107 | 1 | 8 |  | 1947.4 | 20 |  |
| 53 | 高湖镇 |  | 大塘水库 |  | 11.08 |  | 3.7 |  | 152 | 1 | 5 |  | 562.4 | 10 |  |
| 54 | 高湖镇 |  | 鹅形塘水库 |  | 16.73 |  | 12 |  | 86 | 1 | 5 |  | 1032 | 10 |  |
| 55 | 高湖镇 |  | 金塘水库 |  | 26.89 |  | 9.1 |  | 107 | 1 | 5 |  | 973.7 | 10 |  |
| 56 | 高湖镇 |  | 龙虎塘水库 |  | 317.15 |  | 8.3 |  | 206 | 1 | 10 |  | 1709.8 | 20 |  |
| 57 | 高湖镇 |  | 南星塘水库 |  | 18.78 |  | 10.2 |  | 58 | 1 | 3 |  | 591.6 | 6 |  |
| 58 | 高湖镇 |  | 山安亭水库 |  | 21.04 |  | 10.9 |  | 65 | 1 | 3 |  | 708.5 | 6 |  |
| 59 | 高湖镇 |  | 小塘水库 |  | 18.6 |  | 7.8 |  | 88 | 1 | 5 |  | 696.4 | 8 |  |
| 60 | 高湖镇 |  | 印塘水库 |  | 32.98 |  | 8.37 |  | 85 | 1 | 5 |  | 711.5 | 6 |  |
| 61 | 高湖镇 |  | 岳兴塘水库 |  | 11.87 |  | 7 |  | 57 | 1 | 3 |  | 399 | 5 |  |
| 62 | 高湖镇 |  | 知塘水库 |  | 40.77 |  | 7.7 |  | 56 | 1 | 2 |  | 431.2 | 5 |  |
| 63 | 高湖镇 |  | 紫风楼水库 |  | 337.71 |  | 13.5 |  | 195 | 1 | 10 |  | 2632.5 | 20 |  |
| 64 | 杨桥镇 |  | 本命塘水库 |  | 42.53 |  | 4.3 |  | 182 | 1 | 8 |  | 782.6 | 15 |  |
| 65 | 杨桥镇 |  | 干冲水库 |  | 25.63 |  | 6.6 |  | 67 | 1 | 4 |  | 442.2 | 10 |  |
| 66 | 杨桥镇 |  | 红卫水库 |  | 138.53 |  | 16.8 |  | 64 | 1 | 5 |  | 1075.2 | 10 |  |
| 67 | 杨桥镇 |  | 花江水库 |  | 91.96 |  | 10.1 |  | 66 | 1 | 5 |  | 666.6 | 10 |  |
| 68 | 杨桥镇 |  | 李加水库 |  | 16.89 |  | 8.9 |  | 70 | 1 | 5 |  | 623 | 8 |  |
| 69 | 杨桥镇 |  | 双娥水库 |  | 12.62 |  | 15.9 |  | 54 | 1 | 5 |  | 858.6 | 6 |  |
| 70 | 杨桥镇 |  | 双排水库 |  | 21.5 |  | 8.5 |  | 64 | 1 | 3 |  | 544 | 6 |  |
| 71 | 杨桥镇 |  | 颜家冲水库 |  | 15.22 |  | 6.9 |  | 40 | 1 | 3 |  | 276 | 4 |  |
| 72 | 杨桥镇 |  | 鱼子塘水库 |  | 13.56 |  | 4.9 |  | 102 | 1 | 5 |  | 499.8 | 10 |  |
| 73 | 杨桥镇 |  | 樟树水库 |  | 12.43 |  | 10 |  | 56 | 1 | 2 |  | 560 | 5 |  |
| 74 | 杨桥镇 |  | 朱巴江水库 |  | 32.7 |  | 9.3 |  | 171 | 1 | 8 |  | 1590.3 | 17 |  |
| 75 | 杨桥镇 |  | 氽水水库 |  | 425.93 |  | 17.1 |  | 143 | 1 | 8 |  | 2445.3 | 14 |  |
| 76 | 杨桥镇 |  | 蛟塘水库 |  | 197 |  | 12.1 |  | 96 | 1 | 5 |  | 1161.6 | 10 |  |
| 77 | 蓬源镇 |  | 坝上水库 |  | 19.6 |  | 13 |  | 52 | 1 | 5 |  | 676 | 10 |  |
| 78 | 蓬源镇 |  | 车泥冲水库 |  | 43.68 |  | 19.4 |  | 127 | 1 | 8 |  | 2463.8 | 15 |  |
| 79 | 蓬源镇 |  | 大阁水库 |  | 566.37 |  | 27.1 |  | 169 | 1 | 10 |  | 4579.9 | 25 |  |
| 80 | 蓬源镇 |  | 东胜水库 |  | 21.26 |  | 23.4 |  | 75 | 1 | 8 |  | 1755 | 15 |  |
| 81 | 蓬源镇 |  | 金龙水库 |  | 354.36 |  | 12.9 |  | 192 | 1 | 8 |  | 2476.8 | 20 |  |
| 82 | 蓬源镇 |  | 双江水库 |  | 15.82 |  | 8.8 |  | 58 | 1 | 3 |  | 510.4 | 6 |  |
| 83 | 蓬源镇 |  | 引水二库 |  | 10.08 |  | 15.5 |  | 47 | 1 | 3 |  | 728.5 | 5 |  |
| 84 | 蓬源镇 |  | 引水一库 |  | 62.72 |  | 12.6 |  | 78 | 1 | 4 |  | 982.8 | 7 |  |
| 85 | 蓬源镇 |  | 陂冲水库 |  | 20.17 |  | 18.8 |  | 56 | 1 | 3 |  | 1052.8 | 5 |  |
| 86 | 三樟镇 |  | 丰收水库 |  | 18.16 |  | 5.4 |  | 108 | 1 | 5 |  | 583.2 | 10 | 包三 |
| 87 | 三樟镇 |  | 磨石塘水库 |  | 16.4 |  | 6.3 |  | 66 | 1 | 3 |  | 415.8 | 6 |  |
| 88 | 三樟镇 |  | 染布湾水库 |  | 19.67 |  | 8.3 |  | 136 | 1 | 6 |  | 1128.8 | 13 |  |
| 89 | 三樟镇 |  | 三角塘水库 |  | 18.35 |  | 7.6 |  | 56 | 1 | 3 |  | 425.6 | 5 |  |
| 90 | 三樟镇 |  | 战斗水库 |  | 30 |  | 7.4 |  | 93 | 1 | 5 |  | 588.2 | 10 |  |
| 91 | 三樟镇 |  | 桎木塘水库 |  | 30.78 |  | 8.5 |  | 44 | 1 | 2 |  | 374 | 4 |  |
| 92 | 石湾镇 |  | 茶石水库 |  | 42.85 |  | 8.5 |  | 118 | 1 | 5 |  | 1003 | 10 |  |
| 93 | 石湾镇 |  | 丰源水库 |  | 10.6 |  | 9.8 |  | 47 | 1 | 5 |  | 460.6 | 10 |  |
| 94 | 石湾镇 |  | 荷石水库 |  | 19.6 |  | 7.5 |  | 28 | 1 | 3 |  | 210 | 4 |  |
| 95 | 石湾镇 |  | 坪里水库 |  | 34.13 |  | 5.3 |  | 42 | 1 | 3 |  | 222.6 | 4 |  |
| 96 | 石湾镇 |  | 塔水水库 |  | 139.4 |  | 8.8 |  | 208 | 1 | 10 |  | 1830.4 | 20 |  |
| 97 | 白莲镇 |  | 黑石头水库 |  | 32.48 |  | 11.4 |  | 46 | 1 | 5 |  | 524.4 | 10 |  |
| 98 | 白莲镇 |  | 雷钵岭水库 |  | 15.91 |  | 27.3 |  | 82 | 1 | 5 |  | 2238.6 | 10 |  |
| 99 | 白莲镇 |  | 刘家冲水库 |  | 10.07 |  | 7 |  | 67 | 1 | 3 |  | 469 | 6 |  |
| 100 | 白莲镇 |  | 毛家冲水库 |  | 14.73 |  | 9.7 |  | 47 | 1 | 3 |  | 455.9 | 6 |  |
| 101 | 白莲镇 |  | 杨利冲水库 |  | 10.07 |  | 10 |  | 51 | 1 | 3 |  | 510 | 5 |  |
| 102 | 新塘镇 |  | 成家冲水库 |  | 16.5 |  | 6.9 |  | 51 | 1 | 3 |  | 351.9 | 8 |  |
| 103 | 新塘镇 |  | 李家冲水库 |  | 11.1 |  | 8.8 |  | 44 | 1 | 3 |  | 387.2 | 5 |  |
| 104 | 新塘镇 |  | 梅冲水库 |  | 17.98 |  | 10.5 |  | 48 | 1 | 3 |  | 504 | 6 |  |
| 105 | 新塘镇 |  | 藕塘水库 |  | 23.16 |  | 7.2 |  | 93 | 1 | 5 |  | 669.6 | 10 |  |
| 106 | 新塘镇 |  | 石塘水库 |  | 11.8 |  | 10.1 |  | 52 | 1 | 3 |  | 525.2 | 6 |  |
| 107 | 新塘镇 |  | 石枧冲水库 |  | 121.01 |  | 11.3 |  | 55 | 1 | 5 |  | 621.5 | 6 |  |
| 108 | 新塘镇 |  | 肖家冲2水库 |  | 21.66 |  | 9.8 |  | 25 | 1 | 2 |  | 245 | 2 |  |
| 109 | 新塘镇 |  | 烟竹塘水库 |  | 34.4 |  | 14.2 |  | 47 | 1 | 5 |  | 667.4 | 5 |  |
| 110 | 新塘镇 |  | 杨家冲水库 |  | 20.07 |  | 9.9 |  | 50 | 1 | 3 |  | 495 | 5 |  |
| 111 | 新塘镇 |  | 扎冲水库 |  | 10.02 |  | 9.8 |  | 27 | 1 | 2 |  | 264.6 | 2 |  |
| 112 | 洣水镇 |  | 大甸水库 |  | 139 |  | 8.1 |  | 118 | 1 | 5 |  | 955.8 | 10 |  |
| 113 | 洣水镇 |  | 大江水库 |  | 37.12 |  | 11.8 |  | 41 | 1 | 3 |  | 483.8 | 10 |  |
| 114 | 洣水镇 |  | 黑石坝水库 |  | 28.65 |  | 10.5 |  | 73 | 1 | 5 |  | 766.5 | 10 |  |
| 115 | 洣水镇 |  | 沙子塘水库 |  | 89.66 |  | 13.4 |  | 92 | 1 | 5 |  | 1232.8 | 10 |  |
| 116 | 洣水镇 |  | 石坝头水库 |  | 407.79 |  | 20.9 |  | 76 | 1 | 5 |  | 1588.4 | 10 |  |
| 117 | 洣水镇 |  | 叶子湾水库 |  | 16.08 |  | 10.1 |  | 87 | 1 | 5 |  | 878.7 | 10 |  |
| 118 | 洣水镇 |  | 夜虎形水库 |  | 16.25 |  | 6.5 |  | 89 | 1 | 5 |  | 578.5 | 9 |  |
| 119 | 甘溪镇 |  | 达底冲水库 |  | 26.4 |  | 11.4 |  | 59 | 1 | 5 |  | 672.6 | 10 |  |
| 120 | 甘溪镇 |  | 官冲水库 |  | 15.27 |  | 8.5 |  | 84 | 1 | 5 |  | 714 | 10 |  |
| 121 | 甘溪镇 |  | 焦冲水库 |  | 12.24 |  | 9.3 |  | 93 | 1 | 5 |  | 864.9 | 10 |  |
| 122 | 甘溪镇 |  | 马婆塘水库 |  | 10.06 |  | 11.6 |  | 66 | 1 | 5 |  | 765.6 | 6 |  |
| 123 | 荣桓镇 |  | 百合水库 |  | 33.9 |  | 11.1 |  | 85 | 1 | 5 |  | 943.5 | 10 |  |
| 124 | 荣桓镇 |  | 大新塘水库 |  | 19.18 |  | 4.8 |  | 157 | 1 | 8 |  | 753.6 | 15 |  |
| 125 | 荣桓镇 |  | 寒塘水库 |  | 294.96 |  | 17 |  | 110 | 1 | 10 |  | 1870 | 15 |  |
| 126 | 荣桓镇 |  | 栏木栊水库 |  | 33.36 |  | 20.1 |  | 80 | 1 | 5 |  | 1608 | 10 |  |
| 127 | 荣桓镇 |  | 马虎塘水库 |  | 21.2 |  | 3.6 |  | 183 | 1 | 8 |  | 658.8 | 18 |  |
| 128 | 荣桓镇 |  | 煤炭塘水库 |  | 46.43 |  | 6.7 |  | 31 | 1 | 2 |  | 207.7 | 3 |  |
| 129 | 荣桓镇 |  | 平冲水库 |  | 65.63 |  | 8.6 |  | 47 | 1 | 4 |  | 404.2 | 4 |  |
| 130 | 荣桓镇 |  | 团结水库 |  | 16.1 |  | 8.9 |  | 53 | 1 | 3 |  | 471.7 | 5 |  |
| 131 | 荣桓镇 |  | 王二冲水库 |  | 12.26 |  | 5.9 |  | 93 | 1 | 5 |  | 548.7 | 10 |  |
| 132 | 荣桓镇 |  | 早和冲水库 |  | 12.83 |  | 5.3 |  | 103 | 1 | 5 |  | 545.9 | 10 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 668 |  | 114397.4 | 1290 |  |
| 包四：堤防（河堤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堤段名 |  | 堤段长度（km) |  | 普查长度（km) |  | 预计挖巢（个） |  | 施药面积（㎡） |  | 白蚁监测装置（套） |  |  |  |  |  |
| 洣水湘江 |  | 23 |  | 23 |  | 115 |  | 345000 |  | 230 |  |  |  |  |  |

三、项目要求

1、通过对水库、堤防进行全面地白蚁等害堤动物防治综合治理，清除水库、堤防防治范围内白蚁等害堤动物隐患，确保水库、堤防的安全、正常运行。

2、根据《关于开展水利工程白蚁等害堤动物危害及防治情况普查的通知》，按《水利工程白蚁防治技术指南（试行）》等规范要求开展衡东县水库、堤防的白蚁等害堤动物防治工作。按要求进行操作，确保服务质量。

3、根据水库、堤防结构及其周围环境的白蚁危害及分布的实际情况，采取“以防为主、防治结合，综合治理、持续管控，科技赋能、绿色安全”的原则，以白蚁普查、挖蚁巢、治理、施药、安装白蚁监测装置等措施进行白蚁综合治理。

4、用药安全：服务中所使用白蚁防治药物全部使用符合国家环保标准的高效低毒药物，严禁使用国家明令禁止的药物。

5、施工安全：施工单位制定详细的安全生产管理方案措施，严格执行各项安全生产责任制度，防范安全生产事故发生，因施工单位安全管理措施不到位而产生的损失由施工单位承担一切责任和后果。

6、环保安全:在防治白蚁过程中，杜绝对水库水源、堤防及环境造成污染。加强每个作业人员的环保意识，整个施工过程中加强环保宣传，做到不污染水库水源，不污染农田水利、土壤和环境，作业容器、器具、药瓶用完后不得随意乱扔，要集中并安全、环保处理。

四、服务要求

1.工期要求：合同签订之日起60日内完成，并验收合格。

2.质量要求：执行相关国家和行业标准。

3.保质期要求：一年（自验收合格之日起）。

4.付款方式：工程全部完工验收合格后付至合同金额的85%，项目经财政局评审后付至审定金额的 97%，其余 3% 作为质保金。质保金在缺陷责任期满后付清（不计利息）。

5.在防治白蚁等害堤动物过程中，禁止对水库、河道环境和水源等造成污染，否则，采购人保留追究中标人全额经济赔偿以及法律责任的权利。

五、验收标准

项目验收由白蚁防治施工单位申请，甲方（业主）组织验收。验收时施工单位须提供完整、齐全的竣工验收资料（含施工合同、施工过程资料（图片影像资料）、施工总结报告、管理单位签证资料等）给甲方单位。

注：供应商应在响应文件中对采购需求作出回应或说明。