浏阳市2024年小型水库白蚁防治服务（第二批）政府采购合同

（服务类）

政府采购合同编号：

采购方式：        竞争性磋商

合同类型：        买卖合同

签订时间：

采购人（甲方）：   浏阳市水利局

采购人地址：      浏阳市行政中心附三栋二楼

供应商（乙方）：

供应商地址：

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等与项目有关的法律法规，以及浏阳市2024年小型水库白蚁防治服务（第二批）的《采购文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、标的信息

详见采购需求

二、服务要求

- 服务内容

- 对96座水库实施白蚁防治，主要采取以下措施：

- 1、蚁巢挖除。采用追踪蚁道挖巢法、判定巢位挖巢法对蚁巢进行开挖，取出主巢和副巢的所有菌圃，灭杀白蚁，并采用与工程原土料类似的回填土人工夯实或小型震动碾压设备回填夯实至原貌；

- 2、蚁患区和蚁源区施药治理。坝体表面和坝肩附近山体区域，进行施药治理；

- 3、监测设施安装。在大坝外坡按照3米间隔，呈梅花桩式安装引诱桩式白蚁监测设施；

- 4、检查和质保。项目质保期1年，质保期限自96座水库白蚁防治完工验收合格之日起计算。每年开展2次检查，发现白蚁活动负责进行治理。

（二）技术要求

- 白蚁等害堤动物危害是一种动态型隐患，将白蚁防治工作纳入水利工程的日常管理工作中，消灭和控制白蚁危害或蔓延。对白蚁长期监测、维护管理，实时掌控白蚁动态，及时消除蚁患等风险，确保水利工程安全运行。

1、实时监控

- 白蚁属于动态型，活动复杂，需加强对白蚁活动的监控，设置白蚁监控站，埋设监测装置，实现点面结合的监控体系，定时监测白蚁活动情况，及时了解白蚁活动的数据，进行防治处理。埋设白蚁监测设施，合同服务期间每年4-6月、9-11月定时进行检查，更换饵料，实时监控防治白蚁动态。

- 2、预防

- 根据白蚁产生的原因，特别注重白蚁的预防处理，要抓住白蚁分飞期的预防，进行白蚁综合治理，进行药杀，控制蚁源区白蚁的滋生、繁殖、迁徙，黑翅土白蚁和黄翅大白蚁在每年的 5-6月份进行分飞，成熟的繁殖分飞蚁都会进行分飞繁殖，在这个季节必须进行预防，喷洒白蚁灭除药物，药物引诱灭杀等，杀灭繁殖蚁。

- 3、发现、灭治、清零

- 对发现白蚁活动隐患部位，根据水库实际情况制定针对性的白蚁的灭治方法，进行及时、高效、环保的白蚁灭治，及时控制白蚁对大坝的危害，做到发现一处治理一处，对水利工程白蚁等害堤动物隐患清零处理。

- （三）防治实施工作要求

- 1、白蚁防治服务应当贯彻“预防为主、防治结合、综合治理”的方针，消灭和控制白蚁危害或蔓延。

- 2、本项目防治期间必需使用经国家有关部门批准生产的药剂，任何单位和个人不得使用国家明令禁止生产或撤销登记的药物。所使用的药物必须具有合格有效的药物三证。

- 3、白蚁预防施工时,要充分结合当地的气候、土壤和地下水位等条件,选择合适的药物、使用浓度和剂量。日常管理工作中，现场管理人员如发现蚁害的，在接到采购人书面通知或电话通知后，24 小时内安排人员进行消杀防治。

- 4、供应商未能达到技术服务方案所约定的服务目标，采购人有权要求成交供应商限期整改，逾期未整改的，采购人有权终止合同。若是在防治有效期限内出现严重的、明显的蚁害，采购人限期要求整改而逾期未整改的或整改不见效果，导致采购人经济损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

- 5、供应商在白蚁防治过程中必须严格执行技术服务方案、安全操作规程、做好环境保护，不乱洒、 乱喷药剂，应做好实施现场记录资料，项目记录资料应载明以下内容：防治水库名称，防治水库的具体地点，防治地点图片及防治措施等。供应商在验收及后续服务中当建立白蚁防治处理验收、定期复查回访制度，做好验收、回访复查的情况记录、登记、归档工作。

- （四）项目管理机构人员及设备要求

- 1、需安排富有白蚁防治经验、具有良好沟通能力的技术人员担任项目负责人，就防治工作负责与相关单位协调与沟通。针对此项目建立定期或者阶段性沟通机制，便于后期质量评定及验收。。

- 2、为使项目保质、保量、按时、有序实施，本项目必须有一个完善且固定的项目服务团队和专业设备，在项目实施期间，项目服务团队成员未经采购人同意，不得调整，否则采购人有权终止合同，且供应商需承担由此给采购人造成的全部损失。对现场防治工作表现不好或不听进现场管理人员劝阻、不配合现场指引工作的人员，采购人可以要求供应商更换人员。

- （五）项目验收程序

- 按照浏阳市财政局文件浏阳市财政局《关于转发〈长沙市财政局关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知〉的通知》(浏财函【2024】5号)规定的验收程序申请验收。

## 五、安全责任（包含但不限于以下内容）

- 供应商应根据现场周边环境需要，制定安全方案，并采取安全保护措施，确保作业安全，并确保水库大坝及周边财产和当地村民及生态环境的安全。防治工作人员在作业期间，发生自身的人身伤害、伤亡及违反国家相关法律法规的行为均由供应商负责，采购人不承担任何责任。

三、合同定价方式、付款进度和支付方式

合同定价方式：  详见采购实施计划

合同金额：       。该合同价款包含了提供项目服务所需的一切人员费用、管理费用、服务费用、意外保险、交通费、税费、利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。)

1．收款账户：收款人名称  收款人开户银行  收款人银行账号：  暂不填写

2．付款方式：

项目完工验收合格后付至合同总价的90%，余款在1年质保期满确认无质量问题后一次性免息付清。甲方付款前，乙方应出具等额有效的合格发票，否则，甲方有权予以拒付。

3．预付款保函：预付款保函：□是 ☑否

4．国库集中支付☑、双控账户支付□、自行支付□

四、合同服务期限

从  年 月 日起至  年   月  日止。服务期内乙方须保证在防治范围内没有蚁患，并在服务期满之三日向甲方提交白蚁防治记录资料。

五、服务地点

采购人指定地点

六、履约验收方案

1）验收主体：甲方为项目的验收主体

验收组织方式：☑自行组织 □委托第三方组织

是否邀请本项目的其他供应商：□是  ☑否

是否邀请专家：□是  ☑否

是否邀请服务对象：☑是  □否

是否邀请第三方检测机构：□是  ☑否

验收组织的其他事项： 详见采购需求

2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起7个工作日内组织验收

3）履约验收方式：  ☑一次性验收    □（分期/分项验收

4）履约验收程序：按照长沙市政府采购履约验收规定的程序。

5）履约验收的内容：

### 技术履约验收内容：详见采购文件中的技术条款。

### 服务履约验收内容：详见采购文件中的技术条款。

商务履约验收内容：详见采购文件中的技术条款。

### 6）履约验收标准：详见采购文件中的技术条款。

### 7）履约验收其他事项：/

七、知识产权：乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权

八、甲方的权利和义务

1．甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。

2．根据本合同规定，按时依据有效发票向乙方支付应付服务费用。

3．国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

九、乙方的权利和义务

1．根据本合同的约定向甲方收取相关服务费用。

2．为聘请的与本项目相关所有人员购买人身意外保险。

3.在白蚁防治过程中乙方必须做好防治工作人员安全防护措施和白蚁防治药物保护措施，同时还要做好用药安全警示措施。

4.在履行本合同义务过程中发生任何安全事故产生的一切责任和损失由乙方自行承担。

5.乙方必须保证白蚁防治服务质量，如甲方工作人员发现质量问题，乙方必须无条件进行返工，直至合格为止，因返工带来的损失均由乙方自负。

6.质保期内，接到甲方蚁患通知后，须在一日内免费完成白蚁防治服务。

7.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

8.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

十、违约责任

1．甲方自交付之日起30日内支付款项；另有约定的，付款期限最长不得超过60日。约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。合同明确需检验或验收的，应明确检验或验收期间，约定交付后经检验或者验收合格作为支付条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算；采购人拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。甲方不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者迟延支付中小微企业款项。甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担付款逾期利息。双方对逾期利息的利率约定为年息X%（约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率），未做约定的，按照每日利率万分之五的标准支付逾期利息。

2．甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替等为由违约毁约。因国家利益、社会公共利益需要改变政策承诺、合同约定的，应当依照法定权限和程序进行，并依法对乙方因此受到的损失予以补偿。

3.本合同经双方共同协商签订，双方应共同遵守不得违约，如有一方违约，违约方须赔偿另一方经济损失包括但不限于律师费、主张权利产生的诉讼费、差旅费等。

4.乙方应严格按照本协议约定时间内完成防治服务并交付合格项目，每逾期一日，乙方每日应向甲方支付合同价款万分之三的违约金，超过十日的，甲方有权单方面解除本合同，同时要求乙方支付合同价款百分之二十的违约金。

5.乙方在提供白蚁防治服务时应严格按照本协议约定及相关规范、标准，因乙方原因导致甲方及第三方损失的，乙方应予以全部赔偿，且服务期限不顺延。

6. 乙方未经书面同意将本合同项下的义务或项目转包或分包给第三方实施的，甲方有权单方面解除本协议，乙方应将转包或分包盈利（转包或分包合同所规定的价格与本合同所规定的价格的差额）的双倍支付给甲方，并按转包或分包项目价格的30%支付违约金。

7.乙方应按照本合同要求承担质保期内的白蚁防治义务，逾期完成的，甲方有权要求乙方支付500元/次的违约金，并自行聘请第三方进行提供白蚁防治服务，由此产生的费用和责任均由乙方承担，发现三次以上的，甲方有权单方面部分解除本合同，同时要求乙方支付合同价款百分之二十的违约金。

十一、 成本补偿和风险分担约定： /

十二、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。

2．受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后 10  天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3．不可抗力事件延续 30  天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决合同纠纷的方式

因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决。若甲乙双方不能解决争议，可通过以下途径解决：

向浏阳市人民法院提起诉讼

十四、合同变更、中止或者终止合同

1．根据《政府采购法》第五十条规定：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。

{上述点不可删除，其他条款可自行编辑}

十五、合同生效及其他

1．合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖电子签章后生效。

2．政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，均具有同等的法律效力。

十六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）采购文件；

（5）投标（响应）文件：

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章（自然人签字、法人盖章）。

甲方：   （盖章）				   乙方：   （盖章）

法定代表人或主要负责人		法定代表人或主要负责人

（授权代表）：                （授权代表）：