天长市小型水库白蚁等害堤动物整治工程（二次发布）

招 标 文 件

招标人：天长市水利局

招标代理机构：国华工程科技（集团）有限责任公司

发布日期：2025年02月

## 第一章 招标公告

###### 招标条件

本招标项目名称为 天长市小型水库白蚁等害堤动物整治工程（二次发布），招标人为 天长市水利局 ，建设资金 财政资金，项目已具备招标条件。

###### 项目概况与招标范围

2.1 本项目招标地点: 天长市 。

2.2 采购需求：本项目为天长市小型水库白蚁等害堤动物整治工程（二次发布），拟对发现白蚁危害的水库进行白蚁防治，方法为打孔注药法。具体内容详见第五章采购需求。

2.3 项目预算：约27.4万元。

2.4合同履行期限：15个日历天。

2.5资金来源：财政资金。

2.6标段划分:一个标段。

2.7质量要求：合格。

###### 投标人资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2本次招标不接受联合体投标。

###### 招标文件的获取时间及方式

- 本项目现拟公开招标，在天长市人民政府网（www.tianchang.gov.cn）-政府信息公开目录-市政府部门信息公开目录-天长市水利局目录公开网址自行下载（https://www.tianchang.gov.cn/public/column/161054594?type=4&action=list&nav=3）。

###### 投标文件的递交

投标文件提交时间：2025年02月25日14时30分

投标文件提交截止时间：2025年03月03日15时00分

逾期送达的投标文件将被拒绝。

地点：天长市水利局三楼会议室

6.联系方式

招标人：天长市水利局

地  址：天长市建设西路50号二招院内

联系人：曹晓开

电  话: 18909600828

招标代理机构：国华工程科技（集团）有限责任公司

地  址：天长市仁和南路天然居南二楼1-6号

联系人：佟义云

电  话：0550-7526111-802，13309602109

第二章 项目概况

- 招标单位名称：天长市水利局

- 2、项目名称：天长市小型水库白蚁等害堤动物整治工程（二次发布）

3、项目地点：天长市。

- 4、采购需求：本项目为天长市小型水库白蚁等害堤动物整治工程（二次发布），拟对发现白蚁危害的水库进行白蚁防治，方法为打孔注药法。具体内容详见第五章采购需求。

- 5、项目预算：约27.4万元。

- 6、合同履行期限：15个日历天。

- 7、质量要求：合格。

- 8、标段划分：一个标段。

9、招标项目资金来源：财政资金

10、本项目采用综合评分法，招标人设置最高限价27.4万元，投标人的投标报价不得高于最高限价，否则，投标文件作无效投标处理。

第三章 投标人须知

### 1、投标人资格要求

1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.2本项目不接受联合体。

### 2、投标保证金

本项目不要求。

### 3、投标文件的组成

投标文件由（1）资信证明文件（正本一份，副本二份）；（2）技术标（正本一份，副本二份）；（3）商务标（正本一份，副本二份）三部分组成：

3.1资信证明文件组成部分：（由下列材料的复印件加盖投标人公章组成）

①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)；

②投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；

③诚信投标承诺书；

④服务承诺书；

⑤资信评分所需资料；

⑥投标人认为需要提供的其他证明材料；

3.2技术标组成部分：

①技术标评分所需资料；

②投标人需要提供的其他资料；

3.3商务标部分：

①投标函；

②投标人认为需要提供的其他证明材料。

### 4、投标文件的编制

（1）投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

（3）投标文件应用均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

（4）投标文件应当在格式文本要求的相应位置签字或盖章，其余所有页均需加盖公章。否则，投标文件作废标处理。

（5）资信证明文件、技术标文件、商务标文件均为正本一份，副本二份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。

（6）资信证明文件、技术标文件、商务标文件的正本、副本均须分别装订成册。

### 5、投标文件的密封和标记

（1）法定代表人有效身份证(如为委托代理，则改为被委托人有效身份证原件)及授权委托书由投标人手持，不得密封，以便开标现场查验确认，否则按废标处理。

（2）投标人应提交三个密封袋，其中，资信证明文件正本、副本密封于资信证明文件标袋内；技术标正本、副本密封于技术标袋内；商务标正本、副本密封于商务标袋内。

（3）所有投标文件的密封袋应在封口处加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

（4）在投标文件密封袋上应写明：

投标文件名称：天长市小型水库白蚁等害堤动物整治工程（二次发布）（资信证明文件/技术标/商务标投标文件）

投标人地址：

投标人名称：

在2025年   月    日    时     分前不得开启

投标人投标文件未按要求密封和加写标记的，招标人应予拒收。

### 6、对参加开标的投标人的要求

（1）投标人的法定代表人（或委托代理人）必须准时参加开标会议。

（2）在开标会现场，由招标人先对各投标人法定代表人（或委托代理人）到场情况进行确认，未按规定到场的，将被判定为资格审查不合格。

### 7、评标办法(综合评分法)

| 7.1资格性审查： 序号; 评审因素; 评审标准. 1; 资格审查; （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证); 检验标书（复印件需加盖公章）。. （2）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；; 检验标书（复印件需加盖公章）. （3）诚信投标承诺书; 检验标书. （4）服务承诺书; 检验标书. 说明：以上内容有一项不合格的，资格审查按不合格处理，不得参加下一阶段的评审。涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等可以提供公证件，公证件的效力等同于原件，提供复印件加盖投标单位鲜章。. 7.2 资信评分（30分） |  |
| --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 | 评审标准 |
| 1 | 企业业绩 | 5分 | 投标人具有水库或堤防白蚁防治业绩的,每提供1份得2.5分,满分5分。 注：①须同时提供合同扫描件，合同必须能清楚地反映合同首页、合同对应评审内容和盖章页等内容，若合同中未清楚地反映，须提供合同甲方出具的相关证明材料扫描件。相关证明材料须含合同甲方公章及合同甲方经办人真实有效的姓名、联系电话，公章名称必须与合同甲方名称一致，且符合以上要求，否则评标委员会不予计分。 ②提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供1个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一项业绩，其余超出部分不再评审。 | 检验投标文件 |
| 2 | 认证体系 证书 | 6分 | 1、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书； 2、投标人具有有效的ISO14001环境质量管理体系认证证书； 3、投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系证书。 注：（1）每提供一个证书得2分，最高得6分； （2）提供国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。 | 检验投标文件 |
| 3 | 项目团队人员 | 19分 | - 1、拟任项目负责人：具有白蚁防治相关专业中级及以上职称证书的得5分，本小项满分5分。 2、拟任技术负责人：具有白蚁防治相关专业初级职称证书得3分，具有白蚁防治相关专业中级及以上职称证书的得5分，本小项满分5分。 3、拟派其他服务人员（除项目负责人和技术负责人外）：具有白蚁防治员岗位证书的，每提供一个得3分，本小项满分9分。 注：①项目负责人和技术负责人不得为同一人。同一个人员有多个证书的只按一种证书计入，不累加计分。 ②提供证书扫描件和社保部门出具的投标单位为上述人员缴纳的投标前近三个月中任意 1 个月的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）。投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明。如是退休人员需提供身份证、人社部门颁发的离退休证（或养老保险待遇领取情况证明）和与企业签订的劳动合同。未提供或提供不齐全的不得分。 | 检验投标文件 |

- 注：该项由专家评委评审打分，取所有评委评分的平均值为最终得分，保留两位小数点，第三位四舍五入。

7.3 技术标评分（60分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施 方案 | 5分 | 各投标人针对本项目制定“白蚁防治”工作方案，要求内容完整：包括技术方案、实施方案、人员及时间进度安排合理。评标委员会对方案的可行性及合理性进行综合对比： 1.技术方案科学全面、思路清晰、详尽准确；实施方案具有针对性和可行性；防治人员具备白蚁防治上岗证，人员及项目进度安排合理，完全满足项目采购需求得5分； 2.技术方案描述基本清晰，满足项目需求；实施方案具有基本的针对性和可行性；人员及项目进度安排较合理的，基本满足项目采购需求得4分； 3.方案内容有待完善，有一定可行性，满足部分采购需求的得3分； 4.不合理或未提供的不得分。 |
| 2 | 重点难点分析解决措施 | 5分 | 各投标人依据标准，针对项目所在地中存在的重点难点问题提出符合实际情况的解决方案，评标委员会对方案的合理性和是否符合本地实际情况进行综合评比： 1.对本项目所在地白蚁防治的重点难点问题分析到位、充分突出重点区域，解决方案科学合理措施得力、完全符合本地实际情况且满足项目采购需求得5分； 2.对项目所在地白蚁防治的重点难点问题分析基本到位、基本突出重点区域，解决措施方案可行、基本符合本地实际情况且满足项目采购需求得4分； 3.对项目所在地白蚁防治的重点难点分析内容有待完善，解决措施方案有一定可行性，满足部分采购需求的得3分； 4.不合理或未提供的不得分。 |
| 3 | 环保及饮用 水源地保护 | 5分 | 评标委员会根据防治区域内环保及水源保护方案进行综合评分： 1.方案覆盖全面、要点突出、有针对性，内容完整详实，与本项目有较高实用度的，得5分； 2.方案有针对性，内容完整、表达清晰，基本符合本项目实施要求的，得4分； 3.方案内容有待完善，有一定可行性、实用性、针对性的，得3分； 4.无相关内容或未提供不得分。 |
| 4 | 服务保障措施 | 5分 | 针对本项目投标人须提供售后服务、售后人员配置及出现质量问题等应急保障措施方案，评审专家根据方案的内容进行综合评审： 1.售后服务方案科学合理、可行性强，人员配置岗位明确，保障措施健全，完全满足项目采购需求的，得5分； 2.售后服务方案具有可行性，保障措施健全，人员配置岗位较明确，处理措施合理科学，保障措施无明显逻辑错误的，得4分； 3.售后服务方案有待补充，人员配置岗位不明，且出现了与本项目不相适应的内容的，得3分； 4.不合理或未提供的不的得分。 |
| 5 | 工期保证 措施 | 5分 | 1.投标文件中提供的工期进度目标明确具体，符合招标文件要求，工期进度相关承诺内容合理，适配项目需求的，得 5分； 2.提供的工期进度目标比较明确，基本符合招标文件要求，相关承诺内容具备一定的合理性及行性的，得4分； 3.提供的工期进度目标基本明确，相关承诺内容比较简单，有待进一步完善的，得3分； 4.目标不明确，无相关内容或未提供的不得分。 |
| 6 | 质量保证 措施 | 5分 | 1.投标文件中提供的管理质量目标明确具体，符合招标文件要求，相关承诺内容合理，具有可行性的，得5 分； 2.提供的管理质量目标比较明确，基本符合招标文件要求，相关承诺内容具备一定的合理性及可行性的，得4分； 3.提供的管理质量目标基本明确，相关承诺内容比较简单，有待进一步完善的，得 3分； 4.目标不明确，无相关内容或未提供的不得分。 |
| 7 | 安全、文明保证措施 | 5分 | 根据现场实际情况结合本项目特点，制定科学、合理、有针对性的安全文明作业方案。 方案需至少体现以下内容：①防治作业的安全文明保障措施；②日常防治中的噪音管理措施；③日常养护的人员服装等规范性措施。 1.方案覆盖全面、要点有针对性，内容完整详实，表述清晰，本项目实际需求适应度相契合，利于项目实施的，得5分。 2.方案要点较突出，内容完整，与本项目实际需求较为匹配，符合项目实施要求的，得4分； 3.方案覆盖不全面，要点突出不够明显，具体细节有待完善的，得3分； 4.未提供的不得分。 |
| 8 | 对突发性事件的应急措施 | 5分 | 针对项目特点制定公共事件、水、电等设施设备及环境维护等各种突发事件，由评标委员会根据以上方案内容进行综合评分： 1.针对本项目有具体详实的应急措施处理方案，方案中详细描述了本项目在实施过程中可能会遇到的突发情况，并针对各种突发情况提出了完善可行的处理措施的，得5分； 2.各项应急措施基本完善，具有可行性、实用性的，得4分； 3.各项应急措施有待提升，内容比较简单，有待进一步完善的，得 3分； 4.无相关内容或未提供不得分。 |
| 9 | 增值服务 | 5分 | 根据投标人提出的增值服务进行综合评审： 1、提供增值服务内容有特色、有针对性且能充分实际应用的，得 5分； 2、提供增值服务基本适配项目需求，有一定可行性的，得4分； 3、提供增值服务内容简单，且出现了与本项目不相适应的内容的，得3分； 4、不提供的不得分。 |
| 10 | 合理化建议 | 5分 | 对项目实施提出合理化建议，根据建议的科学性、实用性、规范性和可行性进行综合评分； 1.针对该采购项目的合理化建议符合或优于规范要求、利于项目实施的，得5分； 2.针对该采购项目的合理化建议基本适配项目需求，内容具有一定实用性、和可行性的，得4分； 3.针对该项目的合理化建议有待完善的，得3分； 4.不合理或未提供的不得分。 |
| 11 | 白蚁防治药物采购及使用方案 | 5分 | - 1.依据白蚁防治的特点和环保等要求，采用全国白蚁防治专业委员会推荐使用药物，且需要提供相关支撑材料，保管及使用科学合理的，得5分；2.白蚁防治药物采购及使用方案基本满足项目需求的，得4分； - 3.有待提升，内容比较简单，有待进一步完善的，得 3分； - 4.未提供的不得分。 |
| 12 | 拟投入主要机械设备及机具 | 5分 | - 投入的机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间合理、满足施工需要的，得5分； - 投入的机械、设备、机具以及相应计划，内容简单，基本满足要求的，得4分； - 投入的机械、设备、机具以及相应计划，内容有出现不适于本项目特性的内容的，逻辑有错误的，得3分； - 未提供的不得分。 |

注：该项由专家评委评审打分，取所有评委评分的平均值为最终得分，保留两位小数点，第三位四舍五入。

7.4商务标符合性审查

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）投标报价 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）投标文件份数 | 正本一份副本两份 |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
|  |  | （7）商务条款响应程度 | 响应交易文件要求。 |
| 3 | 其他重要要求 | 无 |  |

注.只有通过符合性审查的投标人才能进入下一步评审。

7.4.1商务标评审细则（10分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10分 | 采购人设置投标报价最高限价，各投标人有效报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 1.评标基准价(F值): ①通过详细评审的有效投标人<5家时，F值为通过详细评审的所有有效投标人投标报价的算术平均值； ②通过详细评审的有效投标人≥5家，F值为通过详细评审的所有有效投标人报价中去掉1个最高价和1个最低价后剩余有效投标报价的算术平均值。 2.各投标人的投标总报价与评标基准值F相比，相同的得10分，每增加1%扣 0.2分，每减少1%扣 0.1分；不足 1%时按插入法计算，在计算F值及总得分时，均取两位小数，小数点后第三位四舍五入； 3.本项分值由评标委员会负责组织计算。 |

特别说明：

1.评标专家检验投标文件的上述材料，如果由于投标人自身原因导致无法查看投标文件中以上相关资料的，后果由投标人自行承担。评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

2.以上分值均保留二位小数，小数点后第三位四舍五入。

3.审查资料中涉及的有关证明材料及相关证书，投标文件须按交易文件要求提供复印件并加盖投标单位鲜章，以供审查。

4.如果投标文件实质上没有响应交易文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

5.投标人可在开标现场20分钟内（从评委发出异议时计算）对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据交易文件及有关规定对投标人的异议进行复议。

8、定标

（1）评标委员会按资信、技术和商务得分之和，从高到低按顺序，根据第二章投标人须知及前附表的规定数量推荐中标候选人。

（2）得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，由采购人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。

### 9、履约保证金

本项目不要求提交履约保证金。

### 10、付款方式

（1）本项目不设预付款；

### （2）白蚁防治任务完成且验收合格后支付合同价款的98%，剩余合同价款于质保期满后一次性付清。

### 11、无效投标条款

投标人有下列情形之一的，详细评审后其投标作无效投标处理

（1）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（3）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（4）同一投标人提交两个以上不同投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（5）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（6）详细评审标准中有任何一项不能通过评审的。

（7）投标人拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的，或评标小组根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（8）若不同投标人的投标报价完全一致或投标报价呈规律性差异，视为投标人相互串通投标，其投标文件作无效投标处理，并依法给予处罚。

（9）法律、法规及本招标文件中规定的其他情形。

# 第四章、有关计划时间安排

| 1 | 文件发布时间 | 2025年 02月25日 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 答疑材料 | ①各潜在投标人对本项目招标文件有异议的，请于2025年02月27日17时前将异议内容发送至tcghgs@163.com邮箱，异议内容要以书面方式盖章，要有联系人及联系号码等内容，扫描后发送并电话通知代理机构。 ②采购人将澄清内容于2025年02月28日17时前发布在天长市人民政府信息公开网-天长市水利局专栏。请各位潜在投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由潜在投标供应商自负。 |
| 3 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘。 |
| 4 | 开标程序 | 开标会议由招标代理机构主持，并按下列程序进行开标： 1、宣布开标纪律； 2、由投标人代表检查投标文件的密封情况； 3、招标人对各投标人的法定代表人或委托代理人到场情况，按照投标文件递交的先后顺序进行验证确认； 4、对各投标人的投标资格进行评审； 5、宣读报价文件资格审查合格的投标人名称，并进行技术标评审，并宣读技术标评审得分，最后进行商务标评审；宣读投标人名称、投标报价和投标报价中的其他主要内容，投标人对宣读的内容现场进行确认后，进行报价评审。 6、宣布各投标人报价评审结果。 7、根据评标委员会签署的评标报告宣布最终评审结果。 |
| 5 | 投标文件递交时间、截止时间、递交地点 | 投标文件提交时间：2025年03月03日14时30分 投标文件提交截止时间：2025年03月03日15时00分 逾期送达的投标文件将被拒绝。 地点：天长市水利局三楼会议室 |
| 6 | 开标时间、地点 | 时间：2025年03月03日15时00分 地点：天长市水利局三楼会议室 |
| 7 | 其它费用 | - 根据招标人和招标代理机构约定，本项目招标代理费计人民币贰仟元整（¥3500元）。由中标单位在领取中标通知书前支付上述规定的费用。请投标人在投标报价时需考虑相关费用。 - 专家评审费以实际发生为准。 |
| 8 | 投标人到场情况及方案 | ①到投标截止时间止，参加本项目投标的投标人少于3名的，招标人将参照相关规定执行。 ②第一中标候选人被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人将参照相关规定执行。 |
| 9 | 重要说明 | 本项目为固定总价合同，包含但不限于人工费、材料费、辅助材料费、保管费、管理费、招标代理费、利润及国家对中标单位征收的各种税费等所有费用，不以任何理由增补其他费用。 |

- 第五章、采购需求

- 1.项目概况

- 本项目为天长市小型水库白蚁等害堤动物整治工程（二次发布），对发现白蚁危害的水库进行白蚁防治。防治范围包括天长市汊涧镇东郢、下苏和南营3座水库，实施措施为打孔注药，打孔注药面积14000平方米。

- 2.防治标准

《水利工程白蚁防治技术指南(试行)》规定，打孔注药法孔深2.0m，孔间距1.0m，行距1.0 米，呈梅花状排列。每孔注药量为15%吡虫啉悬浮剂 100g，药物配制浓度为 5%（15%吡虫啉悬浮剂与配置后的药液质量比即 1:19）。药液灌注后，对空孔口进行封堵。

- 3.防治方案

- 3.1防治方法

- 依据水库大坝白蚁防治危害的现状和白蚁产生的原因，在蚁患较严重处的水库采用打孔注药的方法。此方法能够几乎彻底消灭白蚁，是目前水利工程防治白蚁行之有效的最优方法，效果较好。通过采用打孔注药的方法在大坝下游坡草皮下形成一道防蚁化学水平屏障，此方法能保证在整个坝面上形成均匀有效防蚁毒土层，阻止环境中白蚁在分飞季节飞落到坝面上另立新巢。

- 3.2防治药物

- 3.2.1 药物的选用

- 依据大坝白蚁防治的特点和环保等要求，建议白蚁防治选用的药物为吡虫啉（imidacloprid）。吡虫啉是全国白蚁防治专业委员会推荐使用药物，长效、低毒，对环境无污染，尤其对水生生物低毒，对水库下游鱼塘无危害。还由于吡虫啉有强烈的吸附作用，能与土壤中有机物紧密结合，且不易在微生物作用下降解，不易被水稀释，对白蚁毒杀效果持续时间长。

- 3.2.2设计参数的确定

- 打孔注药：在大坝背水坡段进行打孔注药，孔深2m、孔间距为1m，呈梅花状排列。用药量：100g/孔（15%吡虫啉悬浮剂）；药物配制浓度：1%~5%（15%吡虫啉悬浮剂与配置的药液质量比即1:99~19），也可根据每孔吃药液量适当增减药物配制浓度，每孔用药量达100g，也可根据水库白蚁危害部位的轻重，可以适当加密孔间距。药液灌注后，对空孔口进行封堵。

- 3.3白蚁防治具体措施

- 3.3.1 重点治理

根据白蚁危害轻重和业主要求，针对不同坝段分别采取打孔注药。

实施方法：根据防治经费情况，选择在白蚁危害特别严重的水库打孔注药，坡面和平台采用打孔孔深2m，孔间距1m，孔径3.5~5cm。

第一行在距下游坝肩 1 m处，行、列间距均为1m，呈梅花状排列；每孔注药量为15%吡虫啉悬浮剂100g，药物配制浓度：1%~5%。药液通过追孔直接进入白蚁巢体或通过白蚁蚁道进入白蚁巢体，同时通过追孔壁向土壤扩散，灭杀白蚁，这样在大坝背水坡形成2m多深毒土屏障，预防灭治白蚁。

打孔流程如下：

图1. 水库大坝背水坡打孔注药布置图

施工准备

检查

打孔

注药

封口

验收

## 3.3.2 注意事项

(1) 前期检查白蚁活动时，必须认真细致。

(2) 选择连续晴好的天气进行打孔注药，配药时注意药液外漏。

(3) 注意配药用水的酸碱度，吡虫啉悬浮剂不能与碱性溶液混合，以免降低药效。

- 4.质量监督与控制

- 4.1工程施工期：15天。

- 4.2施工单位须按照批准的方案组织施工，不得自行改变。

- 4.3工程管理单位应负责协调与白蚁防治有关的周边事项，避免因白蚁防治和周边地区

- 发生矛盾和利益纠纷。

- 4.4施工过程中应对施工工序及时做好记录。

- 4.5预防施工过程中，及时填写工程项目相关信息及施工方案，并由工程管理单位和白

- 蚁防治施工单位的工地负责人共同签字、盖章，作为工程验收的资料之一。

- 4.6对施药情况存在争议的，可取样送指定机构检测。

- 4.7白蚁预防工程药物处理阶段完成后，白蚁防治单位应及时整理施工过程中的资料进

- 行自检，并接受监管部门的检查。

- 4.8施工单位应订立严格的相关规定或制度，确保施工质量。

- 4.9严把原材料采购关，提供药品的生产许可证、产品合格证、质量保证书等相关资料。

- 5.施工安全

- 5.1 施工人员必须熟悉药品施工的相关规定，并按照技术方案认真施工。

- 5.2 严格遵守施工现场及有关安全生产规定，在药物施工操作过程中，施工人员必须穿

- 戴好防护用具，如专用工作服、安全帽、防毒口罩、防护手套、防护鞋等，穿戴不整齐的不准许进入施工现场。

- 5.3 施工时，施药人员每次连续作业时间不得超过2小时，每天接触药物时间累计不超

- 过5小时，不得在施工现场和操作期间抽烟、进食。

- 5.4 当皮肤沾有药剂时，及时用肥皂、冷水清洗。施工操作完毕后，及时清洗工具和双

- 手、头脸等外露部位，及时更换衣服。

- 5.5 施工药品、工具、器械必须专人分类保管，安全存贮。施药结束后，及时清洗器械，

- 药物容器应集中处理，不任意丢弃或作他用，剩余药物应运回仓库妥善保管。

- 5.6定期检查施工器械，保证使用性能良好。不把设备挪作它用，以免污染其他物品。

- 5.7凡皮肤病患者、有禁忌症的人员及处于经期、孕期、哺乳期间的妇女，不参与配药

- 及施药操作。

- 5.8 发生药物中毒时，立即送医院诊治。

- 6.防治验收

- 6.1 白蚁防治项目完成后应进行完工验收。完工验收由白蚁防治施工单位提出申请，建设管理单位组织实施，验收时应成立验收专家组，验收专家组组成要求与白蚁危害鉴定专家组相同。

- 6.2 完工验收应遵循以下标准和原则：

- a) 按照合同约定的防治范围、防治方案完成防治任务；

- b) 提交的验收资料齐全；

- c) 防治效果达到设计的验收标准或合同要求；

- d) 完工验收应提交以下资料：

- e) 施工合同；

f) 防治方案；

g) 施工过程资料（施工记录表、影像资料等）；

h) 施工单位总结报告；

i) 监理单位总结报告。

6.3白蚁防治档案管理宜符合水利工程建设项目档案管理相关规定，档案资料应永久保存，白蚁防治档案包含日常检查、白蚁危害鉴定及防治项目立项、审批、设计、施工、验收等资料。

# 7.环境保护

7.1依据《中华人民共和国环境保护法》（1989.12）、《中华人民共和国防洪法》（1997.8）等有关规定，严格遵守环境保护的相关规定。

7.2由于白蚁防治选用药品具有一定的毒性，对水生态环境可能会产生小范围的影响，在毒土层和毒土沟施工时严禁将药液喷洒或流入水库水体和下游河道。

7.3施工期间，以公告、板报和会议等形式，加强对施工人员和相关人员的环境保护宣传教育，提高大家的环境保护意识，加强施工管理与监督，规范施工行为，合理布设施工场地；工程完工后，尽快对施工临时占地进行修复和维护，清理各种有毒有害残留物，减少对环境的不利影响。

# 8.回访复查

水库现场白蚁防治工作完成且竣工验收合格后即进入质保期，质保期 2 年。每年春、秋两季各进行一次回访复查，春季复查时间为 4 月至 6 月，秋季复查 时间为 9 月下旬至 11 月下旬。抽查水利工程白蚁危害情况，及时采取措施进行灭治并补充防治处理。回访复查应填写《水利工程白蚁防治回访复查登记表》，工程管理单位签字盖章，存档备查。

# 六、投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

（资信证明文件）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

资信证明文件组成部分：

①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)；

②投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；

③诚信投标承诺书；

④服务承诺书；

⑤资信评分所需资料；

⑥投标人认为需要提供的其他证明材料；

### （1）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

附身份证复印件

### （1）授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加          的                 工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

附：授权委托人有效身份证及法定代表人有效身份

- （2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、参与政府采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-6项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-6项情形）

七、我公司没有下列情形：被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录且在披露期内。

八、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

九、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

十、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十一、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                      基本账户：

投标单位（盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

（3）服务承诺书

致：               （采购人）：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

投标人名称：                          （盖单位章）

法定代表人：                               (签字或盖章)

日    期：        年      月      日

（项目名称）

投  标  文  件

（技术标）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

技术标组成部分：

①技术标评分所需资料；

②投标人需要提供的其他资料；

（项目名称）

投  标  文  件

（商务标）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

商务标部分：

①投标函；

②供应商需要提供的其他证明材料。

### （1）投 标 函

致：        （招标人）

1、我方已仔细研究了                                   （项目名称）招标文件的全部内容，遵照《中华人民共和国采购法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位）                   的投标总报价承包上述项目。服务周期：                       。

- 我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将保证在规定时间内完成本项目的合同及招标文件所规定的所有内容。

4、如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后 7天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权并另选中标单位。

投标人：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

（2）供应商需要提供的其他证明材料