项目需求书

一、项目概况

1.项目名称：漳浦龙睿集团资产运营中心项目（一期）

2.计划总投资：本项目估算总投资20795.70万元，其中工程费用17213.37 万元（含信息化工程6000万元）。

3.建设规模：项目建设内容分为一期营运中心及二期发展用房。其中一期拟建营运中心17116平方、门房70.80平方、变配电用房286.44平方、1#雨棚48.10平方、2#雨棚54.9平方、3#雨棚54平方，地下室6229.22平方。

二、服务内容：负责本项目白蚁防治服务事项。

三、防治范围：按照房屋建筑白蚁预防工程施工技术规定，范围为该工程所有新建建筑物地上地下白蚁防治施工（含变配电用房、门房、1#雨棚），室内装修的部位需要做白蚁防治项目，应包含在此防治范围内，服务费用不再另行计算。白蚁预防性处理包治期为15年，每年复查一次，在包治期内如发现白蚁，应根据漳州市白蚁防治规定及时给予灭治。

- 四、质量要求:中选单位必须遵守《中华人民共和国农药管理条例》等相关法律法规，保证不使用国家明令禁止生产或销售的药物，所使用的药物必须取得农药登记证(登记范围包括白蚁防治)、农药生产许可证或农药生产批准文件、产品质量标准、产品质量检验合格证。用药之前、用药过程、每个部位（按分层分批）完成之后必须按报验程序报送甲方或其委托的监理单位审核，必须接受采购人、采购人委托的监理单位对白蚁防治施工质量的监督。

- 五、服务金额：

白蚁防治服务费参照《福建省物价局福建省财政厅关于新建房屋白蚁防治收费标准问题的批复》（闽价费[2014]153号）计费标准作为最高限价，以最高限价的8折作为最低限价，即最高限价为59463.88元，最低限价为47571.10元。本次项目采用固定总价包干（包工包料），该费用包含20%保治基金。(上述发包总价在合同实施期间保持不变，合同履行时，合同价不随国家政策、法规、标准及市场因素的变化而进行调整，采购单位均不再增加其他相关费用。）

费用计算方法：

|  | 5000m2 以 | 5000m2-10000m2 | 10000m2-1500 | 15000m2-2000 | 20000m2 以上 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下 | （含） | 0m2（含） | 0m2（含） | （含） |  |
| 第一层（含地基基 | 7 元/m2 | 6 元/m2 | 5 元/m2 | 4 元/m2 | 3 元/m2 |  |
| 础和地下室） |  |  |  |  |  |  |
| 第二层以上（含二 |  |  | 1 元/m2 |  |  |  |
| 层） |  |  |  |  |  |  |

计价基数计算参照闽价费[2014]153号（采取累进计费），金额为44807.36+14656.52=59463.88元，包括：

①第一层（含地基基础和地下室）面积6229.22+48.10+70.80+286.44=6634.56平方米，费用：5000×7+1634.56×6=44807.36元。

②地上二层及以上建筑面积平方米，费用：（17116-2459.48）×1=14656.52元。

本项目按收费标准计取费用作为最高限价：59463.88元，按市场折扣优惠率8折计取费用作为最低限价：59463.88×0.8=47571.10元。

- 六、资格要求：

- （一）要求具备白蚁防治单位备案证书；

- （二）从事白蚁防治的专业人员须持有白蚁防治的《岗位证书》

- 或职业资格证书。

七、服务周期：施工工期从项目开工之日起至项目工程竣工验收之日止(具体开工时间以建设单位发出的通知为准，竣工时间根据工程实际情况确定)。工程保治期详见合同相关约定。

- 八、支付方式：

- 1、地下室基础白蚁预防施工完毕后中选人提出完整的请款资料并附上等额有效的增值税专用发票，经采购人审核通过后10个工作日内支付至合同价的50%；

- 2、待白蚁防治工程通过采购人及监理单位验收合格，中选人向采购人提交“漳州市房屋白蚁防治工程竣工报告书”后，中选人提出完整的请款资料并附上等额有效的增值税专用发票，经采购人审核通过后10个工作日内支付至合同价的100%。