采购需求

一、采购项目一览表

| 序号 | 采购内容 | 服务期限 | 预算金额 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年度白蚁防治服务 | 2年 | 10万元 |

- 二、服务范围

- 白蚁防治范围包括浙江省十里坪羊毛衫厂厂区、原十二分厂区域、办公生活区和所有建成的道路、绿地，面积大约26.79万平方米。

- 服务内容

- 对防治范围进行蚁情调查，完成蚁情调查报告，编制防治方案，在白蚁危害高发期等进行白蚁日常药物诱杀包防治，设置白蚁监控装置，并定期跟踪复查检查，实行蚁情监控，对重点蚁害严重区域实施精准微创挖（取）巢，最大程度减少因白蚁危害造成的安全隐患。主要包括蚁情调查、蚁巢精准探挖除、投放诱杀包、埋设白蚁监控装置、检查复查、更换饵芯、喷粉灭治；蚁巢开挖须报管理方，并捉住蚁王、蚁后，进行药土回填夯实等工作。

- 四、服务要求

- 1、防治方法

- （1）投放诱杀包：在每年的4-10月白蚁高发期，项目防治范围的蚁害区域投放白蚁诱杀包，每处投3-5包，蚁害严重的重点区域加量。白蚁高发期防治次数不少于10次，定期检查防治效果，查漏补缺，完全控制堤坝白蚁危害，并做好记录。

- （2）喷粉灭治：在有白蚁蛀食的踪迹中喷入灭蚁粉药物，使身体粘上药粉，粘上药粉的白蚁运食料回到巢时，其它白蚁发现它身体上不干净的东西后，会用口器等帮助清洁，这时药粉就会传递给其他白蚁，其他白蚁都会中毒死亡。

- （3）药液剂喷洒：主要针对危害树木和草坪的土栖白蚁、散白蚁，以及危害房屋木结构的台湾乳白蚁、散白蚁，喷洒处理时需远离水源，选择晴朗天气施工，对水源附近危害区域选用其他方式防治白蚁，确保不污染环境。（4）精准微创挖巢：白蚁挖巢不宜大面积开挖，因此，宜在白蚁危害严重的重点区域和重点部位用物理锤探方法， 探准蚁巢位置，精准微创挖（取）白蚁成龄主巢，直径在30厘米及以上30巢左右，抓住蚁王蚁后，灭杀残存白蚁，并做好药土回填工作。药土回填须按照工程规范、规程的要求施工。现场开挖时，须通知采购方相关人员到场，开挖到的白蚁蚁巢和蚁王后的数量应经采购方、成交供应商双方现场签字确认，并拍照留存。

- 2、白蚁监控装置安装方法：在蚁害重点区域按每套10 m间距设置安装白蚁监控装置，实行定期检查、维护和处理。

- 3、白蚁监控装置复查：定期对白蚁监控装置进行复查检查，对饵料霉变及破损的装置及时进行更换；对发现白蚁活动的装置及时采用相应措施进行灭杀处理，做好记录，定期复查。

- 4、服务时间要求若采购方发现蚁害或其他需要处置的情况，成交供应商承诺接通知后24小时内派人进行灭治消杀，控制白蚁危害范围，并将这些位置作为下次复查的重点。

- 5、服务人员要求成交供应商需至少指派1名专业技术人员每月一次以上定期全范围检查蚁患情况（在4、5、9、10月份需增加巡查次数，并开展挖除蚁巢工作），作好施工现场记录 ，并由采购方管理部门签字，作为验收付款依据。

- 6、其他事项：

- （1）成交供应商需文明施工，保证安全。如在防治过程中发生事故，一切责任由成交供应商承担。

- （2）防治期间，成交供应商应妥善保管各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，采购方不承担任何责任。

- （3）在项目实施过程中如对采购方的建筑物和设施设备造成损坏的，成交供应商须负责赔偿或免费修复。

- （4）在项目实施期间如发生药物渗漏、环境污染、人身安全等安全生产事故。责任由成交供应商全部自负。

- （5）成交供应商自行解决项目所需的机械设备及工具（如烟雾机、喷雾器等）。

- （6）成交供应商进行白蚁防治需符合白蚁防治管理规定要求，合同期间如有新的国家管理规定，按新规定执行。

- 7、防治目标

- （1）通过对项目区域的综合治理，控制该区域的白蚁种群密度，最大程度减少白蚁对区域内道路、实施、绿化的危害。灭杀现有的白蚁危害群体，减少因白蚁危害造成的损失，消除白蚁的隐患。

- （2）由成交供应商提供人员、技术、交通工具、专用设备和药物对项目区域内白蚁进行综合治理。成交供应商自行对项目区域内白蚁危害情况进行勘查，结合白蚁的生物特性，制定灭治与控制方案。

- （3）要以“诱杀为主，防治结合”的科学防治方法，严格执行白蚁防治施工规范、安全操作规程及环境保护的有关规定，要达到防治区内的建筑、树木及绿化带无白蚁危害，树上无泥路、树内无活蚁，无新蚁害产生。

- （4）白蚁防治要做到科学、安全施工作业，综合采用粉剂毒杀、水剂喷洒、灯光诱杀、挖巢法、监测控制法等方法开展防治作业，白蚁预防药物应选用取得“农药三证”并标注“可适 用于木材、建筑物及周边土壤防治白蚁”的产品，不使用国家禁用药物，配药用具不准在附近范围的湖泊、池塘内清洗，防止水体污染，杜绝中毒事件。

- 8、质量标准本项目白蚁防治作业应符合现行各种规范、规程、规章及根据《房屋白蚁监测控制系统应用技术规程》（DB33 /T 1108-2018）、《药物屏障预防房屋白蚁技术规程》（DB 33 /T 1017-2018 ）、《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253-2017）和 《浙江省人民政府办公厅关于 进一步加强白蚁防治工作的意见》（浙政办发〔2014〕131 号）的有关规定要求，开展白蚁防治工作。

- 9、监督检查采购方视情况安排白蚁防治中介机构对成交供应商的危害排查、除治情况进行检查监督，成交供应商须进行配合。

- 五、验收

- （1）验收标准

- 白蚁灭治率达到90 %，白蚁危害率小于或等于10 %为合格，大于10 %为不合格；白蚁上树率低于10 %，大于10 %为不合格。不合格需要继续防治，直至合格为止。

- （2）验收方法

采购方、成交供应商、龙游白蚁防治站三方参照防治目标进行验收。

- 抽样。在防治区域内以10套白蚁监控装置为1个抽样单位，任意抽取10个抽样单位，检查白蚁监控装置内有无活体白蚁，计算白蚁防治效果。

- 抽样。在防治区域内以绿地表面20平方米为1个抽样单位，任意抽取10个抽样单位，检查有无活体白蚁或新鲜的白蚁活动迹象（泥坝、泥线 ），计算白蚁防治效果。

- 六、违约责任

- 1、白蚁防治实施过程中，发现成交供应商未按规定要求配备人员、场地、

- 机构设备的或查实弄虚作假的，采购方有权终止合同。

- 对工作质量检查考核中存在问题，采购方以书面形式责令限期整改，

- 如果 成交供应商仍不整改或达不到整改要求超过两次及以上的，采购方有权终止合同。

- 如发现成交供应商使用药剂影响水体安全的，采购方有权终止合同，

- 并追究相关责任。

- 成交供应商在防治工作中若存在弄虚作假情况或无故拖延项目实施，一经核实，采购方有权解除合同。

- 成交供应商要根据白蚁危害情况及时进行白蚁防治，如采购方要求进行白蚁防治，成交供应商未及时开展的，从服务费中扣除1000元/次。

- 成交供应商每月对防治区域巡查一次，并做好记录。白蚁活动高发期要适当增加白蚁防治巡查次数，及时消除白蚁隐患（4月、5月、9月、10月每月需增加巡查次数，并开展挖除蚁巢工作）。壹年防治期限内，巡查次数不足12次，扣除壹年服务费的15 %/次。

- 商务要求：

- 服务期限：2年。

- 2.付款方式：本项目合同服务费用一年支付一次，验收合格后支付。