沅江市2024年第二批中央水利发展资金

（小型水库工程维修养护）白蚁防治竞价公告

- 项目名称

沅江市2024年第二批中央水利发展资金（小型水库工程维修养护）白蚁防治。

- 项目简况

沅江市2025年度水利工程白蚁防治项目内容包含对大塘等11座小型水库和民主垸防洪大堤琼湖保民垸北堤等3级堤防19.045km，新湾镇畔山洲垸防洪大堤等4级堤防16.52km，石矶河西渍堤5级堤防1.636km。

- 核心参数要求

沅江市11座小型水库蚁巢开挖回填35处、钻孔灌药4200m、蚁道灌药70m3、两次饵剂诱杀24550m2和堤37.201km蚁巢开挖回填116处、钻孔灌药7800m,蚁道灌药227m3、两次饵剂诱杀86500m2。

- 供应商资质要求

- 竞价供应商必须是中华人民共和国境内注册登记的法人，其他组织或者自然人，且应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定：具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好信誉；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报名单位被人民法院列为失信被执行人和在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）查询报名单位拟任项目人员被执行人查询列为失信被执行人的，报名活动予以限制。

（3）竞价供应商需提供资质证书，参与本项目的施工负责人必须持有白蚁防治助理工程师及以上相关证书，并提供近3个月在本企业缴纳社保的证明。以上内容作为竞价的必备条件，均需上传，未上传齐全的视为不合格。

五、价格控制

本项目报价上限为602，328元，报价明显低于上限的供应商，应当提供书面说明，并提供相关证明材料，不能提供证明其报价合理性的，视作无效报价。

六、服务要求

1、日常管理工作中，现场管理人员如发现蚁害的，24小时内安排人员进行消杀防治。

2、成交供应商在防治过程中必须严格执行技术方案、安全文明施工、做好环境保护，不乱洒、乱喷药剂，做好各项巡检质量登记归档。

3、成交供应商工作人员在作业期间，发生自身人身伤害、伤亡及违反国家相关法律法规的行为均由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。

4、防治药物应当使用经国家有关部门批准生产的药剂，严禁使用国家命令禁止的药品。成交供应商在实施白蚁防治施药期间，应通知采购人到现场对灭治白蚁的药剂进行检查及登记。

5、若是在防治有效期限内出现严重的、明显的蚁害，采购人限期要求整改而逾期未整改的或整改不见效果，导致采购人经济损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

6、供应商应当建立白蚁防治处理验收、定期复查回访制度，做好验收、回访复查的情况记录、登记、归档工作。

七、验收标准

1、蚁患区无成年巢白蚁活动迹象。

2、白蚁危害程度为轻度危害及以下。

3、蚁源区无成年巢白蚁活动迹象。

4、验收前一个月，设置引诱桩、引诱堆或引诱坑，引诱发现率低于 2 %。

八、服务期

本项目服务期为自签订协议书后20日历天。

九、其它事项

请参与竞价的供应商应至采购单位现场勘察，确认满足采购单位需求并获取加盖采购单位公章的现场勘察证明，竞价时作为附件一并上传，否则视为无效报价。

采购单位：沅江市水利局

地   址：沅江市桔城大道

联系人：刘宇杰

联系电话：18711717983