采购需求

（以下需求仅供参考，最终以采购文件为准）

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
  （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。（注：本项目不允许分包）

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，在合同、担保措施生效以及具备实施条件后3个工作日内采购人拨付40%作为预付款；根据肥西县林园中心防治作业指南，适时开展防治作业,项目结束据实支付剩余款项。 （注：供应商应向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。） |
| 2 | 服务地点 | 肥西县（严店镇防治辖区） |
| 3 | 服务期限 | 合同签订之日起至2025年11月15日 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：严店镇2025年度美国白蛾等重大林业有害生物防治 所属行业：农、林、牧、渔业 |
| 5 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商所提供的服务为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位承接； 3.本项目的特定资格要求：无。 |

二、项目范围和内容

1、项目范围：肥西县严店镇

2、项目内容：

（1）按照国家林业局LY/T 2516-2015《林业有害生物监测预报技术规范》监测成果及林业有害生物发生规律及相关技术规程，以准确掌握的病虫情发生实际情况为基础，制定防治实施计划或方案报采购人和监理方审核同意后，按照确定的防治区域和时间开展防治，防治面积由监理方和防治区域所在乡镇（园区）林业管理部门共同确认，防治对象以发生程度为中等以上的、严重影响重点路段。

重点区域绿化美化和林木健康的食叶类、刺吸类害虫，集中开展应急除治，防治作业必须分成2个以上作业小组，每组作业人员不得少于4人，道路防治使用高射程喷雾防治，口径≥80厘米或水平射程≥90米的大型车载喷雾设备，药剂选择和配比：药剂为25%甲维灭幼脲悬浮剂，喷雾每亩50-55克；3.6%烟碱苦参碱微囊悬浮剂，1000-3000倍液稀释喷雾。片林及高岗防治因地制宜采取类似TSP-60型、6HYB-25B型等同类型烟雾机，防治无法到达的区域，药剂为苦参碱等药剂，每亩50-55克。在一个防治适期的5天内完成一轮防治作业，确保防治及时有效。

（2）防治药剂符合相关技术标准，所有药品“三证”齐全（生产许可证、农药登记证或临时登记证、农药标准），且在有效期内的农药，于开展防治前的一周内足量购置存放在采购人仓库，并进行出入库记录，5-11月间根据病虫害防治需要领取开展防治作业。

三、服务需求

1、安全要求：制订本项目安全施工管理方案和应急处置方案，配备必要劳动保护用品，防治一线作业人员必须购买意外伤害保险，保证本项目实施过程中不发生安全生产事故或引发次生灾害，若发生任何因成交供应商责任的安全事故或由成交供应商原因引发的次生灾害，责任由成交供应商全部负责并赔偿所有损失。

2、防治相关要求：根据肥西县县级防治报告制，防治作业前必须报采购人和防治区域所在乡镇（园区）林业管理部门同意，并由监理方对防治的物资、安全等准备工作检查合格后方可开展。供应商须在应急防治时提前对重点病虫害爆发源区域范围和界限进行图斑测量，由监理方和防治区域所在乡镇（园区）林业管理部门共同确认防治面积。

3、人员和设备要求：

人员要求：项目负责人1人；防治人员须经安全及技术培训合格后上岗，不得少于18人。设备要求：详见“五、报价要求”中分项报价表内容。

（注：除评标办法中要求提供的相关人员和设备的证明材料作为评分条件外，响应文件中无须提供其余人员和设备的相关证明材料，合同签订后服务实施前由采购人负责核查，未提供或提供不全的，采购人有权解除合同并报政府采购监督管理部门处理。）

4、时间和进度保障要求：按照合同要求，保证在采购人规定的时间内完成防治作业，阶段性统防统治必须在一个防治适期的 5 天内完成，不予认可逾期后的防治面积。

5、资料管理和保密要求：本项目中所有由采购人提供或实施过程中产生的包括但不限于图纸、电子地图、勾绘地图、美国白蛾普查数据、监测防治数据等文字图表、电子资料等未经采购人许可，严禁备份、严禁向外泄露。

6、档案要求：必须在各项防治作业时同步建档立册，分类建立作业日志，形成包括但不限于影像、日志、图表、文字材料等形式的系统资料，及时归档整理储存保管。

7、车辆保障：投入满足防治适期5天内完成作业的防治车辆，大型车载喷雾设备的装载车辆，药品配送车辆、自检巡查车辆、自备水车和水源。（注：除评标办法中要求提供的相关车辆证明材料作为评分条件外，响应文件中无须提供车辆相关证明材料，合同签订后服务实施前由采购人负责核查，未提供或提供不全的，采购人有权解除合同并报政府采购监督管理部门处理。）

8、其他要求：供应商必须承诺（此项为初审承诺，承诺函格式自拟，须法人代表签字并加盖公章后提供扫描件或影印件），承诺内容包括但不限于以下 3 条：

①凡中途弃标，立即上报政府采购监督管理部门进行处理。

②合同签订后进场服务前核查所有一线防治作业人员意外伤害保险合同原件，如未提供或提供不全，将不准许开工。

③成交供应商严禁转包，一经查实，立即解除合同，采购人不支付任何费用。

四、验收及标准

1、组织形式：由采购人、监理方、成交供应商共同制定质量验收方案，邀请省、市、县业务主管部门人员、有关森防专家、县乡相关技术人员和监理人员等组成验收组，开展工作验收,组织现场抽查。

- 2、验收时间：由供应商完成防治后20天内开展效果验收，验收前上报监理方同意后向采购人书面申请验收，由验收组按验收方案进行检查验收，具体时间视肥西县林业主管部门审核同意。

3、验收办法：根据相关林业防治规范和标准以及省、市、县业务主管部门的相关规定执行。

- 对质量验收不合格的处理措施

- 除病害及生理性落叶原因外，防治效果达到以下标准为合格：美国白蛾虫株率不高于2%；主要风景区、交通要道两侧、敏感场所周边等区域虫害失叶率不高于10%，其他地区的虫害失叶率不高于15%。未达到防治效果且超出防治适期无法补防的，林木叶片保存率90%以下，在70%-90%之间的，扣除报价中重大林业有害生物地面防治部分报价的10%；林木叶片保存率低于70%的，扣除报价中重大林业有害生物地面防治部分报价的全款。

五、报价要求

本项目采用总价报价，且供应商必须按照下面表格进行分项报价，各项报价的金额合计即为报价总价，报价须包含完成本项目所需的一切费用，总价作为价格分计算依据，其中25%甲维灭幼脲悬浮剂预估量为1吨，1%苦参碱可溶液剂预估量为1.7吨，两项药剂根据单价及实际采购量据实结算。项目总的结算费用不超过项目预算。

| 服务内容 | 服务要求 | 开支项目 | 单价 | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大林业有害物地面防治部分 | 美国白蛾等病虫害防治作业：所有防治作业人员需经过培训，熟悉安全、规范施药的工作流程。阶段性统防统治作业人员不得少于18人，应急除治必须分成3个以上作业小组，每组作业人员不得少于6人，使用大型车载喷雾设备、烟雾机、担架式喷雾机等其他机械，于一个防治适期的5天内完成一轮防治作业。年度根据虫情动态和肥西县林园中心布置适时防治，总防治面积约54786亩次（最终以实际防治面积为准）,其中约2万亩防治药品为25%甲维灭幼脲悬浮剂，约3.4万亩防治药品苦参碱类，美国白蛾防治作业时间计15天。 | 25%甲维灭幼脲悬浮剂 | 元/吨 | 预估1吨 |  |
|  |  | 1%苦参碱可溶液剂 | 元/吨 | 预估1.7吨 |  |
|  |  | 防治人员工资 | 元/天/人 | 18人15天 |  |
|  |  | 货车费用 | 元/天/辆 | 15天3辆 |  |
|  |  | 烟雾机防治车辆费用 | 元/天/辆 | 15天6辆 |  |
|  |  | 吊车费用 | 元/次/辆 | 6次2辆 |  |
|  |  | 大型车载高射程喷雾机使用、维护等 | 元/次/台 | 3次2台 |  |
|  |  | 热力烟雾机使用、维护等 | 元/次/台 | 3次12台 |  |
|  |  | 担架式喷雾机使用、维护等 | 元/次/台 | 3次1台 |  |
| 档案管理及其他 |  |  | 元/项 | 1项 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |