关于阿克苏地区拜城县2025年堤防工程白蚁等害堤动物普查防治项目的采购需求

一、项目名称：关于阿克苏地区拜城县2025年堤防工程白蚁等害堤动物普查防治项目

二、采购内容：对42段堤防按照水利部《水利工程白蚁防治工作指导意见》《水利工程白蚁等害堤动物防治工作实施方案（2024-2030年）》等相关文件要求，制定堤防工程白蚁等害堤动物普查防治工作方案，全面清查42段防洪堤防白蚁等害堤动物危害情况全面普查，逐项工程建档立卡，摸清害堤动物种类、数量、活动规划、发展趋势、危害程度等情况，并根据普查结果按照相关标准对防洪堤防的白蚁危害程度进行分级评估，划分为轻度、中度和重度危害区域以及普查结果分区域开展针对性防治。按照上级要求将普查结果和防治情况进行查找现状存在问题并整改，完成申报材料编写和自评，并逐级通过地区及自治区相关部门的评审考核验收，同时将成果资料，包括普查报告、图纸、数据库等资料移交给采购方以及提供全国水利工程运行管理信息系统堤防和水闸系统录入所需要的相关材料。

三、供应商资质要求。

独立法人资格，具备水利工程设计专业乙级或水利行业乙级资质。

四、竞价要求：项目由政采云竞价方式确定成交结果，采购人在政采云手动确认，推荐中标候选人3家。签订合同时需携带成交通知书、法人授权委托书及法人身份证复印件。供应商报价应参照在线竞价模板报价单（附件1）。

五、履约保证金：需办理履约保函。

六、合同签订：公示结束后，在无投诉质疑的情况下，7天之内签订，如不按时签订视为拒绝和采购人签订合同，如属于无正当理由的，按《政府采购法》相关条款进行行政处罚，给采购人造成损失的，将依法予以赔偿。

七、服务期限：合同签订后的30天内完成拜城县喀普斯浪河铁热克镇及红旗北干渠渠首上下游防洪堤工程等42段堤防工程白蚁等害堤动物普查防治工作，逐级通过地区及自治区相关部门的评审考核验收并将相关成果移交给甲方。

八、服务要求：

1.对42段堤防按照水利部《水利工程白蚁防治工作指导意见》《水利工程白蚁等害堤动物防治工作实施方案（2024-2030年）》等相关文件要求，制定堤防工程白蚁等害堤动物普查防治工作方案。

2.根据文件要求全面清查42段防洪堤防白蚁等害堤动物危害情况全面普查，逐项工程建档立卡，摸清害堤动物种类、活动规划、发展趋势、危害程度等情况，并根据普查结果按照相关标准对防洪堤防的白蚁危害程度进行分级评估，划分为轻度、中度和重度危害区域以及普查结果分区域开展针对性防治。

3.收集整编及完善相关档案资料及影像资料；

4.按照上级要求将普查结果和防治情况进行查找现状存在问题并整改，完成申报材料编写和自评，并逐级通过地区及自治区相关部门的评审考核验收，同时将成果资料，包括普查报告、图纸、数据库等资料移交给采购方以及提供全国水利工程运行管理信息系统堤防和水闸系统录入所需要的相关材料。

九、验收标准：完成42段堤防工程白蚁等害堤动物普查防治工作并逐级通过地区、自治区相关部门的评审考核验收。

十、项目负责人：麦麦提·吐地

电话：13364736533

附件1：在线竞价模板报价单

 拜城县水资源总站

 2025年8月5日

附件1

**在线询价、竞价给供应商提供响应模板**

一、供应商的基本情况。

营业执照、法人身份证、法人手机、电子邮箱、符合本项目编制要求的设计资质证书、符合本项目编制设计负责人资格证书和技术职称。

二、报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 参数、规格 | 品牌、型号 | 补充的参数、功能、用途 | 备注 |
| 拜城县喀普斯浪河铁热克镇及红旗北干渠渠首上下游防洪堤工程等42段堤防工程标准化创建服务 | 1 | 家 | 对42段堤防按照水利部《水利工程白蚁防治工作指导意见》《水利工程白蚁等害堤动物防治工作实施方案（2024-2030年）》等相关文件要求，制定堤防工程白蚁等害堤动物普查防治工作方案，全面清查42段防洪堤防白蚁等害堤动物危害情况全面普查，逐项工程建档立卡，摸清害堤动物种类、数量、活动规划、发展趋势、危害程度等情况，并根据普查结果按照相关标准对防洪堤防的白蚁危害程度进行分级评估，划分为轻度、中度和重度危害区域以及普查结果分区域开展针对性防治。按照上级要求将普查结果和防治情况进行查找现状存在问题并整改，完成申报材料编写和自评，并逐级通过地区及自治区相关部门的评审考核验收，同时将成果资料，包括普查报告、图纸、数据库等资料移交给采购方以及提供全国水利工程运行管理信息系统堤防和水闸系统录入所需要的相关材料。 | 此列由供应商填写，针对货物类，应全部响应，写清楚，作为验收依据 | 此列供应商可以自行完善，不做要求 |  |

前4列由采购人提供的，供应商不得更改

三、售后、质保承诺

四、供货方案。包括工期，人员组织等

 投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日