# 合同格式

合同编号：JDZCJJ-2025-XXX

广东机电职业技术学院钟落潭校区

学生活动中心、教学实训楼S-3项目

白蚁预防合同

广州市住房和城乡建设委员会监制

第一章  总 则

第一条 合同当事人

甲方（建设单位）：广东机电职业技术学院

乙方（白蚁防治单位）：

根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方委托乙方对

广东机电职业技术学院钟落潭校区学生活动中心、教学实训楼S-3项目进行白蚁防治，订立本合同。

- 工程概况

- 工程名称： 广东机电职业技术学院钟落潭校区学生活动中心项目白蚁预防 ;工程批准、备案文号：广东省投资项目代码：2412-440111-05-01-195031。

1、建筑单体面积：学生活动中心地上5层，建筑面积约7584㎡，高度约23.4米。

2、周边道路、广场、绿化区域面积：约4800㎡。

3、工程地点：广州市白云区钟落潭镇马沥村广东机电职业技术学院内

4、层数：地上5层、地下0层；

5、承包范围：新建房屋及周边道路、广场、绿化区域白蚁预防。

6、工期：本工程自   2026  年 7  月 1  日开工（暂定)，于  2027  年   5月 31 日竣工。  （具体工程配合土建工程进度）

7、工程保治期：从工程竣工之日起  15  年。

- 工程名称： 广东机电职业技术学院钟落潭校区教学实训楼S-3项目白蚁预防   ;工程批准、备案文号：广东省投资项目代码：2412-440111-05-01-955848。

1、建筑单体面积：总建筑面积约16263.20㎡，地上面积约12743.2㎡，总高度暂定32.5米,地下室建筑面积约3520平方米。

2、周边道路、广场、绿化区域面积：约12000㎡。

3、工程地点：广州市白云区钟落潭镇马沥村广东机电职业技术学院内

4、层数：地上7层、地下1层；  幢数：  1   ；

5、承包范围：新建房屋及周边道路、广场、绿化区域白蚁预防。

6、工期：本工程自2026年7月30日开工，于2027年12月30 日竣工。  （暂定，具体工程配合土建工程进度）

7、工程保治期：从工程竣工之日起15年。

第三条 施工技术方案（另附，与本合同具同等法律效率）

第四条 合同价款：

根据投标报价结果，本白蚁防治工程总费用为（总价包干，合同价即为结算价）：人民币       万  仟  佰  拾 元 角 分整（￥            元）。

广东机电职业技术学院钟落潭校区学生活动中心、教学实训楼S-3项目

项目白蚁预防费用汇总表

| 序号 | 名称 | 数量 （㎡） | 综合单价 （元/㎡） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 学生活动中心 |  |  |  |
| 1 | 学生活动中心-房屋 | 7584 |  |  |
| 2 | 学生活动中心-周边道路、广场、绿化区域 | 4800 |  |  |
|  | 小计（1+2） |  |  |  |
| 二 | 教学实训楼S-3项目 |  |  |  |
| 3 | 教学实训楼S-3-地下人防工程 | 3520.00 |  |  |
| 4 | 教学实训楼S-3-地上建筑物 | 12743.20 |  |  |
| 5 | 教学实训楼S-3-周边道路、广场、绿化区域 | 12000.00 |  |  |
|  | 小计（3+4+5） |  |  |  |
| 合计 |  | 40647.2 |  |  |

第二章  双方权利义务

第五条  甲方权利义务

1、建筑工程报建图批出后，向乙方提供一套施工图及建筑总平面图。

2、指派         为甲方代表（联系电话：020-          ），负责合同履行。对白蚁预防工程质量、进度进行监督检查，办理竣工、变更、登记手续和其他事宜。

3、委托             进行白蚁防治工程监理，负责按土建施工进度和乙方提供的白蚁防治方案，提前二天通知乙方进场施工，避免施工过程不能衔接而影响工程质量或进度。监理公司职责在监理合同中应明确。

4、协调有关部门做好现场保卫工作和施工协调工作，并承担相应费用。

第六条  乙方权利义务

1、指定         为乙方施工代表（联系电话：         ），负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2、收到施工图后 2 日内向甲方和监理单位提供白蚁防治方案。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定。做好各项质量检查记录。

4、提供各施药阶段时间及施工方案。

第三章  工程质量及标准

第七条  本工程以《新建房屋白蚁预防规程》作为质量标准进行施工。

第八条  乙方根据有甲方或监理公司签字确认的施工记录表、施工方案等材料写出工程竣工验收报告，甲乙双方按国家和地方的有关标准进行验收。

第九条  工程停建或缓建

1、因政策调整、人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议并报合同原审查部门备查。

2、工程停、缓建后，乙方应妥善做好已购材料、设备的保护工作，按甲方要求将自有设备、人员撤出施工现场。甲方应按合同约定支付已完工程价款。

3、乙方负责白蚁预防工程每年一次的复查，由甲方在复查结果上加具意见。

第四章  工程价款及付款方式

第十条  白蚁防治工程费计算：总价包干（￥         元）     万  仟  佰  拾 元 角 分整，合同价即为结算价。

第十一条  本合同生效后，可按下列方式分别支付工程款：

（一）学生活动中心项目

首期：合同签订后30天内，甲方在收到乙方的付款申请后按学生活动中心项目白蚁防治工程费总价的30%支付工程预付款，金额为￥        元）；

二期：学生活动中心项目主体框架封顶后30天内，甲方在收到乙方的付款申请后按学生活动中心项目白蚁防治工程费总价的30%支付工程进度款，金额为￥         元；

三期：  学生活动中心项目全部完成，竣工验收且乙方取得《广州市房屋白蚁防治工程质量验收证明》后30天内，甲方在收到乙方的付款申请、《广州市房屋白蚁防治工程质量验收证明》、施工资料（一式4套）后支付学生活动中心项目白蚁防治工程费总价的40%，金额为￥         元）。

（二）教学实训楼S-3项目

首期：合同签订后30天内，甲方在收到乙方的付款申请后按教学实训楼S-3项目白蚁防治工程费总价的30%支付工程预付款，金额为￥        元）；

二期：教学实训楼S-3项目主体框架封顶后30天内，甲方在收到乙方的付款申请后按教学实训楼S-3项目白蚁防治工程费总价的30%支付工程进度款，金额为￥         元；

三期：  教学实训楼S-3项目全部完成，竣工验收且乙方取得《广州市房屋白蚁防治工程质量验收证明》后30天内，甲方在收到乙方的付款申请、《广州市房屋白蚁防治工程质量验收证明》、施工资料（一式4套）后支付 教学实训楼S-3项目白蚁防治工程费总价的40%，金额为￥         元）。

乙方在每期提交付款申请时，需提供与款额相等且符合税法规定的票给甲方；乙方预开的发票不能作为甲方已支付工程款的凭证。

第十二条   甲方逾期付款的，按以下第  2  项处理；

（1）从逾期之日起按每日          元交纳滞纳金；

（2）从逾期之日起按应纳款的万分之 三 交滞纳金。

第五章  其他约定

第十三条   本工程使用的药品： 毒死蜱TC杀白蚁乳油 。（施药浓度不低于国家规定量。）

第十四条   工程保质期

工程完工后15年内，为工程保质期。乙方必须承诺以下保证：

  - 在15年保质期内本工程如有蚁害，乙方必须负责进行灭治。

  - 乙方每年进行一至二次的免费保质检查，并在每年4-6月份的白蚁“婚飞期”重点加强巡检，以保证不发生蚁害。

  - 甲方物业管理人员发现蚁迹，可随时通知乙方，乙方必须在48小时内免费上门进行检查，发现白蚁痕迹要立即灭治。

第十五条   施工和工期保证

乙方向甲方提供本工程施工方案，乙方施工必须按国家《规程》进行，并严格遵守甲方监理人员的监督管理，严格遵守工地纪律。

乙方必须严格按甲方的工程进展施工，不得延误甲方工期。乙方保证专人负责本工程，并随时按甲方要求进场施工。

- 违约责任

第十六条  如因甲方原因工程停工，使乙方未完成规定的工程施工目标，乙方有权要求甲方在合理期限内解决。逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方的经济损失，甲方应给予乙方赔偿。

第十七条  如因乙方原因违反本合同约定，未能按时完成约定的工程施工目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方的经济损失，乙方应给予甲方经济赔偿。

第七章  附 则

第十八条  本合同一式玖份，甲方执陆份、乙方执叁份，其中一份交广州市房屋安全管理所登记，具有同等法律效力。

第十九条  本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第二十条  本合同执行期间，双方应认真遵守执行，如有争议，应协商解决，协商或调解不成的，按下列第  一 种方式解决：

- 提交广州仲裁委员会仲裁；

- 提交        仲裁委员会促裁；

- 依法向人民法院起诉。

第二十一条  本合同自双方签章之时起生效。

（以下无正文）

甲方(签章)：广东机电职业技术学院    乙方(签章)：

法定代表人：                               法定代表人：

联系地址：广州市白云区蟾蜍石东路2号  联系地址：

联  系  人：                        联  系  人：

联系电话：  020-               联系电话：

2025  年      月       日               2025年      月      日

白蚁预防保治施工情况表

（保治期：十五年）

项目名称：广东机电职业技术学院钟落潭校区学生活动中心

| 时 间 | 检查内容 | 灭治内容 | 白蚁防治单位 （签章） | 广东机电职业技术学院 （签章） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经办人： 负责人： | 经办人： 负责人： |
|  |  |  | 经办人： 负责人： | 经办人： 负责人： |
|  |  |  | 经办人： 负责人： | 经办人： 负责人： |
|  |  |  | 经办人： 负责人： | 经办人： 负责人： |
|  |  |  | 经办人： 负责人： | 经办人： 负责人： |

白蚁预防保治施工情况表

（保治期：十五年）

项目名称：广东机电职业技术学院钟落潭校区教学实训楼S-3项目

| 时 间 | 检查内容 | 灭治内容 | 白蚁防治单位 （签章） | 广东机电职业技术学院 （签章） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经办人： 负责人： | 经办人： 负责人： |
|  |  |  | 经办人： 负责人： | 经办人： 负责人： |
|  |  |  | 经办人： 负责人： | 经办人： 负责人： |
|  |  |  | 经办人： 负责人： | 经办人： 负责人： |
|  |  |  | 经办人： 负责人： | 经办人： 负责人： |

附件：

广东机电职业技术学院钟落潭校区

学生活动中心、教学实训楼S-3项目项目

白蚁防治施工技术方案

（签订合同时由白蚁防治单位提交）