第五章  采购内容与要求

一、项目概况

衡阳县共有213座水库，其中中型水库6座，小一型水库37座，小二型水库170座。堤防共有47段301.864km,其中五级堤防44段长279.905km，四级堤防3段长21.941Km。根据湖南省财政厅关于下达2025年中央水利发展资金（第二批）的通知（湘财预【2025】77号），下达普查任务水库207座，其中小一型水库37座，小二型水库170座。堤防234.386km，其中五级堤防213.296Km，四级堤防21.09km。下达治理任务水库176座，其中小一型水库31座，小二型水库145座。堤防46.18Km，其中五级堤防43.18Km，四级堤防3.0km。

2023年5月和2024年12月分别完成16座和154座水库治理任务，基本实现小型水库白蚁治理全覆盖。

二、法律、法规及相关政策文件

《水利部办公厅关于做好水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治工作的通知》（办运管〔2023〕119号）

《水利部办公厅关于开展水利工程白蚁等害堤动物危害及防治情况普查的通知》（办运管﹝2023﹞136号）

《水利工程维护修养白蚁等害堤动物防治定额标准》（水财务﹝2023﹞307号）

《水利部办公厅关于印发<水利工程白蚁等害堤动物防治工作实施方案>（2024-2030年）的通知》（办运管﹝2024﹞20号）

《水利水电白蚁防治技术规程》（SL/836-2024）

《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253-2017)

《水利工程白蚁防治工作指导意见》（2023年6月）

《水利工程白蚁等害堤动物防治工作实施方案》（2024年-2030年）

《堤防工程管理设计规范》(SL/T171-2020)

《堤防工程养护修理规程》（SL/T595—2023）

《水库大坝安全管理条例》

《水利工程白蚁防治技术指南(试行)》

《水利工程白蚁防治技术规程 SL/T 836-2024》

《湖南省水利厅办公室关于做好2025年度水利工程白蚁等害堤动物防治工作的通知》（湘水办函[2025]125号）

包1：白蚁普查

一、服务范围：

完成207座小型水库普查任务及完成301.846km堤防普查任务(其中五级堤防279.905km，四级堤防21.941km)，具体详见《衡阳县小（1）型水库情况统计表》、《衡阳县小（2）型水库情况统计表》、《衡阳县（4级）堤防普查明细表》、《衡阳县（5级）堤防普查明细表》。

二、服务内容

（一）普查内容

（1）普查对象的工程基本情况，存在白蚁等害堤动物危害的工程情况；

（2）白蚁等害堤动物防治工作的机构设置、人员配备、制度建立与执行、经费落实等情况；

（3）此前开展白蚁等害堤动物普查工作的依据、方法、普查成果，以及采取的预防和治理措施，近3年白蚁等害堤动物危害趋势和防治工作的典型案例等；

（4）白蚁等害堤动物防治新技术、新设备、新药物的研发及应用情况；

（5）当前白蚁等害堤动物防治工作存在的主要问题，以及对下一步工作的意见和建议。

（二）普查范围

（1）蚁患区：水库大坝为坝体、坝两端及离坝脚线50m内;堤防为堤身、离堤脚线50m内。

（2）蚁源区：水库大坝为离坝脚50m—500m;堤防为离堤脚线50m-100m。在上述区域之外有山体和树林的,外延洒围宜统一扩大至1000m。

（三）普查方法

采用人工踏查与无人机遥感监测，通过对水库的迎水坡、背水坡、坝顶、坝底、蚁源区（周边50米）、泄洪道等；堤防外放破、管理范围等。查找白蚁活动的泥被、泥线、分群孔、被害物（白蚁蛀食食物）、真菌指示物等地表迹象，检查蚁患区与蚁源区白蚁活动的地表迹象，包括数木、植被和建筑物等白蚁危害的情况，确定白蚁危险的区域和程度，并确定白蚁的种类。

（四）普查对象

对衡阳县207座小型水库大坝进行白蚁普查任务，其中小一型水库37座，小二型水库170座；以及对301.846km堤防白蚁普查任务，其中5级堤防279.905km，4级堤防21.941km。

三、成果交付

1.普查报告与防治工作报告，项目合同，普查设计方案或实施方案。

2.完整的普查过程资料，包括记录表、影像资料、危害等级评定资料等。

3.部分项目要求提供照片、堤防断面照片、或视频资料，并完成普查结果的系统平台录入工作。

4.实施总结报告以及其它有关技术报告。

四、质量标准

依据《水利工程白蚁防治技术指南(试行)》、《水利工程白蚁防治技术规程 SL/T836-2024》、《湖南省水利厅办公室关于做好2025年度水利工程白蚁等害堤动物防治工作的通知》（湘水办函[2025]125号）等国家或地方规范执行。

1.中标人应牢固树立风险意识，高度重视普查工作。

2.精心组织施工，落实责任，安排专人负责项目实施，项目实施过程中接受采购人的监督管理。

五、项目验收

项目验收由中标人申请，采购单位组织验收，按《水利工程白蚁防治技术规程 SL/T 836-2024》、《湖南省水利厅办公室关于做好2025年度水利工程白蚁等害堤动物防治工作的通知》（湘水办函[2025]125号）等国家或地方规范规定验收。普查报告正文需包含但不限于水利工程概况；普查依据与方法；普查结果与分析：白蚁种类鉴定（简述发现的白蚁种类（如土栖白蚁、散白蚁等）、优势种群分布、危害情况统计等）、危害等级划分、典型危害案例分析；防治建议（短期防治措施、长期管理措施）；水利工程白蚁危害普查记录表；水利工程白蚁危害等级评定表；白蚁危害等级评定表；白蚁危害检查现场及相关影像等。

六、主要商务要求

- 1.服务期限：合同签订之日起60天内完成普查并提交成果。

- 2.服务地点：采购人指定地点。

- 3.服务方式：采购人指定方式。

- 4.付款方式：项目完工验收合格后支付合同总金额的85%，一年后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）无息支付合同总金额的15%。（具体以合同约定为准）

- 5.付款条件：由县财政局拨付款项后7个工作内向中标人支付。

七、其他未尽事宜，由采购人与中标人在签订合同时约定。

衡阳县小（1）型水库情况统计表

| 序号 | 地区 | 市 | 县 | 乡 | 注册登记号 | 水库名称 | 工程规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 43042140012-A5 | 大源冲水库 | 小（1）型 |  |
| 2 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 43042140008-A5 | 卫星水库 | 小（1）型 |  |
| 3 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 43042140024-A5 | 黄梅水库 | 小（1）型 |  |
| 4 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 43042140009-A5 | 孟公殿水库 | 小（1）型 |  |
| 5 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 板市乡 | 43042140001-A5 | 何家垅水库 | 小（1）型 |  |
| 6 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 43042140003-A5 | 双溪水库 | 小（1）型 |  |
| 7 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 43042140027-A5 | 财源冲水库 | 小（1）型 |  |
| 8 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 43042140014-A5 | 顺石湾水库 | 小（1）型 |  |
| 9 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 石市镇 | 43042140019-A5 | 东田冲水库 | 小（1）型 |  |
| 10 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 43042140025-A5 | 力背水库 | 小（1）型 |  |
| 11 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 石市镇 | 43042140020-A5 | 石牌子水库 | 小（1）型 |  |
| 12 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 43042140016-A5 | 千山水库 | 小（1）型 |  |
| 13 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 43042140010-A5 | 小陂冲水库 | 小（1）型 |  |
| 14 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 大安乡 | 43042140030-A5 | 桥头水库 | 小（1）型 |  |
| 15 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 石市镇 | 43042140021-A5 | 龙潭冲水库 | 小（1）型 |  |
| 16 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 樟树乡 | 43042140029-A5 | 石冲水库 | 小（1）型 |  |
| 17 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 43042140031-A5 | 大池塘水库 | 小（1）型 |  |
| 18 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 43042140002-A5 | 永乐丰水库 | 小（1）型 |  |
| 19 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 界牌镇 | 43042140032-A5 | 上塔水库 | 小（1）型 |  |
| 20 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 界牌镇 | 43042140006-A4 | 造基水库 | 小（1）型 |  |
| 21 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 界牌镇 | 43042140007-A4 | 蟠龙水库 | 小（1）型 |  |
| 22 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 界牌镇 | 43042140005-A4 | 将军水库 | 小（1）型 |  |
| 23 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 界牌镇 | 43042140004-A4 | 两冬水库 | 小（1）型 |  |
| 24 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 43042140011-A5 | 龙潭口水库 | 小（1）型 |  |
| 25 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 43042140013-A5 | 小源冲水库 | 小（1）型 |  |
| 26 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 43042140033-A5 | 八亩亭水库 | 小（1）型 |  |
| 27 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 43042140015-A5 | 盘古庙水库 | 小（1）型 |  |
| 28 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 43042140017-A5 | 驴门前水库 | 小（1）型 |  |
| 29 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 杉桥镇 | 43042140018-A4 | 白石园水库 | 小（1）型 |  |
| 30 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 43042140022-A5 | 贤陂塘水库 | 小（1）型 |  |
| 31 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 43042140035-A5 | 鱼形山水库 | 小（1）型 |  |
| 32 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 43042140034-A5 | 前进水库 | 小（1）型 |  |
| 33 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 西渡镇 | 43042140036-A5 | 两里塘水库 | 小（1）型 |  |
| 34 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 西渡镇 | 43042140023-A5 | 豆陂塘水库 | 小（1）型 |  |
| 35 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 43042140026-A5 | 友谊水库 | 小（1）型 |  |
| 36 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 43042140037-A5 | 三塘冲水库 | 小（1）型 |  |
| 37 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 樟木乡 | 43042140028-A5 | 竹园水库 | 小（1）型 |  |

衡阳县小（2）型水库情况统计表

| 序号 | 地区 | 市 | 县 | 乡 | 水库名称 | 工程规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 大安乡 | 清水塘水库 | 小（2）型 |  |
| 2 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 大安乡 | 石鼓牛水库 | 小（2）型 |  |
| 3 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 大安乡 | 桃源水库 | 小（2）型 |  |
| 4 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 大安乡 | 干冲水库 | 小（2）型 |  |
| 5 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 本子园水库 | 小（2）型 |  |
| 6 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 黑塘水库 | 小（2）型 |  |
| 7 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 牛冲水库 | 小（2）型 |  |
| 8 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 四清水库 | 小（2）型 |  |
| 9 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 畔塘水库 | 小（2）型 |  |
| 10 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 东塘水库 | 小（2）型 |  |
| 11 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 木马井水库 | 小（2）型 |  |
| 12 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 丰山水库 | 小（2）型 |  |
| 13 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 鱼子山水库 | 小（2）型 |  |
| 14 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 求冲水库 | 小（2）型 |  |
| 15 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 枣子坪水库 | 小（2）型 |  |
| 16 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 玉家水库 | 小（2）型 |  |
| 17 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 张冲水库 | 小（2）型 |  |
| 18 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 颜冲水库 | 小（2）型 |  |
| 19 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 百祥水库 | 小（2）型 |  |
| 20 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 木马塘水库 | 小（2）型 |  |
| 21 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 土冲水库 | 小（2）型 |  |
| 22 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 三子坪水库 | 小（2）型 |  |
| 23 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 小石口水库 | 小（2）型 |  |
| 24 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 泉塘水库 | 小（2）型 |  |
| 25 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 渣泥塘水库 | 小（2）型 |  |
| 26 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 早禾冲水库 | 小（2）型 |  |
| 27 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 良心水库 | 小（2）型 |  |
| 28 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 对塘冲水库 | 小（2）型 |  |
| 29 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 五马水库 | 小（2）型 |  |
| 30 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 山峰水库 | 小（2）型 |  |
| 31 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 石冲水库 | 小（2）型 |  |
| 32 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 松山水库 | 小（2）型 |  |
| 33 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 老鸦塘水库 | 小（2）型 |  |
| 34 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 鹅公塘水库 | 小（2）型 |  |
| 35 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 友谊水库 | 小（2）型 |  |
| 36 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 塘冲水库 | 小（2）型 |  |
| 37 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 古塘水库 | 小（2）型 |  |
| 38 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 东冲水库 | 小（2）型 |  |
| 39 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 狮公塘水库 | 小（2）型 |  |
| 40 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 界牌镇 | 龙头河水库 | 小（2）型 |  |
| 41 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 清水塘水库 | 小（2）型 |  |
| 42 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 三角塘水库 | 小（2）型 |  |
| 43 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 大古水库 | 小（2）型 |  |
| 44 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 栏冲水库 | 小（2）型 |  |
| 45 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 杨柳水库 | 小（2）型 |  |
| 46 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 茶园水库 | 小（2）型 |  |
| 47 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 红旗水库 | 小（2）型 |  |
| 48 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 杜家水库 | 小（2）型 |  |
| 49 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 寨子水库 | 小（2）型 |  |
| 50 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 石砍水库 | 小（2）型 |  |
| 51 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 洞口水库 | 小（2）型 |  |
| 52 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 永红水库 | 小（2）型 |  |
| 53 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 德声水库 | 小（2）型 |  |
| 54 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 洞上水库 | 小（2）型 |  |
| 55 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 东冲水库 | 小（2）型 |  |
| 56 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 岣嵝水库 | 小（2）型 |  |
| 57 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 群力水库 | 小（2）型 |  |
| 58 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 龙脉塘水库 | 小（2）型 |  |
| 59 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 小龙潭口水库 | 小（2）型 |  |
| 60 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 鸡公堰水库 | 小（2）型 |  |
| 61 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 渣淋塘水库 | 小（2）型 |  |
| 62 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 双桥冲水库 | 小（2）型 |  |
| 63 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 据家冲水库 | 小（2）型 |  |
| 64 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 排塘水库 | 小（2）型 |  |
| 65 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 旦塘水库 | 小（2）型 |  |
| 66 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 石山水库 | 小（2）型 |  |
| 67 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 左公塘水库 | 小（2）型 |  |
| 68 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 上湖塘水库 | 小（2）型 |  |
| 69 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 金塘水库 | 小（2）型 |  |
| 70 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 和睦水库 | 小（2）型 |  |
| 71 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 鸡塘水库 | 小（2）型 |  |
| 72 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 和平水库 | 小（2）型 |  |
| 73 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 李子冲水库 | 小（2）型 |  |
| 74 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 年冲水库 | 小（2）型 |  |
| 75 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 全塘水库 | 小（2）型 |  |
| 76 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 七步湾水库 | 小（2）型 |  |
| 77 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 王家岭水库 | 小（2）型 |  |
| 78 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 兴隆水库 | 小（2）型 |  |
| 79 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 大林塘水库 | 小（2）型 |  |
| 80 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 心田水库 | 小（2）型 |  |
| 81 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 叔子塘水库 | 小（2）型 |  |
| 82 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 阳梅水库 | 小（2）型 |  |
| 83 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 阳关水库 | 小（2）型 |  |
| 84 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 石冲水库 | 小（2）型 |  |
| 85 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 刘家水库 | 小（2）型 |  |
| 86 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 三湖镇 | 千步水库 | 小（2）型 |  |
| 87 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 杉桥镇 | 鸡塘水库 | 小（2）型 |  |
| 88 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 石市镇 | 同古塘水库 | 小（2）型 |  |
| 89 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 石市镇 | 高岭水库 | 小（2）型 |  |
| 90 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 石市镇 | 川塘水库 | 小（2）型 |  |
| 91 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 石市镇 | 梅树水库 | 小（2）型 |  |
| 92 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 陈陂塘水库 | 小（2）型 |  |
| 93 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 大龙塘水库 | 小（2）型 |  |
| 94 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 古塘水库 | 小（2）型 |  |
| 95 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 演陂塘水库 | 小（2）型 |  |
| 96 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 锁子塘水库 | 小（2）型 |  |
| 97 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 桐托堂水库 | 小（2）型 |  |
| 98 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 兰陂塘水库 | 小（2）型 |  |
| 99 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 西渡镇 | 王陂塘水库 | 小（2）型 |  |
| 100 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 西渡镇 | 弯塘水库 | 小（2）型 |  |
| 101 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 西渡镇 | 秋陂塘水库 | 小（2）型 |  |
| 102 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 西渡镇 | 角陂塘水库 | 小（2）型 |  |
| 103 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 西渡镇 | 通古塘水库 | 小（2）型 |  |
| 104 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 西渡镇 | 坚固塘水库 | 小（2）型 |  |
| 105 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 西渡镇 | 清水塘水库 | 小（2）型 |  |
| 106 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 金桥水库 | 小（2）型 |  |
| 107 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 金龙水库 | 小（2）型 |  |
| 108 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 过路塘水库 | 小（2）型 |  |
| 109 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 庙塘水库 | 小（2）型 |  |
| 110 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 大塘冲水库 | 小（2）型 |  |
| 111 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 知子塘水库 | 小（2）型 |  |
| 112 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 自冲水库 | 小（2）型 |  |
| 113 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 普子坪水库 | 小（2）型 |  |
| 114 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 龙上水库 | 小（2）型 |  |
| 115 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 乌龟堰水库 | 小（2）型 |  |
| 116 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 环土岭水库 | 小（2）型 |  |
| 117 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 茶园水库 | 小（2）型 |  |
| 118 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 岘山镇 | 带冲水库 | 小（2）型 |  |
| 119 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 岘山镇 | 神冲水库 | 小（2）型 |  |
| 120 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 岘山镇 | 巴山水库 | 小（2）型 |  |
| 121 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 岘山镇 | 车陂塘水库 | 小（2）型 |  |
| 122 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 岘山镇 | 大于水库 | 小（2）型 |  |
| 123 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 岘山镇 | 尹祠水库 | 小（2）型 |  |
| 124 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 岘山镇 | 烂塘水库 | 小（2）型 |  |
| 125 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 岘山镇 | 五一水库 | 小（2）型 |  |
| 126 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 千公塘水库 | 小（2）型 |  |
| 127 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 立新水库 | 小（2）型 |  |
| 128 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 君泥塘水库 | 小（2）型 |  |
| 129 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 石塘水库 | 小（2）型 |  |
| 130 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 胡陂塘水库 | 小（2）型 |  |
| 131 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 曹冲水库 | 小（2）型 |  |
| 132 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 新塘水库 | 小（2）型 |  |
| 133 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 上平塘水库 | 小（2）型 |  |
| 134 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 株冲水库 | 小（2）型 |  |
| 135 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 龙灯水库 | 小（2）型 |  |
| 136 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 渣江镇 | 秋陂塘水库 | 小（2）型 |  |
| 137 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 渣江镇 | 泉塘水库 | 小（2）型 |  |
| 138 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 渣江镇 | 方山水库 | 小（2）型 |  |
| 139 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 渣江镇 | 石龙冲水库 | 小（2）型 |  |
| 140 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 樟木乡 | 董冲水库 | 小（2）型 |  |
| 141 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 樟木乡 | 二字皂水库 | 小（2）型 |  |
| 142 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 樟木乡 | 曾冲水库 | 小（2）型 |  |
| 143 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 樟木乡 | 琵琶水库 | 小（2）型 |  |
| 144 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 樟木乡 | 竹叶水库 | 小（2）型 |  |
| 145 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 樟树乡 | 余丰水库 | 小（2）型 |  |
| 146 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 长安乡 | 大胜水库 | 小（2）型 |  |
| 147 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 长安乡 | 石塘水库 | 小（2）型 |  |
| 148 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 长安乡 | 白露塘水库 | 小（2）型 |  |
| 149 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 长安乡 | 上山塘水库 | 小（2）型 |  |
| 150 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 长安乡 | 刘公塘水库 | 小（2）型 |  |
| 151 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 大安乡 | 洪冲水库 | 小（2）型 |  |
| 152 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 红旗水库 | 小（2）型 |  |
| 153 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 岣嵝乡 | 铁路水水库 | 小（2）型 |  |
| 154 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 红星水库 | 小（2）型 |  |
| 155 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 自力水库 | 小（2）型 |  |
| 156 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 大石龙口水库 | 小（2）型 |  |
| 157 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 龙头井水库 | 小（2）型 |  |
| 158 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 杉树塘水库 | 小（2）型 |  |
| 159 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 余家坪水库 | 小（2）型 |  |
| 160 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 麻町水库 | 小（2）型 |  |
| 161 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 小冲水库 | 小（2）型 |  |
| 162 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 龙潭冲水库 | 小（2）型 |  |
| 163 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 界牌镇 | 樟树桥水库 | 小（2）型 |  |
| 164 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 陈福塘水库 | 小（2）型 |  |
| 165 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 芙蓉水库 | 小（2）型 |  |
| 166 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 龙王洞水库 | 小（2）型 |  |
| 167 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 日光冲水库 | 小（2）型 |  |
| 168 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 海云水库 | 小（2）型 |  |
| 169 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金溪镇 | 隆兴水库 | 小（2）型 |  |
| 170 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 长安乡 | 复兴亭水库 | 小（2）型 |  |

衡阳县（4级）堤防普查明细表

| 序号 | 堤防名称 | 河流名称 | 堤防起点（地名） | 堤防终点（地名） | 左（右）岸 | 长度（m） | 堤防级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市防洪蒸水英南保护圈堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇保安社区居委会 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇英南村委会 | 左岸 | 7718.96 | 4级 |
| 2 | 城市防洪蒸水右岸保护圈堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇咸水村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇西渡村委会 | 右岸 | 2207 | 4级 |
| 3 | 湘江-衡阳县樟木乡段左岸堤防 | 湘江 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡樟木寺社区居委会 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡里仁村委会 | 左岸 | 12014.97 | 4级 |
| 提防共计长度（m） |  |  |  |  |  | 21940.93 |  |

衡阳县（5级）堤防普查明细表

| 序号 | 堤防名称 | 河流名称 | 堤防起点（地名） | 堤防终点（地名） | 左（右）岸 | 长度（m） | 堤防级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸水洪市镇段左岸堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇余田村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇清塘村委会 | 左岸 | 5280.86 | 5级 |
| 2 | 杉旭河板市乡段左岸堤防 | 杉旭河 | 湖南省衡阳市衡阳县板市乡和友村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县板市乡化成村委会 | 左岸 | 5081.6 | 5级 |
| 3 | 蒸水洪市镇段右岸堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪市村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇清塘村委会 | 右岸 | 3681.82 | 5级 |
| 4 | 旭东河集兵镇潮江段右岸堤防 | 旭东河 | 湖南省衡阳市衡阳县集兵镇潮江村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县集兵镇潮江村委会 | 左岸 | 1608.66 | 5级 |
| 5 | 鸡窝山樟树乡段左岸堤防 | 鸡窝山河 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡永禄村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡樟树村委会 | 左岸 | 5953.38 | 5级 |
| 6 | 旭东河集兵镇潮江段左岸堤防 | 旭东河 | 湖南省衡阳市衡阳县集兵镇潮江村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县集兵镇潮江村委会 | 左岸 | 1613.7 | 5级 |
| 7 | 武水岘山镇段左岸堤防 | 武水河 | 湖南省衡阳市衡阳县岘山镇易市村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县岘山镇木口村委会 | 左岸 | 12751.75 | 5级 |
| 8 | 鸡窝山樟树乡段右岸堤防 | 鸡窝山河 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡永禄村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡樟树村委会 | 右岸 | 6030.91 | 5级 |
| 9 | 杉旭河杉桥镇段左岸堤防 | 杉旭河 | 湖南省衡阳市衡阳县杉桥镇白石园村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县杉桥镇集福村委会 | 左岸 | 9976.35 | 5级 |
| 10 | 蒸水西渡镇青里堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇青里村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇青里村委会 | 右岸 | 2751.63 | 5级 |
| 11 | 蒸水西渡镇通古堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇咸水村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇咸水村委会 | 右岸 | 2607 | 5级 |
| 12 | 杉旭河板市乡段右岸堤防 | 杉旭河 | 湖南省衡阳市衡阳县板市乡和友村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县板市乡化成村委会 | 右岸 | 4488.82 | 5级 |
| 13 | 蒸水台源镇保护圈左岸堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县 | 湖南省衡阳市衡阳县台源镇台九村委会 | 左岸 | 20857.31 | 5级 |
| 14 | 城市防洪蒸水左岸保护圈堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇壕塘社区居委会 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇英陂社区 | 左岸 | 8929.37 | 5级 |
| 16 | 蒸水西渡镇梅花防洪堤 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇三联社区 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇陡岭村委会 | 左岸 | 5184.56 | 5级 |
| 18 | 蒸水西渡镇豆陂堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇豆陂村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇豆陂村委会 | 左岸 | 2155.41 | 5级 |
| 19 | 蒸水西渡镇新桥堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇新桥村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇新桥村委会 | 右岸 | 2642.75 | 5级 |
| 20 | 横江铺河集兵镇段右岸堤防 | 横江铺河 | 湖南省衡阳市衡阳县集兵镇集兵村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县集兵镇松桂村委会 | 右岸 | 6266.45 | 5级 |
| 21 | 横江铺河集兵镇段左岸堤防 | 横江铺河 | 湖南省衡阳市衡阳县集兵镇集兵村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县集兵镇太栗村委会 | 左岸 | 6412.31 | 5级 |
| 22 | 杉旭河杉桥镇段右岸堤防 | 杉旭河 | 湖南省衡阳市衡阳县杉桥镇白石园村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县杉桥镇集福村委会 | 右岸 | 10144.74 | 5级 |
| 23 | 武水井头镇段左岸堤防 | 武水河 | 湖南省衡阳市衡阳县井头镇福岭村 | 湖南省衡阳市衡阳县井头镇青龙桥社区居委会 | 左岸 | 11378.82 | 5级 |
| 24 | 武水井头镇段右岸堤防 | 武水河 | 湖南省衡阳市衡阳县井头镇福岭村 | 湖南省衡阳市衡阳县井头镇青龙桥社区居委会 | 右岸 | 11363.74 | 5级 |
| 25 | 演陂水演陂镇左岸堤防 | 演陂水 | 湖南省衡阳市衡阳县演陂镇德胜村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县演陂镇上桥社区居委会 | 左岸 | 1282.43 | 5级 |
| 26 | 演陂水演陂镇右岸堤防 | 演陂水 | 湖南省衡阳市衡阳县演陂镇德胜村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县演陂镇上桥社区居委会 | 右岸 | 1325.4 | 5级 |
| 27 | 金兰河左岸堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇城坪村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇乐田村委会 | 左岸 | 2967.87 | 5级 |
| 28 | 金兰河右岸堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇城坪村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县金兰镇乐田村委会 | 右岸 | 3026.94 | 5级 |
| 29 | 蒸水渣江镇段右岸堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县渣江镇沐林村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县渣江镇东洲村委会 | 右岸 | 1384.51 | 5级 |
| 30 | 蒸水渣江镇段左岸堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县渣江镇沐林村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县渣江镇东洲村委会 | 左岸 | 4203.24 | 5级 |
| 31 | 柿竹水渣江镇段左岸堤防 | 柿竹水 | 湖南省衡阳市衡阳县渣江镇三马新村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县渣江镇南正街社区 | 左岸 | 4186.85 | 5级 |
| 32 | 柿竹水渣江镇段右岸堤防 | 柿竹水 | 湖南省衡阳市衡阳县渣江镇三马新村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县渣江镇南正街社区 | 右岸 | 2646.34 | 5级 |
| 33 | 蒸水三湖镇檀山村段堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县三湖镇檀山村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县三湖镇檀山村委会 | 右岸 | 2762.72 | 5级 |
| 34 | 蒸水台源镇保护圈右岸堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县台源镇紫霞村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县台源镇紫霞村委会 | 右岸 | 16390.35 | 5级 |
| 35 | 武水关市镇段左岸堤防 | 武水河 | 湖南省衡阳市衡阳县关市镇关市村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县关市镇高平村委会 | 左岸 | 8263.24 | 5级 |
| 36 | 武水关市镇段右岸堤防 | 武水河 | 湖南省衡阳市衡阳县关市镇关市村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县关市镇高平村委会 | 右岸 | 8186.52 | 5级 |
| 37 | 演陂水库宗桥镇官町左岸堤防 | 演陂水 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇官町村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇和隆村委会 | 左岸 | 1500.95 | 5级 |
| 38 | 演陂水库宗桥镇官町右岸堤防 | 演陂水 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇官町村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县库宗桥镇和隆村委会 | 右岸 | 1366.92 | 5级 |
| 39 | 武水岘山镇段右岸堤防 | 武水河 | 湖南省衡阳市衡阳县岘山镇易市村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县岘山镇木口村委会 | 右岸 | 12857.37 | 5级 |
| 40 | 岳沙河石市镇段右岸堤防 | 岳沙河 | 湖南省衡阳市衡阳县石市镇醒狮村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县石市镇石头桥社区居委会 | 右岸 | 10442.61 | 5级 |
| 41 | 岳沙河石市镇段左岸堤防 | 岳沙河 | 湖南省衡阳市衡阳县石市镇醒狮村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县石市镇石头桥社区居委会 | 左岸 | 10491.6 | 5级 |
| 43 | 横江铺河岣嵝乡段右岸堤防 | 横江铺河 | 湖南省衡阳市衡阳县岣嵝乡福星村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县岣嵝乡凤山村委会 | 右岸 | 9140.67 | 5级 |
| 44 | 横江铺河岣嵝乡段左岸堤防 | 横江铺河 | 湖南省衡阳市衡阳县岣嵝乡福星村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县岣嵝乡凤山村委会 | 左岸 | 11280.37 | 5级 |
| 45 | 蒸水大安乡大安社区段堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县大安乡大安社区 | 湖南省衡阳市衡阳县大安乡大安社区 | 右岸 | 2371.83 | 5级 |
| 46 | 岳沙河溪江乡段右岸堤防 | 岳沙河 | 湖南省衡阳市衡阳县溪江乡金龙村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县溪江乡洪山村委会 | 右岸 | 8332.39 | 5级 |
| 47 | 岳沙河溪江乡段左岸堤防 | 岳沙河 | 湖南省衡阳市衡阳县溪江乡金龙村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县溪江乡洪山村委会 | 左岸 | 8331.64 | 5级 |
| 5级提防共计长度（m） |  |  |  |  |  | 279904.7 |  |

包2：白蚁防治

一、服务范围

完成129.35km堤防治理任务(其中五级堤防107.409km，四级堤防21.941km)，具体详见《衡阳县（4级）堤防防治明细表》、《衡阳县（5级）堤防防治明细表》。

二、服务内容

（一）防治内容

（1）防治内容全部完成并达到设计要求；

（2）蚁患区通过人工法检查未发现白蚁外露特征；蚁布设引诱桩（堆、坑、片）等监测装置的，未发现白蚁取食痕迹。

（3）蚁源区未发现分飞孔，且平均1000m²蚁源区范围内白蚁活动外露特征不超过2处。

（4）白蚁防治项目验收应在项目完成半年内进行，验收检查时间宜安排在白蚁活动高峰期4-6月或9-11月。

（二）防治方法

按国家有关标准执行，包含但不限于以下方法：

（1）白蚁防治方法

1）灭杀法：直接用低毒高效的灭白蚁粉剂对有白蚁活动地方采用见蚁施药；被害物施药；巢内施药。

2）挖巢回填法：在坝肩两侧，不影响大坝安全的地方挖出蚁巢，是彻底消灭现有每种白蚁群体的方法。

3）诱杀法：用白蚁喜吃的食料制成的毒饵诱杀包，在白蚁活动区域内普遍投放，让其自行取食传染中毒死亡。

4）压力灌浆法：该法是在上述三种方法施工完成之后，定点定位对因白蚁造成破坏形成的空洞或松疏部位掺以药物调好的泥浆，从蚁路口或松疏部位灌进蚁路。

5）喷洒法：在全面采用上述四种方法已有效消灭现有有生蚁群后，在大坝外坡可喷药的地段及附近20米范围内采用机动喷雾器，将药物普遍均匀喷洒在山坡、林地或建筑物周围的草丛空地的土壤里，让其自然渗透到30厘米深度。

6）开沟法：在大坝外坡两侧坎肩，开挖30×30厘米的浅沟，在沟中两侧和沟底喷洒药液，用药剂处理泥土后回填，形成毒土沟，可以在两三年内阻止经处理过的环境部位入侵坝体。

（2）白蚁防治施工

1）挖巢回填法：包括追踪蚁道挖巢和判定巢位挖巢

①追踪蚁道挖巢可根据白蚁外露特征或采取开沟截道等方式，确定追挖蚁道，直至挖取蚁巢。

②判定巢位挖巢可根据白蚁分飞孔分布图像和真菌指示物，判断巢位后进行挖巢。

③挖巢时应沿主蚁道连续追挖，取出主巢和菌圃，抓捕蚁王、蚁后，灭杀残存白蚁。

④取巢完成后，应及时清除周围松动的土体，并采用与工程原土料类似的土回填夯实至原貌，压实度不应小于原设计值或规范允许值。

⑤汛期或高水位运行时不应采用挖巢法。

2）诱杀法：

①施工人员安装饵剂时应佩戴防护手套，并保持安装工具清洁干净，不应将饵剂与有气味的物品混装。

②应根据现场活动迹象合理投放饵剂，减少投放活动对白蚁的干扰，不应在雨天及土壤含水量过高的部位投放饵剂。

③投放饵剂后应每2~3周检查1次饵剂取食情况，当饵剂消耗量达70%以上且仍有白蚁活动时，应及时增加饵剂投放量，直至该点不再有白蚁取食。

3）压力灌浆法：

①灌浆泥浆中掺入白蚁防治药物，所用的药物泥浆含药量应按药物使用说明书中规定的剂量配药，灌浆压力应小于0.05MPa。

②灌浆所用泥浆中水与土的质量比例宜为1：1.15~1：1.47，泥浆密度宜为1.29t/m³~1.60t/m³。

（三）防治范围

对衡阳县129.35km提防进行白蚁防治任务，其中包括4级堤防21.941km，5级堤防107.409km。

三、白蚁治理措施与要求

1.用药安全：应符合《中华人民共和国农药管理条例》，所使用的白蚁防治药物必须取得农药登记证（防治对象必须包含白蚁），具有有效的“农药三证”（农药登记证、农药生产许可证或生产批准文件、农药标准），符合国家环保标准的高效低毒药物，严禁使用国家明令禁止的药物，符合国家环保的要求和国家批准的药物生产证书。

2.施工安全：施工单位制定详细的安全生产管理方案措施，严格执行各项安全生产责任制度，防范安全生产事故发生，因施工单位安全管理措施不到位而产生的损失由施工单位承担一切责任和后果。

3.环保安全:在防治白蚁过程中，杜绝对水库水源及环境造成污染。加强每个作业人员的环保意识，整个施工过程中加强环保宣传，做到不污染水库水源，不污染农田水利、土壤和环境，作业容器、器具、药瓶用完后不得随意乱扔，要集中并安全、环保处理。

4.服务频率：服务地点、时间由采购人根据实际需要，提前24小时通知中标人安排防治工作。项目服务周期为两个月，壹年质保期内要不定期到现场检查白蚁防治工作(含检查、巩固、复查、监测等)，现场检查工作不少于两次，按实际情况所需适当增加检查次数（不增加费用）。

四、服务要求

1.日常管理工作中，如发现蚁害，在接到采购人书面通知或电话通知后24小时内安排人员到现场进行白蚁防治。

2.中标供应商未能达到技术服务方案所约定的服务目标，采购人有权要求中标供应商限期整改，逾期未整改的，采购人有权终止合同。若是在合同期限内出现严重的、明显的蚁害，采购人限期要求整改而逾期未整改的或整改不见效果，导致采购人经济损失的，中标供应商应承担赔偿责任。

3.本项目防治期间必需使用经国家有关部门批准生产的药剂，中标供应商在实施白蚁防治施药期间，应通知采购人到现场对防治白蚁的药剂进行检查及登记。

4.质保期壹年（以合同签订之日起开始计算）。

五、质量标准

依据《水利工程白蚁防治技术指南(试行)》、《水利工程白蚁防治技术规程 SL/T836-2024》等国家或地方规范执行。

六、项目验收

（一）验收条件

1.防治内容全部完成并达到设计要求。（对出现过水库及防洪堤白蚁危害点通过综合治理，确保白蚁危害等级达到Ⅰ级）

2.蚁患区通过人工排查法检查未发现白蚁外露特征；已布设引诱桩(堆、坑、片)等监测装置检测的，未发现白蚁取食痕迹。

3.蚁源区查找不到分飞孔，且在平均1000㎡蚁源区范围内白蚁活动外露特征不超过2处。

白蚁防治工程结束后提交的验收程序如下：

（二）验收过程

1.入场施工前向采购单位和相关质检部门提交《施工通知》，通知内容载明：施工项目、施工时间、施工位置、使用药物（种类、剂量、浓度）、施工技术、处理方法、质量标准。

2.当天施工完毕，双方共同在《施工记录表》上签字。施工记录内容载明：施工时间、地址范围、药物使用及施工方法等情况。

3.竣工验收

4.所有水库及防洪堤白蚁防治及预防施工完毕后，整理施工过程中的资料并进行自检，确认合格后会同采购单位负责人及相关部门进行总验收，并共同签署《白蚁防治及预防项目竣工验收证明》。验收证明载明：各施工项目、药物（名称、剂量、浓度）、施工量、完成情况、验收依据、验收意见、验收单位、验收人、验收时间。

（三）质检验收的步骤：

1.查看工程回执单对照施工施药工程记录，再与工程回执单中各方工程验收签字人员联系，询问具体施药情况，从中找到是否有漏项或其它问题。

2.检查已施药的地点是否有白蚁危害等情况存在。

3.现场是否有按设定数量安装诱杀包，毒土离沟，梅花打孔注药、清巢挖穴等工作。

（四）建立整套档案管理制度，档案主要组成资料有：

1.水库白蚁防治合同；

2.白蚁防治服务单位的营业执照及白蚁防治资质证；

3.施工技术方案、用药方案、施药工程回执单；

4.药物质量证明文件；

5.施工记录；

6.药物使用情况；

7.验收文件；

8.工程竣工验收证明文件；

9.回访、复查记录。

七、主要商务要求

- 1.服务期限：合同签订之日起60天内完成白蚁治理，并验收合格。

- 2.服务地点：采购人指定地点。

- 3.服务方式：采购人指定方式。

- 4.付款方式：项目完工验收合格后支付合同总金额85%，一年后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）无息支付合同总金额的15%。（具体以合同约定为准）

- 5.付款条件：由县财政局拨付款项后7个工作内向中标人支付。

八、其他未尽事宜，由采购人与中标人在签订合同时约定。

衡阳县（4级）堤防防治明细表

| 序号 | 堤防名称 | 河流名称 | 堤防起点（地名） | 堤防终点（地名） | 左（右）岸 | 长度（m） | 堤防级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市防洪蒸水英南保护圈堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇保安社区居委会 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇英南村委会 | 左岸 | 7718.96 | 4级 |
| 2 | 城市防洪蒸水右岸保护圈堤防 | 蒸水 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇咸水村委会 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇西渡村委会 | 右岸 | 2207 | 4级 |
| 3 | 湘江-衡阳县樟木乡段左岸堤防 | 湘江 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡樟木寺社区居委会 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡里仁村委会 | 左岸 | 12014.97 | 4级 |
| 提防共计长度（m） |  |  |  |  |  | 21940.93 |  |

衡阳县（5级）堤防防治明细表

| 序号 | 堤防名称 | 河流名称 | 堤防起点（地名） | 堤防终点（地名） | 左（右）岸 | 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸水洪市镇段右岸堤防 | 蒸水 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,洪市镇,洪市村委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,洪市镇,清塘村委会 | 右岸 | 3681.82 |
| 2 | 旭东河集兵镇潮江段右岸堤防 | 旭东河 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,集兵镇,潮江村委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,集兵镇,潮江村委会 | 左岸 | 1608.66 |
| 3 | 鸡窝山樟树乡段左岸堤防 | 鸡窝山河 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,樟树乡,永禄村委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,樟树乡,樟树村委会 | 左岸 | 5953.38 |
| 4 | 杉旭河杉桥镇段左岸堤防 | 杉旭河 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,杉桥镇,白石园村委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,杉桥镇,集福村委会 | 左岸 | 9976.35 |
| 5 | 蒸水西渡镇通古堤防 | 蒸水 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,西渡镇,咸水村委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,西渡镇,咸水村委会 | 右岸 | 2607 |
| 6 | 杉旭河板市乡段右岸堤防 | 杉旭河 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,板市乡,和友村委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,板市乡,化成村委会 | 右岸 | 4488.82 |
| 7 | 城市防洪蒸水左岸保护圈堤防 | 蒸水 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,西渡镇,壕塘社区居委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,西渡镇,英陂社区 | 左岸 | 8929.37 |
| 8 | 蒸水西渡镇梅花防洪堤 | 蒸水 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,西渡镇,三联社区 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,西渡镇,陡岭村委会 | 左岸 | 5184.56 |
| 9 | 蒸水西渡镇豆陂堤防 | 蒸水 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,西渡镇,豆陂村委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,西渡镇,豆陂村委会 | 左岸 | 2155.41 |
| 10 | 横江铺河集兵镇段右岸堤防 | 横江铺河 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,集兵镇,集兵村委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,集兵镇,松桂村委会 | 右岸 | 6266.45 |
| 11 | 武水井头镇段左岸堤防 | 武水河 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,井头镇,福岭村 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,井头镇,青龙桥社区居委会 | 左岸 | 11378.82 |
| 12 | 演陂水演陂镇左岸堤防 | 演陂水 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,演陂镇,德胜村委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,演陂镇,上桥社区居委会 | 左岸 | 1282.43 |
| 13 | 金兰河左岸堤防 | 蒸水 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,金兰镇,城坪村委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,金兰镇,乐田村委会 | 左岸 | 2967.87 |
| 14 | 蒸水渣江镇段右岸堤防 | 蒸水 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,渣江镇,沐林村委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,渣江镇,东洲村委会 | 右岸 | 1384.51 |
| 15 | 柿竹水渣江镇段右岸堤防 | 柿竹水 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,渣江镇,三马新村委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,渣江镇,南正街社区 | 右岸 | 2646.34 |
| 16 | 蒸水三湖镇檀山村段堤防 | 蒸水 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,三湖镇,檀山村委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,三湖镇,檀山村委会 | 右岸 | 2762.72 |
| 17 | 武水关市镇段左岸堤防 | 武水河 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,关市镇,关市村委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,关市镇,高平村委会 | 左岸 | 8263.24 |
| 18 | 演陂水库宗桥镇官町左岸堤防 | 演陂水 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,库宗桥镇,官町村委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,库宗桥镇,和隆村委会 | 左岸 | 1500.95 |
| 19 | 武水岘山镇段右岸堤防 | 武水河 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,岘山镇,易市村委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,岘山镇,木口村委会 | 右岸 | 12857.37 |
| 20 | 横江铺河岣嵝乡段右岸堤防 | 横江铺河 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,岣嵝乡,福星村委会 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,岣嵝乡,凤山村委会 | 右岸 | 9140.67 |
| 21 | 蒸水大安乡大安社区段堤防 | 蒸水 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,大安乡,大安社区 | 湖南省,衡阳市,衡阳县,大安乡,大安社区 | 右岸 | 2371.83 |
| 提防共计长度（m） |  |  |  |  |  | 107408.57 |

包3：白蚁监测设施

一、服务范围

完成37座小(1)型水库安装白蚁监测设施布设，具体详见《衡阳县小(1)型水库白蚁监测设施数量统计表》。

二、服务内容

对衡阳县37座小（1）型水库进行白蚁监测设施部署建设。

（一）白蚁监测设施组成

白蚁监测装置：采用地下型人工白蚁监测诱杀箱、白蚁电子智能数据采集监测装置（监测装置是由壳体模块、引诱触发模块、信息采集模块三部分组成。壳体采用抗老化环保材料；引诱触发模块中的松木采用12-14慢速烘干，信息采集模块由大功率超远距离窄带通信技术、超低功耗电能管理技术及电源稳定安全管理技术构成，采用超声波左右震荡焊接封装技术，IP68级防尘防水封装，电池运行使用寿命不少于2年）。

实时监测白蚁对堤坝危害情况，发现蚁害自动上报白蚁智能监测系统，实时预警。云端数据存取备份，为后期白蚁防治和堤坝安全管理工作提供有效数据，监测装置应符合国家现行有关电子产品标准的规定。

白蚁监测设施系统架构示意图

（二）白蚁监测设施功能

（1）具备白蚁侵入报警功能，可全天候在线，实时反应白蚁入站情况，满足野外使用要求；

（2）具备蚁情数据的填报、查询、统计、汇总、分析等功能，同时可远程启停白蚁监测装置。

（3）具有自动测报功能的白蚁有翅成虫诱捕装置，在分飞时段的测报频率不低于1次/30min；日常频率不低于每2天1次。

（4）具备对外提供监测信息的功能。

（三）白蚁监测设施布设

（1）根据工程具体情况和蚁情，白蚁监测设施宜布置在大坝迎水坡、背水坡、坝脚及两岸山体或堤防堤身、护堤地等部位，安装间距宜为5m~10m，安装两排及以上时，宜采用梅花形布置。

（2）应结合白蚁监测设施的使用要求进行地上或地下布设，同时避开设置药土屏障的区域。

（四）白蚁监测设施维护

（1）安装区域未发现白蚁外露特征，不放饵剂，每年检查不少于2次，可分别在4-6月和9-11月各检查一次。

（2）安装区域发现白蚁外露特征，人工检查频次每月不应少于1次；若有白蚁侵入，及时喷粉或投放饵剂，处理后每两周应检查1次，直到无新的白蚁外露特征出现。

三、技术要求

本项目防治内容为安装地下型白蚁智能监测装置，此装置具备自动监测、预警、数据传输和处理、药物诱杀等功能，实现蚁情及时发现、及时预警、及时防治为目的的管理系统。

为确保其质量可靠、性能稳定、功能达标，根据水库、堤防实际情况，围绕装置的材料性能、结构防护、监测性能、能源与信号传输、药物诱杀类型等关键方面，明确各项技术指标与标准，提升白蚁防治工作的智能化、专业化水平，保障水利工程安全运行。​

（一）白蚁智能监测装置技术指标

| 序号 | 名称或内容 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防腐等级 | ≥C5 |
| 2 | 拉伸强度 | ≥80MPa |
| 3 | 弯曲强度 | ≥100MPa |
| 4 | 悬臂梁冲击强度 | ≥15kJ/m² |
| 5 | 抗紫外线老化强度 | ≥4级 |
| 6 | 防护等级 | IP68 |
| 7 | 报警准确率 | >95% |
| 8 | 电池续航 | ≥3年 |
| 9 | 内芯木材类型 | 松木 |
| 10 | 工作电压 | DC:2.4V～3.7V |
| 11 | 信号传输频次 | ≥1天/次 |
| 12 | 通讯功能 | 1、可用手机APP实时定位监测设施安装位置。 2、监测装置可使用NB-IOT通信方式进行远程通信。 3、当装置有蚁害或遭到破坏后,手机端、电脑端会显示相应的预警信息提示。 4、配套软件可在线更新，且更新后的软件必须保证原有的装置能继续沿用。 |
| 13 | 其他要求 | 防雷击 |

注：投标人应响应以上参数，提供承诺函并加盖投标人公章（格式自拟）。

（二）治理技术要求

以建设白蚁监测设施为主，实现对水库、堤防白蚁新生蚁迹象的监控。

提升白蚁防治工作的智能化、专业化水平，保障水利工程安全运行。

四、管理措施与要求

1.用药安全：应符合《中华人民共和国农药管理条例》，所使用的白蚁防治药物必须取得农药登记证（防治对象必须包含白蚁），具有有效的“农药三证”（农药登记证、农药生产许可证或生产批准文件、农药标准），符合国家环保标准的高效低毒药物，严禁使用国家明令禁止的药物，符合国家环保的要求和国家批准的药物生产证书。

2.施工安全：施工单位制定详细的安全生产管理方案措施，严格执行各项安全生产责任制度，防范安全生产事故发生，因施工单位安全管理措施不到位而产生的损失由施工单位承担一切责任和后果。

3.环保安全:在防治白蚁过程中，杜绝对水库水源及环境造成污染。加强每个作业人员的环保意识，整个施工过程中加强环保宣传，做到不污染水库水源，不污染农田水利、土壤和环境，作业容器、器具、药瓶用完后不得随意乱扔，要集中并安全、环保处理。

五、验收要求

（一）验收条件

防治工作符合SL/T836-2024 水利工程白蚁防治技术规程要求，防治内容全部完成并符合质量要求，监测设施正常工作，系统平台能实时监测、预警，饵料药物对白蚁灭杀有效。

（二）验收资料

中标人需提供以下资料供验收：

1、项目合同；

2、防治设计方案或者实施方案；

3、实施过程资料（含照片、视频资料等）；

4、实施总结报告；

5、其他有关技术报告。

六、质量要求

1、中标人应牢固树立风险意识，高度重视防治工作。

2、精心组织施工，落实责任，安排专人负责项目实施。

3、项目实施过程中接受采购人的监督管理。

4、项目实施完成后，在设备质保期三年内，由供应商负责实施的维护维修及损坏设备的更换；后续两年的维护期，供应商持续跟踪项目运行情况，发现问题及时处理，更换、维修设备费用另行计取。

七、主要商务要求

- 1.服务期限：合同签订之日起60天内完成，并验收合格。

- 2.服务地点：采购人指定地点。

- 3.服务方式：采购人指定方式。

- 4.付款方式：设备到场开箱检验合格并经第三方检测机构抽检合格完成后支付合同总金额的45%；设备安装、调试完成后累计支付至合同总金额的70%；竣工验收后累计支付至合同总金额的90%；剩余合同总金额的10%作为运行维护费，在质保及维护期的五年内且无质量问题按每年2%逐年无息支付。

- 5.付款条件：由县财政局拨付款项后7个工作内向中标人支付。

八、其他未尽事宜，由采购人与中标人在签订合同时约定。

衡阳县小(1)型水库白蚁监测设施数量统计表

| 序号 | 地区 | 市 | 县 | 乡 | 注册登记号 | 水库名称 | 工程规模 | 白蚁监测设施数量（处） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 43042140012-A5 | 大源冲水库 | 小（1）型 | 50 |
| 2 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 金兰镇 | 43042140008-A5 | 卫星水库 | 小（1）型 | 34 |
| 3 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 43042140024-A5 | 黄梅水库 | 小（1）型 | 20 |
| 4 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 43042140009-A5 | 孟公殿水库 | 小（1）型 | 44 |
| 5 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 板市乡 | 43042140001-A5 | 何家垅水库 | 小（1）型 | 32 |
| 6 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 关市镇 | 43042140003-A5 | 双溪水库 | 小（1）型 | 56 |
| 7 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 43042140027-A5 | 财源冲水库 | 小（1）型 | 56 |
| 8 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 43042140014-A5 | 顺石湾水库 | 小（1）型 | 28 |
| 9 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 石市镇 | 43042140019-A5 | 东田冲水库 | 小（1）型 | 53 |
| 10 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 43042140025-A5 | 力背水库 | 小（1）型 | 29 |
| 11 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 石市镇 | 43042140020-A5 | 石牌子水库 | 小（1）型 | 37 |
| 12 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 43042140016-A5 | 千山水库 | 小（1）型 | 46 |
| 13 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 43042140010-A5 | 小陂冲水库 | 小（1）型 | 53 |
| 14 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 大安乡 | 43042140030-A5 | 桥头水库 | 小（1）型 | 34 |
| 15 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 石市镇 | 43042140021-A5 | 龙潭冲水库 | 小（1）型 | 37 |
| 16 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 樟树乡 | 43042140029-A5 | 石冲水库 | 小（1）型 | 39 |
| 17 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 洪市镇 | 43042140031-A5 | 大池塘水库 | 小（1）型 | 42 |
| 18 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 集兵镇 | 43042140002-A5 | 永乐丰水库 | 小（1）型 | 33 |
| 19 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 界牌镇 | 43042140032-A5 | 上塔水库 | 小（1）型 | 66 |
| 20 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 界牌镇 | 43042140006-A4 | 造基水库 | 小（1）型 | 61 |
| 21 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 界牌镇 | 43042140007-A4 | 蟠龙水库 | 小（1）型 | 54 |
| 22 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 界牌镇 | 43042140005-A4 | 将军水库 | 小（1）型 | 42 |
| 23 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 界牌镇 | 43042140004-A4 | 两冬水库 | 小（1）型 | 54 |
| 24 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 井头镇 | 43042140011-A5 | 龙潭口水库 | 小（1）型 | 54 |
| 25 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 库宗桥镇 | 43042140013-A5 | 小源冲水库 | 小（1）型 | 56 |
| 26 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 栏垅乡 | 43042140033-A5 | 八亩亭水库 | 小（1）型 | 32 |
| 27 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 43042140015-A5 | 盘古庙水库 | 小（1）型 | 36 |
| 28 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 曲兰镇 | 43042140017-A5 | 驴门前水库 | 小（1）型 | 43 |
| 29 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 杉桥镇 | 43042140018-A4 | 白石园水库 | 小（1）型 | 47 |
| 30 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 43042140022-A5 | 贤陂塘水库 | 小（1）型 | 56 |
| 31 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 43042140035-A5 | 鱼形山水库 | 小（1）型 | 56 |
| 32 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 台源镇 | 43042140034-A5 | 前进水库 | 小（1）型 | 44 |
| 33 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 西渡镇 | 43042140036-A5 | 两里塘水库 | 小（1）型 | 30 |
| 34 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 西渡镇 | 43042140023-A5 | 豆陂塘水库 | 小（1）型 | 28 |
| 35 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 溪江乡 | 43042140026-A5 | 友谊水库 | 小（1）型 | 55 |
| 36 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 演陂镇 | 43042140037-A5 | 三塘冲水库 | 小（1）型 | 36 |
| 37 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 | 樟木乡 | 43042140028-A5 | 竹园水库 | 小（1）型 | 52 |
| 白蚁监测设施合计数量（处） |  |  |  |  |  |  |  | 1625 |