湖南省常宁市2025年6座小型水库除险加固工程白蚁防治项目竞价文件

我单位就以下项目在湖南乐采云电子卖场进行竞价，欢迎符合条件的供应商参加竞价。

一.项目名称：常宁市2025年6座小型水库除险加固工程白蚁防治

二.采购方式：湖南乐采云电子卖场进行竞价

三.项目地点：常宁市境内（新河镇、胜桥镇、蓬塘乡、洋泉镇、兰江乡）

四、控制金额：人民币240000元。

五、项目概况：对超湖等6座水库采用白蚁挖巢处理：1.对超湖水库（新河镇双坪村）大坝两头坝肩上延长200米处挖出白蚁主巢；2.对超美水库（胜桥镇田园村）大坝外坡上延长200米处挖出白蚁主巢；3.对大市水库（蓬塘乡大市坪村）大坝两头坝肩上延长200米处挖出白蚁主巢；4.对贺家冲水库（新河镇凹霞村）大坝外坡上延长200米处挖出白蚁主巢；5.对贺新水库（洋泉镇庄泉村）大坝两头坝肩上延长200米处挖出白蚁主巢；6.对弹冠水库（兰江乡珠琳村）大坝外坡上延长200米处挖出白蚁主巢。

六、服务期限：60日历天

七、投标人资格要求：

1.投标人基本资格要求

1.1必须在中华人民共和国境内注册登记，且应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录并提供相关社保缴纳证明；

（5）投标方参加本次采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2提供有效的《营业执照》副本，并有与本次采购相对应的服务范围；

1.3本项目不接受任何形式联合体投标。

2.投标人特定资质要求

- 2.1投标人须具有履行合同所必需的技术人员和专业设备，技术人员需持有害生物防治员证书。

2.2要求供投标人无不良信用记录，信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与采购活动。

- 2.3具备国家有害生物防制机构服务能力B级以上资质证书。

3.具有独立法人资格，具备相应的经营范围和资质。

4.白蚁挖巢施工人员必须配备持有有效专业“白蚁防治工程师”的职业资格证书。

5.乙方需有相关经验，电话通知4小时内可到现场处理，方便随时联系，严禁中介皮包公司参与竞价。

八、质保期：2年，进行挖巢处理的水库坝质保期内如发现白蚁复发，供应商须无条件免费进行返工治理。

九、采购需求：

1.为避免恶意竞价，竞价单位需在竞价前进行实地查看具体现场并确定施工方案。

2.投标文件应包含报价清单、营业执照副本复印件、所要求的职业资格证书及附件，所有资料须加盖单位公章。未按本项目竞价文件要求提供相关材料的视为无效报价。

3.对超湖、超美、大市、贺家冲、贺新、弹冠等6座小型水库白蚁进行挖巢处理，并在巢穴内施放专业药物，确保白蚁彻底清除。质保期内如发现白蚁复发，施工方须无条件免费进行返工治理。

4.每处进行白蚁挖巢的需拍照留档，记录处理时间、药物处理情况等。

5.如未如期完成，验收不合格，均不付资金。

十、付款方式

本工程最终结算以经双方确认的实际挖除数量为依据。工程经验收合格后，甲方支付至结算总价的98%；剩余2%作为质量保证金，于质保期满且无任何异议后，由甲方一次性无息支付给乙方。

十一、其他要求

1.投标人应确保投标提交资料的真实性、完整性和准确性。

2.成交供应商必须承诺书所要求的服务内容执行，不得进行任何形式的转让或转包。

3.成交供应商在施工过程中，必须严格执行国家有关安全操作管理的规范和条例，自行解决安全施工及防护的有关设施设备，确保不发生任何安全问题。

4.成交供应商提供的服务不满足竞价文件要求或验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的违约责任。

5.报价之前带资质和技术人员职称原件与采购人沟通联系，确定工程量和位置、以及服务方案，以实际工程量为准，未与我方沟通联系视为无效报价。

十二、报价一览表

| 名称 | 要求 | 数量（窝） | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超湖水库白蚁挖巢 | 进行挖巢处理，并在巢穴内施放专业药物，质保期二年。（单价含人工、药物、工具等费用） |  |  |  |
| 超美水库白蚁挖巢 | 进行挖巢处理，并在巢穴内施放专业药物，质保期二年。（单价含人工、药物、工具等费用） |  |  |  |
| 大市水库白蚁挖巢 | 进行挖巢处理，并在巢穴内施放专业药物，质保期二年。（单价含人工、药物、工具等费用） |  |  |  |
| 贺家冲水库白蚁挖巢 | 进行挖巢处理，并在巢穴内施放专业药物，质保期二年。（单价含人工、药物、工具等费用） |  |  |  |
| 贺新水库白蚁挖巢 | 进行挖巢处理，并在巢穴内施放专业药物，质保期二年。（单价含人工、药物、工具等费用） |  |  |  |
| 弹冠水库白蚁挖巢 | 进行挖巢处理，并在巢穴内施放专业药物，质保期二年。（单价含人工、药物、工具等费用） |  |  |  |

十三、响应文件组成

未按要求编制文件所造成的不利后果，由供应商自行承担。

投标人的响应文件应包含以下5个部分：

1.投标响应声明（见附件1）

2.投标人资格证明材料（附件2）

3.报价一览表及报价明细表（附件3）

4.服务方案（附件4）

5.现场踏勘回执（附件5）

附件1

投标响应声明

致常宁市中小型水利工程建设管理中心：

我方已仔细研究了 常宁市2025年6座小型水库除险加固工程白蚁防治项目 采购文件的全部内容，知悉参加采购活动的风险，我方承诺接受采购文件的全部条款且无任何异议。

- 1.我方保证提交的投标文件中提供的所有证明材料都是真实、准确的。否则，愿承担国家相关法律法规规定的相关法律责任。

- 2.我方承诺遵守招投标的有关规定，保证在获得成交资格后，按照采购文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 3.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 4.我单位具有履行本项目采购项目所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

5.我单位在参加采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

附件2  投标人资格证明材料

- 按第七条投标人资格要求和特定资格条件提供

- 注：资格审查任意一项为不合格的为不合格投标人，不进入评审阶段。

- 附件3

- 报价一览表

| 项目名称 | 招标控制价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 常宁市2025年6座小型水库除险加固工程白蚁防治 |  |  |

附件4

服务方案

- 投标人认为本次采购项目需求的服务方案。

- 附件5

- 现场踏勘回执

常宁市中小型水利工程建设管理中心：

常宁市2025年6座小型水库除险加固工程白蚁防治项目需现场踏勘，我方于           完成现场踏勘。通过此次踏勘，我方已了解项目现场状况，将据此编制相关文件。如有问题，会及时沟通。

- [公司名称]（盖章）

- 采购方签名（盖章）：

- 年  月  日

十四、联系方式：186 9229 2333  贺先生

十五、地址：常宁市培元街道办事处桃江南路12号

常宁市中小型水利工程建设管理中心

2025年12月8日