附件：

“南丰县2025年“红火蚁虫害防治服务”项目需求

一、项目需求：

1、防治费用：经费预算，不超过19万元人民币；

2、防治指标：防治面积不少于3800亩次。防治效果达到95%，操作符合“红火蚁疫情监测规程”(GB/T23626-2009)、(GB/T17980.149--2009)、“红火蚁专业化防控技术规程”(NY/T 3541-2020)，项目实施完成后，发生程度在三级及以上的红火蚁发生面积不高于发生总面积的20%；

3、合同时间：自合同签订之日起45天为项目执行时间；

4、项目要求：供应商全面掌握红火蚁诱杀技术，在规定时间内完成项目任务达到验收标准，提供完整技术报告总结。

5、付款、验收时间：合同签订，5个工作日内把红火蚁诱饵配送到甲方指定地点并启动防治作业，凭诱饵签收单和第一遍全面防控工作台账、各疫情点村委会盖章认可的防控面积和施工进度表，支付合同款50%，验收达到防治指标支付合同款尾款50%；未达标不付款，终止合同。

6、服务范围：见附件1。单价50元/每亩，总防治面积不少于3800亩次，按国家标准规定，全面防治不少于2次。

7、服务内容：在南丰县选取比较有代表性的疫情点，进行红火蚁除害处理防治，防治效果显著，项目实施完成后，发生程度在三级及以上的红火蚁发生面积不高于发生总面积的20%。

8、服务期限：签订合同后45天为服务期，服务期后6个月为质保期，该期限内防控区域内发现红火蚁由供应商免费防治，该期限内维持红火蚁发生密度不超过三级。

9、验收方式：参照农业部行业标准《红火蚁专业化防控技术规程(NY/T 3541-2020)》，提请上一级植保部门抚州市农业农村局组织专家进行验收，验收费用由乙方承担,验收方法如下：

[红火蚁专业化防控验收方法

C.1验收只对供方是否按照合同约定实施防控进行核查。

C.2会议审查

检查、审核供方提交的验收材料是否齐全、规范、真实，并质询。

C.3现场调查

按照GB/T 17980.149的规定调查防控区红火蚁的分布和发生情况，核定防控效果是否达到合同/协议要求。全面踏查核定蚁巢密度，一般以触动蚁巢的方法确认是否为活蚁巢，如无法判断是否为活蚁巢，采用挖开蚁巢检查的方法予以确认，按每667 m²设置1个含有高效诱饵的监测瓶，调查工蚁发生分布。

C.4结果认定

验收材料规范、真实可靠，且现场验收结果确认达到合同约定的专业化防控服务目标的，通过验收。验收材料不规范、虚假伪造等，或者现场验收结果确认未达到合同约定的专业化防控服务目标的，未通过验收。

二、对供应商的要求

1、证照齐全。供应商营业执照经营范围中有有害生物(或害虫)防治内容，需持有《有害生物防治资质证书》、《农药经营许可证》。项目中使用的红火蚁诱饵防控药物对环境安全、提供齐全“三证”文件。提供上述证件原件备查。

2、有红火蚁检疫防控专业技能。供应商在江西省各地最少完成1个以上“红火蚁检疫防控或根除”项目，自2019年1月以来有本公司独立完成的“红火蚁检疫防控或根除”合同和防效验收报告，提供上述证件原件备查。

3、出具《南丰县2025红火蚁防控实施方案》。供应商须全面了解南丰县规定区域红火蚁发生形势，掌握南丰县红火蚁发生疫情，能对全县红火蚁发生面积、发生级别全面普查，并出具详尽的普查报告，在红火蚁防控服务合同签订后5个工作日，提供《南丰县红火蚁防控实施方案》。

4、防控资料存档。项目结束时，协助甲方完成《南丰县2025年红火蚁防控技术报告》及所有红火蚁防控工作台账、相关图片视频资料存档资料。

附件1: 2025年南丰县红火蚁防控项目防控疫情点示意图

| 序号 | 乡镇 | 村组 | 初始级别 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洽湾镇 | 黄家村东坑组、洽湾村洽湾古镇湿地公园 | 四级 | 待定 |
| 2 | 琴城镇 | 桥背村如意小区 | 四级 | 待定 |
| 3 | 琴城镇 | 盱江富溪段城防堤，富溪水富溪段城防堤 | 二级 | 待定 |
| 4 | 莱溪乡 | 东方村东方组 | 二级 | 待定 |
| 5 | 莱溪乡 | 九联村、黄满村 | 二级 | 待定 |
| 6 | 莱溪乡 | 上井村鲁家库组 | 二级 | 待定 |
| 7 | 市山镇 | 梓和村 | 二级 | 待定 |
| 8 | 太和镇 | 丹阳村 | 四级 | 待定 |
| 9 | 其他 | 普查后确定，增加的发生面积纳入2025年第二期防控。 |  |  |

注：根据2025年现有入侵生物调查的数据，选择发生密度超过的“一级”的几个点作为第一期防控的示范点，防控面积以实际防控亩次计算，防控中由当地村委会派人进行监理，村委会盖章认可，验收时由专家组核定。