采购需求明细

包1：衡南县2025年小型水库白蚁监测及防治服务

一、项目基本情况

1.1项目名称:衡南县2025年度小型水库、堤防白蚁监测及防治项目;

1.2采购单位:衡南县水利局;

二、项目概况

2.1项目背景：衡南县地处湖南省东南部、湘江中游，南倚南岳衡山，地形呈凹字形丘陵盆地，与衡阳城区东南西三面毗邻。区域气候属亚热带季风气候，具有热量充足、雨水集中、春暖多变、夏秋多旱、冬寒期短、暑热期长的特点，年均气温17.8℃，年降雨量约1268.8毫米，全年无霜期达287天。作为湘南地区白蚁重灾区域，衡南县因长江流域温暖湿润的气候条件，成为白蚁危害高发区，其水利设施面临严峻蚁患威胁。

2.2服务概况：工程概况

近3年来我县小型水库白蚁综合治理工作（包括设埋诱杀剂、挖白蚁巢、表层药物处理、打孔灌药等）已完成全覆盖，2025年计划对36座小一型水库、167座小二型水库开展白蚁防治工作，实施内容以设埋诱杀剂、安装白蚁智能监测装置和白蚁有翅成虫诱捕装置为主，通过在水库周边合理布放诱杀剂，引诱白蚁取食药物，达到消灭白蚁群体的目的。同时，安装监测装置可事实掌握白蚁活动情况，及时采取防治措施。

2.3白蚁治理措施：结合水库白蚁危害实际情况，严格遵循“预防为主、监测先行、分类处置、综合防治”的原则，构建全流程防控体系。全面掌握现存堤身白蚁群体分布状况，通过智能监测装置实时追踪活动迹象，一旦发现白蚁入侵，立即采取针对性灭治措施，彻底杀灭现存群体。

针对主巢消灭后的补充型繁殖蚁，强化监测频率，采用精准投药方式予以灭杀，防止蚁群再生。加大对堤表面层幼龄巢群的排查与灭杀力度，通过大范围药物处理与诱杀装置布放相结合的方式，最大限度减少幼龄巢群数量。

以白蚁有翅成虫（分飞蚁）为重点防控对象，利用高压电击式诱捕装置在分飞期集中诱杀，阻断繁殖扩散路径，降低白蚁群体向坝体、库岸植被扩散的风险。

通过长期监测与定期复查，持续巩固防治成效，提升堤体长期抗蚁、防蚁能力，形成闭环管理。

三、采购清单与需求

（一）、采购清单

| 包1：衡南县2025年小型水库白蚁监测及防治服务：白蚁智能监测装置、白蚁有翅成虫诱捕装置服务 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水库名称 | 坐落地点 | 型号 | 白蚁智能监测装置(套） | 白蚁有翅成虫诱捕装置(套） | 备注 |
| 1 | 梅塘水库 | 宝盖镇梅塘村 | 小一型 | 79 | 4 |  |
| 2 | 丑田水库 | 宝盖镇高山村 | 小一型 | 13 | 1 |  |
| 3 | 三口桥水库 | 宝盖镇樟树村 | 小一型 | 83 | 2 |  |
| 4 | 三眼塘水库 | 宝盖镇高山村 | 小二型 | 6 | 2 |  |
| 5 | 夹子堰水库 | 宝盖镇网山村 | 小二型 | 9 | 2 |  |
| 6 | 虎竹冲水库 | 宝盖镇网山村 | 小二型 | 9 | 1 |  |
| 7 | 长角冲水库 | 宝盖镇散市村 | 小二型 | 7 | 4 |  |
| 8 | 东茅水库 | 宝盖镇高山村 | 小二型 | 15 | 1 |  |
| 9 | 端午水库 | 宝盖镇网山村 | 小二型 | 8 | 3 |  |
| 10 | 古塘水库 | 宝盖镇良田村 | 小二型 | 8 | 2 |  |
| 11 | 关塘水库 | 宝盖镇小泉村 | 小二型 | 18 | 4 |  |
| 12 | 荷叶塘水库 | 宝盖镇樟树村 | 小二型 | 4 | 1 |  |
| 13 | 迷子塘水库 | 宝盖镇小泉村 | 小二型 | 11 | 2 |  |
| 14 | 南塘水库 | 宝盖镇皂田村 | 小二型 | 11 | 4 |  |
| 15 | 泥鳅塘水库 | 宝盖镇小泉村 | 小二型 | 4 | 3 |  |
| 16 | 石塘水库 | 宝盖镇良田村 | 小二型 | 5 | 1 |  |
| 17 | 大壁水库 | 茶市镇僚塘村 | 小二型 | 11 | 4 |  |
| 18 | 沙壁水库 | 茶市镇何祠村 | 小二型 | 22 | 4 |  |
| 19 | 邓家冲水库 | 茶市镇杜桥村 | 小二型 | 30 | 5 |  |
| 20 | 杉树塘水库 | 茶市镇莲花村 | 小二型 | 7 | 3 |  |
| 21 | 大古塘水库 | 茶市镇江兴村 | 小二型 | 7 | 3 |  |
| 22 | 坦门水库 | 茶市镇骄阳村 | 小二型 | 6 | 2 |  |
| 23 | 竹木冲水库 | 茶市镇僚塘村 | 小二型 | 10 | 5 |  |
| 24 | 环塘水库 | 茶市镇僚塘村 | 小二型 | 3 | 3 |  |
| 25 | 矮冲水库 | 茶市镇吉庆村 | 小二型 | 18 | 3 |  |
| 26 | 栗子桥水库 | 车江街道胜利村 | 小一型 | 43 | 4 |  |
| 27 | 谢家冲水库 | 车江街道十牛峰村 | 小二型 | 24 | 1 |  |
| 28 | 长塘水库 | 车江街道富升村 | 小二型 | 16 | 3 |  |
| 29 | 藕塘冲水库 | 车江街道铁市村 | 小二型 | 16 | 4 |  |
| 30 | 玉家冲水库 | 车江街道十牛峰村 | 小二型 | 5 | 1 |  |
| 31 | 土角塘水库 | 车江街道高宣村 | 小二型 | 11 | 2 |  |
| 32 | 青年水库 | 冠市镇柏潭村 | 小二型 | 5 | 2 |  |
| 33 | 虎背塘水库 | 冠市镇公塘村 | 小二型 | 14 | 3 |  |
| 34 | 马背塘水库 | 冠市镇引田村 | 小二型 | 7 | 3 |  |
| 35 | 冻米塘水库 | 冠市镇足田村 | 小二型 | 11 | 4 |  |
| 36 | 同心冲水库 | 洪山镇古城村 | 小一型 | 49 | 5 |  |
| 37 | 玉荷塘水库 | 洪山镇洪市村 | 小二型 | 16 | 3 |  |
| 38 | 白荆水库 | 洪山镇花田村 | 小二型 | 11 | 2 |  |
| 39 | 映塘水库 | 洪山镇花田村 | 小二型 | 16 | 3 |  |
| 40 | 白露塘水库 | 洪山镇石塘铺村 | 小二型 | 6 | 2 |  |
| 41 | 敖塘水库 | 洪山镇兴隆庵村 | 小二型 | 10 | 3 |  |
| 42 | 管冲水库 | 洪山镇珍珠村 | 小二型 | 8 | 2 |  |
| 43 | 木子塘水库 | 洪山镇洪市村 | 小二型 | 8 | 2 |  |
| 44 | 万皮水库 | 洪山镇兴隆庵村 | 小二型 | 9 | 2 |  |
| 45 | 吉鱼塘水库 | 洪山镇石塘铺村 | 小二型 | 8 | 3 |  |
| 46 | 豆塘水库 | 洪山镇豆塘村 | 小二型 | 6 | 3 |  |
| 47 | 敏东水库 | 花桥镇敏东村 | 小一型 | 10 | 6 | 浆砌石重力坝 |
| 48 | 唐湾水库 | 花桥镇黄竹町村 | 小二型 | 6 | 2 | 浆砌石重力坝 |
| 49 | 赤水水库 | 花桥镇川口村 | 小二型 | 6 | 2 | 浆砌石重力坝 |
| 50 | 九眼塘水库 | 花桥镇白水村 | 小二型 | 4 | 2 | 浆砌石重力坝 |
| 51 | 大山坪水库 | 花桥镇石丘村 | 小一型 | 45 | 5 |  |
| 52 | 欧东水库 | 花桥镇欧东村 | 小一型 | 90 | 6 |  |
| 53 | 大宜冲水库 | 花桥镇石丘村 | 小一型 | 30 | 4 |  |
| 54 | 筛托水库 | 花桥镇接官亭村 | 小二型 | 41 | 8 |  |
| 55 | 团结水库 | 花桥镇伞峰村 | 小二型 | 19 | 3 |  |
| 56 | 虎背冲水库 | 花桥镇欧东村 | 小二型 | 7 | 1 |  |
| 57 | 四清水库 | 花桥镇川口村 | 小二型 | 28 | 1 |  |
| 58 | 接观水库 | 花桥镇接官亭村 | 小二型 | 12 | 6 |  |
| 59 | 铁丝塘水库 | 花桥镇均佳村 | 小二型 | 11 | 3 |  |
| 60 | 白泥塘水库 | 花桥镇均佳村 | 小二型 | 8 | 6 |  |
| 61 | 三头冲水库 | 花桥镇均佳村 | 小二型 | 22 | 4 |  |
| 62 | 寿祝水库 | 花桥镇管冲村 | 小二型 | 6 | 1 |  |
| 63 | 欧塘水库 | 江口镇九龙村 | 小二型 | 10 | 2 |  |
| 64 | 联合水库 | 近尾洲镇同善村 | 小一型 | 109 | 4 |  |
| 65 | 四清水库 | 近尾洲镇社区 | 小二型 | 8 | 1 |  |
| 66 | 蔡家皂水库 | 近尾洲镇义仁村 | 小二型 | 10 | 2 |  |
| 67 | 桃子坪水库 | 近尾洲镇八宝村 | 小二型 | 12 | 2 |  |
| 68 | 岩英岭水库 | 近尾洲镇大梓村 | 小二型 | 11 | 2 |  |
| 69 | 孝弟冲水库 | 近尾洲镇八宝村 | 小二型 | 13 | 2 |  |
| 70 | 过水塘水库 | 近尾洲镇义仁村 | 小二型 | 7 | 1 |  |
| 71 | 黄泥塘水库 | 近尾洲镇卿云村 | 小二型 | 8 | 1 |  |
| 72 | 自力水库 | 近尾洲镇沿途村 | 小二型 | 8 | 1 |  |
| 73 | 长冲水库 | 栗江镇六合村 | 小一型 | 29 | 2 |  |
| 74 | 藕头冲水库 | 栗江镇西山村 | 小二型 | 11 | 2 |  |
| 75 | 拨船塘水库 | 栗江镇西山村 | 小二型 | 24 | 3 |  |
| 76 | 高家水库 | 栗江镇隆市村 | 小二型 | 9 | 2 |  |
| 77 | 扬楼冲水库 | 栗江镇新月村 | 小二型 | 19 | 2 |  |
| 78 | 两头塘水库 | 栗江镇余岭村 | 小二型 | 24 | 2 |  |
| 79 | 南木冲水库 | 栗江镇界牌村 | 小二型 | 13 | 2 |  |
| 80 | 峨眉水库 | 栗江镇隆市村 | 小二型 | 12 | 2 |  |
| 81 | 大渔水库 | 栗江镇隆市村 | 小二型 | 14 | 3 |  |
| 82 | 师塘水库 | 栗江镇里鱼村 | 小二型 | 12 | 2 |  |
| 83 | 民主水库 | 硫市镇万龙村 | 小一型 | 22 | 2 |  |
| 84 | 杉山水库 | 硫市镇大桥村 | 小一型 | 33 | 2 |  |
| 85 | 盘古岭水库 | 硫市镇盘古村 | 小一型 | 28 | 2 |  |
| 86 | 团结水库 | 硫市镇万龙村 | 小一型 | 21 | 1 |  |
| 87 | 教文水库 | 硫市镇侍郎村 | 小二型 | 11 | 1 |  |
| 88 | 铁炉冲水库 | 硫市镇集福村 | 小二型 | 5 | 1 |  |
| 89 | 清水塘水库 | 茅市镇占禾村 | 小一型 | 36 | 1 |  |
| 90 | 甘斗冲水库 | 茅市镇龙波村 | 小一型 | 26 | 2 |  |
| 91 | 老木冲水库 | 茅市镇八石村 | 小二型 | 18 | 1 |  |
| 92 | 陂兰亭水库 | 茅市镇泛市村 | 小二型 | 11 | 3 |  |
| 93 | 踏水塘水库 | 茅市镇井冲岭村 | 小二型 | 5 | 1 |  |
| 94 | 王竹皂水库 | 茅市镇斗山桥村 | 小二型 | 7 | 1 |  |
| 95 | 楠竹皂水库 | 茅市镇同五岭村 | 小二型 | 11 | 1 |  |
| 96 | 三角皂水库 | 茅市镇油麻塘村 | 小二型 | 6 | 1 |  |
| 97 | 东头冲水库 | 茅市镇茅市村 | 小二型 | 12 | 1 |  |
| 98 | 秧水坑水库 | 茅市镇李家村 | 小二型 | 14 | 2 |  |
| 99 | 八角冲水库 | 茅市镇茅市村 | 小二型 | 10 | 1 |  |
| 100 | 大家冲水库 | 茅市镇龙波村 | 小二型 | 12 | 1 |  |
| 101 | 同德水库 | 茅市镇五岭村 | 小二型 | 5 | 1 |  |
| 102 | 四清水库 | 茅市镇齐天庙村 | 小二型 | 6 | 1 |  |
| 103 | 雷打干水库 | 岐山镇叶江村 | 小一型 | 42 | 2 | 浆砌石重力坝 |
| 104 | 双溪水库 | 岐山镇日光村 | 小二型 | 12 | 1 |  |
| 105 | 仙鹅嘴水库 | 岐山镇花山村 | 小二型 | 8 | 2 |  |
| 106 | 杉树塘水库 | 岐山镇长康村 | 小二型 | 3 | 3 |  |
| 107 | 长塘水库 | 岐山镇永兴村 | 小二型 | 6 | 1 |  |
| 108 | 白洋桥水库 | 泉湖镇八塘村 | 小一型 | 82 | 4 |  |
| 109 | 大东塘水库 | 泉湖镇上白村 | 小一型 | 20 | 1 |  |
| 110 | 棉花皂水库 | 泉湖镇康龙村 | 小二型 | 12 | 2 |  |
| 111 | 枫树水库 | 泉湖镇大星村 | 小二型 | 9 | 2 |  |
| 112 | 丫差塘水库 | 泉湖镇中伍村 | 小二型 | 21 | 3 |  |
| 113 | 杨冲水库 | 泉湖镇大星村 | 小二型 | 9 | 1 |  |
| 114 | 邓家湾水库 | 泉湖镇红湖村 | 小二型 | 5 | 1 |  |
| 115 | 砖头塘水库 | 泉溪镇大安村 | 小二型 | 30 | 2 |  |
| 116 | 铁铺滩水库 | 泉溪镇喇叭堰村 | 小二型 | 19 | 3 |  |
| 117 | 红领巾水库 | 泉溪镇喇叭堰村 | 小二型 | 7 | 3 |  |
| 118 | 草塘水库 | 泉溪镇喇叭堰村 | 小二型 | 40 | 4 |  |
| 119 | 万年水库 | 泉溪镇喇叭堰村 | 小二型 | 20 | 4 |  |
| 120 | 寺垅水库 | 泉溪镇泉长村 | 小二型 | 13 | 2 |  |
| 121 | 王木塘水库 | 泉溪镇浦兴村 | 小二型 | 21 | 3 |  |
| 122 | 烟冲水库 | 泉溪镇大安村 | 小二型 | 13 | 2 |  |
| 123 | 豹子塘水库 | 泉溪镇浦兴村 | 小二型 | 14 | 3 |  |
| 124 | 联防塘水库 | 三塘镇南堡村 | 小一型 | 27 | 4 |  |
| 125 | 小泉水库 | 三塘镇小泉村 | 小一型 | 16 | 2 |  |
| 126 | 和平水库 | 三塘镇宝庆村 | 小一型 | 18 | 2 |  |
| 127 | 山口堰水库 | 三塘镇杨梅村 | 小一型 | 41 | 3 |  |
| 124 | 卫星水库 | 三塘镇前进村 | 小一型 | 20 | 3 |  |
| 129 | 群英水库 | 三塘镇大山村 | 小一型 | 35 | 5 |  |
| 130 | 火箭水库 | 三塘镇龙唤村 | 小二型 | 6 | 3 |  |
| 131 | 大冲水库 | 三塘镇杨梅村 | 小二型 | 29 | 3 |  |
| 132 | 丛山堰水库 | 三镇镇学塘村 | 小二型 | 19 | 2 |  |
| 133 | 杨梅水库 | 三塘镇杨梅村 | 小二型 | 17 | 3 |  |
| 134 | 兴隆水库 | 三塘镇长春村 | 小二型 | 10 | 2 |  |
| 135 | 东风水库 | 三塘镇杨梅村 | 小二型 | 15 | 2 |  |
| 136 | 袁家水库 | 松江镇长青居委会 | 小一型 | 14 | 2 |  |
| 137 | 尚丰水库 | 松江乡尚丰村 | 小一型 | 23 | 3 |  |
| 138 | 竹山水库 | 松江镇中高村 | 小二型 | 10 | 2 |  |
| 139 | 四清水库 | 松江镇和平村 | 小二型 | 15 | 2 |  |
| 140 | 株木冲水库 | 松江镇果塘村 | 小二型 | 8 | 1 |  |
| 141 | 高石岭水库 | 松江镇高江村 | 小二型 | 7 | 1 |  |
| 142 | 洋山水库 | 松江镇长岭村 | 小二型 | 11 | 3 |  |
| 143 | 三角塘水库 | 松江镇高峰村 | 小二型 | 9 | 2 |  |
| 144 | 小冲塘水库 | 松江镇周家村 | 小二型 | 6 | 2 |  |
| 145 | 木砖塘水库 | 松江镇黄塘村 | 小二型 | 11 | 3 |  |
| 146 | 上街水库 | 松江镇凉市村 | 小二型 | 9 | 1 |  |
| 147 | 胡家塘水库 | 松江镇凉市村 | 小二型 | 13 | 1 |  |
| 148 | 毛塘冲水库 | 松江镇贻庆村 | 小二型 | 7 | 2 |  |
| 149 | 龙泉塘水库 | 松江镇凉市村 | 小二型 | 9 | 3 |  |
| 150 | 羊子塘水库 | 松江镇松竹村 | 小二型 | 7 | 2 |  |
| 151 | 麻吉塘水库 | 松江镇满金村 | 小二型 | 9 | 4 |  |
| 152 | 狗头皂水库 | 松江镇凉市村 | 小二型 | 13 | 2 |  |
| 153 | 大陂塘水库 | 松江镇松竹村 | 小二型 | 9 | 5 |  |
| 154 | 张田冲水库 | 松江镇黄塘村 | 小二型 | 12 | 3 |  |
| 155 | 彭龙冲水库 | 松江镇黄塘村 | 小二型 | 10 | 2 |  |
| 156 | 先锋水库 | 谭子山镇高杨村 | 小一型 | 23 | 1 |  |
| 157 | 严家铺水库 | 谭子山镇香花村 | 小一型 | 26 | 2 |  |
| 158 | 白塘水库 | 谭子山镇炮公村 | 小二型 | 9 | 2 |  |
| 159 | 莲塘水库 | 谭子山镇乐嘉村 | 小二型 | 5 | 1 |  |
| 160 | 畔塘水库 | 谭子山镇木潭村 | 小二型 | 4 | 2 |  |
| 161 | 栗山水库 | 铁丝塘镇丹水村 | 小一型 | 74 | 5 |  |
| 162 | 枫林水库 | 铁丝塘镇枫林村 | 小一型 | 64 | 7 |  |
| 163 | 毛吉塘水库 | 铁丝塘镇晨光村 | 小二型 | 9 | 2 |  |
| 164 | 星子塘水库 | 铁丝塘镇红旗村 | 小二型 | 7 | 1 |  |
| 165 | 健塘水库 | 咸塘镇柴冲村 | 小二型 | 6 | 1 |  |
| 166 | 炉塘水库 | 咸塘镇咸塘村 | 小二型 | 28 | 6 |  |
| 167 | 架塘水库 | 咸塘镇咸塘村 | 小二型 | 45 | 5 |  |
| 168 | 观音水库 | 相市乡上壁村 | 小二型 | 15 | 5 |  |
| 169 | 南头水库 | 相市乡仰山村 | 小二型 | 16 | 4 |  |
| 170 | 长塘水库 | 相市乡虎塘村 | 小二型 | 15 | 4 |  |
| 171 | 卫星水库 | 向阳桥街道黄狮村 | 小二型 | 20 | 2 |  |
| 172 | 李子皂水库 | 向阳桥街道黄河村 | 小二型 | 12 | 2 |  |
| 173 | 石马冲水库 | 向阳桥街道灵觉村 | 小二型 | 7 | 1 |  |
| 174 | 云冲水库 | 向阳桥街道西里坪村 | 小二型 | 7 | 1 |  |
| 175 | 五一水库 | 向阳桥街道渔湘村 | 小二型 | 7 | 1 |  |
| 176 | 义马冲水库 | 向阳桥街道富高村 | 小二型 | 12 | 1 |  |
| 177 | 衙塘水库 | 向阳桥街道天竹村 | 小二型 | 3 | 2 |  |
| 178 | 文冲水库 | 向阳桥街道新联村 | 小二型 | 5 | 2 |  |
| 179 | 盐冲水库 | 向阳桥街道茅岗村 | 小二型 | 9 | 2 |  |
| 180 | 江新水库 | 云集街道江新村 | 小二型 | 20 | 4 |  |
| 181 | 响鼓岭水库 | 云集街道响鼓岭村 | 小二型 | 11 | 2 |  |
| 182 | 王竹皂水库 | 柞市镇大元村 | 小二型 | 16 | 2 |  |
| 183 | 合家冲水库 | 柞市镇柞市村 | 小二型 | 10 | 2 |  |
| 184 | 张家岭水库 | 柞市镇阳兴村 | 小二型 | 18 | 1 |  |
| 185 | 丫知塘水库 | 柞市镇阳兴村 | 小二型 | 14 | 1 |  |

| 包1：衡南县2025年小型水库白蚁监测及防治服务：白蚁防治服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水库名称 | 坐落地点 | 型号 | 表层药物处理（m2） | 白蚁智能监测装置(套） | 白蚁有翅成虫诱捕装置(套） | 蚁巢开挖回填及施药 (个） | 设埋诱杀剂（个） | 钻孔灌药剂（个） |
| 1 | 峡口水库 | 宝盖镇黄田村 | 小二型 | 537 | 4 | 1 | 1 | 11 | 77 |
| 2 | 峰冲水库 | 宝盖镇散市村 | 小二型 | 774 | 6 | 2 | 1 | 15 | 111 |
| 3 | 五子塘水库 | 宝盖镇新桑田村 | 小二型 | 494 | 4 | 2 | 1 | 10 | 71 |
| 4 | 林目水库 | 茶市镇石桥村 | 小一型 | 3444 | 28 | 4 | 1 | 69 | 492 |
| 5 | 红星水库 | 茶市镇贺新村 | 小二型 | 1232 | 10 | 2 | 1 | 25 | 176 |
| 6 | 龙塘水库 | 茶市镇贺新村 | 小二型 | 1288 | 10 | 2 | 1 | 26 | 184 |
| 7 | 水口亭水库 | 车江街道铁市村 | 小一型 | 3384 | 27 | 2 | 1 | 68 | 483 |
| 8 | 汪家村水库 | 花桥镇楼屋村 | 小二型 | 899 | 7 | 1 | 1 | 18 | 128 |
| 9 | 中塘水库 | 花桥镇均佳村 | 小二型 | 1951 | 16 | 3 | 1 | 39 | 279 |
| 10 | 藕塘冲水库 | 栗江镇东方红村 | 小二型 | 2400 | 19 | 3 | 1 | 48 | 343 |
| 11 | 四星水库 | 栗江镇柘田村 | 小一型 | 3990 | 32 | 3 | 1 | 80 | 570 |
| 12 | 金星水库 | 松江镇和平村 | 小二型 | 1822 | 15 | 1 | 1 | 36 | 260 |
| 13 | 龙塘水库 | 咸塘镇桐岗村 | 小二型 | 1476 | 12 | 6 | 1 | 30 | 211 |
| 14 | 王家水库 | 相市乡虎塘村 | 小二型 | 1496 | 12 | 2 | 1 | 30 | 214 |
| 15 | 甲子塘水库 | 向阳桥街道清竹村 | 小二型 | 743 | 6 | 1 | 1 | 15 | 106 |
| 16 | 贺家皂水库 | 向阳桥街道灵觉村 | 小二型 | 1430 | 11 | 2 | 1 | 29 | 204 |
| 17 | 八一水库 | 云集街道栗坪村 | 小一型 | 4666 | 37 | 4 | 1 | 93 | 667 |
| 18 | 鲁草塘水库 | 云集街道古塘村 | 小二型 | 818 | 7 | 2 | 1 | 16 | 117 |

- （二）白蚁治理措施与要求

- 1.安装白蚁智能监测装置

- 在水库坝体背水坡进行白蚁智能监测装置的分段布设时，应避开树木深层根系、坝体基础结构及泄洪设施。布设范围根据水库总面积50%的区域内，装置布设密度为每50平方米/个。（对于需实施白蚁防治的水库，监测装置布设范围按水库总面积的40%设置，布设密度保持50平方米/个的标准。）

- 安装前需结合水库地形图精准定位开挖位置，严格避开坝体防渗结构及输水管道等关键设施。装置埋入后应及时覆土压实，并在现场设置清晰的编号标识与警示牌，便于后续的检查与维护工作的开展。

- 系统通过大数据模型分析监测数据，自动处理报警信息并精准定位入侵位置，实时推送至管理人员，同步形成蚁情分析报告，实现高效运维管理。

- 安装时先结合水库地形图定位挖孔，避开坝体防渗结构及输水管道，埋入装置后覆土压实，现场做好编号标记（警示牌）以便检查。若原定位置因地质条件或设施限制无法安装，经技术人员认可后调整并详细记录调整原因与新坐标。

- 监测装置检查在白蚁活动盛期进行，若发现白蚁迹象，立即采取以下灭治措施：清理装置内的白蚁尸体、排泄物及杂物，确保装置内部干净，避免影响后续监测和处理效果。投放专用诱杀包，诱杀包需选用对水库周边环境无污染、对人体和其他生物安全的药剂，按照装置容量和白蚁数量合理投放，保证白蚁能取食到足够的诱杀剂，从而达到杀灭白蚁群体的目的。加强对该区域的监测频率，从原来的定期检查改为每日检查，密切关注白蚁活动情况，直至确认白蚁被彻底杀灭。

- 2.白蚁有翅成虫诱捕装置

- 在水库背水坡离坝脚2-3m无遮挡、空旷区域，根据坝底长度，间隔按25米/个进行安装。装置采用专用高压电击式诱捕箱，内置光源吸引有翅成虫，当有翅成虫靠近时，利用高压电将其击杀。安装高度距离地面80㎝-120㎝，选择背风且无强光干扰的位置，可有效诱集分飞期繁殖蚁，降低白蚁群体向坝体、库岸植被扩散的风险。

- 为系统控制区域白蚁危害，需构建监测诱杀体系。白蚁监测装置采用方形松木木桩，中间开孔便于检查与施药，安装时紧贴坝体周边树头或按间距钉入坝顶、背水坡土壤，形成全覆盖监测网络。对坝体周边树势较弱或易受白蚁侵害的树种重点安装，装置实行编号管理并定期检查，实现长期控制目标。

- 当诱捕装置捕获到有翅成虫时，及时清理诱捕箱内的虫体，检查装置的高压系统是否正常工作，确保电压稳定、电击效果良好。同时，记录捕获的有翅成虫数量、种类等信息，为蚁情分析提供数据支持。若发现装置出现故障，如光源损坏、高压系统失效等，应立即进行维修或更换，保证诱捕装置的正常运行。

- 3.设埋诱杀剂

- 针对白蚁危害严重、地形复杂、四周植被茂密的水库堤坝区域，这些环境适宜白蚁生长繁殖，为预防白蚁上坝、减少白蚁来源，应在坝坡植被复杂地带投加毒饵诱杀剂。诱杀剂间距按50㎡设置一个诱杀点（诱杀剂约25克每个点，其它辅助木材约2元/点），人工开挖0.3*0.3*0.2m土坑，预埋后回填，通过诱集并杀灭四周白蚁群体，有效降低蚁群基数，保护坝体免受白蚁侵害。

- 4.表层药物处理

- 针对水库两侧存在白蚁危害的山体区域，应依据白蚁生存习性，在其地表活动密集区域搜寻蚁路，并对活体白蚁喷施氟虫腈粉剂进行灭杀。坝面区域需全面施洒2.5%氟虫腈悬浮剂（稀释比例1:24），依靠自然渗透发挥作用。药物用量按1.5kg/100m²采用人机配合方式（使用专业施药机作业），确保药剂充分渗透至土壤表层和草木植物根部，从而有效消灭羽化纷飞阶段的幼年家白蚁和土白蚁。本项措施是防治浅表层白蚁的有效手段。

- 5.蚁巢开挖

- 针对水库大坝及周边山林中存在白蚁危害的区域，应通过追踪蚁路确定巢体位置并进行挖掘。小一型与小二型水库通常需挖除1个主巢，具体巢体规模依据实际情况确定。主巢一般深度为3–5m，长6m，宽2–4m。

- 挖掘过程中应捕获蚁王与蚁后，并对巢内白蚁道喷施氟虫腈粉剂，通过白蚁间相互传染实现群体灭杀。巢穴处理后，需灌注10公斤20%吡虫啉悬浮剂（稀释比例1:200），并采取一层土一层药剂的方式分层回填、夯实。施工过程中应设立围挡，实行文明施工。

- 6.打孔灌药

- 对于需实施白蚁防治的水库，采用专业钻孔设备作业。在坝外坡背水坡及坡底按梅花形布置孔位，孔径8-10cm，孔深1.0m，小一型水库、小二型水库孔距按7㎡/个布设。向孔内灌注按1:24比例稀释的2.5%氟虫腈悬浮剂，每孔灌药量为0.3kg。灌注过程中应配合人工操作，确保药剂均匀充填孔洞，之后用土封口，以达到既杀灭现存白蚁又阻隔外界白蚁入侵的目的。

- 7、药剂及设备配置

- 7.1.药物治理可以消灭巢体内的白蚁和大部分幼龄群体，实行打扎灌药和表层施药，在表层施药前，根据天气预报情况，选择最好的天气时间投药物效力更好的渗透到坝体土壤中。

- 7.2.破坏周边白蚁生存环境。防洪堤及水库大坝的坝脚及周围由于地形复杂，植被茂密，杂草树木较多，是白蚁生长，繁殖活动的地方，为了预防白蚁上坝，需在坝周围植被复杂地 带挖坑投药，杀灭四周白蚁群体，降低白蚁密度，更好的保护大坝。

- 7.3.技术参数要求：

- （1）防治药物技术参数要求

| 序号 | 成分和含量要求 |
| --- | --- |
| 1 | ≥20%吡虫啉悬浮剂 |
| 2 | ≥2.5%氟虫腈悬浮剂 |
| 3 | ≥0.5%氟虫腈白蚁粉剂 |
| 注： 以上防治药物的成分或含量需提供相关证明材料。 |  |

- （2）白蚁智能监测装置技术参数要求

- 1、装置尺寸：外壳：≥长23cm、≥直径8cm、≥顶盖直径13cm

- 2、装置内长方体木条不少于6条

- 3、由白蚁监测装置、网络传输、智慧管理平台三大部分组成。

- 产品技术核心：智能监测终端：利用白蚁生物习性触发，结合防误开、可更换电池的硬件设计，实现精准、持久的现场监测。

- 双模无线传输：根据场景灵活选用LORA或NB-IoT网络，确保报警信息在各种环境下都能稳定、低功耗地远距离传输。

- 智慧云平台：通过大数据模型自动分析报警信息，并通过多终端进行可视化管理和实时推送，实现精准预警与高效运维。

- （3）诱捕装置技术参数要求

- 太阳能诱捕装置规格参数：

- 太阳能电池板采用单晶硅，功率>10W;蓄电池容量>24Ah;配备专用太阳能控制器，具备光控感应功能;诱蚊光源功率>3W，高压电网电压>2300V，覆盖范围>100m;照明光源采用LED，功率>3W，照射面积>15m，支持独立照明或灭蚊+照明双模式切换;灯体采用304不锈钢或ABS+PC阻燃材质，防尘防水等级>IP44，具备雨天自动保护功能。

- 7.4.根据《农药管理条例》相关规定，供应商在本项目实施过程中使用的防治药物提供有 效期内的《农药生产许可证》或《农药生产批准证》和《农药登记证》（《农药登记证》防治对象含“白蚁”）。

- （三）、质量管理

- 严格执行ISO 9001质量管理体系，配备专职质检员实施施工全过程质量监督，建立可追溯质量档案。药物采购严格审核资质文件，确保药剂质量符合国家标准。关键工序实行“三检制”，即自检、互检、专检，每道工序验收合格后方可进入下一道施工环节。

- 1、质量控制标准如下：

- 1.1.管理体系标准：施工全过程严格遵循ISO 9001质量管理体系要求，建立健全质量责任制，确保质量目标明确、责任到人。

- 1.2.材料控制标准：所有采购的药剂必须具备完整的农药登记证、生产许可证及MSDS（化学品安全技术说明书），确保药品来源清晰、质量合格、储存规范。

- 1.3.过程控制标准：关键工序执行“三检制”，每道工序需经自检、互检、专检合格并签字确认后方可转入下道工序，杜绝质量隐患。

- 1.4.施工记录标准：各项施工、检验、验收记录应及时、准确、完整，实现全过程可追溯，所有资料归档保存期限不少于工程保修期限。

- 1.5.环境保护与安全标准：施工过程中须符合国家环保及安全生产相关法规，药剂使用、废弃物处理应采取有效环保措施，最大限度减少对环境和人员的影响。

- 1.6.验收评价标准：各分项工程及整体防治效果应符合《白蚁防治技术规程》及相关行业质量标准，防治效果应达到设计要求与合同约定。

- 2、施工进度计划分为三阶段：

- 2.1.准备阶段：完成方案审批、物资采购及技术交底；

- 2.2.施工阶段：组建专业作业组推进各工序，定期通报进度；

- 2.3.验收阶段：完成分项工程验收及资料归档。

- 资源配置方面，投入技术团队与专业施工人员，配备施工设备，建立现场仓库分类存放药剂与器材，保障施工资源充足。

- （四）、安全文明施工措施

- 1、建立和健全各项安全生产制度

- 全体管理人员牢固树立起“安全第一”的观念，做到施工现场“发现隐患立即整改，发现违章立即制止”，确保项目安全目标的实现。严格执行公司有关安全管理规定，特别是在施工区域必须严格遵守安全秩序，严格执行安全施工，文明生产。设专职安全员一名，随时检查并发现安全隐患，对施工现场的安全设施的配置，定期对施工人员进行安全教育。

- 1.1、安全责任制度

- 建立各级安全生产责任制，责任落实到人，在整个施工场地形成职责分明的安全工作网络。

- 1.2、安全教育制度

- 安全教育分为安全教育和安全交底两部分。凡进入施工场地的人员，必须加强自身的安全意识。对具体的分部分项工程进行安全技术交底，确保每个施工环节有人严控安全管理。

- 1.3、安全验收制度

- 对开挖的每处巢穴要进行隐患排查，特别大的巢穴要做到心中有数。做好标识并进行隔离。

- 1.4、安全检查制度

- 定期不定期的进行安全设施状况检查，对安全措施较差的工作点要停工整顿，完善设施，对违反操作规程的施工人员要进行批评教育。

- 2、安全文明施工措施

- 2.1.在各施工场均树立醒目施工标志、警示标志、禁止标志、提示标志等，提高施工人员的安全意识。

- 2.2.所有操作人员要穿统一服装，服装要有明显的标志，不得赤膊、穿背心、穿拖鞋开工，喷洒药物时不得抽烟，严禁随地大小便等。

- 2.3.进入施工现场，所有人员必须配戴安全帽，严禁穿高跟鞋、拖鞋、裙子进行施工作业，喷洒药物时要带好口罩和手套，严禁抽烟和吃食物，施工后沾到皮肤上的药要清洗干净。

- 2.4.进行灭杀操作时，应选择适宜的时间，避开高温和大风，喷药时应注意风向，避免药剂造成污染；

- 2.5.未经技术培训，对白蚁防治技术和杀虫剂使用及安全防护不了解者，严禁担任施药工作；

- 2.6.施工时须严格按照规定的程序和方法进行作业；

- 2.7.施工完毕后，操作人员必须及时洗头、洗澡和漱口，做好个人清洁卫生，工作服应一日一换一清洗。

- 2.8.每一道工序的施工前，都要进行安全技术交底。

- 2.9.喷涂白蚁药物时，必须戴防毒口罩、密封式防护眼镜和橡胶手套。

- 2.10.由于白蚁防治药物属于有毒性，应派专人进行管理，专管专用。

- 2.11.白蚁预防施工用药，施工器具在装运前均要检查，对松动的药桶要盖紧，凡有裂痕的盛药容器严禁使用，装卸车时作到轻搬轻放，施工器具确认完好后方可使用。

- 2.12.临时堆放在施工工地的药剂，要定点存放，专人负责，妥善保管，施工完毕后对盛药用器须认真清理。容器和工具严禁在水井、池塘、河边洗刷，残渣应带回单位集中处理，不得随地乱泼。

- 2.13.施工机器和电器设备使用时，如发现异常情况应立即停要修理，严禁带病运转或超负荷作业。

- 2.14.杜绝机械、车辆驾驶人员酒后驾车行驶，选派驾驶过硬的司机担任。

- （五）服务团队要求

- 1.服务人员要求

- 1.1在本项目服务期间，为本项目配备工作人员不少于 30 人，需提供投标人承诺书（格式自拟）。

- 1.2在突发状况时或蚁害发生时，需成立应急工作队，人数不少于 5 人，需提供投标人承诺书（格式自拟）。

- 2.设备要求

- 2.1为保障采购人白蚁防治工作质量，投标人应配备设备服务于本项目，设备包括但不限于白蚁运输车辆、专业作业车辆、白蚁检测仪、白蚁专业电动喷粉机。

- （六）管理要求

- 1、中标供应商必须保证日常业务人员的稳定性，用于日常联系安排灭治服务，以便联系。对实施防治工作表现不好或不听进现场管理人员劝阻、不配合现场指引工作的人员，采购人可以要求中标供应商更换人员。

- 2、中标供应商工作人员进行防治工作必须按要求统一着装或配戴工作卡，言行规范，文明上岗。服务期间，中标供应商须做好工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全。中标供应商工作人员在作业期间，发生安全事故(包括但不限于自身的人身伤害、伤亡等安全事故)及违反国家相关法律法规的行为等均由中标供应商负责，采购人不承担任何责任。

- （七）服务标准

- 1、中标供应商应遵守现场的一切规章制度，应自行负责施工现场的安全管理，安全、文明施工及施工人员的安全责任。施工人员严格安全生产规定，施工操作时，必须穿着专用工作服、安全帽、防毒口罩、防护手套和劳保鞋。严禁施工现场和操作期间抽烟与进食。对沾到皮肤上的药液要及时清洗。施工完毕后应及时清洗工具和双手、头脸等外露部位。

- 2、建立健全药物管理制度，实行专人保管、专仓贮存、出入库登记的药物安全保管措施。

- 3、要加强对环境的保护，严禁在离水源 6m 范围内及地下水位以下的土层使用水溶性药剂。严禁向周围植物随意喷药。严禁将清洗工具的污水随意倾倒。严禁把用空的废弃物随意乱抛。

- 4、在城区人员密集区域进行药剂低压喷洒时，必须保证安全操作，疏散公公开招标共区域人群，避免药物对行人造成伤害。

- 5、施工操作需接电源时，应有具备电工专业岗位证书的人员操作。

- 6、白蚁防治施工按照 T/TCHES 44 水利工程白蚁防治技术规范（中国水利学会）蚁害进行作业的做好足够的安全措施，确保安全施工。

- 7、各工序施药处理完毕后，应向各区域管理单位交代安全事宜，避免药物中毒事故的发生。

- （八）服务要求

- 1、本项目要求中标供应商提供相应的服务方案，服务方案应包括对危害点白蚁种类辨别，且根据不同白蚁种类采取不同的专业灭治方法进行综合治理。

- 2、中标供应商确定一名项目负责人进行防治工作跟进，以及与采购人进行沟通便于后期质量评定及验收。

- 3、本项目服务期间，中标供应商必须在防治周期内完成白蚁监测及防治服务，需安排加强白蚁预防工作(含检查、巩固、复查、监测等)，每次施工都必须进行签到，现场检查后提供现场检查资料，上述资料作为后期付款附件。

- 采购人日常巡查抽检中如发现中标供应商没按要求如数到现场巡检防治白蚁工作的，每次以书面通知通报，若超过二次(含 2 次)的书面通报，采购人可扣除项目防治服务费 1%；超过 3 次(含 3 次)的书面通报，采购人可扣除项目防治服务费 2%；如累计超过 4 次，采购人有权无条件终止合同。

- 4、日常管理工作中，如发现蚁害，在接到采购人书面通知或电话通知后 24 小时内安排人员到现场进行白蚁防治。

- 5、中标供应商未能达到技术服务方案所约定的服务目标，采购人有权要求中标供应商限期整改，逾期未整改的，采购人有权终止合同。若是在合同期限内出现严重的、明显的蚁害，采购人限期要求整改而逾期未整改的或整改不见效果，导致采购人经济损失的，中标供应商应承担赔偿责任。

- 6、本项目防治期间必需使用经国家有关部门批准生产的药剂，中标供应商在实施白蚁防治施药期间，应通知采购人到现场对防治白蚁的药剂进行检查及登记。

- 7、中标供应商在防治过程中可根据以下指南参考下列标准：

- GB/T 50768 白蚁防治工程基本术语标准

- GB/T 51253 建设工程白蚁危害评定标准

- SL 210 土石坝养护修理规程

- SL/T 595 堤防工程养护修理规程

- T/TCHES 44 水利工程白蚁防治技术规范（中国水利学会）编制施工技术方案，严格按照安全操作规程、做好环境保护，不乱洒、乱喷药剂，做好各项施工记录登记归档。定期做好复查回访和记录。复查回访资料应存档备查。

- （九）服务中所用药物技术要求

- 1、区域水库白蚁防治工程施工时，要充分结合当地的气候、土壤和地下水位等条件，选择合适的药物、使用浓度和剂量。

- 2、施工药剂的使用范围、浓度和使用量应严格按照农药登记证、产品标签和说明书的规定使用。在施工过程中，根据现场的具体情况，如需对药剂的使用浓度和使用量作出调整的，其药物的有效成份用量仍按药物产品标签和说明书的规定不变。用浓度和使用量作出调整的，其药物的有效成份用量仍按药物产品标签和说明书的规定不变。

- 3、必须视使用药物的持效期，采取二次或多次施药措施，以达到本规范保质期的要求。

- 4、中标人负责服务过程中投入物品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

- 5、中标人负责服务过程中投入物品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

- 6、中标人负责其派出的服务人员的人身意外保险、项目实施过程中与项目有关的一切险。

- （十）质量要求

- 质保期壹年（以竣工验收合格之日起开始计算），质保期内需对白蚁危害点进行至少两次复查，对设备在质保期内出现损坏或需要加药，中标人需免费进行维修或更换，对药物不足的情形，中标人需免费提供加药服务。对出现过水库白蚁危害点通过综合治理，确保白蚁危害等级达到Ⅰ级。

- 水利工程白蚁危害等级划分及评定标准：轻度危害（I 级）：1、蚁患工程区平均每 1000m2 发现 1 处及以上泥被泥线、蚁巢伞等外露特征。2、蚁源防控区平均每 1000m2 发现 3 处及以上泥被泥线、蚁巢伞等外露特征。

- 内部活动特征：1、蚁患工程区开挖出蚁巢，主巢巢腔最小直径小于等于 250mm，或最大蚁后体长小于等于 30mm；2、蚁患工程区蚁巢尚处幼年巢期。有白蚁活动迹象，但未因白蚁活动造成散浸、湿坡等危害水利工程安全的一般险情。

- 对水工建筑物影响：有白蚁活动迹象，但未因白蚁活动造成散浸、湿坡等危害水利工程安全的一般险情。）

- 中度危害（II 级）：1、蚁患工程区平均每 1000m2 发现多于 5 处及以上泥被泥线、蚁巢伞等外露特征；2、蚁源防控区平均每 1000m2 发现 15 处及以上泥被泥线、蚁巢伞等外露特征；3、蚁源防控区发现分群孔。

- 内部活动特征：1、蚁患工程区开挖出蚁巢，主巢巢腔最小直径大于 250mm 且小于等于350mm，或最大蚁后体长大于 30mm 且小于等于 50mm；2、在蚁患工程区发现成年蚁巢。

- 对水工建筑物影响：因白蚁活动造成散浸、湿坡等危害水利工程安全的一般险情。

- 严重危害（III 级）：1、蚁患工程区平均每 1000m2 多于 10 处及以上出现泥被、泥线、蚁巢伞等外露特征；2、蚁患工程区发现分群孔。

- 内部活动特征：1、蚁患工程区内开挖出蚁巢，主巢巢腔最小直径大于 350mm，或最大蚁后体长大于 50mm；2、蚁患工程区开挖出成年蚁巢 3 处以上；3、工程主体发现贯穿性蚁道。

- 对水工建筑物影响：因白蚁活动造成漏洞、跌窝、脱坡等危害水利工程安全的较大以上险情。

- （十一）服务技术要求及措施

- 根据各水库白蚁危害及分布的实际情况，采取“以防为主，防治结合，综合治理”的原则，采用化学药剂和诱杀材料方式进行水库白蚁防治及预防，杀采取基础原则为对大坝周边50m 范围内的白蚁采取“抓”、“堵”、“杀”的预防方针。方法进行水库及防洪堤白蚁防治，避免白蚁危害造成的隐患；具体白蚁防治步骤要求如下：

- 1、勘察、检疫。检疫是杜绝白蚁迁移蔓延的重要途径，需加强检疫是白蚁防治的重要环节。

- 2、白蚁灭治：采取科学、环保、安全的治理方法如：喷药灭治法、梅花孔灌注、清巢挖穴、设置白蚁诱杀、毒土离沟、诱杀系统监控诱杀法等科学、环保、安全的治理方法全面防治加预防防治降低白蚁危害程度，从源头进行彻底治理。

- 3、白蚁预防：在防治的基础上，在出现白蚁的地方埋藏诱杀包、梅花孔灌注、药物巩固、监测等工作，防控为主，防治相结合。

- （十二）安全措施及要求

- 1.项目需建立专门的安全保证体系及保证措施。

- 2.项目需提供针对现场实际情况的交通组织方案，并要求科学、合理、切实。

- 3.中标人应严格按施工、交通等相关法律、法规和行业标准进行施工。

- 4.开工前，中标人必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施；

- 5.项目实施过程中中标人需高度重视安全生产，中标人负责项目全过程（包含项目前期、采购、运输、安装、验收、运营保养等）的安全管理，在过程中发生安全事故或因中标人造成的自身及他人人身伤害、财产损失，由中标人承担全部责任及费用。

- 6.在实施过程中，中标人未设置明显施工标志、警示标志、禁止标志、提示标志等和未采取有效安全措施的，由此造成第三人人身或者财产损失的，由中标人负责。

- 7.对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

- （十三）项目验收要求

- 白蚁防治工程结束后提交的验收程序如下：

- 1、验收过程：

- 1.1、入场施工前向采购单位和相关质检部门提交《施工通知》，通知内容载明：施工项目、施工时间、施工位置、使用药物（种类、剂量、浓度）、施工技术、处理方法、质量标准。

- 1.2、当天施工完毕，双方共同在《施工记录表》上签字。施工记录内容载明：施工时间、地址范围、药物使用及施工方法等情况。

- 1.3、竣工验收

- 所有水库及防洪堤白蚁防治及预防施工完毕后，整理施工过程中的资料并进行自检，确认合格后会同采购单位负责人及相关部门进行总验收，并共同签署《白蚁防治及预防项目竣工验收证明》。验收证明载明：各施工项目、药物（名称、剂量、浓度）、施工量、完成情况、验收依据、验收意见、验收单位、验收人、验收时间。

- 2、质检验收的步骤：

- 2.1、查看工程回执单对照施工施药工程记录，再与工程回执单中各方工程验收签字人员联系，询问具体施药情况，从中找到是否有漏项或其它问题。

- 2.2、检查已施药的地点是否有白蚁危害等情况存在。

- 2.3、现场是否有按设定数量安装诱杀包，毒土离沟，梅花打孔注药、清巢挖穴等工作。

- 3、建立整套档案管理制度，档案主要组成资料有：

- 3.1、水库白蚁防治合同；

- 3.2、白蚁监测及防治服务单位的营业执照及白蚁防治资质证；

- 3.3、施工技术方案、用药方案、施药工程回执单；

- 3.4、药物质量证明文件；

- 3.5、施工记录；

- 3.6、药物使用情况；

- 3.7、验收文件；

- 3.8、工程竣工验收证明文件；

- 3.9、回访、复查记录。

- （十四）其它要求

- 1、中标供应商必须按合同要求配备工作人员和设备。如未按要求配备，采购人要求中标供应商整改达 3 次以上(含 3 次)，仍未达到合同要求的，采购人有权终止合同。

- 2、中标供应商必须按药物说明规定比例配制防治药物，不达要求的，采购人视为无效药品不纳入防治次数。

- 3、服务期间，中标供应商工作人员须接受采购人的业务指导与监督。如特殊气候或临时要求需要突击性完成工作任务时，中标供应商应服从采购人指挥，并按采购人要求增加人力或延长工作时间以保证工作按质按量按时完成。

- 4、投标人投标报价应包含：所有人员工资、按国家政策规定购买的保险、福利、工作服装费、企业管理费及法定税金等按招标文件规定为完成本项目所需的一切费用。本项目出现的计算、测绘等误差，不论在招标前还是中标后发现，采购人不作任何费用的调整，中标供应商须考虑风险，自行承担由此产生的所有费用。

- （十五）主要商务要求及其他要求

履行合同的时间：合同签订后。

履行合同的地点：采购人指定地点。

服务期限：60天

响应时间：中标方应在接到采购人通知后 24 小时内响应，采购人要求上门服务时，应在接到通知后24 小时内到达现场。

合同价款支付方式和条件：项目完工验收合格后付合同金额 97%，预留3%为质保金,质保期满后无质量及其他经济法律纠纷后无息付清质保金。（具体以合同约定为准）。

质保期：1 年（以竣工验收合格之日起开始计算）。

其他要求：本项目采用项目范围内的费用包干方式，投标人应根据项目要求和现场情况，投标报价应包括产品运输保险保管、设备安装调试、通过验收、培训、质保期免费维保、以及所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

踏勘：采购人不统一组织踏勘，投标人在投标前，须自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

包2：衡南县2025年堤防白蚁监测及防治

一、项目基本情况

1.1项目名称:衡南县2025年度小型水库、堤防白蚁监测及防治项目;

1.2采购单位:衡南县水利局;

二、项目概况

2.1项目背景：衡南县地处湖南省东南部、湘江中游，南倚南岳衡山，地形呈凹字形丘陵盆地，与衡阳城区东南西三面毗邻。区域气候属亚热带季风气候，具有热量充足、雨水集中、春暖多变、夏秋多旱、冬寒期短、暑热期长的特点，年均气温17.8℃，年降雨量约1268.8毫米，全年无霜期达287天。作为湘南地区白蚁重灾区域，衡南县因长江流域温暖湿润的气候条件，成为白蚁危害高发区，其水利设施面临严峻蚁患威胁。

2.2服务概况：

衡南县45处防洪堤总长度为129.41公里，2024年度我县已对22.5公里的堤防的白蚁防治工作采取了综合防治措施（包括设埋诱杀剂、挖白蚁巢、表层药物处理、打孔灌药等），通过挖除白蚁巢穴，从根源上消灭白蚁群体；对防洪堤表层进行药物处理及打孔灌药，形成防护屏障，有效阻止白蚁侵入。2025年度我县堤防白蚁防治工作计划投入资金180万元对剩余的106.91公里的堤防段进行白蚁综合防治工作（包括堤防坎青、设埋诱杀剂、挖白蚁巢、打孔灌药等）；对全县2024年度已进行综合防治工作的42段堤防段进行白蚁防治措施升级。

2.3白蚁治理措施

根据白蚁危害的实际情况，严格遵循白蚁防治“防控为主，防治相结合”的原则，通过以下针对性措施，彻底杀灭现存堤身的白蚁群体，清除杀灭主巢后的补充型繁殖蚁，最大限度灭杀堤表面层众多的幼龄巢群，大范围消灭防洪堤白蚁群体，使堤体具备长期抗蚁、防蚁能力。

三、采购清单与需求

（一）采购清单

| 包2衡南县2025年堤防白蚁监测及防治：白蚁智能监测装置、白蚁有翅成虫诱捕装置服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 堤防名称 | 等级 | 坐落地点 | 白蚁智能监测装置（套） | 白蚁有翅成虫诱捕装置（套） |
| 1 | 阳柳河左岸防洪堤 | 5级 | 云集镇河市村-河市村 | 7 | 7 |
| 2 | 松竹防洪堤 | 5级 | 松江镇松竹村-松竹村 | 16 | 14 |
| 3 | 月堡防洪堤 | 5级 | 松江镇月堡村-月堡村 | 16 | 14 |
| 4 | 蒸水河左岸防洪堤 | 5级 | 三塘镇神山村-龙唤村 | 17 | 15 |
| 5 | 和平防洪堤 | 5级 | 云集镇白洋村-白洋村 | 13 | 12 |
| 6 | 泥滩防洪堤 | 5级 | 近尾洲镇泥滩村-泥滩村 | 3 | 3 |
| 7 | 蒸水河右岸防洪堤 | 5级 | 三塘镇三福村-松山村 | 18 | 16 |
| 8 | 衡南县县城云集保护圈--湘江左岸 | 4级 | 云集镇保合社区-云集社区 | 24 | 22 |
| 9 | 花江防洪堤 | 5级 | 咸塘镇花江村-花江村 | 10 | 9 |
| 10 | 云集镇湘江防洪堤-左岸 | 5级 | 云集镇栗坪村-保合社区 | 12 | 11 |
| 11 | 云集镇湘江防洪堤-右岸 | 5级 | 云集镇新塘站社区-泉梓社区 | 21 | 19 |
| 12 | 木蔸防洪堤 | 5级 | 泉溪镇泉溪村-木蔸村 | 6 | 5 |
| 13 | 泉溪镇防洪堤 | 5级 | 泉溪镇泉长村-泉溪村 | 7 | 6 |
| 14 | 浦兴防洪堤 | 5级 | 泉溪镇喇叭堰村-浦兴村 | 8 | 7 |
| 15 | 喇叭堰防洪堤 | 5级 | 泉溪镇喇叭堰村-喇叭堰村 | 6 | 5 |
| 16 | 栗江右岸防洪堤 | 5级 | 栗江镇栗江村-栗江村 | 1 | 1 |
| 17 | 耒水防洪堤茶市镇粮塘村段 | 5级 | 茶市镇粮塘村-粮塘村 | 11 | 10 |
| 18 | 耒水防洪堤茶市镇怡海村段 | 5级 | 茶市镇怡海村-怡海村 | 17 | 15 |
| 19 | 耒水防洪堤茶市镇茶市村段 | 5级 | 茶市镇茶市村-茶市村 | 3 | 3 |
| 20 | 耒水防洪堤茶市镇连花村段 | 5级 | 茶市镇莲花村-莲花村 | 3 | 3 |
| 21 | 衡南县冠市镇南岳防洪提 | 5级 | 冠市镇冠市村-冠市村 | 3 | 3 |
| 22 | 泉湖镇双口村防洪堤 | 5级 | 泉湖镇双口村-双口村 | 9 | 8 |
| 23 | 相市乡金紫防洪堤 | 5级 | 相市乡金紫村-金紫村 | 14 | 13 |
| 24 | 相市乡托塘防洪堤 | 5级 | 相市乡托塘村-托塘村 | 3 | 3 |
| 25 | 青田防洪堤 | 5级 | 栗江镇田洲村-田洲村 | 2 | 2 |

| 包2衡南县2025年堤防白蚁监测及防治：白蚁防治服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 堤防名称 | 等级 | 坐落地点 | 治理长度（M） | 蚁巢开挖回填及施药 (个） | 设埋诱杀剂（个） | 钻孔灌药剂（个） |
| 1 | 春陵水右岸堤防—衡南县段 | 5级 | 廖田镇黄河村-黄河村 | 5808.36 | 1 | 581 | 3485 |
| 2 | 栗江左岸防洪堤 | 5级 | 栗江镇栗江村-栗江村 | 1159.18 | 0 | 116 | 696 |
| 3 | 沙河防洪堤 | 5级 | 江口镇同福村-同福村 | 1668.33 | 0 | 167 | 1001 |
| 4 | 公坪防洪堤 | 5级 | 江口镇三平村-三平村 | 1515.9 | 0 | 152 | 910 |
| 5 | 周田防洪堤 | 5级 | 江口镇江口村-江口村 | 679.7 | 0 | 68 | 408 |
| 6 | 江洲防洪堤 | 5级 | 江口镇同福村-同福村 | 1190.92 | 0 | 119 | 715 |
| 7 | 陈家防洪堤 | 5级 | 江口镇袁家村-袁家村 | 1429.1 | 0 | 143 | 857 |
| 8 | 勤丰防洪堤 | 5级 | 廖田镇勤丰村-勤丰村 | 2509.81 | 0 | 251 | 1506 |
| 9 | 陆堡防洪堤 | 5级 | 廖田镇陆堡村-陆堡村 | 1446.85 | 0 | 145 | 868 |
| 10 | 车江防洪堤 | 5级 | 云集镇友谊社区-大桥社区 | 4654.24 | 1 | 465 | 2793 |
| 11 | 祝山防洪堤 | 5级 | 云集镇白洋村-白洋村 | 1198.06 | 0 | 120 | 719 |
| 12 | 渔湘防洪堤 | 5级 | 云集镇渔湘村-渔湘村 | 1090.49 | 0 | 109 | 654 |
| 13 | 湘水防洪堤 | 5级 | 近尾洲镇泥滩村-泥滩村 | 3641.39 | 0 | 364 | 2185 |
| 14 | 龙溪河高桥防洪堤 | 5级 | 咸塘镇桐岗村-桐岗村 | 2095.19 | 0 | 210 | 1257 |
| 15 | 阳柳河左岸防洪堤 | 5级 | 云集镇河市村-河市村 | 1278.81 | 0 | 128 | 767 |
| 16 | 松竹防洪堤 | 5级 | 松江镇松竹村-松竹村 | 7702.71 | 1 | 770 | 4622 |
| 17 | 月堡防洪堤 | 5级 | 松江镇月堡村-月堡村 | 3514.19 | 0 | 351 | 2109 |
| 18 | 蒸水河左岸防洪堤 | 5级 | 三塘镇神山村-龙唤村 | 7619.84 | 1 | 762 | 4572 |
| 19 | 和平防洪堤 | 5级 | 云集镇白洋村-白洋村 | 1181.78 | 0 | 118 | 709 |
| 20 | 彭祠防洪堤 | 5级 | 云集镇土谷塘村-土谷塘村 | 2270.28 | 0 | 227 | 1362 |
| 21 | 泥滩防洪堤 | 5级 | 近尾洲镇泥滩村-泥滩村 | 1804.93 | 0 | 180 | 1083 |
| 22 | 蒸水河右岸防洪堤 | 5级 | 三塘镇三福村-松山村 | 8180.54 | 1 | 818 | 4908 |
| 23 | 衡南县县城云集保护圈--湘江左岸 | 4级 | 云集镇保合社区-云集社区 | 7150.46 | 1 | 715 | 4290 |
| 24 | 花江防洪堤 | 5级 | 咸塘镇花江村-花江村 | 408.08 | 0 | 41 | 245 |
| 25 | 云集镇耒水防洪堤1 | 5级 | 云集镇渡口村-毛塘村 | 687.43 | 0 | 69 | 412 |
| 26 | 云集镇耒水防洪堤2 | 5级 | 云集镇杨柳村-阳家坪村 | 947.54 | 0 | 95 | 569 |
| 27 | 云集镇湘江防洪堤-左岸 | 5级 | 云集镇栗坪村-保合社区 | 6379.18 | 1 | 638 | 3828 |
| 28 | 云集镇湘江防洪堤-右岸 | 5级 | 云集镇新塘站社区-泉梓社区 | 2699.32 | 0 | 270 | 1620 |
| 29 | 木蔸防洪堤 | 5级 | 泉溪镇泉溪村-木蔸村 | 1238.25 | 0 | 124 | 743 |
| 30 | 浦兴防洪堤 | 5级 | 泉溪镇喇叭堰村-浦兴村 | 2316.06 | 0 | 232 | 1390 |
| 31 | 喇叭堰防洪堤 | 5级 | 泉溪镇喇叭堰村-喇叭堰村 | 4860.73 | 1 | 486 | 2916 |
| 32 | 耒水防洪堤茶市镇粮塘村段 | 5级 | 茶市镇粮塘村-粮塘村 | 370.73 | 0 | 37 | 222 |
| 33 | 耒水防洪堤茶市镇怡海村段 | 5级 | 茶市镇怡海村-怡海村 | 2109.04 | 0 | 211 | 1265 |
| 34 | 耒水防洪堤茶市镇茶市村段 | 5级 | 茶市镇茶市村-茶市村 | 1176.53 | 0 | 118 | 706 |
| 35 | 耒水防洪堤茶市镇连花村段 | 5级 | 茶市镇莲花村-莲花村 | 2227.66 | 0 | 223 | 1337 |
| 36 | 衡南县冠市镇南岳防洪提 | 5级 | 冠市镇冠市村-冠市村 | 715.88 | 0 | 72 | 430 |
| 37 | 泉湖镇双口村防洪堤 | 5级 | 泉湖镇双口村-双口村 | 1241.8 | 0 | 124 | 745 |
| 38 | 相市乡金紫防洪堤 | 5级 | 相市乡金紫村-金紫村 | 4068.02 | 1 | 407 | 2441 |
| 39 | 相市乡沿江防洪堤 | 5级 | 相市乡沿江村-沿江村 | 244.19 | 0 | 24 | 147 |
| 40 | 相市乡托塘防洪堤 | 5级 | 相市乡托塘村-托塘村 | 1752.08 | 0 | 175 | 1051 |
| 41 | 青田防洪堤 | 5级 | 栗江镇田洲村-田洲村 | 1047.23 | 0 | 105 | 628 |
| 42 | 田洲防洪堤 | 5级 | 栗江镇田洲村-田洲村 | 1629.19 | 0 | 163 | 978 |
| 43 | 不可预见费用 | （主要河道堤坝杂草及灌木清理，实际以计日工签证为准，但不超过100000元） |  |  |  |  | 100000 |

- （二）白蚁治理措施与要求

- 1.蚁巢开挖

- 按照清单数据采用人工方式开挖蚁巢。主巢体一般深度为3-5米、长6米、宽2-4米，边坡按1:0.5比例放坡，确保作业安全。

- 人工捕捉蚁王、蚁后，对巢内蚁道全面喷施氟虫腈粉剂，使白蚁通过接触传递药剂，达到群体传染致死效果。

- 向巢体内灌注20%吡虫啉浮剂（稀释比例1:200，单巢用量10公斤），回填时采取一层土一层药剂的方式分层回填，每层均予以夯实，确保药剂均匀分布并达到持续防治效果。

- 施工现场须设置连续、封闭的围挡，围挡应牢固稳定、整洁美观，并设置明显的安全警示标志及反光标识，保障施工及周边安全。

- 2.设埋诱杀剂

- 由于堤坝白蚁危害严重，地形复杂，四周植被茂密、杂草树木较多，是白蚁生长繁殖，适合白蚁生栖的地方，为预防白蚁上坝、减少白蚁的来源，需在堤坝背水坡面植被较复杂的地带投放毒饵诱杀剂（诱杀剂约25克每个点，其它辅助木材约2元/点），诱杀剂横向间距4米/个，按二排梅花状布置施工（纵向间距按照现场做适当调整）人工开挖0.3*0.3*0.2m土坑，预埋后回填，为预防白蚁上坝、减少白蚁的来源，诱集杀灭四周的白蚁群体，降低蚁群基数，更好的保护坝体不再受白蚁侵害。

- 3.打孔灌药

- 施工前，根据堤身实际情况，使用专业钻孔设备在需进行白蚁防治的堤防背水坡面上按梅花形布置钻孔。钻孔孔径8-10㎝，横向间距1米/个，纵向按照三排布置（间距现场可作适当调整）。使用专业设备钻孔完成后，向孔内灌注按1:24比例稀释的2.5%氟虫腈悬浮剂，每孔灌药量为0.3kg。灌药过程中配合人工操作，确保药剂均匀充盈孔洞，之后用土封实孔口。该方法可有效杀灭现存白蚁，并预防外部白蚁侵入。

- 4.白蚁智能监测装置

- 在已完成的22.5公里防洪堤按90米安装1套白蚁智能监测装置，避开树木根系及坝脚。装置埋深约30cm夯实与土壤紧密接触，安装时在现场做好编号标记以便检查，系统通过大数据分析监测，自动处理报警信息并精准定位入侵位置，及时推送至管理员，再安排人员到现场清理、更换诱杀饵料、喷药粉等措施。

- 5.白蚁有翅成虫诱捕装置

- 在已完成的22.5公里防洪堤堤坝向阳位置按100米/个安装。装置采用专用高压电击式诱捕箱，内置光源吸引有翅成虫，当有翅成虫靠近时，利用高压电将其击杀。安装高度距地面80cm～120cm，可有效灭杀分飞期繁殖蚁，降低白蚁群体扩散风险。

- 6.药剂及设备配置

- 6.1.药物治理可以消灭巢体内的白蚁和大部分幼龄群体，实行打扎灌药和表层施药，在表层施药前，根据天气预报情况，选择最好的天气时间投药物效力更好的渗透到坝体土壤中。

- 6.2.破坏周边白蚁生存环境。防洪堤及水库大坝的坝脚及周围由于地形复杂，植被茂密，杂草树木较多，是白蚁生长，繁殖活动的地方，为了预防白蚁上坝，需在坝周围植被复杂地 带挖坑投药，杀灭四周白蚁群体，降低白蚁密度，更好的保护大坝。

- 6.3.技术参数要求：

- （1）防治药物技术参数要求

| 序号 | 成分和含量要求 |
| --- | --- |
| 1 | ≥20%吡虫啉悬浮剂 |
| 2 | ≥2.5%氟虫腈悬浮剂 |
| 3 | ≥0.5%氟虫腈白蚁粉剂 |
| 注： 以上防治药物的成分或含量需提供相关证明材料。 |  |

- （2）白蚁智能监测装置技术参数要求

- 1、装置尺寸：外壳：≥长23cm、≥直径8cm、≥顶盖直径13cm

- 2、装置内长方体木条不少于6条

- 3、由白蚁监测装置、网络传输、智慧管理平台三大部分组成。

- 产品技术核心：智能监测终端：利用白蚁生物习性触发，结合防误开、可更换电池的硬件设计，实现精准、持久的现场监测。

- 双模无线传输：根据场景灵活选用LORA或NB-IoT网络，确保报警信息在各种环境下都能稳定、低功耗地远距离传输。

- 智慧云平台：通过大数据模型自动分析报警信息，并通过多终端进行可视化管理和实时推送，实现精准预警与高效运维。

- （3）诱捕装置技术参数要求

- 太阳能诱捕装置规格参数：

- 太阳能电池板采用单晶硅，功率>10W;蓄电池容量>24Ah;配备专用太阳能控制器，具备光控感应功能;诱蚊光源功率>3W，高压电网电压>2300V，覆盖范围>100m;照明光源采用LED，功率>3W，照射面积>15m，支持独立照明或灭蚊+照明双模式切换;灯体采用304不锈钢或ABS+PC阻燃材质，防尘防水等级>IP44，具备雨天自动保护功能。

- 6.4.根据《农药管理条例》相关规定，供应商在本项目实施过程中使用的防治药物提供有 效期内的《农药生产许可证》或《农药生产批准证》和《农药登记证》（《农药登记证》防治对象含“白蚁”）。

- （三）质量管理

- 严格执行ISO 9001质量管理体系，配备专职质检员实施施工全过程质量监督，建立可追溯质量档案。药物采购严格审核资质文件，确保药剂质量符合国家标准。关键工序实行“三检制”，即自检、互检、专检，每道工序验收合格后方可进入下一道施工环节。

- 1、质量控制标准如下：

- 1.1.管理体系标准：施工全过程严格遵循ISO 9001质量管理体系要求，建立健全质量责任制，确保质量目标明确、责任到人。

- 1.2.材料控制标准：所有采购的药剂必须具备完整的农药登记证、生产许可证及MSDS（化学品安全技术说明书），确保药品来源清晰、质量合格、储存规范。

- 1.3.过程控制标准：关键工序执行“三检制”，每道工序需经自检、互检、专检合格并签字确认后方可转入下道工序，杜绝质量隐患。

- 1.4.施工记录标准：各项施工、检验、验收记录应及时、准确、完整，实现全过程可追溯，所有资料归档保存期限不少于工程保修期限。

- 1.5.环境保护与安全标准：施工过程中须符合国家环保及安全生产相关法规，药剂使用、废弃物处理应采取有效环保措施，最大限度减少对环境和人员的影响。

- 1.6.验收评价标准：各分项工程及整体防治效果应符合《白蚁防治技术规程》及相关行业质量标准，防治效果应达到设计要求与合同约定。

- 2、施工进度计划分为三阶段：

- 2.1.准备阶段：完成方案审批、物资采购及技术交底；

- 2.2.施工阶段：组建专业作业组推进各工序，定期通报进度；

- 2.3.验收阶段：完成分项工程验收及资料归档。

- 资源配置方面，投入技术团队与专业施工人员，配备施工设备，建立现场仓库分类存放药剂与器材，保障施工资源充足。

- （四）安全文明施工措施

- 1、建立和健全各项安全生产制度

- 全体管理人员牢固树立起“安全第一”的观念，做到施工现场“发现隐患立即整改，发现违章立即制止”，确保项目安全目标的实现。严格执行公司有关安全管理规定，特别是在施工区域必须严格遵守安全秩序，严格执行安全施工，文明生产。设专职安全员一名，随时检查并发现安全隐患，对施工现场的安全设施的配置，定期对施工人员进行安全教育。

- 1.1、安全责任制度

- 建立各级安全生产责任制，责任落实到人，在整个施工场地形成职责分明的安全工作网络。

- 1.2、安全教育制度

- 安全教育分为安全教育和安全交底两部分。凡进入施工场地的人员，必须加强自身的安全意识。对具体的分部分项工程进行安全技术交底，确保每个施工环节有人严控安全管理。

- 1.3、安全验收制度

- 对开挖的每处巢穴要进行隐患排查，特别大的巢穴要做到心中有数。做好标识并进行隔离。

- 1.4、安全检查制度

- 定期不定期的进行安全设施状况检查，对安全措施较差的工作点要停工整顿，完善设施，对违反操作规程的施工人员要进行批评教育。

- 2、安全文明施工措施

- 2.1.在各施工场均树立醒目施工标志、警示标志、禁止标志、提示标志等，提高施工人员的安全意识。

- 2.2.所有操作人员要穿统一服装，服装要有明显的标志，不得赤膊、穿背心、穿拖鞋开工，喷洒药物时不得抽烟，严禁随地大小便等。

- 2.3.进入施工现场，所有人员必须配戴安全帽，严禁穿高跟鞋、拖鞋、裙子进行施工作业，喷洒药物时要带好口罩和手套，严禁抽烟和吃食物，施工后沾到皮肤上的药要清洗干净。

- 2.4.进行灭杀操作时，应选择适宜的时间，避开高温和大风，喷药时应注意风向，避免药剂造成污染；

- 2.5.未经技术培训，对白蚁防治技术和杀虫剂使用及安全防护不了解者，严禁担任施药工作；

- 2.6.施工时须严格按照规定的程序和方法进行作业；

- 2.7.施工完毕后，操作人员必须及时洗头、洗澡和漱口，做好个人清洁卫生，工作服应一日一换一清洗。

- 2.8.每一道工序的施工前，都要进行安全技术交底。

- 2.9.喷涂白蚁药物时，必须戴防毒口罩、密封式防护眼镜和橡胶手套。

- 2.10.由于白蚁防治药物属于有毒性，应派专人进行管理，专管专用。

- 2.11.白蚁预防施工用药，施工器具在装运前均要检查，对松动的药桶要盖紧，凡有裂痕的盛药容器严禁使用，装卸车时作到轻搬轻放，施工器具确认完好后方可使用。

- 2.12.临时堆放在施工工地的药剂，要定点存放，专人负责，妥善保管，施工完毕后对盛药用器须认真清理。容器和工具严禁在水井、池塘、河边洗刷，残渣应带回单位集中处理，不得随地乱泼。

- 2.13.施工机器和电器设备使用时，如发现异常情况应立即停要修理，严禁带病运转或超负荷作业。

- 2.14.杜绝机械、车辆驾驶人员酒后驾车行驶，选派驾驶过硬的司机担任。

- （五）服务团队要求

- 1.服务人员要求

- 1.1在本项目服务期间，为本项目配备工作人员不少于 30 人，需提供投标人承诺书（格式自拟）。

- 1.2在突发状况时或蚁害发生时，需成立应急工作队，人数不少于 5 人，需提供投标人承诺书（格式自拟）。

- 2.设备要求

- 2.1为保障采购人白蚁防治工作质量，投标人应配备设备服务于本项目，设备包括但不限于白蚁运输车辆、专业作业车辆、白蚁检测仪、白蚁专业电动喷粉机。

- （六）管理要求

- 1、中标供应商必须保证日常业务人员的稳定性，用于日常联系安排灭治服务，以便联系。对实施防治工作表现不好或不听进现场管理人员劝阻、不配合现场指引工作的人员，采购人可以要求中标供应商更换人员。

- 2、中标供应商工作人员进行防治工作必须按要求统一着装或配戴工作卡，言行规范，文明上岗。服务期间，中标供应商须做好工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全。中标供应商工作人员在作业期间，发生安全事故(包括但不限于自身的人身伤害、伤亡等安全事故)及违反国家相关法律法规的行为等均由中标供应商负责，采购人不承担任何责任。

- （七）服务标准

- 1、中标供应商应遵守现场的一切规章制度，应自行负责施工现场的安全管理，安全、文明施工及施工人员的安全责任。施工人员严格安全生产规定，施工操作时，必须穿着专用工作服、安全帽、防毒口罩、防护手套和劳保鞋。严禁施工现场和操作期间抽烟与进食。对沾到皮肤上的药液要及时清洗。施工完毕后应及时清洗工具和双手、头脸等外露部位。

- 2、建立健全药物管理制度，实行专人保管、专仓贮存、出入库登记的药物安全保管措施。

- 3、要加强对环境的保护，严禁在离水源 6m 范围内及地下水位以下的土层使用水溶性药剂。严禁向周围植物随意喷药。严禁将清洗工具的污水随意倾倒。严禁把用空的废弃物随意乱抛。

- 4、在城区人员密集区域进行药剂低压喷洒时，必须保证安全操作，疏散公公开招标共区域人群，避免药物对行人造成伤害。

- 5、施工操作需接电源时，应有具备电工专业岗位证书的人员操作。

- 6、白蚁防治施工按照 T/TCHES 44 水利工程白蚁防治技术规范（中国水利学会）蚁害进行作业的做好足够的安全措施，确保安全施工。

- 7、各工序施药处理完毕后，应向各区域管理单位交代安全事宜，避免药物中毒事故的发生。

- （八）服务要求

- 1、本项目要求中标供应商提供相应的服务方案，服务方案应包括对危害点白蚁种类辨别，且根据不同白蚁种类采取不同的专业灭治方法进行综合治理。

- 2、中标供应商确定一名项目负责人进行防治工作跟进，以及与采购人进行沟通便于后期质量评定及验收。

- 3、本项目服务期间，中标供应商必须在防治周期内完成白蚁监测及防治服务，需安排加强白蚁预防工作(含检查、巩固、复查、监测等)，每次施工都必须进行签到，现场检查后提供现场检查资料，上述资料作为后期付款附件。

- 采购人日常巡查抽检中如发现中标供应商没按要求如数到现场巡检防治白蚁工作的，每次以书面通知通报，若超过二次(含 2 次)的书面通报，采购人可扣除项目防治服务费 1%；超过 3 次(含 3 次)的书面通报，采购人可扣除项目防治服务费 2%；如累计超过 4 次，采购人有权无条件终止合同。

- 4、日常管理工作中，如发现蚁害，在接到采购人书面通知或电话通知后 24 小时内安排人员到现场进行白蚁防治。

- 5、中标供应商未能达到技术服务方案所约定的服务目标，采购人有权要求中标供应商限期整改，逾期未整改的，采购人有权终止合同。若是在合同期限内出现严重的、明显的蚁害，采购人限期要求整改而逾期未整改的或整改不见效果，导致采购人经济损失的，中标供应商应承担赔偿责任。

- 6、本项目防治期间必需使用经国家有关部门批准生产的药剂，中标供应商在实施白蚁防治施药期间，应通知采购人到现场对防治白蚁的药剂进行检查及登记。

- 7、中标供应商在防治过程中可根据以下指南参考下列标准：

- GB/T 50768 白蚁防治工程基本术语标准

- GB/T 51253 建设工程白蚁危害评定标准

- SL 210 土石坝养护修理规程

- SL/T 595 堤防工程养护修理规程

- T/TCHES 44 水利工程白蚁防治技术规范（中国水利学会）编制施工技术方案，严格按照安全操作规程、做好环境保护，不乱洒、乱喷药剂，做好各项施工记录登记归档。定期做好复查回访和记录。复查回访资料应存档备查。

- （九）服务中所用药物技术要求

- 1、区域水库白蚁防治工程施工时，要充分结合当地的气候、土壤和地下水位等条件，选择合适的药物、使用浓度和剂量。

- 2、施工药剂的使用范围、浓度和使用量应严格按照农药登记证、产品标签和说明书的规定使用。在施工过程中，根据现场的具体情况，如需对药剂的使用浓度和使用量作出调整的，其药物的有效成份用量仍按药物产品标签和说明书的规定不变。用浓度和使用量作出调整的，其药物的有效成份用量仍按药物产品标签和说明书的规定不变。

- 3、必须视使用药物的持效期，采取二次或多次施药措施，以达到本规范保质期的要求。

- 4、中标人负责服务过程中投入物品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

- 5、中标人负责服务过程中投入物品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

- 6、中标人负责其派出的服务人员的人身意外保险、项目实施过程中与项目有关的一切险。

- （十）质量要求

- 质保期壹年（以竣工验收合格之日起开始计算），质保期内需对白蚁危害点进行至少两次复查，对设备在质保期内出现损坏或需要加药，中标人需免费进行维修或更换，对药物不足的情形，中标人需免费提供加药服务。对出现过白蚁危害点通过综合治理，确保白蚁危害等级达到Ⅰ级。

- 水利工程白蚁危害等级划分及评定标准：轻度危害（I 级）：1、蚁患工程区平均每 1000m2 发现 1 处及以上泥被泥线、蚁巢伞等外露特征。2、蚁源防控区平均每 1000m2 发现 3 处及以上泥被泥线、蚁巢伞等外露特征。

- 内部活动特征：1、蚁患工程区开挖出蚁巢，主巢巢腔最小直径小于等于 250mm，或最大蚁后体长小于等于 30mm；2、蚁患工程区蚁巢尚处幼年巢期。有白蚁活动迹象，但未因白蚁活动造成散浸、湿坡等危害水利工程安全的一般险情。

- 对水工建筑物影响：有白蚁活动迹象，但未因白蚁活动造成散浸、湿坡等危害水利工程安全的一般险情。）

- 中度危害（II 级）：1、蚁患工程区平均每 1000m2 发现多于 5 处及以上泥被泥线、蚁巢伞等外露特征；2、蚁源防控区平均每 1000m2 发现 15 处及以上泥被泥线、蚁巢伞等外露特征；3、蚁源防控区发现分群孔。

- 内部活动特征：1、蚁患工程区开挖出蚁巢，主巢巢腔最小直径大于 250mm 且小于等于350mm，或最大蚁后体长大于 30mm 且小于等于 50mm；2、在蚁患工程区发现成年蚁巢。

- 对水工建筑物影响：因白蚁活动造成散浸、湿坡等危害水利工程安全的一般险情。

- 严重危害（III 级）：1、蚁患工程区平均每 1000m2 多于 10 处及以上出现泥被、泥线、蚁巢伞等外露特征；2、蚁患工程区发现分群孔。

- 内部活动特征：1、蚁患工程区内开挖出蚁巢，主巢巢腔最小直径大于 350mm，或最大蚁后体长大于 50mm；2、蚁患工程区开挖出成年蚁巢 3 处以上；3、工程主体发现贯穿性蚁道。

- 对水工建筑物影响：因白蚁活动造成漏洞、跌窝、脱坡等危害水利工程安全的较大以上险情。

- （十一）服务技术要求及措施

- 根据各水库白蚁危害及分布的实际情况，采取“以防为主，防治结合，综合治理”的原则，采用化学药剂和诱杀材料方式进行水库白蚁防治及预防，杀采取基础原则为对大坝周边50m 范围内的白蚁采取“抓”、“堵”、“杀”的预防方针。方法进行水库及防洪堤白蚁防治，避免白蚁危害造成的隐患；具体白蚁防治步骤要求如下：

- 1、勘察、检疫。检疫是杜绝白蚁迁移蔓延的重要途径，需加强检疫是白蚁防治的重要环节。

- 2、白蚁灭治：采取科学、环保、安全的治理方法如：喷药灭治法、梅花孔灌注、清巢挖穴、设置白蚁诱杀、毒土离沟、诱杀系统监控诱杀法等科学、环保、安全的治理方法全面防治加预防防治降低白蚁危害程度，从源头进行彻底治理。

- 3、白蚁预防：在防治的基础上，在出现白蚁的地方埋藏诱杀包、梅花孔灌注、药物巩固、监测等工作，防控为主，防治相结合。

- （十二）安全措施及要求

- 1.项目需建立专门的安全保证体系及保证措施。

- 2.项目需提供针对现场实际情况的交通组织方案，并要求科学、合理、切实。

- 3.中标人应严格按施工、交通等相关法律、法规和行业标准进行施工。

- 4.开工前，中标人必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施；

- 5.项目实施过程中中标人需高度重视安全生产，中标人负责项目全过程（包含项目前期、采购、运输、安装、验收、运营保养等）的安全管理，在过程中发生安全事故或因中标人造成的自身及他人人身伤害、财产损失，由中标人承担全部责任及费用。

- 6.在实施过程中，中标人未设置明显施工标志、警示标志、禁止标志、提示标志等和未采取有效安全措施的，由此造成第三人人身或者财产损失的，由中标人负责。

- 7.对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

- （十三）项目验收要求

- 白蚁防治工程结束后提交的验收程序如下：

- 1、验收过程：

- 1.1、入场施工前向采购单位和相关质检部门提交《施工通知》，通知内容载明：施工项目、施工时间、施工位置、使用药物（种类、剂量、浓度）、施工技术、处理方法、质量标准。

- 1.2、当天施工完毕，双方共同在《施工记录表》上签字。施工记录内容载明：施工时间、地址范围、药物使用及施工方法等情况。

- 1.3、竣工验收

- 所有水库及防洪堤白蚁防治及预防施工完毕后，整理施工过程中的资料并进行自检，确认合格后会同采购单位负责人及相关部门进行总验收，并共同签署《白蚁防治及预防项目竣工验收证明》。验收证明载明：各施工项目、药物（名称、剂量、浓度）、施工量、完成情况、验收依据、验收意见、验收单位、验收人、验收时间。

- 2、质检验收的步骤：

- 2.1、查看工程回执单对照施工施药工程记录，再与工程回执单中各方工程验收签字人员联系，询问具体施药情况，从中找到是否有漏项或其它问题。

- 2.2、检查已施药的地点是否有白蚁危害等情况存在。

- 2.3、现场是否有按设定数量安装诱杀包，毒土离沟，梅花打孔注药、清巢挖穴等工作。

- 3、建立整套档案管理制度，档案主要组成资料有：

- 3.1、水库白蚁防治合同；

- 3.2、白蚁监测及防治单位的营业执照及白蚁防治资质证；

- 3.3、施工技术方案、用药方案、施药工程回执单；

- 3.4、药物质量证明文件；

- 3.5、施工记录；

- 3.6、药物使用情况；

- 3.7、验收文件；

- 3.8、工程竣工验收证明文件；

- 3.9、回访、复查记录。

- （十四）其它要求

- 1、中标供应商必须按合同要求配备工作人员和设备。如未按要求配备，采购人要求中标供应商整改达 3 次以上(含 3 次)，仍未达到合同要求的，采购人有权终止合同。

- 2、中标供应商必须按药物说明规定比例配制防治药物，不达要求的，采购人视为无效药品不纳入防治次数。

- 3、服务期间，中标供应商工作人员须接受采购人的业务指导与监督。如特殊气候或临时要求需要突击性完成工作任务时，中标供应商应服从采购人指挥，并按采购人要求增加人力或延长工作时间以保证工作按质按量按时完成。

- 4、投标人投标报价应包含：所有人员工资、按国家政策规定购买的保险、福利、工作服装费、企业管理费及法定税金等按招标文件规定为完成本项目所需的一切费用。本项目出现的计算、测绘等误差，不论在招标前还是中标后发现，采购人不作任何费用的调整，中标供应商须考虑风险，自行承担由此产生的所有费用。

- （十五）主要商务要求及其他要求

履行合同的时间：合同签订后。

履行合同的地点：采购人指定地点。

服务期限：60天

响应时间：中标方应在接到采购人通知后 24 小时内响应，采购人要求上门服务时，应在接到通知后24 小时内到达现场。

合同价款支付方式和条件：项目完工验收合格后付合同金额 97%，预留3%为质保金,质保期满后无质量及其他经济法律纠纷后无息付清质保金。（具体以合同约定为准）。

质保期：1 年（以竣工验收合格之日起开始计算）。

其他要求：本项目采用项目范围内的费用包干方式，投标人应根据项目要求和现场情况，投标报价应包括产品运输保险保管、设备安装调试、通过验收、培训、质保期免费维保、以及所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

踏勘：采购人不统一组织踏勘，投标人在投标前，须自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。