编号：JSWS-2026ZC005#

仪征市2026年堤坝白蚁防治项目

谈判采购文件（最低价中选）

采购人：仪征市河道管理中心

采购代理机构（公章）：江苏闻韶工程咨询有限公司

发放日期：2026年 3 月 30  日

目录

第一章 谈判采购邀请	1

第二章 谈判须知	5

第三章 合同条款及格式	15

附件一：安全生产合同	22

附件二：资金安全合同	24

附件三：建设项目廉政合同	26

第四章 项目需求	29

一、项目概况	29

二、施工要求	35

三、技术要求	36

四、报价要求	38

五、其他管理要求	39

第五章 谈判响应文件格式	42

一、资格性和符合性检查响应对照表	44

二、资信证明文件	45

三、谈判响应函	55

四、谈判响应报价表	56

五、分项报价表	57

六、技术参数响应及偏离表	61

七、商务条款响应及偏离表	62

# 第一章 谈判采购邀请

项目概况

仪征市2026年堤坝白蚁防治项目的潜在供应商应在“扬州市政府采购服务商城、仪征市水利局政府信息公开”获取相关信息，并于2026年4 月 10 日9时30分（北京时间）前提交谈判响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSWS-2026ZC005#

2、项目名称：仪征市2026年堤坝白蚁防治项目

3、采购方式：谈判采购（最低价中选）

4、预算金额：79.56581万元

5、最高限价：79.56581万元，投标价不得超过最高限价，否则作废标处理。

6、采购需求：详见第四章项目需求。

7、工期：7个月(具体开工日期以监理开工令为准)。

8、本项目不接受联合体。

二、合格谈判供应商资格要求

（一）符合相关法律法规规定的条件，并提供下列材料：

1 谈判响应函（原件）

2 资格声明（原件）

3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（身份证应为正、反面）；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》和授权代表身份证（身份证应为正、反面）

4 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖供应商公章）

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（复印件加盖供应商公章）（税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明）

6 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（复印件加盖供应商公章，供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明）

7 与第（6）条相对应的纳税申报表或2024年度或2025年度财务报告（复印件加盖供应商公章）

8 供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商无需提供，由代理机构在线查询）

10 供应商信用承诺书（原件）

注：如参加本项目的供应商为新成立公司（成立时间距开标时间不到1年）则无需提供上述5、6、7三项；个体工商户、自然人或事业单位等非企业法人无法提供上述5-7项的，需提供相关证明材料。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为：其他未列明行业（中小微企业划型标准网http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm）。

（三）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取谈判采购文件

时间：2026年 3 月 30 日至电子响应文件提交截止时间（北京时间，法定节假日除外）

地点：扬州市政府采购服务商城

方式：谈判采购文件在“扬州市政府采购服务商城”上下载，供应商如确定参加谈判，请在扬州市政府采购服务商城进行报名，并如实填写《供应商参加谈判确认函》并按要求回复（电子邮箱：515944736@qq.com，联系电话：18994860187），同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《供应商参加谈判确认函》，回复接收截止时间：电子响应文件提交截止时间。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。未报名（提交确认函）者、内容不全者后果自负。有关本次谈判采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购服务商城”发布的信息或更正公告。

四、谈判响应文件提交

电子响应文件提交截止时间：2026年 4 月 9  日9时30分（北京时间）

纸质响应文件提交截止时间：2026年 4 月 10  日9时30分（北京时间）

电子文件提交地点：扬州市政府采购服务商城

纸质文件提交地点：仪征市真州镇真州东路802号舜莘商业广场512室（碧乐汇北门五楼）

五、谈判响应文件开启

时间：2026年4  月 10  日9时30分（北京时间）

地点：仪征市真州镇真州东路802号舜莘商业广场512室（碧乐汇北门五楼）

六、其他补充事宜

1、响应文件份数：线下提交纸质版一式三份（壹份正本、贰份副本），平台线上报名时需上传盖章后的电子文件一份（电子文件内容应与纸质文件正本一致，如不一致以线上电子文件为准。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如副本与正本出现不一致情况以正本为准）。采购过程中采购人将以平台的线上资料为准，作为评判依据。供应商制作的响应文件电子文件、纸质版正本中，须按照采购文件规定签字、盖章。

2、现场考察、答疑时间：无

3、本项目在“扬州市政府采购服务商城”、“仪征市水利局政府信息公开”发布公告。凡有意参加本次采购的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在扬州市政府采购服务商城下载查看本项目需求文件以及变更公告等在规定的响应文件提交截止时间前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有关于本项目的实质性要求内容。

4、本次谈判不收取谈判保证金。

5、供应商须满足以下三个条件，其谈判响应文件才被接受：（1）平台线上报名并上传符合谈判采购文件要求的谈判响应文件；（2）按时递交了谈判响应文件；（3）按时报名签到。

6、潜在投标人对谈判采购文件采购需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

7、本谈判采购文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

8、供应商如对采购文件有疑问，请咨询采购人或代理机构。如对采购流程有疑问，请咨询扬州市政府采购服务商城运营（客服热线400-660-7735，供应商指导QQ群：755712717）。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：仪征市河道管理中心

地    址：仪征市真州镇前进西路1号

联系人：金先生

联系方式：0514-83692937

2.采购代理机构信息

名   称：江苏闻韶工程咨询有限公司

联 系 人：冯工

联系方式：18994860187

# 第二章 谈判须知

（参加谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

一、总则

1、适用范围

本谈判采购文件（以下简称谈判采购文件）仅适用于此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取谈判采购（最低价中选）的方式。

3、合格的谈判供应商

3.1满足本谈判采购文件“谈判采购邀请”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2满足本谈判采购文件实质性要求和条件的规定。

4、参加谈判费用

4.1参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏闻韶工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费

按《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）文件工程类收费标准的40.59%收取，代理收费不足1000元的，按1000元计取。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由成交人支付给代理机构。

5、谈判采购文件的约束力

供应商一旦下载了本谈判采购文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判采购文件的规定和约束，并且视为自谈判公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、谈判采购文件的询问及修改

6.1任何要求对谈判采购文件进行询问的供应商，均应在提交首次谈判响应文件截止时间3个工作日前按谈判采购邀请中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。提交首次谈判响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的谈判采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响谈判响应文件编制的，代理机构将在提交首次谈判响应文件截止时间至少3个工作日前，在“扬州市政府采购服务商城”上发布更正公告通知所有获取谈判采购文件的供应商。不足3个工作日的，代理机构应当顺延提交首次谈判响应文件截止时间。

6.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开谈判前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、谈判采购文件的解释

7.1本谈判采购文件由代理机构负责解释。

二、谈判响应文件的编制及保证金收取

1、谈判响应文件份数和签署

1.1谈判供应商应严格按照采购邀请要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，谈判采购文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2除谈判供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与代理机构及采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判采购文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加谈判供应商资格的文件证明

3.1谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3谈判供应商应填写并提交谈判采购文件所附的“资格证明文件”。

4、谈判响应报价表

4.1参加谈判的供应商应按照谈判采购文件规定格式填报谈判响应报价表（含分项报价），每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本谈判采购文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

谈判采购文件未列明，而谈判供应商认为必需的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判采购文件中另有规定的按规定执行。

4.6谈判响应报价表上的价格应按谈判采购文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对谈判采购文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3谈判供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、谈判保证金

根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号），本次谈判不收取谈判保证金。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1谈判供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。谈判供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加谈判项目名称、项目编号及参加的分包号（如有）；

（3）密封包装上应写明谈判供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本谈判采购文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2代理机构有权通过修改谈判采购文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1谈判供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2谈判供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3谈判供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

5、谈判响应有效期

5.1谈判响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

5.2在特殊情况下，代理机构于原谈判响应有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。谈判供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃谈判响应。同意延长谈判响应有效期的谈判供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受谈判响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、谈判与评审

1、谈判会议

1.1代理机构将在采谈判购邀请中规定的时间和地点组织谈判开始会议，会议由代理机构主持，谈判供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加会议的代表需签名以证明其出席。

2、谈判小组

2.1谈判开始会议结束后，代理机构将立即组织谈判小组进行评审。

2.2谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合采购有关规定。

3、谈判评审过程的保密与公正

3.1谈判小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在谈判评审过程中，谈判供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判采购文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

4.4若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

4.5若供应商所上传的响应文件中报价函价格与扬州市政府采购服务商城所填报的价格不一致，以扬州市政府采购服务商城为准。

4.6谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和谈判采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

符合性检查：依据谈判采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判采购文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性响应谈判采购文件的响应文件的情形

（1）未按照谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备谈判采购文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和谈判采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本谈判采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（5）其他法律、法规及本谈判采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应谈判采购文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加谈判最后报价，其他供应商作为无效谈判响应处理。

6、谈判程序及评审方法和标准

6.1谈判程序

6.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判采购文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判采购文件作出的实质性变动是谈判采购文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2谈判采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。参照《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

6.1.4根据江苏省财政厅财库〔2026〕2号，财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，谈判小组启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

2、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

6.2成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。

6.2.2供应商的最后报价如相同，可再进行一轮报价，按报价由低到高顺序推荐成交候选人。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本谈判采购文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组根据本采购文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“扬州市政府采购服务商城”、“仪征市水利局政府信息公开”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本谈判采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照谈判采购文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1谈判供应商认为谈判采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：

https://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/index.html

上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须以参加谈判供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

2.3未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。质疑人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据采购的有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照谈判采购文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2谈判采购文件、成交供应商的响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金：无

# 第三章 合同条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

项目名称： 仪征市2026年堤坝白蚁防治项目

项目编号：  JSWS-2026ZC005#

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

见证方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏闻韶工程咨询有限公司关于本项目谈判结果签订本合同。

1、合同组成

下列关于 仪征市2026年堤坝白蚁防治项目 谈判采购文件、乙方提交的响应文件均是构成本合同不可分割的部分，还包括：

（1）合同条款；

（2）响应承诺函；

（3）最后报价表；

（4）报价明细表；

（5）服务承诺；

（6）成交通知书；

（7）甲方、乙方商定的其他必要文件。

2、工程概况

2.1 工程名称： 仪征市2026年堤坝白蚁防治项目

2.2 工程地点：

2.3 承包范围：包含但不限于工程量清单范围内的所有工程施工

2.4 承包方式：包工包料

2.5 工期：本工程工期   天，于2026年  月  日开工，2026年  月  日完工，具体开工时间以采购人通知为准。

2.6工程质量：本工程质量等级为合格标准，符合《水利工程白蚁防治技术规程》（SL/T 836-2024）、《江苏省堤坝白蚁防治办法》（苏水管〔2004〕184号）等规范规程要求。

2.7合同价款（人民币）大写：             元，￥：    元。

2.7.1本项目为固定单价合同，合同价格明细清单见投标清单附件，施工过程中严格控制变更。

2.7.2本工程结算价须经甲方认可的造价咨询单位审核确定，最终合同价以审计部门审定结算价为准。

2.7.3本合同价格采用固定单价，为防止高估冒算或清单漏项，合同签订前甲乙双方对照现场、招标清单核实有关工程量。

2.8付款方式：

2.8.1本项目合同为固定单价合同。

2.8.2工程款支付

工程完工验收合格后，经审计按审定价付至97%(如承包人提供质量保证金保函或保险，可付至100%),剩余的3%为质量保证金。

上述款项的支付，须以乙方提供合法票据为前提。工程结算须经审计，并按审计后的价格进行结算。乙方应按时发放农民工工资。因乙方拖欠农民工工资所造成的一切后果均由其全部承担。

3、甲方权利义务

3.1开工前  天，甲方向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明  份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所有的水、电、气及电讯等设备并说明使用注意事项。

3.2甲方负责合同履行，对工程质量控制、进度控制、安全生产等工作进行监督检查，办理验收，变更，登记手续和其他事宜，施工中严格控制变更；发出经发包人同意的工程指令；对支付工程款进行审核等。

3.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

3.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

4、乙方权利义务

4.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

4.2指派      为乙方项目负责人（项目经理），身份证号：        ，按照国家相关规定和合同约定，作为乙方施工现场负责人，全面负责本工地施工现场进度、质量、安全工作，负责本合同的全面履行。对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，本工程的所有文件经乙方项目经理签署后视为乙方已确认的事实。乙方的要求、通知均以书面形式由乙方项目经理签字并加盖乙方项目部公章后递交甲方。

4.3乙方项目经理应在采购人签发进场通知后的7日内到职，项目经理不得更换。特殊情况下确需更换的，应提出书面申请并征得甲方同意，且不得降低项目经理资质。项目副经理（若有，下同）、技术负责人除特殊情况外不得更换。项目经理、项目副经理、技术负责人、安全负责人、质检负责人在工程施工期间调换不得超过2人（甲方要求变更的除外）。

4.4乙方须按国家相关规范整理工程档案，并确保必要的人员、资金投入，须设立专职档案员，在工程建设期间，为确保工程档案整理的连续性，原则上不得更换专职档案管理人员，工程结束后移交完整的工程档案资料5套（1套原件，3套复印件，1套电子文档）、竣工图需移交原件6套（纸质竣工图5套，电子文档1套），档案相关的一切费用包含在报价中，甲方不再另行支付。

4.5严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加完工验收，编制工程决算。

4.6遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场消防、垃圾消纳等工作，处理好施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。施工安全由乙方负责。

4.7工程完工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，所涉及的费用包含在报价中，甲方不再另行支付。

4.8乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、完工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

4.9乙方有责任在工程中间验收、完工验收、档案验收过程中为甲方提供与政府相关部门的沟通与协调的服务，并与甲方一起办理相应手续。

4.10承担本工程所有应属于乙方责任内的检验费用（行业管理另有规定的，从其行业规定），乙方应在投标报价中考虑，甲方不再另行支付。

4.11保证工地的管理井然有序，无打架斗殴等不良现象；加强卫生管理，保证无传染病、食物中毒等现象；严禁以放慢施工速度和停工要挟甲方，否则，甲方有权委托第三方实施，甲方有权按照中标单价的双倍从乙方结算中扣除。

4.12在施工期间所产生的矛盾及苗木赔青由乙方自行负责，所产生的费用包含报价中，不得另计。

5、税费

5.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外）。

5.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

6、履约保证金

本工程无履约保证金。

7、关于工期的约定及其他相关的约定

7.1因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，但不增加费用。

7.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，且不增加费用。

8、关于工程质量、验收及质保的约定

8.1本工程以施工图纸或作法说明、设计变更和国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

8.2乙方自行考虑为完成本工程计划施工工期所发生的施工赶工措施，甲方不再额外增加此类费用。

8.3工程质量必须达到相关现行的国家规范、行业标准、地方标准和满足甲方根据合同规定对工程质量的合理要求，质量标准为合格。

8.4合同执行过程中，乙方不得因国家、行业、地方有关工程施工、工程管理、质量标准、施工规范、检验验收等方面的调整，以任何形式或任何理由向甲方提出任何费用补偿，无论这种调整是否会增加乙方的费用。但工程量变化的除外。

8.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

8.6工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知   日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认乙方完工日期。如验收不通过，乙方应无条件进行整改直至验收通过。本工程验收参照《水利工程白蚁防治技术规程》（SL/T 836-2024）、《江苏省堤坝白蚁防治办法》（苏水管〔2004〕184号）的规定执行。

8.7本工程应符合国家环保质量要求,否则，甲方有权要求乙方返工，并要求乙方承担违约责任并赔偿甲方损失。

8.8工程交付尚未使用期间凡属工程遗留问题，乙方在接到甲方书面通知后三天内组织整改。逾期甲方将组织整改，一切费用由乙方承担。

8.9本工程质量保修期为 1 年，自工程完工验收合格之日起算。保修期届满前，乙方须对工程进行全面检查，使本工程达到合同所要求的标准及甲方认为合格的程度。

8.10在保修期内乙方应对非甲方原因引起的工程质量问题承担保修责任，乙方须在接到甲方电话或书面通知后2日内赶到现场。

8.11乙方实际进入施工现场组织施工的项目经理必须是合同约定的项目经理，项目经理在施工阶段必须常驻工程现场，施工过程中不得更换，如更换，被更换的项目经理资质等级及所完成工程业绩等不得低于原项目经理相应条件，并征得甲方书面同意。

8.12甲方及工程师有权要求乙方立即从工程中撤换在甲方认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员及甲方认为其在现场出现是不适宜的人员。被要求撤换的人员应从速离场，无甲方的批准不得重新进入现场工作。否则，甲方有权解除合同，并依法追究乙方的责任，同时报相应的建设主管部门处理。

8.13乙方应遵守政府和甲方对施工现场的规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

8.14乙方应服从甲方的制度、会议、通知等形式的管理，以整个项目全局为重，除履行合同义务外应积极配合其他进场施工单位完成项目目标。甲方对确有证据证明乙方配合、协调不力的行为有权予以罚款。

8.15乙方不得将本工程违法分包给其他施工单位，否则一经发现，甲方有权解除合同，勒令乙方退场，并且上报建设行政主管部门进行查处。现场已完成工作量将委托第三方机构进行认定。乙方应赔偿因其违约给甲方造成的所有损失。

8.16因乙方违反本合同约定而发生诉讼或仲裁的，甲方因此所产生的包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等均由乙方承担。

9、关于工程价款及结算的约定

9.1双方商定本合同价款采用第（1）种：

（1）固定单价（风险费已包含在报价中，其他合同以外价款的调整方法为工程量清单中有的项目（项目特征相同）按报价的综合单价计算；报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，采用市场价格等,没有的按市场询价，经甲方确认后报甲方安排的审计部门核定）。

（2）固定价格加   %包干风险系数计算。包干风险包括内容：      。

（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和完工结算。

9.2结算

本工程结算价需经有关部门审定确认，具体如下：

（a）本工程结算价需经有关部门审定确认。

（b）乙方完工验收合格后30天内提交结算送审资料进行结算。超过合同约定时间报送的关于工程量变更等导致工程款变化的结算资料不作为审查的依据。

（c）乙方提供的完工资料如有缺项（如试验记录、调试记录等），则视为该项工序现场未做，在工程结算中此部分费用将予以扣除。

（d）本工程最终结算价以审计单位审核为准。

（e）乙方需提供发票。

本工程固定单价结算。

10、奖励和违约责任

11.1由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付甲方1000元/天违约金，逾期完工超过30天的甲方还有权解除合同并要求乙方支付合同总价30%的违约金。

11.2项目经理短期离开工地，应事先提出书面申请并征得同意后方可离开。3天以内（含3天）报采购人批准，报甲方核备，同时应委派代表代行其职，3天以上报甲方批准。一般情况下，每人每月在工期间不得少于22天。项目经理不得同时离开工地。

11.3如甲方因乙方原因要求撤换项目经理，乙方须及时更换相同资质与资历的项目经理，并承担相应损失。

11.4乙方按本项目的合同约定，积极履行质量及安全责任。对省、市、区的各级稽查、质量安全监督、甲方组织的质量及安全生产活动中，对下达的检查意见落实不及时、未按要求整改或整改不到位的、或其类似质量及安全问题整改不到位的，予以扣罚2000元/次。以甲方下发的处罚通知或联系单等为依据，在进度款支付时予以扣除。

11.5乙方应妥善保护甲方提供的设备及工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

11.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用造成损失由甲方负责。

11.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

11.8甲乙双方应严格履约，如违约，由违约方向对方支付本合同标的总价5%的违约金，并赔偿对方由此造成的一切经济损失。

11.9乙方应承担的违约金，甲方均有权在工程款中扣除。

12、不可抗力

12.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方及时解除合同；

12.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

13、纠纷解决办法

13.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过甲方所在地人民法院诉讼。

14、破产终止合同

14.1如果乙方破产或无履行能力时，甲方在任何时候书面通知乙方解除合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

15、分包和转让

本合同中的权利和义务不得转让。

16、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

16.3本合同服务实施期间所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

16.4合同在执行过程中，如随项目的深化，如合同内容需修改，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

16.5本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行

甲  方（单位盖章）：

地  址：                               电  话：

代表签字：

乙  方（单位盖章）：

地  址：                                电  话：

代表签字：

合同签订日期：   年   月   日

## 附件一：安全生产合同

安全生产合同

（建设单位与施工单位）

甲方：                （以下简称“甲方”）

乙方：                （以下简称“乙方”）

为在                （合同编号：        ）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全产生责任制网络。从派驻项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为

5、乙方必须具有省部级和部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作堆积，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输线路行驶。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

11、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式陆份，甲、乙方各执叁份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲   方：                                     乙  方：

法定代表人（或授权代理人）：                   法定代表人（或授权代理人）：

地址：                                         地址：

电话：                                         电话：

日期：                                         日期：

## 附件二：资金安全合同

资金安全合同

（建设单位与施工单位）

甲方：                （以下简称“甲方”）

乙方：                （以下简称“乙方”）

为贯彻落实财政部、水利部《水利基本建设资金管理办法》、国家四部委《关于加强公益性水利工程建设管理的若干意见》，确保实现江苏省水利厅党组要求的“三个安全”目标，甲方与乙方协商一致，自愿签订以下资金安全合同。

第一条：甲方的权利和义务

（一）严格执行财政部、水利部《水利基本建设资金管理办法》中规定的水利基本建设资金管理原则，即分级管理、分级负责，专款专用，效益原则。

（二）严格执行合同各项规定，自觉按合同办事，按照合同条款规定的时间和方式，及时支付预付款、工程进度款和保留金等。

（三）对乙方申报的经济合同结算审核坚持公开、公正、公平、诚信的原则，严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）甲方不为乙方指定分包或指定原材料供应商。

（五）严格执行国家四部委《关于加强公益性水利工程建设管理的若干意见》规定，项目法人“负责对工程质量、进度、资金等进行管理、检查和监督”，加强对施工合同专项资金安全的监督。

（六）发现乙方在业务活动中有违反资金安全的行为，及时提醒和督促乙方纠正，必要时停止资金支付，并向双方的主管单位或行业管理部门通报。

第二条：乙方的权利和义务

（一）乙方从甲方取得的资金必须用于（合同编号： ），专款专用。乙方发生的与本工程有关的财务收支须接受甲方和项目主管部门的检查监督；乙方应保证水利建设资金的使用安全，不损害甲方的利益。

（二）乙方从甲方取得的银行汇票、本票、支票不得转让给其他单位。

（三）乙方保证不外借、挪用、转移专项资金；不通过权转让、抵押、质押、担保等任何其他方式使用专项资金，确保资金安全。

（四）乙方专项资金支出的各项费用必须真实、合理并依据充分。费用支出要严格按内部相互牵制的审批流程操作，报销凭证要合法合理。

（五）专项资金支出结算原则用银行转账，不得以大额现金支付。

（六）乙方在施工过程中如使用农民工的，要保证不拖欠农民工工资。如甲方收到对乙方拖欠农民工工资的举报，甲方有权从工程款中暂扣部分作为农民工工资保证金，待弄清原因，分清责任，乙方支付完成农民工工资后返还。

（七）乙方不得违规分包和转包工程项目，否则甲方有权停止支付。

（八）乙方资金收支使用情况接受甲方及甲方主管部门监督。

第三条：违约责任

（一）甲方若违反本《资金安全合同》有关规定时，对违纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失的，按有关规定予以赔偿。

（二）乙方若违反本《资金安全合同》有关规定的，对违纪人员，由乙方主管部门或行业管理依据有关规定查处，给甲方造成的损失的，按有关规定予以赔偿。

（三）甲、乙双方都应履行保密责任，不得将业务支出具体情况透露给本合同双方以外的其他单位或个人，否则受害方将依法追究相关责任。

第四条：本合同有效期为工程合同签字之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。

第五条：本合同一式陆份，甲、乙方各执叁份。

甲方：                                    乙  方：

法定代表人（或授权代理人）：              法定代表人（或授权代理人）：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

日期：                                    日期：

## 附件三：建设项目廉政合同

建设项目廉政合同

（建设单位与施工单位）

甲方：                （以下简称“甲方”）

乙方：                （以下简称“乙方”）

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，为了加强工程建设中的党风廉政建设，保证本工程建设优质、高效、有序地进行，                （以下简称甲方），与承担                （合同编号：       ）的施工单位                （以下简称“乙方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

一、甲、乙双方约定

1、甲、乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度。

2、甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

3、甲、乙双方及其工作人员应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强水利基础设施建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

4、甲、乙双方及其工作人员应认真执行双方签订的廉政合同文件，自觉按合同办事。

5、除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定之外，甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公正、诚实信用的原则，严禁损害国家和集体利益，严禁违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

6、甲、乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务，并认真查处本方的违法违纪行为。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受金钱、有价证券、贵重物品等财物；对推辞不掉的礼金、有价证券和贵重物品等，应立即上缴纪检监察部门或廉政账户“510”。

2、甲方不得在乙方报销任何费用。

3、甲方工作人员不得参加乙方的宴请和旅游等活动；不得要求乙方为其提供吃、住、交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、亲属的工作安排以及出国等提供方便。

5、甲方及其工作人员不得要求乙方为其亲朋好友及有利害关系的人安排工作或劳务；不得违规从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

6、甲方及其工作人员不得滥用职权影响工程的质量、进度和安全。

7、甲方及其工作人员不得与乙方私下进行交易。

三、乙方在廉政建设方面的责任

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品和有价证券等财产性权益。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方或个人支付的任何不当费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加对承建的施工项目有影响的宴请以及娱乐活动；不得为其购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品等财物。

4、乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为甲方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

5、乙方不准违反规定将承建的施工项目分包或转包。

6、乙方及其工作人员不准与该工程的造价跟踪单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响工程质量、进度和安全。

四、违约责任

1、甲方若违反本“廉政合同”的，对违法违纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

2、乙方若违反本“廉政合同”的，视情节轻重，每次给予1～5万元的违约罚款，若严惩违反《廉政合同》的，在2年内不得进入扬州市水利工程建设市场，对违法违纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

五、对督查单位的约定和授权

双方约定：本合同自愿接受上级纪检监察部门的监督。双方授权督查单位主持本“合同”执行情况的督查，提出在本合同规定规范内的裁定意见，执行本“合同”第四条所规定的处罚。

六、检查方式

本“合同”的履约情况检查由督查单位主持，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其它方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

七、本“合同”有效期为工程开工之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。

八、本“合同”一式陆份，甲、乙双方各持叁份。

甲方：                                    乙  方：

法定代表人（或授权代理人）：              法定代表人（或授权代理人）：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

日期：                                    日期：

# 第四章 项目需求

本项目设定最高限价，最高限价为 79.56581万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

## 一、项目概况

- （一）工程基本概况

- 仪征市行政隶属江苏省扬州市，位于江苏省中西部东经 119°02′~119°22′，北纬 32°14′~32°36′之间，地处长江三角洲的顶端，是宁、镇、扬“银三角”地区的几何中心，西接南京，东连扬州，南濒长江，与镇江隔江相望，北部与安徽省天长市接壤。

- 近年来，仪征市56座在编水库、长江、仪扬河、胥浦河、乌塔沟、龙河、新集沿山河、真州沿山河、潘家河、石桥河工程运行良好。我市依照相关规定对堤坝蚁害情况按时检查，及时有效灭治，堤坝蚁害切实得到了有效控制。

- 为加强水库大坝、河道堤防安全管理，防止白蚁引发堤坝工程背水坡渗水、渗漏、管涌等险情，甚至决堤垮坝，从而造成人员伤亡和财产损失。为确保我市水利工程运行安全，需对堤坝工程进行白蚁防治。

- （二）防治区域及内容

- 1.防治区域

- 本次对全市56座在编水库和134.73公里河道堤防（长江、仪扬河、胥浦河、龙河、乌塔沟、新集沿山河、真州沿山河、潘家河、石桥河、仪城河）进行白蚁探查，并及时采取灭治处理措施。防治工作实施内容主要包括堤坝蚁害情况日常检查、普查（5-6月，9-10月白蚁活动高峰期完成2次普查）、药物灭杀、带药灌浆、蚁巢开挖及回填、监测设施埋设等，以及完成9座水库（小王庄、杨岗、戴洼、泗庄、大鲍、小刘云、补锅周、小张云、魏井）和2公里长江堤防（桩号K114+000-K115+750、K119+200-K119+500）（扬州复查验收）白蚁复查验收。

- 2.防治内容

- （1）两次普查：堤坝蚁害情况普查并提供普查报告；日常检查：采用人工排查法、引诱法、仪器探测法等方法，检查白蚁外露特征，工程主体是否有散浸、漏洞、跌窝等现象，白蚁分飞期还应观察和记录有翅成虫的分飞孔位置、数量和分飞时间，以及相应气象条件等。

- （2）埋设引诱桩：13座小型水库背水坡（任汉桥、芦坝、补锅周、小王庄、泗庄、桥头、凤岭、路北、梅桥、邵冲、光华、沙河徐、张冲水库）及2公里江堤背水坡（桩号K114+000-K115+750、K119+200-K119+500）布设引诱桩。

- （3）蚁害治理：对水库、堤防采用饵剂诱杀法、挖巢法、药物灌浆法等措施开展日常防治。

（4）白蚁防治复查验收：完成9座水库（小王庄、杨岗、戴洼、泗庄、大鲍、小刘云、补锅周、小张云、魏井）和2公里长江堤防（桩号K114+000-K115+750、K119+200-K119+500）白蚁复查验收。

仪征市56座水库特征数据表

| 序号 | 水库名称 | 所在乡镇 | 坝长（米） | 坝顶高程（米） | 坝顶宽度（米） | 校核水位（米） | 设计水位（米） | 兴利水位（米） | 汛限水位（米） | 坝顶路面结构型式 | 坝体 型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月塘水库 | 月塘镇 | 主坝1000， 副坝84 | 36.2 | 9.3-10.4 | 34.215 | 33.02 | 32.00 | 31.50 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 2 | 铁坝水库 | 月塘镇 | 390 | 46.8 | 8.2 | 45.76 | 44.97 | 43 | 43 | 混凝土道路 | 均质土坝 |
| 3 | 六松水库 | 月塘镇 | 470 | 31 | 4 | 30.13 | 29.17 | 28 | 27.5 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 4 | 小张云水库 | 月塘镇 | 440 | 47.5-48.5 | 5.5 | 46.7 | 46.14 | 44.7 | 44.7 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 5 | 小洼水库 | 月塘镇 | 310 | 43.7 | 8 | 43.02 | 42.44 | 41.3 | 41.3 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 6 | 补锅周水库 | 月塘镇 | 400 | 46.8 | 4 | 46.18 | 45.53 | 44 | 44 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 7 | 戴洼水库 | 月塘镇 | 320 | 49.2 | 4 | 48.64 | 48.16 | 47 | 47 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 8 | 江洼水库 | 月塘镇 | 240 | 59.4 | 3.8 | 58.77 | 58.3 | 57.4 | 57.4 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 9 | 红旗水库 | 月塘镇 | 350 | 43.4 | 4 | 43.29 | 42.74 | 41 | 41 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 10 | 杨岗水库 | 月塘镇 | 280 | 56.4 | 4 | 55.79 | 55.38 | 54.5 | 54.5 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 11 | 杨云水库 | 月塘镇 | 300 | 50.15-50.5 | 10 | 49.7 | 49.23 | 47.9 | 47.9 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 12 | 光明水库 | 月塘镇 | 370 | 40.8 | 5 | 40.06 | 39.52 | 38.3 | 38.3 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 13 | 姚塘水库 | 月塘镇 | 310 | 47.1 | 4.6 | 46.15 | 45.86 | 44.9 | 44.9 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 14 | 张良水库 | 月塘镇 | 250 | 45 | 3.5 | 43.7 | 43.16 | 41.7 | 41.7 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 15 | 泗庄水库 | 月塘镇 | 410 | 41 | 4 | 40.45 | 40.1 | 39.2 | 39.2 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 16 | 魏井水库 | 月塘镇 | 905 | 23.3 | 4 | 22.32 | 21.75 | 20.5 | 20.5 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 17 | 国庆水库 | 月塘镇 | 144 | 45.61-46.4 | 6-7 | 45.58 | 45.26 | 44.3 | 44.3 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 18 | 乌山水库 | 月塘镇 | 841 | 28.07-28.78 | 4 | 28.5 | 27.83 | 26 | 26 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 19 | 甘冲水库 | 月塘镇 | 主坝365， 副坝630 | 26.63-28.27 | 4 | 27.06 | 26.85 | 25.4 | 25.4 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 20 | 凤岭水库 | 大仪镇 | 850 | 27.8 | 5 | 26.9 | 25.96 | 25 | 23.9 | 混凝土道路 | 均质土坝 |
| 21 | 石桥水库 | 大仪镇 | 420 | 19.8 | 5 | 19.08 | 17.92 | 15.1 | 15.1 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 22 | 山头水库 | 大仪镇 | 235 | 18-18.3 | 5.8 | 17.85 | 17.04 | 15.3 | 15.3 | 混凝土道路 | 均质土坝 |
| 23 | 迎丰水库 | 大仪镇 | 390 | 23.7 | 6 | 23.02 | 22.43 | 20.6 | 20.6 | 混凝土道路 | 均质土坝 |
| 24 | 路北水库 | 大仪镇 | 310 | 30.8 | 13 | 29.99 | 29.38 | 27.8 | 27.8 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 25 | 泗涧水库 | 大仪镇 | 350 | 29.5 | 24.5 | 28.23 | 27.96 | 25.7 | 25.7 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 26 | 塔山水库 | 陈集镇 | 1050 | 27.8-28 | 6.00 | 26.7 | 25.81 | 25 | 24.00 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 27 | 芦坝水库 | 陈集镇 | 410 | 35.08-35.3 | 4.5 | 34.98 | 34.17 | 32.7 | 32.7 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 28 | 桥头水库 | 陈集镇 | 460 | 42 | 5 | 41.2 | 40.5 | 39 | 39 | 混凝土道路 | 均质土坝 |
| 29 | 立新水库 | 陈集镇 | 470 | 26.6 | 4 | 25.85 | 25.18 | 23 | 23 | 混凝土道路 | 均质土坝 |
| 30 | 薛庄水库 | 陈集镇 | 314 | 28.6 | 3.5 | 27.73 | 27.1 | 25.6 | 25.6 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 31 | 南井水库 | 陈集镇 | 265 | 37 | 5 | 36.28 | 35.79 | 34.6 | 34.6 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 32 | 邵冲水库 | 月塘镇 | 580 | 31.3 | 4.50 | 30.89 | 29.99 | 29.00 | 28.00 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 33 | 光华水库 | 枣林湾旅游度假区 | 550 | 35.1 | 6 | 34.07 | 33.31 | 33.3 | 32 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 34 | 沙河徐水库 | 枣林湾旅游度假区 | 689 | 38 | 12 | 37.47 | 36.65 | 34.5 | 34.5 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 35 | 枣林水库 | 枣林湾旅游度假区 | 1070 | 29.2 | 9 | 27.48 | 26.45 | 26 | 24.6 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 36 | 张冲水库 | 枣林湾旅游度假区 | 360 | 50.5 | 4 | 49.75 | 49.3 | 48.1 | 48.1 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 37 | 姚庄水库 | 枣林湾旅游度假区 | 320 | 65.8 | 3.5 | 64.9 | 64.47 | 63.7 | 63.7 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 38 | 头王水库 | 枣林湾旅游度假区 | 280 | 63.5 | 4 | 62.35 | 61.91 | 60.9 | 60.9 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 39 | 良井水库 | 枣林湾旅游度假区 | 210 | 44.4 | 4 | 43.69 | 43.2 | 42 | 42 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 40 | 余桥水库 | 刘集镇 | 510 | 23.4 | 5.5 | 22.54 | 21.68 | 19.5 | 19.5 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 41 | 达天岗水库 | 刘集镇 | 450 | 28.8 | 5.5 | 27.96 | 27.27 | 25.8 | 25.8 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 42 | 梅桥水库 | 刘集镇 | 300 | 35 | 10 | 34.18 | 33.7 | 33 | 33 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 43 | 六巷水库 | 刘集镇 | 335 | 23.9 | 3.5 | 23.27 | 22.49 | 20.5 | 20.5 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 44 | 中利水库 | 刘集镇 | 350 | 25.50 | 4 | 24.75 | 24.13 | 22.7 | 22.7 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 45 | 大鲍水库 | 马集镇 | 460 | 28.6 | 4.2 | 28.12 | 27.28 | 25.3 | 25.3 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 46 | 小王庄水库 | 马集镇 | 248 | 35.9 | 3.5 | 34.8 | 34.43 | 33.3 | 33.3 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 47 | 任汉桥水库 | 马集镇 | 400 | 20.4 | 6 | 19.72 | 19.18 | 17 | 17 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 48 | 程云水库 | 马集镇 | 360 | 38.3 | 6 | 37.64 | 37.18 | 36.1 | 36.1 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 49 | 小刘云水库 | 马集镇 | 350 | 19.6 | 5 | 18.78 | 18.31 | 15.9 | 15.9 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 50 | 小云水库 | 马集镇 | 210 | 33.71-34.48 | 6-8 | 33.5 | 33.16 | 32.3 | 32.3 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 51 | 小李庄水库 | 马集镇 | 250 | 27.2 | 4 | 26.3 | 25.89 | 25.1 | 25.1 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 52 | 龙虎斗水库 | 马集镇 | 240 | 25.94-26.33 | 2.5-3.5 | 26.19 | 25.59 | 24.5 | 24.5 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 53 | 东梁水库 | 新城镇 | 390 | 19.0～19.7 | 11 | 17.13 | 16.54 | 15.10 | 14.30 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 54 | 耿庄水库 | 真州镇 | 340 | 28.2 | 8 | 27.44 | 26.93 | 25.8 | 25.8 | 混凝土道路 | 均质土坝 |
| 55 | 龙泉湖水库 | 青山镇 | 221 | 35.9-36.2 | 8 | 34.81 | 34.51 | 34.2 | 34.2 | 沥青道路 | 均质土坝 |
| 56 | 龙须湖水库 | 青山镇 | 118 | 20.1 | 7 | 20.1 | 19.63 | 18.5 | 18.5 | 沥青道路 | 均质土坝 |

仪征市长江等河道堤防特征数据表

| 序号 | 河道名称 | 岸线长度（千米） | 起点 | 终点 | 堤顶宽度（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江港堤防 | 34.03 | 主江堤：青山小河口； 胥浦河通江港堤：胥浦河节制闸； 仪扬河通江港堤：泗源沟节制闸； 潘家河通江港堤：潘家河闸。 | 主江堤：土桥翻水站；胥浦河通江港堤：长江； 仪扬河通江港堤：长江； 潘家河通江港堤：长江。 | 8.5～12 |
| 2 | 仪扬河 | 17.18 | 龙河 | 泗源沟节制闸 | 6.0 |
| 3 | 胥浦河 | 19.67 | 铜山坝 | 胥浦河节制闸 | 6.0 |
| 4 | 龙河 | 12.75 | 东堤：新集沿山河 仪征段西堤：老龙河镇段 西堤：新城沿山河 | 东堤：仪扬河 仪征段西堤：新城沿山河 西堤：仪扬河 | 东堤：5.0，西堤：6.0 |
| 5 | 乌塔沟 | 11.01 | 友谊河段西堤：杨冶路乌塔沟西堤：新集沿山河 | 友谊河段西堤：新集沿山河 乌塔沟西堤：宁海线 | 5.0 |
| 6 | 新集沿山河 | 17.48 | 龙河 | 牌楼脚 | 4.5～6.0 |
| 7 | 真州沿山河 | 4.01 | 石桥河 | 西园路 | 5-6 |
| 8 | 石桥河 | 6.3 | 真州沿山河 | 仪扬河 | 4.4 |
| 9 | 潘家河 | 3.1 | 潘家河闸 | 甘草山河 | 1.2-8.6 |
| 10 | 仪城河 | 9.2 | 胥浦河 | 石桥河 | / |

## 二、施工要求

项目涉及全市56座在编水库和134.73公里河道堤防，点位多、位置分散，为确保实施进度与质量，具体施工要求如下：

1、检查：

（1）检查范围：

| 项目 | 工程类别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 水库大坝 | 堤防 |
| 蚁患区 | 坝体及护坝地、坝两端向外50m | 堤身及堤脚线外30m |
| 蚁源区 | 蚁患区向外延伸50m-450m | 蚁患区向外延伸30m-70m |

（2）检查时间：4月至10月为白蚁外出活动期，其中5月至6月，9月至10月为白蚁外出活动高峰期

（3）检查频次：白蚁危害普查：依据规范，需在5月至6月，9月至10月白蚁外出活动高峰期完成两次白蚁危害普查，普查范围为蚁源区、蚁患区。摸清有害白蚁种类、危害程度、发展趋势等情况，并形成普查报告。对应制定治理方案，有针对性进行处理。日常检查：重点检查历史有白蚁危害部位，检查发现有白蚁危害或监测设备报警时应增加检查频次并及时治理。

（4）检查内容：检查堤坝是否存在窨潮、漏水、塌陷、管涌或跌窝等现象，并判断是否因蚁患所致；检查白蚁外出活动留下的泥线、泥被在堤坝上的分布密度、分群孔出现的数量和真菌指示物等，摸清白蚁种类，并综合分析堤坝工程遭受白蚁危害的程度，发展趋势等情况；观察堤坝上出现炭棒菌的数量，判断被灭杀死亡的蚁巢数量，分飞季节需查找分飞孔，对查找到的炭棒菌、红垂蘑菇和鸡枞菌等地面指示物，并做好标记和记录。

（5）每次普查结束后7天内需提供普查报告，对应制定治理方案，有针对性处理。

2、监测：在13座水库背水坡增设引诱桩（任汉桥、芦坝、补锅周、小王庄、泗庄、桥头、凤岭、路北、梅桥、邵冲、光华、沙河徐、张冲水库），引诱桩选用白蚁喜食带皮干木桩，长50cm、直径5cm，插入堤坝坡内30cm，按每50m2一根呈梅花形布置，7至15天后，检查是否有白蚁采食迹象。日常巡查中，发现引诱桩被采食，需及时加埋药包，更换引诱桩并于现场做好记录。

- 3、防治：（1）饵剂诱杀法：饵剂采用经有关权威部门鉴定的低毒、环保型、三证齐全（农药登记证、生产许可证、产品标准证）诱饵剂。根据蚁害检查情况，严格按照规范要求，采用普遍埋设法投药治理，将饵剂夹入引诱材料内，以引诱坑、堆、桩等形式进行投药布设（引诱坑：在水库大坝背水坡、河湖堤防内外坡挖长、宽各30cm、深5cm～10cm的坑，将引诱材料放置在坑内；引诱堆：铲除草皮，将引诱材料直接堆放在土层表面，盖上草皮或其它覆盖物）。诱杀法施工时应注意施工人员安装饵剂时应佩戴防护手套，并保持安装工具清洁干净，不应将饵剂与有气味的物品混装。应根据现场活动迹象合理投放饵剂，减少投放活动对白蚁的干扰，不应在雨天及土壤含水量过高的部位投放饵剂。投放饵剂后应每2周～3周检查1次饵剂取食情况，当饵剂消耗量达70%以上且仍有白蚁活动时，应及时增加饵剂投放量，直至该点不再有白蚁取食。依据历年防治情况，现场饵剂诱杀投放药包总计不得少于60000包，引诱材料不得少于12000斤。

- （2）药物灌浆治理：针对普查及日常检查发现蚁害严重区域，可以采用钻孔灌浆等综合方法治理。钻孔灌浆法施工应符合下列规定：钻孔灌浆时，宜按梅花状布孔，孔距为1.0m ～1.5m;在初步定位蚁巢附近，孔距宜加密至0.5m。宜采用机械钻孔，钻孔深度宜为3m～5m;钻孔宜铅直，避免串孔。灌浆应遵循“少灌多复、灌满为止”的原则。局部灌浆的最后1次灌浆与前次灌浆应间隔3d以上。4 灌浆压力应小于0.05MPa，灌浆所用泥浆水与土的质量比例宜为1:1.15-1:1.47，泥浆密度宜为1.29t/m³-1.6t/m³。5 施工完毕后，可采用钻孔、探井(槽)开挖检查、取样测定、物探等方法验证灌浆质量。

（3）挖巢：挖巢法包括追踪蚁道挖巢法和判定巢位挖巢法，应符合下列规定：追踪蚁道挖巢法根据白蚁外露特征或采取开沟截道等方式，确定追挖蚁道，直至挖取蚁巢；判定巢位挖巢法根据白蚁纷飞孔分布图像和真菌指示物，判断巢位后进行挖巢。挖巢时应沿主蚁道连续追挖，取出主巢和菌圃，抓捕蚁王、蚁后，灭杀残存白蚁。取巢完成后，及时清除周围松动土体，回填时应分层填筑、碾压，不应顺坡填筑。采用人工或轻型机械夯实时，铺料厚度宜为15cm-20cm，土块最大直径不宜超过5cm。填筑质量应满足SL274或GB50286的相关规定。蚁巢开挖严禁在高水位和可能危害堤坝安全时进行。依据我市白蚁防治治理情况，汛后挖巢不少于10巢，需取出主巢和菌圃，抓捕蚁王、蚁后，挖巢地点选择须经发包人同意。

4、白蚁防治复查验收：完成9座水库（小王庄、杨岗、戴洼、泗庄、大鲍、小刘云、补锅周、小张云、魏井）和2公里长江堤防（桩号K114+000-K115+750、K119+200-K119+500）白蚁达控复查验收。每座水库蚁患区无成年巢白蚁活动迹象，幼龄巢白蚁活动迹象每10000 ㎡内不得超过3处。蚁源区无成年巢白蚁活动迹象，大中型水库和流域性堤防300m~500m、小型水库100m~300m范围内白蚁活动迹象不得超过10处。鉴定前一个月，应设置引诱桩或堆、坑，设置要求：水库大坝背水坡坡面约50平方米一根(处),堤防背水坡每百米长不少于20根(处)。

## 三、技术要求

1、质量等级：合格，符合《水利工程白蚁防治技术规程》（SL/T 836-2024）、《江苏省堤坝白蚁防治办法》（苏水管〔2004〕184号）等规范规程要求。

2、计划工期：服务期为7个月(具体开工日期以监理开工令为准)。

3、履约能力要求：

（1）成交人须为本工程配备足够的白蚁防治从业人员，人员配置不少于6人（投标人须提供承诺书，格式自拟），为确保实施进度与质量，从业人员需要经过岗前培训，成交人要有完善的岗前培训制度；同时须配备不少于2辆白蚁防治巡查车辆（投标人须提供承诺书，格式自拟）；白蚁防治从业人员熟悉药物和器械的使用，遵守安全措施。成交人需提供白蚁防治从业人员的名单，报监理单位和采购人备案，未经采购人同意人员不得变动。

（2）在工程施工期间，成交人应采取必要的安全保障措施，成交人应为白蚁防治从业人员须购买人身意外保险（投标人须提供承诺书，格式自拟）。工程施工期间，白蚁防治从业人员安全由成交人负全部责任，发生的安全事故及责任均由成交人自行承担，采购人不负任何责任。

（3）经验要求：堤坝白蚁防治是水利工程安全中不可或缺的一环。它不仅是技术问题，更是重大的公共安全问题，为确保工程安全，成交人须具备相应的堤坝白蚁防治经验。

4、施工质量检查与考核：

（1）由采购人组织人员按照水利部、省水利厅相关规范要求，对项目施工质量及台账资料进行检查与考核，具体详见附件1。

（2）在检查中发现的施工质量问题，采购人委托专人负责以书面形式责令成交人限期整改，成交人如拒不整改或整改后仍不满足相应规范要求的，超过三次及以上，采购人将暂停成交人施工工作，直至成交人施工满足相应规范要求，在此期间成交人承担一切责任，并赔偿采购人相关损失。

5、施工方案编制：方案内容应包括工程概况、施工方法（包括蚁害普查、检查、防治、灭治、蚁害处理等方面）、施工进度安排与控制（包括白蚁从业人员的安排、施工周期计划编制等方面）、质量和安全保证措施（包括供应商对施工质量的内部控制方案、白蚁从业人员安全培训、白蚁从业人员管理等方面）、应急处置（包括供应商对应急事件内部处理方案、人员的安排、应急事件处理措施等方面）、环境保护措施及后续服务（包括对管理单位堤坝蚁情查找、白蚁防治技术培训、技术支持和咨询等）等。施工单位需按照批准的方案组织服务，不得自行改变；施工过程中做好记录，及时填写项目相关信息。结束后，按照水利工程档案管理办法及时整理工程资料，并进行自检，接受检查。

6、施工期间对工程运行的影响及采取的措施：本项目实施原则上对工程运行不产生影响，但在日常白蚁防治检查时如发现堤坝存在窨潮、渗水、渗漏、管涌等险情时，施工单位及时向建设单位汇报，建设单位及时向工程管理单位和水行政主管部门汇报，并配合做好险情原因调查工作

7、验收标准：

（1）符合《水利工程白蚁防治技术规程》（SL/T 836-2024）、《江苏省堤坝白蚁防治办法》（苏水管〔2004〕184号）等规范规程要求；

（2）提交施工过程资料（含照片、视频资料等）、施工总结报告等；

（3）严格依据谈判采购文件、响应文件以及国家相关规定、规范。

## 四、报价要求

1、所有谈判报价以人民币表示，供应商报价单位为“元”，保留小数点后两位。

2、供应商在谈判截止时间前修改谈判函中的谈判总报价，应同时修改“工程量清单” 中的相应报价。

3、谈判采购文件报价中单价、合价均采用人民币表示。已标价的工程量清单必须按照谈判采购文件所提供的格式填入，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

4、工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

5、供应商的谈判报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目以及与本项目相关所需的全部费用，若已标价工程量清单中如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。除本采购文件或合同另有约定外，结算时不得调整。

6、工程量清单报价中的项目单价与其数量相乘的总和，应与谈判总价相符，不符时以单价乘以数量的总和为准。

7、单价和总价均应包括但不限于所有设备、材料、税金、包装费、运杂费、保险费、资料费、保修期内维修费用及综合费（包括代理费等）等，直至完全交付采购人使用的所有费用。

8、供应商成交后根据本单位的最终总报价和首轮明细报价，自行调整各明细单价（原则上各分项报价同比例下浮）直至合价和最终总报价（以元为单位，保留两位小数）相符，报采购人和监理单位审核，审核通过后，后期根据审核后的明细报价，按实结算。

9、施工过程中，供应商需采取措施保护现场及周边相关财物及设施等，因供应商的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由供应商承担，由供应商原样修复并自行承担相关费用。

## 五、其他管理要求

（一）质量管理

1、质量管理责任制。建立质量管理制度，落实质量管理职责，项目建设单位对防治过程中的工程质量进行跟踪监督检查，确保按堤防白蚁防治相应规范要求实施到位。

2、质量检查内容。主要检查堤坝白蚁危害普查记录是否及时详实，投药诱杀布置是否规范，食药翻包检查频率是否达标、地标指示物查找是否及时、全面和标记，以及蚁患处理是否及时和规范。通过发现问题，做到及时整改。

3、施工质量控制。（1）事前控制。施工前组织施工单位熟悉防治范围情况，按照《水利工程白蚁防治技术规程》（SL/T 836-2024）、《江苏省堤坝白蚁防治办法》（苏水管〔2004〕184号）等规范要求，因地制宜地编制工程白蚁防治施工方案，并上报监理审核。（2）事中控制。监理单位加强普查、投药、翻包的巡视与见证，建设单位将以定期与不定期相结合的方式，对堤坝白蚁防治项目实施现场及工程资料进行监督检查，发现问题，及时整改。（3）事后控制。按照相关规范要求整理防治过程资料，做到各项资料实事求是，完整无缺，并及时装订成册。同时要求施工单位组织自检，监理、建设单位复验，复验合格后，向上级部门申请达控复查验收，以及完工、竣工验收等。

（二）安全管理

建立安全管理制度，落实安全管理责任。项目严格按照《堤坝白蚁防治规程》要求采用低毒、环保型、三证齐全的灭蚁药。施工过程中，现场施工人员按要求正确穿戴劳动保护用具，并配备应急药品，施药期间严禁吸烟和饮食，接触药物后及时洗手。

附件1

仪征市河道管理中心堤坝白蚁防治项目管理

考核办法

1.目的：为加强白蚁防治项目管理，提升管理水平，确保防治效果，消除白蚁隐患，保障堤坝运行，特制定本方案。

2.依据规范：《水利工程白蚁防治工作指导意见》（水利部，2023 年）、《水利工程白蚁防治技术规程》（SL/T 836-2024）、《江苏省堤坝白蚁防治办法》（苏水管〔2004〕184号）、《关于进一步加强水利建设项目财务管理和竣工决算审计的工作提示》（江苏省水利厅，2025年）

3.适用范围：本方案适用于对仪征市堤坝白蚁防治项目的承包单位的阶段性及最终成果考核。

4.考核方法：项目实施过程中，由招标人定期或不定期对现场防治情况进行考核检查。采用百分制考核，计分采用《仪征市堤坝白蚁防治项目质量考核细则》。相关业务科室对照考核表对白蚁防治单位打出考核项目的分值，并由检查人和被检查单位现场人员签字确认。考核不同档位按扣减分数扣除考核费（详见下表1），项目合同最后一次结算时统一计算并扣除相应的考核费后支付剩余款项。

| - 序号 | - 得分情况 | - 扣除考核费标准/元 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 95分（包含95分）至100分 | - （100 - 得分）*500 |
| - 2 | - 90分（包含90分）至95分 | - （100 - 得分）*700 |
| - 3 | - 90分以下 | - （100 - 得分）*900 |

下表1

《仪征市堤坝白蚁防治项目质量考核细则》

| - 序号 | - 类别 | - 考核内容 | - 评分标准 | - 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 人员考核 | - 白蚁防治期间现场防治人员不少于6人 | - 不满足一次扣1分 |  |
| - 2 |  | - 防治人员做好自身防护，防治过程中戴好手套等防护措施，并按规定着装上岗 | - 不满足一次扣0.2分 |  |
| - 3 |  | - 防治期间投入白蚁防治专用工具，并配备不少于2辆施工作业车辆 | - 不满足一次扣0.2分 |  |
| - 4 | - 白蚁 - 检查考核 | - 白蚁检查范围、频次满足规范 | - 不满足一次扣1分 |  |
| - 5 |  | - 普查结束后7天内提供普查报告，普查报告须符合规范，且提出的治理措施有针对性 | - 不满足一次扣0.5分 |  |
| - 6 | - 白蚁 - 监测考核 | - 白蚁监测桩规格尺寸、数量满足规范要求 | - 不满足一处扣0.2分 |  |
| - 7 |  | - 发现白蚁外露痕迹的监测桩每月检查不少于一次 | - 少一次扣0.2分 |  |
| - 8 | - 白蚁 - 治理考核 | - 饵剂采用经有关权威部门鉴定的低毒、环保、三证齐全 | - 不满足扣1分 |  |
| - 9 |  | - 饵剂诱杀时按规范投放药包及引诱材料 | - 不满足一次扣0.2分 |  |
| - 10 |  | - 投放饵剂后应每2周～3周检查1次饵剂，及时更换霉烂饵剂，饵剂消耗量达70%以上且仍有白蚁活动时，应及时增加饵剂投放量 | - 不满足一次扣0.5分 |  |
| - 11 |  | - 挖巢需在汛后低水位时开始，挖巢地点须经发包人同意。挖巢时应取出主巢和菌圃，抓捕蚁王、蚁后并按规范回填压实 | - 不满足一次扣0.5分 |  |
| - 12 |  | - 灌浆时，孔间距、孔向、孔径及孔深灌注材料材质需满足设计规范，灌浆作业需满足规范要求 | - 不满足扣0.5分 |  |
| - 13 | - 防治 - 资料考核 | - 日常检查、治理台账等防治资料需及时提供，且内容全面准确、真实可靠、符合标准通过验收 | - 不满足扣0.5分 |  |
| - 14 |  | - 有蚁迹的地点要有针对治理照片，防治影像资料带水印，且真实准确 | - 不满足扣0.5分 |  |
| - 检查人： - 被检查单位现场人员： - 日期： |  |  |  |  |

注：采购人有权在工期内根据实际情况提出修改考核细则

# 第五章 谈判响应文件格式

谈判响应文件

（正或副本）

项目名称：仪征市2026年堤坝白蚁防治项目

项目编号：JSWS-2026ZC005#

谈判供应商名称：

日   期：

说明：

对本章所有的响应文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

响应文件主要目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、谈判响应函

四、谈判响应报价表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

......

## 一、资格性和符合性检查响应对照表

谈判供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 | ... |  |  |
|  | 谈判采购文件中的其他实质性要求 |  |  |

## 二、资信证明文件

（一）实质性资格证明文件目录

（一）符合相关法律法规规定的条件，并提供下列材料：

1 谈判响应函（原件）

2 资格声明（原件）

3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（身份证应为正、反面）；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》和授权代表身份证（身份证应为正、反面）

4 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖供应商公章）

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（复印件加盖供应商公章）（税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明）

6 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（复印件加盖供应商公章，供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明）

7 与第（6）条相对应的纳税申报表或2024年度或2025年度财务报告 （复印件加盖供应商公章）

8 供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商无需提供，由代理机构在线查询）

10 供应商信用承诺书（原件）

注：如参加本项目的供应商为新成立公司（成立时间距开标时间不到1年）则无需提供上述5、6、7三项；个体工商户、自然人或事业单位等非企业法人无法提供上述5-7项的，需提供相关证明材料。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为：其他未列明行业（中小微企业划型标准网http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm）。

注：1、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（1）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

（三）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                              传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次采购要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失成交资格，一年内退出扬州市政府采购市场。

供应商公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年     月     日

（注：资格声明为格式文件,实质性内容请勿修改，否则将导致响应文件无效）

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权              （被授权人的姓名）为我方就          号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目有关的事务。

本授权书于      年      月      日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：

单位名称：

授权单位盖章：

单位名称：

地址：

日期：   年   月   日

法定代表人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年      月      日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对                      项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

2026年    月    日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于     ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 三、谈判响应函

致：江苏闻韶工程咨询有限公司

根据贵方的       号谈判采购文件，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表我方              （供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，         （签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判采购文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部谈判采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，将被列入失信名单。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据谈判采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判采购文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守谈判采购文件中要求的收费项目和标准。

8.与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：     年     月     日

## 四、谈判响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 备注 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

注：1、谈判响应报价表必须加盖供应商公章。

2、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次谈判中的最后报价。

## 五、分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 单位工程名称 | 单位 | 数量 | 报价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 一 | 白蚁危害普查 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 在编水库白蚁普查 | 座 | 56 |  |  | 1、部位：56座在编水库大坝蚁患区、蚁源区等全部范围； 2、普查频次：1年开展2次，分别于5-6月白蚁活跃期、9-10月白蚁觅食期实施； 3、计量规则：工程量为暂定数量，按发包人、监理人共同确认的实际完成量进行结算。 |
| 1.2 | 河道堤防白蚁普查 | Km | 134.73 |  |  | 1、部位：134.73公里堤防蚁患区、蚁源区等全部范围； 2、普查频次：1年开展2次，分别于5-6月白蚁活跃期、9-10月白蚁觅食期实施； 3、计量规则：工程量为暂定数量，按发包人、监理人共同确认的实际完成量进行结算。 |
| 二 | 白蚁引诱桩埋设 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 引诱桩制作及埋设 | 根 | 2977 |  |  | 1、部位：沙河徐等13座水库背水坡、需复查验收水库背水坡、江堤背水坡； 2、费用包含：涵盖引诱桩材料费、加工制作费、运输费、现场埋设人工费、检查费、更换费等完成本项目的一切费用； 3、计量规则：工程量为暂定数量，按发包人、监理人共同确认的实际完成量进行结算。 |
| 三 | 水库堤防白蚁治理 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 在编水库白蚁治理 |  |  |  |  | 1、部位：56座在编水库蚁患区、蚁源区； 2、防治措施：日常投药、翻包检查、地面指示物查找与标记、灌浆治理、隐患处理及挖巢等综合防治作业； 3、计量规则：工程量为暂定数量，按发包人、监理人共同确认的实际完成量进行结算。 |
| 3.1.1 | 饵剂诱杀 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | 饵剂投放、日常翻包及地面指示物检查 | 次 | 12 |  |  | 1、部位：56座在编水库的蚁患区、蚁源区。 2、工作内容：每次必须对56座在编水库的蚁患区、蚁源区进行饵剂投放、日常翻包及地面指示物检查。 3、工作要求：（1）日常翻包检查：饵剂投放后每2～3周检查1次白蚁取食情况；当饵剂消耗量达到70%及以上且仍有白蚁活动时，须及时补充、增加饵剂投放量，持续治理直至该点位无白蚁取食为止。地面指示物须准确标注位置、编号、坐标，标识清晰、埋设规范、便于查找。 （2）施工执行标准：严格遵循《水利工程白蚁防治技术规范》SL/T 836—2024；白蚁等害堤动物防治工作及江苏省堤坝白蚁防治办法。 （3）每轮作业现场人员不少于6人，作业车辆不少于2辆，满足全线同步巡查、多点作业、快速响应及全覆盖检查要求。 4、计量规则：工程量为暂定数量，按发包人、监理人共同确认的实际完成轮次进行结算。 |
| 3.1.1.2 | 灭蚁药 | 包 | 23000 |  |  | 1、饵剂要求：采用经国家相关权威机构鉴定登记的低毒、环保型、三证齐全的白蚁诱饵剂，产品需符合现行国家及行业标准，且单包净含量不少于4克，具备高效诱杀、低环境风险、对人畜及水生生物安全的特性； 2、计量规则：工程量为暂定数量，按发包人、监理人共同确认的实际完成量进行结算。 |
| 3.1.1.3 | 引诱材料 | 斤 | 4600 |  |  | 1、材料性能：具备诱食性强、稳定性好、环保低毒的特点，适用于仪征地区堤坝/水库白蚁防治场景，能有效引诱黑翅土白蚁常见堤坝白蚁种类。 2、计量规则：工程量为暂定数量，按发包人、监理人共同确认的实际完成量进行结算。 |
| 3.1.2 | 药物灌浆 | M | 1100 |  |  | 1、部位：蚁害严重区域，可以采用钻孔灌浆等综合方法治理，具体灌浆地点需征得发包人同意。 2、施工执行标准：严格遵循《水利工程白蚁防治技术规范》SL/T 836—2024；白蚁等害堤动物防治工作及江苏省堤坝白蚁防治办法。宜按梅花状布孔，孔距为1.0m ^1.5m;在初步定位蚁巢附近，孔距宜加密至0.5m灌浆压力应小于0.05MPa，灌浆所用泥浆水与土的质量比例宜为1:1.15-1:1.47，泥浆密度宜为1.29t/m3-1.6t/m3,钻孔深度3m-5m，灌浆所用药物需满足现行国家及行业标准。 3、计量规则：工程量为暂定数量，按发包人、监理人共同确认的实际完成量进行结算。 |
| 3.2 | 河道堤防白蚁治理 |  |  |  |  | 1、部位：134.73公里堤防蚁患区、蚁源区； 2、防治措施：日常投药、翻包检查、地面指示物查找与标记、灌浆治理、隐患处理及挖巢等综合防治作业； 3、计量规则：工程量为暂定数量，按发包人、监理人共同确认的实际完成量进行结算。 |
| 3.2.1 | 饵剂诱杀 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 饵剂投放、日常翻包及地面指示物检查 | 次 | 12 |  |  | 1、部位：134.73km 河道堤防蚁患区、蚁源区。 2、工作内容：每次必须对134.73公里河道堤防蚁患区，蚁源区进行饵剂投放、日常翻包及地面指示物检查。 3、工作要求：（1）日常翻包检查：饵剂投放后每2～3周检查1次白蚁取食情况；当饵剂消耗量达到70%及以上且仍有白蚁活动时，须及时补充、增加饵剂投放量，持续治理直至该点位无白蚁取食为止。地面指示物须准确标注位置、编号、坐标，标识清晰、埋设规范、便于查找。 （2）施工执行标准：严格遵循《水利工程白蚁防治技术规范》SL/T 836—2024；白蚁等害堤动物防治工作及江苏省堤坝白蚁防治办法。 （3）每轮作业现场人员不少于6人，作业车辆不少于2辆，满足全线同步巡查、多点作业、快速响应及全覆盖检查要求。 4、计量规则：工程量为暂定数量，按发包人、监理人共同确认的实际完成轮次进行结算。 |
| 3.2.1.2 | 灭蚁药 | 包 | 37000 |  |  | 1、饵剂要求：采用经国家相关权威机构鉴定登记的低毒、环保型、三证齐全的白蚁诱饵剂，产品需符合现行国家及行业标准，且单包净含量不少于4克，具备高效诱杀、低环境风险、对人畜及水生生物安全的特性； 2、计量规则：工程量为暂定数量，按发包人、监理人共同确认的实际完成量进行结算。 |
| 3.2.1.3 | 引诱材料 | 斤 | 7400 |  |  | 1、材料性能：具备诱食性强、稳定性好、环保低毒的特点，适用于仪征地区堤坝/水库白蚁防治场景，能有效引诱黑翅土白蚁常见堤坝白蚁种类。 2、计量规则：工程量为暂定数量，按发包人、监理人共同确认的实际完成量进行结算。 |
| 3.2.2 | 药物灌浆 | M | 1000 |  |  | 1、部位：蚁害严重区域，可以采用钻孔灌浆等综合方法治理，具体灌浆地点需征得发包人同意。 2、施工执行标准：严格遵循《水利工程白蚁防治技术规范》SL/T 836—2024；白蚁等害堤动物防治工作及江苏省堤坝白蚁防治办法。宜按梅花状布孔，孔距为1.0m ^1.5m;在初步定位蚁巢附近，孔距宜加密至0.5m，灌浆压力应小于0.05MPa，灌浆所用泥浆水与土的质量比例宜为1:1.15-1:1.47，泥浆密度宜为1.29t/m3-1.6t/m3,钻孔深度3m-5m，灌浆所用药物需满足现行国家及行业标准。 3、计量规则：工程量为暂定数量，按发包人、监理人共同确认的实际完成量进行结算。 |
| 3.3 | 挖巢及回填 | 个 | 20 |  |  | 1、部位：提防、水库（蚁患区）。 2、要求：挖巢地点选择须经发包人同意，需取出主巢和菌圃，抓捕蚁王、蚁后，灭杀残存白蚁。回填时应分层填筑、碾压，不应顺坡填筑，填筑质量应满足SL274或GB50286的相关规定。 3、计量规则：工程量为暂定数量，按发包人、监理人共同确认的实际完成量进行结算。 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 六、技术参数响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 谈判要求 | 谈判响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 七、商务条款响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 谈判要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

供应商参加谈判确认函

江苏闻韶工程咨询有限公司：

本单位将参加贵公司于     月     日开标的项目编号为       的              项目的谈判。特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 项目名称 |  |  |  |

备注：1、请准备参与本项目谈判的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购代理机构（邮 箱：515944736@qq.com，联系电话：18994860187）。

2、因供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由供应商承担责任。