项目概况

一、项目基本信息

项目名称：江山市文旅投资集团有限公司 2026-2028 年白蚁防治服务项目

采购预算：108000元

服务期限：2 年

采购方式：衢州市阳光交易平台公开竞价采购

甲方：江山市文旅投资集团有限公司

乙方：中选白蚁防治专业服务商

二、服务范围

覆盖江山市文旅集团下属7 个景区及场所：江郎山、清漾、仙霞关、浮盖山、廿八都古镇、三卿口古瓷村以及万商城，含范围内房屋、树木、草地、道路及空地的白蚁与虫害防治。

三、核心工作内容

常规防治：每年开展 4次全域防治（每季度一次）。

应急响应：接到临时灭治需求，6 小时到场、24 小时完成处置，节假日免费响应。

药剂标准：使用0.5% 氟虫腈等符合国家规定的灭治药物，禁用滴滴涕、氯丹等高毒禁用药品，药物需三证齐全。

成果输出：每次防治后提交台账、照片，有虫害情况每次防治后7天内报送工作报告，每年提供年度总结。

四、核心防治目标

首年：白蚁灭杀率≥85%，极少见白蚁；整体危害率＜5%。

次年：白蚁灭杀率≥90%，基本无可见白蚁；无新增危害、无重大安全事故。

五、付款与履约

付款：每次防治验收合格后 15 个工作日内，支付年度合同额的二分之一，需提供增值税专用发票。

履约保证金：合同金额 1%，服务期满无遗留蚁害、无安全事故、资料完整移交后无息退还。

七、安全与责任

施工期间须安全用药、设置警示标识、做到工完料清。

乙方操作导致安全或环保事故的，承担全部法律与经济责任。

八、违约与合同解除

乙方违约情形包括：不服从管理、整改不到位、重大安全事故、被上级问责等。

乙方无故中途停止服务，每天按合同价款的0.05%支付违约金。

九、争议解决

协商不成时，由江山市人民法院管辖

另附巡查台账及防治验收表。

| 江山市文旅投资集团白蚁防治巡查台账(公司联） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 巡查区域（公司/景区名） | 发现蚁情/蚁害（位置 + 描述） | 处理措施 | 用药名称 / 剂量 | 现场照片 （巡查+治理） | 甲方确认 |
| 本次巡查共发现蚁害____处，处理____处，复发____处，整体蚁情：□稳定 □较轻 □较重 |  |  |  |  |  |  |
| 巡查人： 联系电话： 填写日期： |  |  |  |  |  |  |
| 1.现场照片应该有巡查和治理两部分，如果巡查没有发现蚁害，只需巡查照片 2.如果没有发现蚁情或者蚁害可以填写无，处理措施和用药处也填写无 |  |  |  |  |  |  |