广东环境保护工程职业学院高水平专业化产教融合实训基地建设项目白蚁防治服务采购需求书

- 项目名称

广东环境保护工程职业学院高水平专业化产教融合实训基地建设项目白蚁防治服务

二、项目预算

采购控制价：175,100.00元（含税）

三、项目背景

根据《城市房屋白蚁防治管理规定》（住建部令第 24 号，2015 年修正）、《广东省城市房屋白蚁防治管理规定》等文件规定要求，目前由我单位建设的广东环境保护工程职业学院高水平专业化产教融合实训基地建设项目，根据项目施工进度需要，现需采购有相关资质的白蚁防治服务单位进场配合进行白蚁防治工作。

四、项目总体需求

| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白蚁防治服务 | 1项 |  |

五、具体需求

1、项目概况：

（1）本

项目建设内容及规模：高水平专业化产教融合实训基地建设项目包含继续教育大楼、实训楼E栋、现代产业学院大楼三个新建子项，建设项目的总投资为26032.07万元，其中建安费22098.54万元；总规划用地面积约15900㎡，总建筑面积约58359.95㎡，其中地下室面积为7418.76㎡。

继续教育大楼：地下1层，地上12层，规划用地面积2900㎡、总建筑面积22575.08㎡，其中地下室面积2451.57㎡。

实训楼E栋：地下1层、地上12层，规划用地面积6000㎡、总建筑面积23620.33㎡，其中地下室面积2834㎡。

现代产业学院大楼：地上5层（含连廊），规划用地面积7000㎡、总建筑面积12164.54㎡。

2、服务承包范围，包括但不限于以下工作内容:

（1）环境调查;

（2）地下室侧壁及顶板处理;

（3）建筑物管道进出口处理;

（4）基坑岩土、基坑回填土、基础、室外地坪药物处理；

（5）沿外墙进行墙外毒土处理；

（6）电缆等各种进入室内的管线，采用墙外毒土的方法进行封口处理；

（7）结构和墙体白蚁防治；

（8）变形缝（包括伸缩缝、沉降缝）的药物处理；

（9）管道竖井、电梯井、管沟、室外电缆沟的药物处理；

（10）门洞、窗洞的药物处理；

（11）门框、窗框的处理；

（12）埋地电缆沟的处理；

（13）室内装饰装修（包含二次装修）白蚁防治；

（14）本项目范围内涉及到的绿化，市政园林等配套工程的处理；

（15）在包治期内，负责承包范围内全部蚁害的灭治服务。

六、供应商资质或资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 具有独立承担民事责任的能力。【提供有效的《营业执照》副本复印件并加盖单位公章，否则按无效投标处理。】

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。【提供2024年或2025年度的财务状况报告复印件或基本开户行出具的资信证明并加盖单位公章，否则按无效投标处理。】

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。【提供以往承担过的类似项目成交合同关键页复印件；提供具备履行合同所需的专业人员、技术、设备等资源的承诺函并加盖单位公章，否则按无效投标处理。】

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。【提供提交响应文件截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖单位公章，否则按无效投标处理（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料并加盖单位公章）。】

- 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。【提供《无重大违法记录声明函》，并加盖单位公章，否则按无效投标处理。】

2、报价人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，以及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单。【提供不存在上述情况的承诺函，并加盖单位公章，否则按无效投标处理。】

3、本项目不接受联合体响应。

4、报价人公司需在佛山市设有服务点。【提供有效证明件并加盖单位公章，否则按无效投标处理。】

5、投标人必须在佛山市住建局白蚁防治行业诚信管理平台完成注册诚信登记。【提供有效证明件并加盖单位公章，否则按无效投标处理。】

6、报价人具备白蚁防治服务资质。【提供有效的资质证书复印件并加盖单位公章，否则按无效投标处理。】

7、近3年内完成不少于2个单项面积≥50000㎡的白蚁防治项目。【提供相关合同复印件并加盖单位公章，否则按无效投标处理。】

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目采购活动。

9、报价人中标后不得将项目分包或转包。

七、支付方式

合同款项支付节点和比例如下：

（1）合同签订生效且成交供应商满足付款要求后5个工作日内，采购人支付合同金额10%作为预付款。

（2）主要建筑物基础施工完成，采购人自收到相应发票后10个工作日内，采购人支付合同金额40%。

（3）主要建筑物主体结构封顶后，采购人自收到相应发票后10个工作日内，采购人支付合同金额40%。

（4）白蚁防治工程竣工验收并报行政主管部门备案后进行结算，采购人自收到相应发票后10个工作日内，采购人支付剩余的服务费，即合同金额的10%。

八、质保期及违约责任

1、质保期：包治期为15年（包治期限自工程交付使用之日起计算）

2、违约责任

（1）甲方未按照合同约定支付服务费用的，乙方有权要求甲方立即支付；甲方未按照合同约定提供必要的工作条件支持的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

（2）乙方未按照合同约定提供白蚁防治服务的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

- 售后服务

1、服务单位设立快速响应机制，业主报修发现白蚁，服务单位24小时内上门勘查，不收取上门费、检测费、药剂费、施工费。

2、免费灭治+补强施药同一建筑原施工范围内复发白蚁，免费做灭杀、挖巢、灌注药剂；对周边相邻区域同步排查补强，重建防护屏障。

3、局部破损修复、施工开孔、蚁道清理后，墙面、地面孔洞免费封堵修补，恢复原貌。

十、其他补充内容

1、合同签订后三个日历天内，安排技术人员到项目所在地与我单位项目管理人员对接，根据项目建设进度的安排，及时配合提供服务。

2、预防工期：以甲方通知开工之日起至工程竣工时间为准，具体以满足该项目白蚁预防工程的实际施工进度要求。

3、工程包治期：整个建设项目施工阶段配合建筑承建单位工程进度进行白蚁防治并提交白蚁防治进度安排，包治期为15年（包治期限自工程交付使用之日起计算）。