白蚁防治承包合同
甲方：湖南潇湘技师学院
乙方：

 为做好湖南潇湘技师学院的白蚁防治，根据需要，经甲乙双方平等协商，甲方将白蚁防治工作承包给乙方。特签订如下合同，以资双方共同遵守。
第一条：防治范围：
服务名称：湖南潇湘技师学院院内和职工宿舍区白蚁防治。
防治范围：湖南潇湘技师学院院内和职工宿舍区（包括但不限于树木、建筑，土地面积约205000㎡，建筑面积约140000㎡）。
第二条：防治期限：一年（2026年 月 日—2027年 月 日）
第三条：合同金额：计人民币   元整(￥   元，已含税、人工及药物等所有费用)。

第四条：安全约定
    1、乙方在承包期内要严格遵守安全操作规程，做好药物的安全保管及施药的安全防护工作。
    2、乙方在作业过程中发生的自身安全和第三方安全问题均由乙方负责，相关责任和费用由乙方承担，与甲方无关。
第五条：乙方权利和义务
1、本合同签订后，乙方在防治范围内进行普查，判定蚁种配制相应的药剂和工具，作好前期准备。
2、在合同生效后，按《湖南潇湘技师学院白蚁防治方案》开展防治工作，乙方启动灭蚁作业时必须通知甲方，以便甲方及时掌握乙方作业情况。
3、在防治期内，除首次施工外，乙方需定期（每月不少于一次，危害峰期不少于两次）对合同范围内的树木及绿地进行巡查，发现蚁情及时处置。
    4、乙方必须文明、安全作业，不影响周边人员的生活和工作。
5、不使用污染环境、残毒期过长等国家明令禁止的药物。

6、验收时树上没有存活虫体活动方为达标，合格率需在90%以上。
第六条：甲方权利和义务
    1、乙方进行施药作业时，甲方可派人参与做好指导及监督工作。
2、甲方配合乙方做好防蚁设施的保管和维护，不得人为拆除乙方的设施；乙方需做好全员安全教育工作，在乙方施工期间不得用手触摸防治区域的树木和设施。

3、甲方根据乙方施工进度，统计白蚁窝巢数量，做好签证记录。
第七条：付款方式
1、合同签订后乙方凭甲方认可的每月维保记录每六个月支付合同金额的50%。维保合同结束后一个月内乙方凭甲方认可的每月维保记录及有效票据支付合同剩余维保费用的50%。
2、付款期限均为收到乙方有效票据后30个工作日。如遇寒暑假，支付时间顺延。 
第八条：违约责任
    1、乙方必须按本合同的要求进行作业，并经甲方验收合格，否则，甲方有权责令乙方整改。
    2、乙方在承包期内要严格遵守安全操作规程，不得损坏甲方的公共设施设备及花草树木，如有损坏，照价赔偿。
第九条：本合同未尽事宜，由双方协商解决。
第十条：本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方代表签字盖章生效。
甲方（盖章）: 

法人或代表签字：
乙方（盖章）：　　
法人或代表签字：
2026年  月  日
湖南潇湘技师学院白蚁防治方案

一、工程概况

工程名称：湖南潇湘技师学院新校区、老校区白蚁防治。
二、施工范围

施工范围：区域面积约308亩，直径10CM以上树木1500株左右。白蚁防治包括校区内（树木、绿化带、宿舍、教室、实训楼、办公室）受蚁害的区域进行白蚁防治。白蚁防治：对校区、房屋内进行全面、彻底的白蚁防治不少于12次，每次工作时长不低于2天/人*3人。

三、防治方法及措施
1.对周边环境进行治理，消除蚁源区白蚁生存繁衍，防止蚁患向室内传播，保证和巩固灭治效果。

2.地下诱杀装置防治，校区内白蚁危害严重的树木设诱集坑下诱杀药饵，通过施药的方法消灭原生白蚁。

3.在绿化带和校区内，埋设白蚁诱杀包，根据白蚁在绿化带和校区内实际活动情况定点埋设。

4.在外坡草坪，对其表面药物喷洒，形成毒土覆盖处理 。药物喷洒要求充分渗透，喷洒前后12小时不下雨(遇雨后必须补喷)。

四、服务标准

1.根据全国爱卫会发布的《白蚁防治控制标准》，使用环保型药物进行防治，工程质量达到《城市房屋白蚁防止管理规定》、《房屋建筑白蚁预防工技术规定》要求。对存在白蚁隐患区域，有预见性地采取积极的防护措施，控制其扩展蔓延，并将其灭杀于萌芽阶段。对已经发生蚁害区域进行灭治处理，有效率应达百分之百，承包范围内害蚁率控制在危害水平之下。
2.严格按照国家有关规范和标准组织施工，工作人员持证上岗，服务过程中应接受公司有关部门的检查、监督，并按照国家有关规范进行检查、验收。

3.严格加强现场服务管理，不影响贵单位正常工作，使用的药物、器械必须符合国家的相关规定，禁止使用违禁药品，投药时需防护的地方应告知公司，并采取有效的防护措施，以保证效果和安全。

4.定期施工并有记录，使白蚁的危害降到最低。

五、施工药械

	药品

（器械）名称
	生产商
	数量
	单位
	用途

	白蚁监测诱杀装置（地下型）
	
	60
	套
	引诱受灾严重树木周围白蚁，通过喷粉方式带回巢穴，灭杀整巢白蚁

	10%联苯菊酯悬浮剂
	江苏艾津作物科技集团有限公司
	150
	500g/瓶
	对校区内绿化带和白蚁危害较轻的树木施用，使白蚁因接触或吞食药剂而中毒死亡，或者因此而产生忌避作用而不能侵入危害

	10%吡虫啉悬浮剂
	江苏艾津作物科技集团有限公司
	150
	500g/瓶
	对校区内绿化带和白蚁危害较轻的树木施用，使白蚁因接触或吞食药剂而中毒死亡，或者因此而产生忌避作用而不能侵入危害

	艾津0.5%氟铃脲白蚁饵剂
	江苏艾津作物科技集团有限公司
	150
	500g/瓶
	引诱房内白蚁带回巢穴，从而灭杀整巢白蚁

	诱杀包
	自制
	500
	包
	通过布点方式触杀白蚁

	手推式机动喷雾机 3WH-22 型
	襄樊旭威新能源开发有限公司
	
	
	喷药

	YHT-1 白敏隐测探测仪
	武汉春江生物科技有限公司
	
	
	探测白蚁受灾情况

	白蚁喷药（粉剂）枪
	福州钛米环保科技有限公司
	
	
	喷粉


