2026年度

宝之云华北基地A1A2A4A5楼

有害生物防治服务项目

技术规范书

目录

1. 总则	4

2. 项目背景	4

3. 术语定义	4

4. 服务期限	5

5. 服务范围及内容	5

6. 服务响应时间要求	6

7. 能力与安全要求	6

8. 交付物要求	8

9. 服务质量考核	9

10. 报价规则	9

11. 验收与结算	10

12. 附件	11

1. 总则	4

2. 项目背景	4

3. 术语定义	4

3.1. 有害生物防治服务	4

3.2. 点位	4

4. 服务期限	4

5. 服务范围及内容	4

5.1. 服务内容	5

5.2. 服务需求计划	5

6. 服务响应时间要求	6

7. 能力与安全要求	6

7.1. 单位资质	6

7.2. 服务团队要求	6

7.3. 作业设备与药剂要求	6

7.4. 现场作业人员的管理	6

7.5. 现场作业安全防范	6

7.6. 安全教育及措施	7

7.7. 作业前的培训	7

7.8. 指定维护联系人	7

8. 交付物要求	7

9. 服务质量考核	8

9.1. 责任穿透条款	8

9.2. 动态追偿机制	8

9.3. 法律救济承诺	8

9.4. 考核流程合规性	8

9.5. 免责声明	8

10. 报价规则	8

10.1. 报价依据	8

10.2. 费用分类明细要求	9

11. 验收与结算	9

11.1. 验收	9

11.1.1. 验收依据	9

11.1.2. 验收类型及流程	9

11.1.3. 验收标准	9

11.1.4. 异议处理	9

11.2. 结算	9

11.2.1. 结算依据	9

11.2.2. 费用构成	9

11.2.3. 扣款规则	10

11.2.4. 特殊情况处理	10

12. 附件	10

12.1. 附件1：《考核指标》	10

12.2. 附件2：《预防性维护操作程序要求》	10

12.3. 附件3：《关键零部件清单》	11

12.4. 附件4：《维护人员名单》	11

12.5. 附件5：《培训内容》	11

12.6. 附件6：《联络人员名单》	11

12.7. 附件7：《技术服务单模板》	13

12.8. 附件8：《培训签到表》	14

12.9. 附件9：《培训考核表》	15

12.10. 附件10：《服务总结模板》	16

- 总则

本技术附件指上海宝信数据中心有限公司（以下简称“甲方”），委托外部供应商或服务商（以下简称“乙方”）提供有害生物防治技术服务，保障数据中心机房、配电室、电池间、软水站等区域环境整洁安全，有效防控鼠、蟑螂、蚊虫、苍蝇等有害生物滋生蔓延，同时明确乙方提供的服务标准、服务内容方面的约定、以及计费原则，服务质量要求等，是关联合同的一部分。

- 项目背景

甲方运营的大型数据中心华北项目基地，位于河北省张家口市宣化区宝之云华北基地，目前基地包含A1/B1、A2/B2、A4/B4、A5/B5等多栋楼宇，区域涵盖机房、配电室、电池间、楼层通道、门厅、软水站等功能区域。

为规避有害生物对电气设备、线缆、机房环境及现场工作人员造成安全隐患，规范全域有害生物消杀、物理防治设施布设、季度巡检等工作，本附件明确乙方作业内容、记录台账、服务报告等要求，通过标准化作业保障基地环境与设备安全稳定运行。

- 术语定义

- 有害生物防治服务

指针对数据中心全域区域，依据国家病媒生物防制相关标准、公共场所消杀规范及甲方运维管理要求，定期开展滞留喷洒消杀、物理防治设施布设、季度巡检、突发虫害应急处置等计划性、预防性作业服务。

- 点位

指本项目有害生物防治服务中，依据《病媒生物预防控制管理规定》《公共场所卫生管理条例》及本项目服务范围约定，需独立开展消杀、巡检、设施安装的具体区域、设施单元，是服务数量统计与服务费用核算的核心基本单位。具体包括：

- 各楼宇门厅、软水站、机房、配电室、电池间等消杀作业区域；

- 挡鼠板、防虫网、捕鼠装置等物理防治设施巡检点位；

- 全域有害生物警示标识牌安装点位。

- 服务期限

服务期限为合同签订之日起至2026年12月31日，具体时间以正式合同为准。服务期限内，乙方需全面履行本附件约定的全部责任和义务。

- 服务范围及内容

服务范围为宝之云华北基地A1/B1、A2/B2、A4/B4、A5/B5室内区域，包含数据楼配电室、电池间、机房、门厅，柴发楼软水站。

- 服务内容

乙方在合同期限内，按照本附件服务范围提供下表全部服务，严格遵循国家病媒生物防制规范、药剂使用标准开展作业。

| 序号 | 服务内容 | 服务内容描述 | 服务模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警示牌 | 按照规范开展物理警示牌制作安装 | 全包模式 |
| 2 | 捕鼠设施 | 按照有害生物防治点图进行安装/布置 | 耗材甲方提供，乙方安装/布置 |
| 3 | 室内滞留喷洒 | A1.A2.A4.A5门厅；B1.B2.B4.B5软水站采用40%呋虫胺进行人工消杀 | 全包模式 |
| 4 | 物理设施巡检 | 挡鼠板、防虫网、捕鼠装置季节巡查巡检 | 设施如有损坏需要更换上报甲方 |

乙方需在服务周期内提供完整专业有害生物防治技术服务，具体要求：

- 严格依据《病媒生物预防控制管理规定》《公共场所消杀技术规范》开展作业，合理选用合规消杀药剂、器械，完成警示牌布设、滞留喷洒、设施巡检等全部工作；

- 按约定频次完成周期性作业，针对鼠、蟑、蚊、蝇等四害开展专项防控，发现虫害隐患及时处置并提交整改建议；

- 作业全程留存影像、台账、记录，按期提交全套服务报告、巡检记录、药剂使用清单等交付物；

- 若国家相关规范、药剂使用标准发生更新，乙方须立即按照最新标准执行。

- 服务需求计划

本项目下一服务周期作业计划如下，表格仅包含人工+耗材类技术服务，甲方提供捕鼠装置等部分设备，具体作业计划、区域、频次如下：

- 服务响应时间要求

本项目不涉及时限响应要求。

- 能力与安全要求

- 单位资质

乙方须具备正规有效病媒生物防制服务资质、有害生物防治企业资质，且资质证书均在有效期内。

- 服务团队要求

为保证服务质量，乙方应成立专门的项目组，需提供技术服务人员清单，清单中不低于1名项目负责人，负责服务团队的管理、双方的协调沟通、资源的调配、服务实施的管理、服务报告提交和质量管控。清单中维护技术人员以及安全管理人员配置不低于3人，应具有相关的职业资格证书，如：有害生物消杀作业上岗证、安全管理等专业证书。

承诺本项目的所有成员的稳定性，服务人员名单按附件四《维护人员名单》事先约定，如需更换成员，须保证替换人员的认证资质和从业经验不低于原有人员，并须提前一个月向买方提交书面申请并经相关维护人员签字同意。未经甲方同意随意更换的，甲方有权采用考核扣分、罚款等处罚措施或解除合同。

- 作业设备与药剂要求

- 乙方使用的消杀器械、喷洒设备须完好合规，定期检修保养，进场前提供设备清单及检修记录；

- 所有消杀药剂须为国家农药登记证、卫生许可证齐全的合规产品，严禁使用违禁、高毒药剂；进场时提供药剂品牌、型号、技术说明书（MSDS），甲方有权现场核查。

- 现场作业人员的管理

乙方安排至现场的作业人员应遵守下列要求：

- 乙方派出的作业人员在现场必须严格遵守甲方制定的各项管理制度，包括但不限于商密管理制度、消防管理规定、出入管理制度等，严格按照双方核定的维保作业流程（MOP）作业。在消杀作业前，必须持有甲方开具的作业单。

- 甲方按附件约定的作业人员名单对乙方作业人员进行核准，如乙方提出人员变更需求时，须经甲方审批后方可变更；甲方有权拒绝乙方擅自变更的技术人员进入现场实施服务。

- 甲方对乙方作业人员的消杀工作按合同内容实施考核。

- 现场作业安全防范

- 机房、配电室、电池间等带电区域作业时，严禁触碰电气设备、线缆，禁止在设备周边违规喷洒药剂；

- 高处作业、药剂调配、密闭空间消杀等危险作业，必须严格执行安全操作规程，佩戴防护用具，防范人员中毒、摔伤、触电等安全事故；

- 药剂、耗材分类存放，远离火源、电源，杜绝消防安全隐患。

- 安全教育及措施

进场作业前，所有人员必须接受甲方安全管理部门的安全教育，若不满足安全教育所需的材料要求，甲方有权要求整改或不予签署技术附件。若具有危险作业（按甲方的作业分类）时，必须提供作业方案给甲方评审，配备相应的防范设施。安全教育所需材料如下：

- 运维服务项目工程安全教育名单；

- 服务项目工程特种作业人员名单；

- 上海宝信数据中心有限公司业务外包施工安全管理协议；

以上所需材料若因安全管理办法发生调整，以甲方安全管理最新规定实施办理。

- 作业前的培训

乙方在本合同周期的作业前，至少须接受1次甲方关于甲方管理制度、安全制度及其它相关技术方面的培训，具体培训内容见附件五《培训内容》。

- 指定维护联系人

甲乙双方需要指定联系人，包括技术和商务方面，以利于双方在维护过程中的及时沟通，且能够满足条款6中的时限要求，联系人名单及联络方式在附件六《联络人员名单》中列出。

- 交付物要求

乙方提交的各类服务资料、报告、台账为本次服务核心交付成果，须满足合规性、完整性、真实性、可追溯性要求，具体规定如下：

- 所有资料统一使用A4纸张编制，排版清晰、页码完整，不得涂改、缺页、缺项；

- 正式服务报告、汇总台账须加盖乙方单位公章，编制人、审核人、批准人亲笔签字（禁止代签）；

- 交付文件必须明确项目名称、服务区域、作业日期、委托单位、服务单位、作业依据标准、药剂型号、作业人员等基础信息；

- 台账及报告核心内容包含：现场作业原始记录、药剂使用明细、巡检点位状态、虫害排查结果、隐患说明、整改建议，所有数据、记录必须与现场实际一致，严禁编造篡改；发现虫害隐患、设施损坏等问题须单独标注并说明；

- 报告须附：消杀药剂资质证书复印件、作业设备检修记录、作业人员资质复印件、现场作业影像资料，保证作业过程规范可查；

- 服务结论客观明确，分为防控合格、存在虫害隐患禁止模糊表述；对不合格点位、隐患问题同步提交整改方案及复查计划。

- 服务质量考核

为保障乙方服务标准与甲方及终端用户要求的一致性，乙方须履行以下承诺：

- 责任穿透条款

乙方服务须完全满足《附件一：考核指标》的约定，因乙方服务瑕疵导致终端用户对甲方的扣款、索赔等处罚，乙方应于收到甲方书面通知后​5个工作日内同步承担对应损失，赔偿范围包括：

终端用户直接扣款金额（按附件一标准）；

甲方因乙方违约产生的商誉损失（按实际损失计算）；

- 动态追偿机制

乙方服务质量考核结果与甲方接受终端用户考核结果实时联动，同步追偿规则如下：

扣分追偿：单次违约行为按《附件十一：供应商服务扣分确认单》记录，扣分对应的经济赔偿金额按附件一执行；

- 法律救济承诺

若因乙方原因，造成用户对甲方启动重大违约处罚程序时，乙方须额外承担甲方为应对争议产生的律师费、鉴定费等合理支出。

- 考核流程合规性

单次扣分需经《附件十一：供应商服务扣分确认单》书面确认，乙方拒签或逾期未反馈视为默认。

- 免责声明

因乙方服务不达标，或直接原因导致用户对甲方采取包括但不限于终止合同、索赔损失等重大处罚时，乙方除需承担赔偿甲方因此产生的全部直接及间接损失。

- 报价规则

- 报价依据

乙方报价需以本技术附件及全部附件内容为核心依据，具体包括但不限于：

- 第5章“服务范围及内容”明确的范围以及需求计划；

- 《附件1：考核指标》中与服务质量挂钩的扣款规则。

- 费用分类明细要求

乙方提交的报价文件需按费用类型单独列项，格式参考本项目正式《询价单》，同时不得修改计划数量，确保每项报价可追溯、可核查。

- 验收与结算

- 验收

- 验收依据

验收以本技术附件约定的服务范围、服务内容、服务要求、交付物标准，及服务单、服务总结、结算单等全部附件内容为核心依据。

- 验收类型及流程

服务验收：针对约定服务内容，乙方完成相关服务工作，并按第8条要求的提交相关材料，经甲方在交付物上签字确认，视为服务验收合格，未通过则乙方需在约定时限内整改后重新申请验收。

- 验收标准

交付物标准：技术服务单、服务记录、服务报告等资料完整、真实，无模糊表述，满足本附件第8章约定。

服务过程标准：服务流程符合双方核定的维保作业流程（MOP），安全操作无违规记录。

- 异议处理

甲方对验收结果有异议的，需在验收期限内以书面形式告知乙方，说明异议事项及依据。乙方应在收到异议通知后3个工作日内响应，5个工作日内共同核实并提出解决方案，逾期未达成一致的，按本附件争议解决条款执行。

- 结算

- 结算依据

双方确认的《服务报告》《供应商服务扣分确认单》。

考核结果及对应的扣款、违约金约定。

合同约定或要求的结算材料。

- 费用构成

人工费用：涵盖于本项目中预防性检测等人工成本，具体按本附件5.2条约定。

- 扣款规则

单次考核扣款：《供应商服务扣分确认单》中确认的扣款金额，从当期结算费用中直接抵扣。

损失赔偿：因乙方服务瑕疵导致的终端用户扣款、甲方商誉损失等，按本附件9条约定从结算费用中抵扣，或由乙方另行支付。

- 特殊情况处理

因不可抗力导致服务中断或费用调整的，乙方需提供有效证明，双方协商调整结算金额。非乙方责任（如甲方自购设备故障、第三方系统问题）导致的额外工作量，费用另行协商结算。

- 附件

- 附件1：《考核指标》

该考核指标为用户对甲方的考核指标，已摘取与本服务相关的考核项目，包含但不限于以下表格内容：

| 考核指标 | 考核标准 | 每1分扣款金额 |
| --- | --- | --- |
| 消杀作业合规性 | 所有作业区域逐区登记，药剂使用、喷洒操作符合规范，发现1处违规作业扣1分； | 2000 |
| 现场安全管理 | 作业现场按要求佩戴防护用具、规范存放药剂耗材，遵守甲方现场管理规定；发生一般安全隐患扣2分； | 2000 |
| 工期履约率 | 按约定周期、时间完成全部作业，无正当理由延误的，每延误1天扣1分；不可抗力延误须提前24小时书面报备，否则按延误处理； | 2000 |
| 原始记录完整性 | 作业台账、巡检记录需包含作业区域、药剂用量、人员签字、作业时间、设施状态等信息，数据真实可追溯，无涂改缺项；记录不完整每处扣1分； | 2000 |
| 报告交付及时性 | 当期作业完成后15个工作日内提交完整服务报告及台账，逾期1天扣1分； | 2000 |
| 报告合规性 | 报告签章齐全、附件资料完整，缺项、签章无效、资料缺失的，每处扣1分； | 2000 |

- 附件2：《预防性维护操作程序要求》

双方技术人员共同确定有害生物防治作业方案，方案至少包含以下内容：

作业MOP标准流程；

- 本次作业总体目标；

- 作业前置条件（场地状态、设备环境、安全前置要求等）；

- 作业所需消杀器械、防护工具、药剂清单；

- 分步作业流程；

- 检查内容及配套记录表单；

- 作业合格判定标准；

- 两次作业周期内虫害异常事件记录表、问题分析表；

- 作业风险提示、药剂安全使用注意事项；

- 编制单位、编制人、编制日期。

- 附件3：《关键零部件清单》

本项目不涉及。

- 附件4：《维护人员名单》

声明：以下人员均为经过培训合格的专业服务人员（盖章）

| 序号 | 人员姓名 | 联系电话 | 专业 | 培训方式 | 作业证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

附1：专业人员资格证书复印件

- 附件5：《培训内容》

| 专业类型：电气暖通基建弱电其他 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 课件名称 | 是/否 |
| 1 | 安全培训 | 《外来人员安全行为规范》 | 是 |
|  |  | 《外来作业或服务单位安全教育内容》 | 是 |
| 2 | 制度培训 | CBD40P104《机房出入管理制度》 | 是 |
|  |  | CBD40P105《机房环境管理制度》 | 是 |
|  |  | CBD40P106《机房门禁管理制度》 | 是 |
|  |  | CBD40P107《机房施工管理制度》 | 是 |
|  |  | CBD40P109《机房用电管理制度》 | 是 |
| 3 | 其他培训 |  |  |

- 附件6：《联络人员名单》

| 序号 | 专业 | 甲方人员姓名 | 联系电话 | 乙方人员姓名 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术主管 |  |  |  |  |  |
| 3 | 现场技术 |  |  |  |  |  |

- 附件7：《技术服务单模板》

本项目不涉及。

- 附件8：《培训签到表》

本项目不涉及。

- 附件9：《培训考核表》

本项目不涉及。

- 附件10：《服务总结模板》

【输入机房名称或项目名称】

【输入工作内容名称】

总结报告

| 编制： |  | 编制日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 审核日期： |  |
| 批准： |  | 批准日期： |  |

- 工作概况

工作名称：工作内容名称或合同名称

工作负责人：XXX

工作性质：1、预防性有害生物防治；2、周期性消杀/巡检服务；

开始日期：xxxx年xx月

原计划完成日期：xxxx年xx月

实际完成日期：xxxx年xx月

- 主要工作内容

2.1服务内容

- 消杀服务概述

简单说明本次工作的工作概况

- 消杀内容

说明本次工作的具体内容、计划目标

- 完成情况

- 主要参与人员

- 主要负责人：xxxx

- 参与人员：参与部门名称与合计人数

- 规模和工作量；说明本次工作范围数量以及历时完成时间

3.2.1完成情况

3.2.1完成内容

| 详细内容 | 实际完成情况 |
| --- | --- |
| 逐项写入计划工作内容的项目 | 确认实际完成情况和进度 |

- 完成统计

根据实际完成进度以表格方式，说明各机房或个区域的消杀结果

| 序号 | 服务地点 | 工作内容 | 结果说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 消杀结果

附上消杀报告或归纳性说明“详见消杀报告或记录”

- 缺陷情况

根据服务结果对全部工作中发现的问题进行汇总说明

- 原因分析

对缺陷情况进行原因分析

- 缺陷改进

根据缺陷情况进行跟踪处理说明或整改建议说明

- 总结

根据本次工作进行总结

12.11.附件11：《供应商服务扣分确认单》

| 供应商服务扣分确认单 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 内容描述 |
| ​扣分事件现象 | （描述具体问题，如：2026年X月X日，未按周期完成消杀作业，区域虫害超标） |
| ​直接原因分析 | （由供应商填写，如：人员调配不足导致作业延误） |
| ​责任归属 | □供应商责任 □用户责任 □双方责任 □不可抗力 |
| ​扣分依据条款 | 引用条款：____________________（例：条款9.1-工期履约率） |
| ​违约计分 | 扣______分（根据条款填写原始分值，如：2分） |
| ​供应商确认意见 | □同意扣分 □有异议（需附申诉说明） |
|  | 签字：__________________ 日期：__________________ |
| ​用户确认意见 | □确认有效 □需复核 |
|  | 签字：__________________ 日期：__________________ |